衡阳市贯彻落实第二轮省生态环境

保护督察报告整改方案

为全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，切实抓好第二轮省生态环境保护督察报告反馈问题整改工作，根据《湖南省生态环境保护督察整改工作实施办法》《衡阳市省生态环境保护督察报告》有关要求，结合我市实际，制定本方案。

一、整改目标及要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护工作的政治责任，按照“污染消除、生态修复、群众满意”的总体要求，全面完成第二轮省生态环境保护督察报告反馈问题整改任务。其中，2024年完成整改32个，2025年完成整改5个，2026年完成整改5个，2028年完成整改2个，持续推进整改6个。涉及环境污染和生态破坏的问题应当开展生态环境损害赔偿。

——坚持“党政同责、一岗双责”。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”和属地管理责任，各级党委、政府和有关部门担负本地区本部门督察整改工作的主体责任，主要负责人是第一责任人，构建党委领导、政府主导、部门齐抓共管、社会共同参与的大环保格局，将督察整改工作同本地区、本系统、本行业发展紧密结合，逐级落实责任，层层传导压力，形成整改合力。

——坚持问题导向、精准施策。对照督察报告指出的4个方面50个问题，逐个问题制定整改方案，明确整改目标、整改措施和整改时限，建立问题清单、措施清单、责任清单，明确整改主体责任单位、市直牵头督导验收单位、市直配合督导验收单位和负责跟踪督办的市级领导。对能立即解决的，立行立改、立改立成；对需要时间整改的，明确目标，限时整改；对需长期坚持的，持续发力，确保成效。

——坚持标本兼治、巩固成效。各级各部门要对照督察报告指出的生活污水收集、历史遗留废渣处置、污染地块管控、大气污染防治、秸秆综合利用、餐饮油烟治理、矿山生态修复、自然保护地监管等共性问题，举一反三，建立健全长效监管机制，全面排查本区域、本领域、本行业存在的类似问题，做到点面结合、标本兼治。

二、整改措施

（一）提高政治站位，抓牢抓实生态环境保护工作。各级党委、政府要落实主体责任，切实做好监管执法、资金安排和宣传教育等工作。各级各部门要各司其职，密切配合，逐个问题制定专项整改方案，协调推进各项任务落实。将突出生态环境问题整改融入经济社会发展的全过程，建立健全以改善生态环境质量为目标，推动高质量发展综合考核评价体系。落实《衡阳市生态环境保护工作责任规定》，履行生态环境保护责任。深入实施领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害责任终身追究制度。

（二）严守生态环保底线，擦亮绿色发展底色。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求,加强“三线一单”与国土空间规划的衔接,区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址应以“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据,加强省级以上产业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享,细化“三线一单”数据支撑体系及分区管控要求。优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少污染物和碳排放。促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。

（三）大力推进突出生态环境问题整改，持续改善生态环境质量。坚持源头防控、系统治理，把省生态环境保护督察问题整改与大气、水、土壤污染防治攻坚战结合起来，以督察为契机，抓紧排查整治、清理旧账、化解积案，持续改善生态环境质量。要逐项整改，并与历年来中央、省环保督察及生态环境警示片尚未完成整改的问题合并建立台账，实行清单式管理，扎实推进整改。严格落实整改销号制度，对完成整改任务的，按照省级生态环境保护督察整改程序进行销号，做到完成一个、验收一个、销号一个。同时，对已整治到位的问题，要坚持问题跟踪问效，防止反弹；对尚未完成整改的问题，要加强督导，强化措施，推动整改落实到位。

（四）加大生态修复治理，筑牢绿色生态屏障。加强重要生态功能区域保护,统筹推进山水林田湖草沙系统保护修复、科学布局和组织实施重大生态修复工程,为水源涵养、洪水调蓄、气候调节和生物多样性保护等提供更加合理持续安全的空间结构,筑牢生态安全防线。提高湘江流域生态带水源涵养能力,打造衡阳市水土保持、环境美化、减灾防灾的多功能绿色屏障。加强南岳衡山国家级自然保护区、常宁大义山省级自然保护区等自然保护地的保护。加强湿地生物多样性生态功能区建设,实施河道和流域生态修复、水土流失治理、生态景观区提质,打造集生态、文化、休闲功能于一体的绿色清水长廊。

三、组织保障

（一）加强组织领导。市突出环境问题整改工作领导小组负责省生态环境保护督察反馈问题整改的组织领导、统筹协调；市突出环境问题整改工作领导小组办公室负责问题整改的综合协调、日常调度；市直督导验收单位负责对问题整改的日常督导和帮扶指导，聘请行业专家进行专业指导。

（二）强化资金保障。各级财政切实加大环境保护资金投入力度，把督察反馈问题整改支出列入各级财政年度预算予以保障,积极争取上级专项资金,加大水、大气、土壤、重金属污染防治、生态保护与修复、应对气候变化等领域资金支持力度。创新环保专项资金、生态转移支付、绿色信贷等各类环保投融资方式,积极引导社会资本参与生态环境保护,完善多元化的环保投入机制。

（三）严格责任追究。市纪委监委制定落实省生态环境保护督察移交问题问责工作方案，对移交涉及责任追究问题，及时组织调查核实，做到严肃、精准、有效问责，处理结果向社会公开。组织对督察整改工作进行全程监督，对整改责任不落实，特别是整改作风不实、“一刀切”等生态环境保护领域形式主义官僚主义问题，依规依纪依法严肃追究责任。

（四）强化督查督办。按照市级整改方案，结合专项整改方案，全面推进问题整改。市委、市政府根据工作进程，适时召开推进会，总结前段情况，安排部署工作；市级领导对问题整改进行督导，协调解决整改中存在的困难和问题；市委督查室、市政府督查室将问题整改纳入重点督查工作范围；市突出环境问题整改工作领导小组办公室定期调度整改工作进展情况，向各县市区和市直相关单位进行通报。

（五）加强宣传报道。做到典型引路，抓好督察反馈问题整改正反两方面典型宣传报道，充分利用主流媒体，专题跟踪报道问题整改工作进展、经验做法，强化社会舆论监督，扎实推进整改工作。及时向社会公开督察报告指出问题整改落实情况，自觉接受社会监督。

附件：衡阳市贯彻落实第二轮省生态环境保护督察

报告整改清单

附件1：

衡阳市贯彻落实第二轮省生态环境保护

督察报告整改清单

一、一些地区和部门在生态环境保护工作上还存在温差、偏差、落差，没有完全转化为思想自觉和行动自觉，“口头上重视、忙起来忽视”现象时有发生，推动经济社会与生态环境保护协同发展不到位，攻坚克难的决心与担当不够，主动作为意识不强，问题整改工作被动应付、标准不高，齐抓共管的大环保格局未有效形成。2022年衡阳市在省污染防治攻坚战考核中排名相对靠后；2020年以来，常宁市、衡东县、雁峰区在衡阳市污染防治攻坚战考核中排名靠后。

整改目标：深学笃用习近平生态文明思想以及习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，切实增强全市生态环境保护工作的紧迫感、责任感，进一步形成层层负责、齐抓共管的“大环保”工作格局，深入打好污染防治攻坚战，推动全市生态环境质量持续改善，力争在省污染防治攻坚战考核中取得良好成绩。

整改措施：（一）深学笃用习近平生态文明思想。把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过党委（党组）理论学习中心组学习、纳入党校学习内容、举办专题培训班等形式深入学习，深刻领会习近平生态文明思想以及习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，切实增强狠抓整改落实、保护生态环境的思想自觉和行动自觉。（二）压紧压实生态环境保护工作责任。严格落实《衡阳市生态环境保护工作责任规定》和生态环境保护“党政同责、一岗双责”以及属地管理要求，按照“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的原则，着力构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，形成层层负责、齐抓共管的“大环保”工作格局。（三）系统谋划生态环境保护全局工作。紧紧围绕污染防治攻坚战成效考核“提效达标、保优进位”总目标，严格对照国省工作要求，结合我市实际情况按年度出台市级污染防治攻坚战工作方案及考核细则，系统谋划部署全市生态环境保护工作，持续推进突出生态环境问题整改，深入打好打赢蓝天、碧水、净土保卫战。（四）积极践行“一线工作法”。持续落实“周末生态环境会诊日”“生态环保周调度会”等创新制度，由市领导、县市区（园区）党政主要领导一线推动生态环保工作和突出生态环境问题整改，定期调度、会商、解决生态环保疑难杂症问题，形成密集调度推进的高压态势，确保生态环保重点工作有序推进。（五）全面加强督查考核问效。严格落实领导干部自然资源资产离任审计，并将生态环境保护和自然资源资产管理使用纳入领导干部经济责任审计内容。充分发挥考核评价的“指挥棒”“风向标”“助推器”作用，将生态环境保护纳入市委、市政府绩效考核内容，实行“周调度、月通报、年考核”，对生态环境问题突出、污染防治攻坚战推进不力和污染防治攻坚战考核中排名靠后的县市区、市直单位实行重点跟踪问效。

整改时限：立行立改、持续推进

主体责任单位：各县市区党委、政府，园区党工委、管委会，市生态环境保护委员会成员单位

市直牵头督导验收单位：市委办、市政府办

督办市领导：胡果雄

二、部分单位相关负责同志对“两山”理论研究不透、部署不力，对践行“两山”理念和高质量发展重视不够、力度不大。衡阳市能源消费结构问题突出，尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，2022年六大高耗能产业占规模以上工业增加值比重达80.7%，高出全省平均水平50多个百分点，原煤消费总量占全市能源消费51%，电力消费总量占比13.7%，天然气消费总量占比仅3.5%，2023年上半年规模以上工业原煤消费合计131.71万吨标准煤，占比规模以上工业能源消费60.6%。

整改目标：持续调整能源结构，提升电力、天然气能源供给能力，大力发展新能源，降低煤炭的能源消费占比。2024年12月31日前非化石能源消费占比24.5%以上，原煤消费总量占全市能源消费的48%以下，电能占终端能源消费比重提升至23%左右。2025年12月31前非化石能源消费占比25%以上，原煤消费总量占全市能源消费的46%以下，电能占终端能源消费比重提升至24%左右。

整改措施：（一）深入学习贯彻“两山”理论。全市各级党委（党组）深入学习习近平生态文明思想和生态环境保护重要讲话精神，常态化制度化专题学习研讨，每年定期开展“两山”理论学习。（二）积极调整产业结构。一是构建全市现代化产业体系。制定全市现代化产业体系发展实施方案，加速发展输变电、核技术应用、新能源等先进制造业产业，积极引导低能耗、低排放、高效率的现代产业发展，逐步降低有色、化工等高耗能产业在我市工业产业结构中的比重；二是推动传统产业转型升级。引导企业向园区聚集，鼓励企业转变用能方式，深入开展锅炉绿色改造，推动重点企业对标行业先进能耗进行节能改造，鼓励燃煤替代，提高企业用能中电力、天然气消费比重；三是坚决遏制“两高”项目盲目上马。对照湖南省“两高”项目管理目录，动态更新“两高”项目清单。全面排查在建项目，对能效水平低于本行业能耗限额准入值的，按有关规定停工整改，推动能效水平应提尽提。组织开展对重点用能单位的专项监察，对能效未达标项目进行升级改造。（三）大力调整能源消费结构。一是加快推进煤炭清洁利用。认真落实控煤保电要求，除上级规划布局的煤电项目外，不再新增煤炭消费。全面淘汰煤电落后产能，严格控制新上煤电机组煤耗设计，新建煤电机组全面推广超临界发电技术。积极引导有色金属、建材和化工等重点行业减煤降碳、节能增效；二是加快完善能源供给网络。提升电力、天然气等能源供给能力，加快实施“气化衡阳”天然气“县县通”工程，建设湘南LNG应急储配基地，着力推进“宁电入湘”衡阳段建设；三是加快构建新型电力系统。谋划布局一批电力输送通道和大型储能工程，提高电力生产输送储备能力；四是积极发展可再生能源。大力推进风电、集中式光伏发电、分布式光伏发电项目建设，提升新能源装机（含储能）占比。

整改时限：立行立改，长期坚持

主体责任单位：市发改委，各县市区党委、政府，园区党工委、管委会

市直牵头督导验收单位：市发改委

督办市领导：于新凡

三、县市区获评省级以上生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地数量在全省排名靠后。

整改目标：到2025年，全市12个县（市）区70%启动生态文明建设示范区或“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建规划或方案编制工作；从2024年起，每年至少一个以上县（市）区获评省级以上生态文明建设示范区或“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

- 整改措施：（一）提高思想认识。把学习习近平生态文明思想作为县（市）区党委、政府中心组理论学习重要内容，进一步增强领导干部贯彻习近平生态文明思想政治自觉、思想自觉、行动自觉。深化生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建是践行习近平生态文明思想具体实践和重要载体的认识。（二）强化考核激励。将县（市）区生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作纳入市级污染防治攻坚战和生态环境分局领导班子考核内容。对获评省级以上生态文明示范区的地区给予政策、资金倾斜。（三）夯实创建基础。持续开展市级生态文明建设示范镇（乡）、示范村创建工作，夯实示范县（市）区创建基础。把生态文明建设指标融入到经济社会发展、生态环境保护等日常工作中，深入打好污染防治攻坚战，补齐短板，强化弱项，提升生态文明示范区建设指标达标率。（四）营造良好氛围。充分利用5·22世界生物多样性日、6·5世界环境日、8·15全国生态日等活动，在新闻媒体、社交软件、官方网站、户外广告等传播媒体上，宣传生态文明理念，广泛发动、引导社会各界参与生态文明示范创建工作，形成良好的创建氛围。

整改时限：2025年12月31日

主体责任单位：各县市区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

四、南岳国家级自然保护区核心区违建扩改民宿69处，相关排查整治工作未落实到位，缓冲区内的东华宫超面积违规改扩建，实验区内一处居民（衡山县内）违规建房并占用基本农田；大义山省级自然保护区原富坤矿业采石场生态修复植被成活率不高、废石未转运完全。

整改目标：加强南岳国家级自然保护区和常宁市大义山省级自然保护区生态环境问题排查整治，强化监督管理，防范化解生态环境风险隐患。

整改措施：（一）关于“南岳国家级自然保护区核心区违建扩改民宿69处，相关排查整治工作未落实到位”问题。一是对南岳衡山国家级自然保护区核心区内69处违建扩改民宿，根据不同情况分类施策，细化整改措施，制定“一户一策”整改方案，严格落实各项整改措施；二是结合“绿盾”“自然保护地全面监督”等专项行动，组织开展南岳衡山国家级自然保护区生态环境问题排查工作，发现问题及时整改到位；三是强化南岳衡山国家级自然保护区的巡查管护，对完成整改的问题开展“回头看”，防止问题反弹。（二）关于“南岳衡山国家级自然保护区缓冲区内的东华宫超面积违规改扩建”问题。一是停止东华宫项目建设，对违规建筑进行拆除并清运建筑垃圾；二是对拆除地块林地部分开展生态复绿；三是对东华宫超面积违规改扩建问题依法依规进行查处，并启动追责问责。（三）关于“南岳衡山国家级自然保护区实验区内一处居民(衡山县内)违规建房并占用基本农田”问题。一是对违规建房并占用基本农田问题依法依规进行查处，予以没收；二是对违规建房所占用的基本农田进行补划，纳入永久基本农田核实处置范围，报自然资源部审核批准；三是加强衡山县境内南岳衡山国家级自然保护区的巡查管护，完善管护台账，发现问题及时整改到位。（四）关于“常宁大义山省级自然保护区原富坤矿业采石场生态修复植被成活率不高、废石未转运完全”问题。一是完成废石清运工作；二是采用灌草相结合的方式实施生态复绿；三是加强幼苗抚育管理，提高苗木成活率。

整改时限：2024年9月30日

主体责任单位：南岳区、衡山县、常宁市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市林业局

市直配合督导验收单位：市生态环境局、市自然资源和规划局、市农业农村局

督办市领导：黄立

五、2023年1-8月，衡阳市 PM2.5 平均浓度为37μg/m3，同比浓度上升27.6%，排全省倒数第三，优良天数比例为86.8%，未达到考核目标。蒸湘区真空机电公司站点PM2.5浓度同比上升 52％，改善排名在全省国控考核点排倒数第三，优良天数比例下降 13 个百分点，改善排名在全省所有国控考核点排倒数第一。

整改目标：采取有力措施不断改善区域空气环境质量，确保衡阳市空气质量达到考核目标；真空机电公司站点PM2.5浓度要有所下降，优良天数比例要有所提升，站点改善排名要有所提高。

整改措施：（一）狠抓工业污染管控。全面落实涉气企业网格化检查巡查和“四不两直”检查抽查。按照工作流程严格涉气企业检查，重点整治扬尘污染、无组织排放、超标排放等问题。对照《湖南省钢铁行业超低排放改造实施方案》要求，督促衡阳华菱钢管有限公司按时完成超低排改造。对城区暂时无燃气条件的生物质锅炉进行“柔性”淘汰，对城区有燃气条件的生物质锅炉进行“硬性”淘汰。（二）狠抓餐饮油烟污染整治。制定餐饮油烟专项整治工作方案，全面开展餐饮服务场所油烟污染专项整治，强化经营者环境治理主体责任。严格执法监管，加大对露天烧烤的整治力度，努力构建餐饮油烟污染整治和管理长效机制。对国控站点周边餐饮油烟排放情况进行全面摸排，列出问题清单，推动问题整改，强化持续跟踪，确保整改成效。（三）狠抓机动车排气污染整治。市城区严格按照衡阳市公安局交通警察支队《关于城市货运车辆通行秩序管理规定（暂行）》要求，开展管控工作，严控大货车穿城入市。严格查处逾期未检验和达到报废标准的机动车上道路行驶的违法行为。优化交通管制措施，减轻道路拥堵导致的机动车怠速污染。（四）狠抓工地扬尘污染整治。对市城区内建筑工地、房屋拆迁工地、道路（市政）施工、园林等项目建设工地严格执行扬尘污染防治“六个100%”和“三必须”。（五）狠抓烟花爆竹污染整治。市城区严格按照《关于在特定区域内禁止燃放烟花爆竹的通告》要求，禁止在特定区域销售、燃放烟花爆竹。（六）改善真空机电公司站点周边空气环境质量。高新区、蒸湘区要对真空机电公司站点空气质量现状、成因及变化趋势进行全面分析，找准问题根源，按照精准治污、科学治污、依法治污的工作要求，高频调度，专题研究解决改善空气环境过程中存在的重点难点问题，持续改善站点周边空气环境质量。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区党委、政府，高新区、松木经开区党工委、管委会

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市住建局、市城市管理局、市公安局

督办市领导：吴乐胜

六、湖南衡阳钢管（集团）有限公司作为衡阳市城区气型污染物排放大户，未落实重污染天气应急减排措施，超低排改造滞后，8个超低排改造重点项目中实际仅完成2个，且涉嫌监测数据造假。

整改目标：全面落实重污染天气应急减排措施，完成超低排改造，规范监测行为，杜绝数据造假。

整改措施：（一）严格按照国家、省、市相关重污染天气应急减排法律法规和文件要求，落实《衡阳华菱钢管有限公司重污染天气应急响应实施方案》应急减排措施，重污染天气预警期间执行高炉、烧结机、电炉等工序停限产措施，削减污染物排放量，改善区域环境空气质量。（二）按照《湖南省钢铁行业超低排放改造实施方案》要求，2024年12月31日前完成6个未完成的超低排改造项目；委托有资质的检测机构，对照《钢铁企业超低排放评估监测技术指南》，对有组织、无组织、清洁运输等三类环节，开展厂区超低排放评估监测。（三）对企业涉嫌监测数据造假进行核查，移送市场监管部门立案查处。按照在线监测运维技术指南要求，规范企业建设在线监测房，规范第三方运维行为。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：衡阳华菱钢管有限公司，蒸湘区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市市场监管局

督办市领导：吴乐胜

七、湖南鑫科思生物科技有限公司、湖南恒光化工有限公司等不同程度存在废气无组织排放严重、自行监测数据失真、在线监测运维不规范等问题。衡阳华灏新材料科技有限公司、湖南星鑫航天新材料股份有限公司废气收集不完全，无组织排放严重，光氧催化设施运行不正常；衡阳市朝阳重机有限公司喷漆房密闭不严，活性炭未及时更换。

整改目标：强化对企业废气治理，规范在线监测设施运维及管理，全面提高废气收集能力。

整改措施：（一）关于“湖南鑫科思生物科技有限公司、湖南恒光化工有限公司等不同程度存在废气无组织排放严重、自行监测数据失真、在线监测运维不规范”问题。一是开展排查。强化对无组织废气收集治理，对炉窑停产进行维护，确保无裂缝；增设抑尘喷淋设施，减少无组织排放；对余热锅炉和布袋收尘等烟气系统进行清理维护；二是强化企业监管。对企业的违规违法行为进行立案查处；制定企业考核制度，对第三方监测公司进行考核，实行淘汰制；三是规范在线监测运维。按照在线监测运维技术指南要求，规范建设在线监测房，规范第三方运维行为。（二）关于“衡阳华灏新材料科技有限公司、湖南星鑫航天新材料股份有限公司废气收集不完全，无组织排放严重，光氧催化设施运行不正常”问题。一是衡阳华灏新材料科技有限公司。将鼓风机移出配胶车间，不再使用；在配胶工位新增3个集气罩，废气经收集后进入负压排风管道，经光催化氧化+活性炭吸附装置处理后达标排放。作业期间保持车间密闭；定期对员工开展培训，增强环境保护意识和熟悉设备操作规范，增加设备点检记录表及联动开关，确保每次生产过程中环保设施正常运行。对企业涉嫌不正常运行污染防治设施的行为立案查处；二是湖南星鑫航天新材料股份有限公司。调整“短纤烘干”操作工艺，车间内进行封闭作业，并采用负压收集；按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》相关要求，及时更换、填补吸附箱内的活性炭；完善废气治理的管理制度和设施巡查制度，明确管理人员和操作人员的职责和权限，确保废气处理设施在生产期间正常运行。（三）关于“衡阳市朝阳重机有限公司喷漆房密闭不严，活性炭未及时更换”问题。一是密封喷漆房的悬挂生产线进出口，并采用负压收集。按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》相关要求，及时更换、填补活性炭，做好更换台账并加强后期维护管理；二是加大监管力度，进一步提高企业环保意识。

整改时限：2024年6月30日

主体责任单位：松木经开区、高新区党工委、管委会，衡东县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

八、蒸湘区融冠爱城项目、佳兆业悦峰小区项目、江山映项目、红晟嘉禾项目、中江悦江湾、南华大学安置楼、长湖片区绿色发展建设项目、衡阳北方光电二期厂房项目工地等8个建筑工地未严格落实“六个百分百”的措施要求。

- 整改目标：按照建筑工地“六个百分百”要求，全面整改到位。

整改措施：（一）按照“属地管理、部门监管督导、严格整改、验收销号”原则，严格建筑工地“六个百分百”要求，逐条逐项抓好整改落实。（二）加强监管检查。对已办理质量安全监督手续的项目，由项目质量安全监督部门督促指导项目责任主体实施整改、验收；对未办理质量安全监督手续的项目，由属地政府住建部门督促指导项目责任主体实施整改、验收。

整改时限：2024年6月30日

主体责任单位：蒸湘区党委、政府，高新区党工委、管委会

市直牵头督导验收单位：市住建局

督办市领导：黄立

九、衡东县、衡山县未全面落实农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案的要求，存在年收集量、机具设备达不到建设标准等问题。衡东县未按照要求开展自查、整改及申请验收工作，荣昊新能源有限公司将已建成的秸秆综合利用设施设备擅自拆除；衡山县乡镇秸秆收储运中心未按要求建设到位。

- 整改目标：全面落实中央财政支持农作物秸秆重点县建设项目实施方案，巩固提升秸秆综合利用水平，完成秸秆收集量、农机具购置设备要求，按照程序组织自查、整改及申请验收工作，全面推进项目验收。

- 整改措施：（一）衡东县未全面落实农作物秸秆综合利用的问题。一是按照《衡东县2021年中央财政支持农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案》要求，对衡阳市荣昊新能源有限公司拆除设施设备建设情况进行调查、核实与处理；二是落实农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案要求，全面查缺补漏，加紧补齐短板，确保秸秆收集量、农机具购置设备等各项指标达到建设标准，并按照要求组织自查、整改及申请验收工作，完成秸秆综合利用重点县项目省级验收。（二）衡山县未全面落实农作物秸秆综合利用的问题。一是按照《衡山县2022年中央财政支持农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案》要求，落实秸秆收集等农机装备的采购；二是对照乡镇秸秆收储中心建设要求，完成收储网点的基础和配套设施设备建设；三是2024年11月30日前组织县级绩效自评估，2024年12月31日前完成省级验收。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：衡东县、衡山县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市农业农村局

督办市领导：黄艳娥

十、蒸湘区、高新区部分餐饮门店存在未按要求配套设置专用烟道、油烟净化设施清洗不及时、未按要求安装在线监测设施、未建立油烟净化台账、自行监测要求落实不到位等问题，餐饮门店违规设在居民楼情况较为普遍，群众举报投诉不断。

- 整改目标：全面开展蒸湘区、高新区餐饮服务场所油烟污染专项整治，强化经营者环境治理主体责任，严格执法监管，加大对露天烧烤的整治力度，努力构建餐饮油烟污染整治和管理长效机制，持续改善大气环境质量。

整改措施：（一）规范安装油烟净化装置。在商住综合楼经营的餐饮店要通过专用烟道排放油烟。所有餐饮店必须安装与经营规模相匹配的、经检测合格的油烟净化设施，因损坏无法正常使用的，要及时更换新设施。对于规模以上的餐饮店或油烟污染大、投诉较多的餐饮店要安装二级油烟净化设施。（二）正常使用油烟净化装置。餐饮店营业期间必须保证油烟净化设施正常运行。（三）定期清理维护油烟净化装置，规范填写台账。餐饮店定期清理维护油烟净化设施，原则上清理间隔不超过1个月，特殊设备清洗间隔时间依照相关规定实施。按照《油烟设施日常清理维护台账》要求规范填写清洗维护记录。（四）安装油烟在线监测设施。鼓励规模以上餐饮企业安装24小时油烟在线监控设备，并接受执法部门监督。（五）规范露天烧烤。严禁占道经营和规范摊群点以外的露天餐饮、烧烤摊点。按照“定点定时，安全环保、卫生洁净、配套齐全”的原则，在城区特定地段、夜间特定时段适度放开店外经营，有序引导露天烧烤“进店、进院、进场”经营。

整改时限：2024年6月30日

主体责任单位：蒸湘区党委、政府，高新区党工委、管委会

市直牵头督导验收单位：市城市管理局

督办市领导：黄立

十一、住建等部门对城镇生活污水处理设施、配套管网建设组织推进不力，对黑臭水体整治指导监督不到位；衡阳市中心老城区雨污分流改造工程累计完成管网建设89.21公里，完成率仅为36.2%，呆鹰岭、茶山坳等7个区域污水管网还有空白，由于污水管网建设滞后，衡阳市生活污水收集率仅为49.74%。

整改目标：完成衡阳市中心老城区雨污分流改造工程一期管网建设，完善呆鹰岭、茶山坳、东阳渡片区、酃湖片区、滨江新区等区域污水管网建设，提高生活污水收集率和处理率。

整改措施：（一）2024年12月31日前完成衡阳市中心老城区雨污分流改造一期管网工程建设。（二）2025年12月31日前完善呆鹰岭片区污水收集管网建设，接入角山污水处理厂处理。（三）2025年12月31日前完善茶山坳片区、酃湖片区、滨江新区、高铁片区污水收集管网建设，接入滨江污水处理厂处理。（四）2026年12月31日前建设和完善东阳渡片区的污水处理管网及污水处理设施。（五）2025年12月31日前完成湖南环境生物学院区域污水处理设施及配套收集管网建设，并投入运行。（六）加强污水处理厂运营管理，确保污水处理厂正常运行。

整改时限：2026年12月31日

主体责任单位：市住建局、市城市管理局，石鼓区、珠晖区、蒸湘区党委、政府，市城发集团、市水务集团

市直牵头督导验收单位：市住建局

市直配合督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：黄立

十二、祁东县渔陂污水处理厂进水口格栅处的应急超越管阀门未采取有效管控措施，二期收集管网违规在石门河处设有阀门。

- 整改目标：进一步规范污水处理站运营管理水平，确保污水收集率和处理率双达标。

- 整改措施：（一）对应急超越管进行封堵，加强污水处理规范化建设，完善应急预案。（二）对石门河处阀门进行拆除，实行全封闭管理，确保生活污水达标排放。

整改时限：2024年6月30日

主体责任单位：祁东县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

十三、珠晖区湖东寺排渍口、蜈蚣桥排渍口、岛桥龙入河口大量生活污水直排耒水，珠晖区酃湖路（九二二医院西门）污水长期溢流至周边道路；蒸湘区呆鹰岭镇排口、龙须桥排口大量生活污水直排蒸水。衡阳市城区湖东寺排渍渠、苗圃公园和荷花坪水塘等3处水体达到重度黑臭，岛桥龙和栗山港等2处排渍渠水体达到轻度黑臭。

整改目标：完善生活污水处理厂配套管网，做到应收尽收，消除黑臭水体现象。

整改措施：（一）2025年12月31日前完善呆鹰岭片区的污水收集管网，接入角山污水处理厂，解决呆鹰岭镇排口、龙须桥排渍站直排问题。（二）2025年12月31日前完善茶山坳片区的污水收集管网及污水处理设施，解决岛桥龙入河口直排问题。（三）2024年12月31日前完成湖东寺排渍口、蜈蚣桥排渍站的排口及河渠上游沿线截污干管建设，接入滨江污水处理厂；完成酃湖路（九二二医院西门）污水管网清淤修复工作。（四）2024年12月31日前完成湖东寺排渍渠、苗圃公园水塘、荷花坪水塘、岛桥龙排渍渠、栗山港排渍渠等5处黑臭水体治理工作，消除黑臭现象。

整改时限：2025年12月31日

主体责任单位：石鼓区、珠晖区、蒸湘区党委、政府，市水务集团、市城发集团

市直牵头督导验收单位：市住建局

市直配合督导验收单位：市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市城市管理局、市水利局、市生态环境局

督办市领导：黄立

十四、常宁市夏联渠整治工程至督察时尚未完工。

- 整改目标：完成夏联渠城区段的河道治理，切实提升夏联渠水质，消除黑臭。

整改措施：（一）控源截污。夏联渠（砚池山路口）东岸沿河新建截污管，采用砼包封堵管道；河岸西侧的零散住户排放的污水，采用污水支管收集后接入干管。（二）内源治理。根据夏联渠现场踏勘结果，对部分河床进行清淤。（三）河岸护坡。夏联渠（宜阳路处）上游至设计起点（砚池山路口处）段为自然河床，将该段两岸建造为生态岸坡，保护河道的生态环境。（四）生态浮岛建设。在夏联渠河道范围内建设生态浮床功能区，实现对夏联渠水体质量的全面提升。（五）护栏建设。夏联渠（宜阳路处）下游至（潭水入河口处）段河道增设部分护栏。（六）巩固整改成效。充分发挥河湖长制作用，建立协同治水工作机制、防止返黑返臭长效管理机制，巩固黑臭水体治理成效。

整改时限：2024年6月30日

主体责任单位：常宁市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市住建局

督办市领导：黄立

十五、耒阳市耒水饮用水源一级保护区取水口上游围栏多处遭人为破坏，且存在垂钓现象；祁东县红旗水库饮用水水源一级保护区内围栏多处遭人为破坏，二级保护区陆域多家餐饮店生活垃圾直接倾倒。

整改目标：加强对饮用水源保护区环境监管，严厉打击环境违法行为,确保辖区群众饮用水安全。

整改措施：（一）关于“耒阳市耒水饮用水源一级保护区取水口上游围栏多处遭人为破坏，且存在垂钓现象”问题。一是对耒阳市耒水饮用水源一级保护区取水口上游人为破损围栏进行修复；二是建立饮用水源一级保护区联防联控巡查制度，压实网格长、网格员职责，加强对饮用水源保护区的巡查，制止和杜绝垂钓现象。（二）关于“祁东县红旗水库饮用水水源一级保护区内围栏多处遭人为破坏，二级保护区陆域多家餐饮店生活垃圾直接倾倒”问题。一是对祁东县红旗水库破损围栏进行修复。对红旗水库饮用水源保护区内盈利性农家乐进行排查，依法处理整治违规经营；二是建设净化池，收集处理红旗水库原住民生活污水，禁止向饮用水源保护区直排；三是红旗水库管理所及属地街道办事处定期对生活垃圾进行清扫、收集，并在道路旁边配备生活垃圾收集桶，及时安排垃圾转运车进行转运。

整改时限：2024年5月31日

主体责任单位：耒阳市、祁东县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市农业农村局

督办市领导：吴乐胜

十六、常宁市惠鑫农业开发有限公司占用基本农田和耕地大面积养殖牛蛙，大量废水未经处理直排舂陵江；衡阳县康然生态农牧有限公司和祁东县苦冲养殖场周边臭味明显，废水未经有效处理外排；衡南县牧耘生态农业有限公司废水通过雨水口直排；衡南县衡阳新好农牧有限公司、耒阳市兆丰生态养殖有限公司种养平衡消纳能力严重不足；衡东县荷月种养专业合作社生猪养殖厂粪污处理不到位，部分粪液渗入外环境，对下游颜家冲水库造成污染。

整改目标：完善污染防治设施，消除环境风险隐患，促进养殖业生态养殖、绿色健康发展。

整改措施：（一）关于“常宁市惠鑫农业开发有限公司占用基本农田和耕地大面积养殖牛蛙，大量废水未经处理直排春陵江”问题。一是严格按照限期整改通知书要求，2024年5月31日前退出牛蛙养殖，恢复占用的基本农田功能；二是督促常宁市慧鑫农业开发有限公司对污水未经处理，超标排污问题限期整改，在退出牛蛙养殖前，配置排污处理设施设备，加强养殖尾水治理，达标排放；三是加强对牛蛙养殖投入品的监管。（二）关于“衡阳县康然生态农牧有限公司周边臭味明显，废水未经有效处理外排”问题。一是饲料中添加除臭益生菌，在除臭设施升级改造完成前，每天对猪舍和集污池喷洒除臭益生菌；二是升级改造除臭设施，在养殖场猪舍出风口安装喷淋除臭装置；三是将氧化塘的粪水抽送到消纳基地（油茶基地）实行资源化利用；四是对氧化塘山水沟进行清淤改道，防止雨水流入氧化塘。（三）关于“祁东县苦冲养殖场周边臭味明显，废水未经有效处理外排”问题。实施关停转产，不再从事畜禽养殖行为。（四）关于“衡南县牧耘生态农业有限公司废水通过雨水口直排”问题。封堵雨水沟暗管，清理雨水沟内残渣，杜绝废水通过雨水口直排。（五）关于“衡南县衡阳新好农牧有限公司种养平衡消纳能力严重不足”问题。一是减产减量。由原设计存栏养殖10万头生猪减产至5万头；二是增强消纳能力。新增消纳土地，与周边种植大户进行沟通，将部分粪肥水提供给其种植基地进行消纳；三是增加处理方式。争取与耒阳市明升新能源公司合作，将因消纳土地不足不能处理的粪污转运给耒阳市明升新能源公司发电处理。（六）关于“耒阳市兆丰生态养殖有限公司种养平衡消纳能力严重不足”问题。实施种养结合粪污资源化利用方式，与周边乡镇哲桥镇、遥田镇、淝田镇油茶种植大户、果木种植大户、水稻种粮大户签订粪污消纳处理协议，补足4800亩土地进行粪污消纳，并在油茶种殖大户、果木种殖大户基地建好山间贮污池和管网，实行粪污还田、还林、还果，达到种养结合资源化利用的效果。（七）关于“衡东县荷月种养专业合作社生猪养殖厂粪污处理不到位，部分粪液渗入外环境，对下游颜家冲水库造成污染”问题。一是对所有排污管道进行排查，做到雨污分离；二是及时清理集污池和沉淀池；三是重新更换氧化塘防渗膜，做好防渗漏处理；四是与有资质的粪污处理公司签订协议，委托处置，或者与周边种植大户签订消纳协议，将粪污用于种植有机肥进行消纳处理；五是清理溢流沟渠，并撒石灰消毒；六是对涉嫌环境违法行为进行立案查处。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：常宁市、衡阳县、祁东县、衡南县、耒阳市、衡东县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市农业农村局

市直配合督导验收单位：市生态环境局、市自然资源和规划局

督办市领导：黄艳娥

十七、截至督察进驻结束，衡阳市中央水污染防治专项资金项目推进缓慢，专项资金（2021-2022年）执行率仅为20.34%，导致中央资金下达后长期闲置。

整改目标：严格落实中央水污染防治资金管理相关规定，加快推进项目实施，加强资金保障，提高资金执行率，发挥中央资金的社会效益和生态效益。

- 整改措施：（一）加快组织项目实施。各相关县市区政府要进一步落实主体责任，对照考核目标，督促业主单位、施工方严格按照项目实施方案，加快推进项目实施。（二）提高专项资金执行率。各相关县市区要根据2021年、2022年12个中央水污染防治专项资金项目进度及合同约定，及时拨付工程款，确保在2024年12月31日前资金执行率达到80%以上。（三）强化督查督办。市直相关单位要定期调度项目实施进展及资金执行情况，对于项目实施进展及资金拨付相对滞后的县市区将采取发函通报、督办、约谈、曝光等措施,强力推进项目建设。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县、耒阳市、南岳区、雁峰区、蒸湘区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市财政局

市直配合督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：于新凡

十八、污染地块存量大，部分地块管控不到位，一些历史遗留关闭企业地块还待管控，已调查确认的81块污染地块，需进一步落实污染地块风险管控措施。

整改目标：加强对81块污染地块的风险管控或修复治理，有效防控土壤和地下水环境风险，防止污染扩散影响周边环境。

- 整改措施：（一）对拟再开发利用地块由责任主体单位编制风险管控方案或修复方案，2026年12月31日前完成风险管控或地块治理。（二）对暂不开发利用的地块由责任主体单位按照《湖南省暂不开发利用污染地块风险管控技术指南（试行）》要求，编制暂不开发利用风险管控方案，2024年12月31日前完成80%污染地块管控、2025年12月31日前完成全部污染地块管控。

整改时限：2026年12月31日

主体责任单位：衡南县、衡阳县、衡山县、衡东县、祁东县、常宁市、耒阳市、雁峰区、石鼓区、珠晖区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市自然资源和规划局

督办市领导：吴乐胜

十九、常宁市水口山原宏兴化工污染地块内有居民种植农作物；石鼓区原衡阳天原冶炼有限公司重金属污染场地内还遗留有大量建筑垃圾和混合渣堆；珠晖区原六方电镀厂污染管控地块内有企业租赁从事生产。

整改目标：加强污染地块现场监管，完成遗留污染物风险管控，清退租赁企业并对污染管控地块违规利用行为整改到位。

- 整改措施：（一）清除水口山原宏兴化工污染地块内农作物，加强现场监管，定期开展污染地块巡查并建立巡查工作台账。（二）对石鼓区衡阳天原冶炼有限公司重金属污染场地内遗留建筑垃圾和混合渣堆进行鉴定，根据鉴定结果，编制地块风险管控或治理实施方案；2025年12月31日前完成地块风险管控或治理。（三）清退珠晖区原六方电镀厂污染管控地块内租赁企业，开展污染地块土壤状况调查，2025年12月31日前编制暂不开发利用风险管控方案，落实风险管控措施。

整改时限：2025年12月31日

主体责任单位：常宁市、石鼓区、珠晖区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

二十、衡阳市长乐矿业有限公司、湖南富祥泰钨业有限公司南湾钨矿、常宁市石坳岭铅锌矿等尾矿库未规范设置地下水监测井。

整改目标：按照《尾矿污染环境防治管理办法》《地下水环境监测技术规范》要求，对尾矿库地下水监测井进行规范布点，高标准建设地下水监测井。

整改措施：（一）按照《地下水环境监测技术规范》的要求规范布点，建设地下水监测井；（二）完善监测井标识标牌，周边安装护栏，并对监测井井盖进行上锁，防止破坏；（三）定期开展尾矿库年度环境监测，掌握尾矿库环境质量现状。

整改时限：2024年6月30日

主体责任单位：衡阳县、衡东县、常宁市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

二十一、严格管控类耕地未有效落实种植结构调整要求。遥感监测发现常宁市、衡南县、祁东县、耒阳市等部分乡镇存在严格管控区种植水稻情况。

整改目标：指导农户调整种植结构，确保严格管控区全面退出水稻生产。

整改措施：（一）压实严格管控区退出水稻生产属地责任。延续县级领导包乡镇、乡镇干部包村、村干部包组、组干部包户，与农户签订承诺书的“四包一”监管责任机制，压实乡镇（街道）属地主体责任。（二）加强严格管控区退出水稻生产日常监管。抓住水稻生产关键时期，组织力量开展全覆盖巡查。除已上报备案用于制种和试验的管控农田外，全部退出水稻生产。（三）加强严格管控区种植结构调整技术指导。结合区域自然条件、农业生产发展状况和广大农户种植习惯，按照旱粮、饲料、油料、经济作物等优先次序，因地制宜推行种植结构调整。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：常宁市、衡南县、祁东县、耒阳市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市农业农村局

市直配合督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：黄艳娥

二十二、衡南县原衡阳万峰化工、宏翔化工、宝丰化工生产场地毗邻蒸水，场地内堆存有大量废渣，治理修复仍处于前期论证阶段。

整改目标：通过清除遗留废渣、采取污染地块修复措施，彻底解决生产场地遗留污染问题，消除环境隐患，保障用地安全。

整改措施：（一）开展现场风险管控。对遗留废渣进行防水覆盖，围绕废渣堆存区修建截洪沟。（二）推进实施项目前期工作。开展危废危废鉴别鉴定，根据鉴定结果推进项目实施；开展废渣水泥窑协同处置中试工作，编制项目可研报告和治理实施方案，完成项目立项、预算、财评等工作。（三）启动项目实施。按照批复的实施方案，2024年12月31日前完成25%工程量，2025年12月31日前完成70%工程量，2026年9月30日前完成全部工程内容，2026年12月31日前组织完成验收。

整改时限：2026年12月31日

主体责任单位：市国投集团，衡南县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市国资委、市自然资源和规划局、市住建局、市发改委

督办市领导：吴乐胜

二十三、衡东县南湾乡金矿、聚鑫生物冶金有限公司，石鼓区原宝塔锌盐化工厂，珠晖区创大玉兔化工有限公司等场地遗留废渣风险管控措施不到位，废渣处置工作推进缓慢；石鼓区合江套地区原衡阳飞利实业磁选厂内新堆存大量炉渣、建筑垃圾和淤泥。

整改目标：完成历史遗留废渣安全处置,消除环境污染风险隐患。

整改措施：（一）衡东县南湾乡金矿（完成时限：2024年12月31日）。对历史遗留废渣进行风险管控，将南湾乡金矿历史遗留废渣转运至有资质的单位进行综合利用处置，并对废渣堆存区域进行生态恢复。（二）衡东县聚鑫生物冶金有限公司（完成时限：2024年12月31日）。对废渣进行风险管控和安全处置，开展土壤污染状况调查，制定暂不开发利用地块风险管控方案；根据用地规划和土壤污染状况调查结论，落实风险管控或治理措施，并开展地下水跟踪监测。（三）石鼓区原宝塔锌盐化工厂（完成时限：2025年12月31日）。根据工业固体废物管理规定，对厂区内固体废物进行风险管控和安全处置；按照《湖南省土壤污染防治项目管理规程》对场地进行风险管控。（四）珠晖区创大玉兔化工有限公司（完成时限：2026年12月31日）。对厂内遗留废渣场地的渗水进行收集处理；对遗留废渣实施风险管控，开展土壤调查，积极争取中央污染防治资金，推进污染地块深度治理。（五）石鼓区合江套地区原衡阳飞利实业磁选厂（完成时限：2024年6月30日）。对厂区内堆存的炉渣、淤泥进行检测，并根据检测对场地内炉渣、建筑垃圾和淤泥进行安全处置。

整改时限：2026年12月31日

主体责任单位：衡东县、石鼓区、珠晖区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市自然资源和规划局、市发改委、市林业局、市住建局、市城市管理局

督办市领导：吴乐胜

二十四、常宁市白沙镇福坪地区历史遗留废渣污染综合治理项目于2021年验收完成，但白沙子岭、杨柳塘仍遗留大量废渣；原水口山冶金化工有限公司仍有大量遗留废渣未进行管控和处置。

整改目标：对照《固体废物污染环境防治法》《土壤污染防治法》要求，对地块内遗留废渣进行风险管控和安全处置。

整改措施：(一)常宁市白沙镇福坪地区白砂子岭区域历史遗留废渣。一是在管控区域入场处显眼位置设置历史遗留废渣重点管控区域公告牌及标识标牌；二是对白沙镇白砂子岭路段道路进行修补平整；三是编制白沙镇福坪地区白沙子岭区域13#点位历史遗留废渣清运处置方案，2024年6月30日前完成废渣应急清理工作；四是2024年10月31日前编制白砂子岭风险管控方案，加强风险管控;五是对白沙镇福坪地区白沙子岭遗留废渣开展调查摸底，确定废渣的属性及方量编制白砂子岭遗留废渣整治方案，2024年12月31前启动历史遗留危废清理和矿区污染水体治理；六是多方筹措资金，完成综合治理工作。（完成时限：2028年12月31日前）（二）常宁市白沙镇福坪地区杨柳塘区域历史遗留废渣（市自然资源和规划局牵头督导验收杨柳塘区域问题整改）。一是在管控区域入场处显眼位置设置历史遗留废渣重点管控区域公告牌及标识标牌；二是对白沙镇杨柳塘路段道路进行修补平整；三是启动杨柳塘淋滤水、幸福水库治理工作；四是2024年10月31日前编制杨柳塘风险管控方案，加强风险管控；五是开展现场勘查，申报区域划定及场地调查监测初筛；六是开展杨柳塘地区历史非法开采遗留废渣调查摸底，确定废渣的属性及方量，编制历史遗留废渣清运处置方案，完成废渣安全处置；七是2024年9月30日前编制杨柳塘矿区环境整治和生态修复方案，启动幸福水库的清淤和水体治理，2028年12月31日前完成综合治理。（三）原水口山冶金化工有限公司历史遗留废渣。一是按照《固体废物污染环境防治法》的要求，结合冶金化工地块历史生产情况，对遗留废渣进行调查摸底，确定废渣性质及数量，并根据调查摸底鉴定结果编制管控或处置方案；二是2024年12月31日前完成原水口山冶金化工有限公司废渣的管控或处置，确保各类渣料科学管控或合法处置。

整改时限：2028年12月31日

主体责任单位：常宁市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市自然资源和规划局、市水利局、市发改委、市林业局、市农业农村局、市工信局

督办市领导：吴乐胜

二十五、湖南省湘衡盐化有限责任公司、衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司和湖南华南制造集团股份公司一厂等企业不同程度存在固废收集贮存不规范、台账不完善等问题。

整改目标：规范固废污染防治管理，完善工作台账，强化环境风险防范措施，有效预防和遏制固体废物环境污染事件的发生。

整改措施：（一）规范固体废物贮存，属于危险废物的要落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）相关要求，按类别分区暂存，完善危险废物暂存标识标牌。（二）建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，危险废物的转移严格落实危险废物转移联单制度。（三）强化指导帮扶和日常监管。

整改时限：2024年6月30日

主体责任单位：珠晖区、衡南县党委、政府，高新区党工委、管委会

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

二十六、衡兴环保科技开发有限公司相关整改方案和可行性报告编制工作推进缓慢。

整改目标：科学论证可行性工作路线报告，编制可操作性、可考核的整改方案，并按照整改方案推进问题整改到位。

整改措施：（一）委托具有相应资质的机构或公司对衡兴公司生态环境问题整改是异地搬迁还是原址改造进行论证，根据论证结果制定可行性报告和整改方案，并报市政府和省直相关部门。（二）按照市政府和省直相关部门同意的整改方案中明确的整改要求推进问题整改。（三）组织对衡兴公司环境防护距离内的居民住房进行摸底排查，掌握防护距离内居民房屋数量、建设时间、居民户数、建筑面积、是否属于回迁等详细情况，同时，进一步理清防护距离内居民房屋搬迁责任。（四）严格控规，禁止在环境防护距离新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。

整改时限：2028年12月31日

主体责任单位：湖南衡兴环保科技开发有限公司，衡南县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市自然资源和规划局、市农业农村局

督办市领导：吴乐胜

二十七、水口山等有色冶炼重点区域遗留废渣需进一步加大排查和管控，康家溪重金属监测点位仍有超标。

整改目标：持续开展遗留废渣排查和重金属污染整治，逐步减少重金属污染因子排放，逐年改善康家溪水环境质量。

- 整改措施：（一）开展全面摸底排查。2024年6月30日前完成水口山重点区域遗留废渣排查，摸清遗留废渣量及废渣成分。（二）加强风险管控。2024年12月31日前编制《衡阳水口山冶金化工有限公司暂不开发利用地块风险管控方案》和《常宁市水口山工业园突出生态环境问题整改整体方案》，按照方案实施管控，有效减少环境风险。（三）提高污水处理效能。2024年12月31日前完成水口山工业污水处理厂提质改造，提高园区污水处理能力。（四）加强环境监管。加大涉铊、镉等重金属排污企业执法监督频次，严厉打击环境违法行为。

整改时限：立行立改、长期坚持

主体责任单位：常宁市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市自然资源和规划局、市发改委、市工信局

督办市领导：吴乐胜

二十八、常宁现代固废处置有限公司一期填埋场未按要求进行封场，二期2019年已建成，仍未办理环评等相关手续。

整改目标：完成常宁现代固废处置有限公司一期填埋场封场工作；完成常宁现代固废处置有限公司二期填埋场环评相关手续办理。

整改措施：（一）按照《危险废物填埋场污染控制标准GB18598-2019》的封场要求，编制常宁现代固废处置有限公司一期填埋场封场方案。（完成时限：2024年6月30日）（二）对一期填埋场堆体整形、环场截洪沟清淤、修复及边坡加固、设置表层雨水导排系统。（完成时限：2024年9月30日）（三）封场后继续对一期渗滤液进行收集和处理，对一期地下水进行监测。（四）完成常宁现代固废处置有限公司二期填埋场环评相关手续办理。

整改时限：持续推进

主体责任单位：常宁市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

二十九、湖南鑫科思生物科技有限公司、湖南恒光化工有限公司、建滔（衡阳）实业有限公司、衡阳旭光锌锗科技有限公司等不同程度存在废气治理不到位、危险废物管理不规范等问题。通过对比分析湖南鑫科思生物科技有限公司近年来自行监测报告，土壤和地下水重金属污染物浓度大幅度增加，土壤与地下水环境风险隐患较大。

整改目标：强化对企业废气治理，规范危险废物的贮存，严格管控土壤和地下水重金属污染，降低环境风险，确保环境安全。

整改措施：（一）开展排查，强化废气治理。一是湖南恒光化工有限公司对衡阳丰联精细化工有限公司综合废气深度治理项目进行建设项目环境影响登记并及时变更排污许可证；二是衡阳旭光锌锗科技有限公司将二氧化锗生产项目1套碱液喷淋排气装置进行拆分成2套独立的碱液喷淋排气装置并及时变更排污许可证；三是建滔（衡阳）实业有限公司对排污许可证锅炉烟气污染设施工艺进行变更；四是湖南鑫科思生物科技有限公司反萃排放口进行整治并及时变更排污许可证。（二）强化危险废物管理。一是按照危险废物管理要求，规范建设危险废物贮存间，对危险废物分区分类进行贮存；二是建立好危险废物贮存、转运等台账记录。（三）强化对土壤及地下水监管。一是按照要求开展土壤隐患排查及土壤和地下水自行监测；二是针对排查隐患点位及时开展整治，落实管控措施。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：松木经开区党工委、管委会

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

三十、五矿铜业（湖南）有限公司熔炼渣缓冷场冷却水仅简单沉淀后循环利用，冷却水收集导流系统不完善。湖南株冶有色金属有限公司废水应急管理措施不到位，初期雨水池池容已满，应急事故池存有大量废水。水口山有色金属有限责任公司铅冶炼厂及精铅稀贵冶炼厂固体废物管理不规范。常宁市沿江锌业有限责任公司存在雨污混流、污染防治设施不完善等问题。湖南水口山志辉冶化有限责任公司铜浮渣处理车间未按要求配套建设碱液脱硫塔。

整改目标：督促企业保质保量完成各交办问题整改工作，改善园区生态环境质量，推动常宁市经济社会和生态环境协调发展。

整改措施：（一）关于“五矿铜业(湖南)有限公司熔炼渣缓冷场冷却水仅简单沉淀后循环利用，冷却水收集导流系统不完善”问题。一是熔炼渣缓冷场采取地面向内放坡、周边沟渠挡流、分区内部导流汇集的方式设置排水系统，冷却水收集后循环喷淋，不外排；二是设置循环冷却水管网，将循环冷却水泵送至废水处理站进行除重金属处理。定期对冷却水进行取样监测。（二）关于“湖南株冶有色金属有限公司废水应急管理措施不到位，初期雨水池池容已满，应急事故池存有大量废水”问题。一是持续推进工业废水零排放，重点加大废水处置回用，制定并实施《湖南株冶有色金属有限公司废水提质管理办法》；二是做好废水管控，确保后期雨水池保持低液位、应急事故池及时清空。同时加强源头管控和后期雨水来水跟踪检测，消除环境风险隐患。（三）关于“水口山有色金属有限责任公司铅冶炼厂及精铅稀贵冶炼厂固体废物管理不规范”问题。一是规范固体废物贮存，属于危险废物的要按照危险废物管理要求，委托有资质单位进行处置，有效降低库存；二是将库房外的导流沟、渗滤液收集池移至库房内，同时及时清理渗滤液。（四）关于“常宁市沿江锌业有限责任公司在雨污混流、污染防治设施不完善”问题。一是根据厂区现状制定“雨污分流，污污分流”整改方案并落实到位；二是硫酸锌厂区内冷却水塔旁增设水泵及PE管，将冷却水抽回至硫酸锌车间回用，不外排；三是回转窑车间排水系统管道全部换新，冲渣溜槽旁四周用红砖墙体全部封堵，冲渣池旁边地面增高300毫米混泥土，对冲渣废水定期进行除重金属处理；四是原料仓库用钢筋混泥土倒置挡墙，再用镀锌钢及树脂瓦全面封堵；五是落实“三防”措施，强化道路清扫，并制定清洁生产制度，设置专人专岗对路面及厂区卫生及时清扫，洒水车每天对厂区道路进行三次洒水降尘。（五）关于“湖南水口山志辉冶化有限责任公司铜浮渣处理车间未按要求配套建设碱液脱硫塔”问题。一是对“铜浮渣处理车间未按要求配套建设碱液脱硫塔”的情况是否属于重大变更进行论证，编制相关论证报告，由相关部门组织生态环境方面专家到该公司现场，对生产工艺流程、设备设施、原辅材料、监测报告相关资料等进行逐一核实，并出具专家审核意见。经论证后，如“未建设碱液脱硫塔”不属于重大变更，不建设碱液脱硫塔应得到监管部门认可；属于重大变更的，则督促企业重新编制环评报告，并报具有审批权限的部门进行批复；二是加强原材料采购的管控，对每一批次采购的焦粉进行含硫量检测或由供应方出具焦粉检测报告，严格控制好焦粉中的含硫量，并安排人员对原辅料的配比、使用量等进行实时跟踪和管理；三是严格按照排污许可要求，委托第三方检测公司对铜浮渣处理车间废气排口中的二氧化硫含量进行检测。

整改时限：2024年6月30日

主体责任单位：常宁市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

三十一、衡东县对蓬源鸿达矿业信访反映问题重视不够、相关部门责任不清、监管不力。该公司存在超规模开采和超产能生产以及手续不全、非法侵占耕地与林地等问题。

- 整改目标：以“问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过”为原则，严格对标对表,紧盯时限和目标，动真碰硬,确保按时保质保效完成整改任务,切实让人民群众感受到整改实效。

- 整改措施：（一）全面开展调查评估工作。委托第三方检测机构对涉嫌超规模开采和超产能生产进行全面调查，编制资源储量核实报告、矿山资源开发利用方案和开采设计方案，并组织专家进行论证；（二）压实整改工作责任。进一步压实企业污染防治主体责任，督促企业加大环保投入，做到规范生产、达标排放。同时组建群众工作专班，积极回应群众诉求，切实以整改实效提升群众满意度。（三）严查环境违法行为。对涉嫌超规模开采和超产能生产以及手续不全、非法侵占耕地与林地等问题，依法依规进行查处，并完善相关用地用林等审批手续;（四）严肃追责问责。对存在监管不到位、工作失职等情况开展调查，依法依规追究相关相关部门和人员的责任。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：衡东县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市自然资源和规划局

市直配合督导验收单位：市检察院、市公安局、市税务局、市生态环境局、市农业农村局、市水利局、市应急管理局、市卫健委、市林业局

督办市领导：黄立

三十二、常宁市白沙镇杨柳塘、福坪村、五凸击鼓一带，有多处非法开采矿山遗留下的采坑，造成岩土裸露，水土流失，生态破坏严重。衡阳县界牌镇文杰矿业有限公司新塘五斗矿区、东山矿业长车工区、大牌岭银兴矿业有限公司银兴矿等矿山，存在沉淀池未使用或未建设、未修建截洪沟与排水沟、采矿作业不规范等问题。衡山县东湖镇（马迹）衡阳茶山瓷泥矿区存在废水直排、待采面无挂网等问题；联盛建筑材料有限公司无用地审批手续，原辅材料露天堆存，碎石生产区无防尘措施，厂区废水直排。祁东县已关闭的东冲采石场矿区内仍有大量废石未妥善处置，覆土复绿不到位，且仍有新的采石活动痕迹。衡山县宏发页岩砖厂采石场已经关闭，未开展生态修复工作。

整改目标：严格按照矿区生态修复治理标准，完成污染治理和生态修复工作。

- 整改措施：（一）针对“常宁市白沙镇杨柳塘、福坪村、五凸击鼓一带，有多处非法开采矿山遗留下的采坑，造成岩土裸露，水土流失，生态破坏严重”等问题。一是对露采场边坡的松散危岩体进行清理并回填至采坑低洼地带，对场地进行平整并覆土培肥；二是采场底部平整及坡度相对较缓地区种植苗木进行绿化；三是修建截洪沟、排水沟，并在末端及拐角处修建沉沙井或沉淀池。（二）针对“衡阳县界牌镇文杰矿业有限公司新塘五斗矿区、东山矿业长车工区、大牌岭银兴矿业有限公司银兴矿等矿山，存在沉淀池未使用或未建设、未修建截洪沟与排水沟、采矿作业不规范”等问题。1.加强绿色矿山建设。修建截洪沟、排水沟、沉淀池、冲洗平台，完善污水处理设施。2.严格源头管控，强化矿山规范开采，按照矿山开发利用方案，实行平台开采。（三）针对“衡山县东湖镇（马迹）衡阳茶山瓷泥矿区存在废水直排、待采面无挂网等问题；联盛建筑材料有限公司无用地审批手续，原辅材料露天堆存，碎石生产区无防尘措施，厂区废水直排”等问题。一是东湖镇（马迹）衡阳茶山瓷泥矿。1.对采矿区淋滤废水进行收集，进入沉淀池逐级沉淀池处理；2.新建废水暂存池，分别在废水沉淀池、暂存池安装废水回用水泵和管道，用于矿区洒水降尘，绿化用水、洗车槽用水，不外排；3.对待采面挂网抑尘。二是联盛建筑材料有限公司。1.堆放的原辅材料暂时采取覆盖措施防治扬尘污染，待土地手续审批后新建钢结构原料厂棚，入棚堆存。2.将原布袋除尘器更换新的脉冲除尘器，配套改建粉尘收集罩及管道，并将生产线干法工序输送带采取密闭措施。3.完善雨污分流设施，生产线生产废水收集后由污水处理站处理循环回用不外排，场地和公路修建围堰，雨水经收集后由雨水沉淀池逐级沉淀池处理，达标排放。（四）针对“祁东县已关闭的东冲采石场矿区内仍有大量废石未妥善处置，覆土复绿不到位，且仍有新的采石活动痕迹”的问题。一是对场内堆放的石料进行清理，装运至犬木塘水库工程内的填埋场进行处理；二是补充植树植草，在悬壁及边坡种植爬藤，确保复绿到位。（五）针对“衡山县宏发页岩砖厂采石场已经关闭，未开展生态修复工作”问题。开展生态修复，种植绿植和草皮，在悬壁及边坡种植爬藤，确保复绿到位。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：常宁市、衡阳县、衡山县、祁东县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市自然资源和规划局

市直配合督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：黄立

三十三、祁东县对垃圾焚烧发电项目建设和垃圾填埋场问题整改以及乡镇垃圾收集转运等工作思想认识有偏差、态度不坚决、工作推进不力。根据第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改方案要求，祁东县生活垃圾焚烧发电项目2022年6月30日前需启动，但截至督察进驻时尚未进行招投标，全县生活垃圾收集率不高、清运不及时，风石堰镇、黄土铺镇、洪桥街道等多个乡镇（街道）存在随意焚烧生活垃圾现象。

整改目标：加快推进祁东县生活垃圾焚烧发电项目建设，提高生活垃圾焚烧处理能力占比；从严从实推进填埋场整改工作，规范垃圾填埋场管理；提高城镇生活垃圾和农村生活垃圾无害化处置能力，杜绝随意焚烧生活垃圾现象。

整改措施：（一）2024年12月31日前完成祁东县生活垃圾焚烧发电项目建设并投入营运。（二）规范垃圾填埋场封场后的日常管理，做好垃圾渗滤液的收集处理。（三）进一步强化城镇生活垃圾的收集运输及日常管理。（四）统筹布局城镇垃圾收集、转运设施，开展排查，杜绝随意焚烧生活垃圾现象。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：祁东县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市城市管理局

市直配合督导验收单位：市农业农村局

督办市领导：黄立

三十四、衡阳市历史遗留矿山修复推进缓慢，2023年度434.78公顷的年度生态修复任务仍有80.37公顷未动工。

整改目标：完成80.37公顷历史遗留矿山生态修复工作。

- 整改措施：（一）协调督促相关乡镇做好项目区内矛盾调处，及时掌握相关信息，确保工程项目有序推进。（二）完成衡山县、衡东县历史遗留矿山生态修复工作。（三）加强工程项目的后期管护。历史遗留矿山生态修复实施完成后，加强对工程项目的后期管护，确定管护单位，签订管护协议，落实管护责任，确保生态修复实效。

- 整改时限：2024年6月30日

- 主体责任单位：衡山县、衡东县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市自然资源和规划局

督办市领导：黄立

三十五、中央巡视指出的雁西湖断面未达标问题，仍未完成整改，2023年1-9月断面水质仍处于劣V类。

- 整改目标：2025年12月31日前，雁栖湖水质稳定达到Ⅴ类标准，实现长治久清。

- 整改措施：（一）全面排查溯源。对雁栖湖周边雨污管网、排口、网管空白区域雨污水流向及雨水流经区域进行全面溯源排查。（二）编制技术方案。根据排查情况，委托有资质的公司编制截污方案和生物治理的技术方案。（三）完成项目前期工作。2024年6月30日前完成项目立项、工程实施招投标等相关手续。（四）全面推进项目治理。2024年12月31日前完成截污工程；2025年10月31日前完成生物治理工程和竣工验收。

整改时限：2025年12月31日

主体责任单位：石鼓区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市住建局

市直配合督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：黄立

三十六、住建等部门对城镇生活污水处理设施、配套管网建设组织推进不力。第一轮省环境保护督察指出衡阳市城区滨江污水处理厂及乡镇污水处理设施建设滞后问题，督察时滨江污水处理厂主体工程还处于前期基建阶段，进度严重滞后；乡镇污水处理厂还有18个未建成，已建成的祁东县白地市镇、耒阳市淝田镇、衡山县萱洲镇等12个乡镇污水处理厂均未正常运行。

整改目标：完成滨江污水处理厂、18个乡镇处理设施建设及配套管网建设，建立健全乡镇污水处理设施运营管理机制，确保污水处理设施正常运行。

整改措施：（一）滨江污水处理厂。完成滨江污水处理厂及配套管网建设，提高污水收集率和处理率。（二）乡镇污水处理设施。一是完成18个乡镇污水处理厂及配套管网建设。其中，2024年12月31日前完成衡山县3个、祁东县3个、常宁市4个、耒阳市2个乡镇污水处理设施及配套管网建设，2025年12月31日前完成衡阳县6个乡镇污水处理设施及配套管网建设；二是各县市区制定完善乡镇污水处理厂运行管理办法，理顺乡镇污水处理设施运营管理体制，确保污水处理设施正常运行；三是加强现场调度、督查督办，对工作落实不到位、进度明显滞后、问题突出的，采取约谈、通报等措施，全力压紧压实工作责任；四是加强乡镇污水处理信息录入和管理。

整改时限：2025年12月31日

主体责任单位：市住建局，各相关县市区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市住建局

市直配合督导验收单位：市发改委、市财政局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局、市城市管理局

督办市领导：黄立

三十七、2022年“利剑”专项督察指出湖南有色产业投资集团下属金水塘矿业水质超标等问题，整改措施仍未有效落实。

整改目标：督促企业落实污染防治措施，切实提高环境保护和应急处置能力，达到改善区域环境质量的目标。

整改措施：（一）将垱头冲工区和红旗坑工区的井下涌水的排放路径进行调整，利用管线将两处矿涌水泵至选矿厂高位水池，用于选矿。（二）在垱头冲工区下游材料堆场旁的山沟位置，建设矿区来水收集池，收集矿区上游污水，实现清污分流，铺设管道至污水处理厂，用于输送污水至污水处理厂处理后达标排放。（三）对清水库尾废石场废石转移处理，平整场地，并覆土绿化。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：祁东县党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

三十八、2022年长江经济带生态环境警示片披露的耒阳市长期存在越界开采和13家石料矿山非法侵占林地问题，部分点位生态修复效果离标准有差距。

整改目标：按照“实事求是、先规划后实施”的原则，采取“宜林则林、宜耕则耕”的治理方式，对破坏的耕地、农田、林地进行复垦复绿，并扎实做好后续管护工作，确保13个开采石料矿山生态环境逐步得到恢复。

整改措施：（一）高标准覆土复绿。对不符合林业用地条件或后续不再继续使用林地的，分矿制订复绿技术方案，在同一地点、相同面积恢复林地土壤和植被。采取客土方式恢复林地土壤，覆土厚度不低于50厘米。坚持“因地制宜、适地适树、多树种混交、经济合理、分类实施”的原则，根据不同的立地条件，选择覆盖能力强、根系发达、抗逆性强的树种，采用乔灌草相结合的配置模式恢复植被。根据立地条件，确定苗木种类、规格和栽植密度。（二）修复农田耕地。以2022年4月第三次全国土地调查数据为基准，对矿山非法侵占且仍属永久基本农田的，按照“谁破坏、谁治理、谁修复”的原则，迅速予以恢复，并抓抢时间复耕复种到位。对被破坏的耕地或基本农田，按照相关标准实施复垦，同时做好复垦后耕地质量评价，实现复垦后耕地质量达到损毁前水平或周边耕地质量等级相当。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：耒阳市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市自然资源和规划局

市直配合督导验收单位：市林业局、市农业农村局

督办市领导：黄立

三十九、2021年中央生态环境保护督察交办的原中盐天友化工有限公司信访问题已办结，但仍遗留大量废渣未处置，污染周边水体和农田。

整改目标：加强对废渣场地的风险管控，完成土壤调查，积极争取中央污染防治资金，推进污染场地深度治理。

整改措施：（一）完成遗留废渣污染风险管控措施，有效防控消除遗留废渣对周边水体的影响。（二）完成堆渣区西侧水体监测，根据监测结果制定水体整治方案，启动水体整治和下游农田的分类管控。（三）制定暂不开发地块风险管控方案，落实相关制度风险管控措施。（四）2025年12月31日前完成废渣安全处置。（五）对清理遗留废渣场地平整，覆土覆绿，2026年12月31日前完成整改工作的评估验收。

整改时限：2026年12月31日

主体责任单位：珠晖区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市农业农村局、市自然资源和规划局

督办市领导：吴乐胜

四十、2023年省生态环境警示片披露的蒸湘区原鸿运钢渣公司废渣问题，厂区内仍有大量遗留废渣未进行处置和管控。

整改目标：对蒸湘区原鸿运钢渣公司废渣进行风险管控，推进遗留废渣综合利用或规范处置，实现遗留废渣“减量化、资源化和无害化”目标。

整改措施：（一）开展废渣检测。委托第三方检测公司对废渣相关指标进行检测，确定废渣属性。（二）加强风险管控。在整治方案出台前，落实风险管控措施。（三）制定整改方案。根据废渣属性科学制定整改方案，有效推进遗留废渣综合利用和规范处置。（四）加强监管巡查。对鸿运钢渣场采取不定期巡查，杜绝污染反弹。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：蒸湘区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

市直配合督导验收单位：市自然资源和规划局

督办市领导：吴乐胜

四十一、2020年省生态环境保护督察“回头看”指出衡阳市松木生活污水处理厂配套管网建设问题，督察发现配套管网建设仍不完善，大量生活污水未经收集处理由栗山港、杨家坪等排口直排湘江。2020年省生态环境保护督察“回头看”指出角山污水处理厂进水浓度偏低问题，督察发现该厂进水浓度仍然偏低，2023年6月6日至督察进驻结束，东线生活污水管网因路面塌陷造成淤堵破损，每天约1万余吨生活污水直排外环境。

整改目标：完成栗山港、杨家坪污水排口整治及角山污水处理厂动线生活污水管网修复。

整改措施：（一）排查并完善松木生活污水处理厂纳污片区小区等排水单元污水收集管网，接入市政污水管收集处理（含解决栗山港、杨家坪排口直排问题）。（二）由市住建部门负责实施松木生活污水处理厂新建压力管工程，石鼓区政府负责实施衡阳“来雁新城”片区小区污水管改造工程。（三）对华耀城泵站前端管网清淤修复，恢复路面。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：市住建局，石鼓区党委、政府，市北控水资源管理有限公司

市直牵头督导验收单位：市住建局

市直配合督导验收单位：市城市管理局

督办市领导：黄立

四十二、2022年“利剑”专项督察指出的湖南省煤业集团下属耒阳4家煤矿企业污染防治不到位等问题，4家矿业公司在2022年10月完成相关硬件改造后便申请销号，但红卫矿业公司里王庙煤矿、龙家山煤矿和白山坪矿业公司白山坪煤矿仍存在环境管理不到位，矿涌水处理设施运行不正常等情况。

- 整改目标：彻底整治湘煤集团下属耒阳煤矿环境污染问题，提高清洁生产水平，消除环境风险隐患。

整改措施：（一）里王庙煤矿。一是安装压滤机，改善矿涌水水质；二是加强污水处理站工作人员的业务培训，按照操作规范投放药剂，保证水质达标排放。（二）龙家山煤矿。一是对沉淀池进行清理，控制矿涌水进水流速，提升沉淀效果；二是对污水处理站清水管道进行拆除；三是对涉嫌环境违法行为进行立案查处。（三）白山坪矿业公司。一是督促企业进一步强化环境制度管理，明确专人负责做好污水处理设施运转；二是将企业纳入生态环境重点监管名单，加强生态环境监管力度。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：	湖南省煤业集团有限公司，耒阳市党委、政府

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

四十三、衡阳市祁东县、衡南县、衡阳县、衡山县、耒阳市、雁峰区、蒸湘区、高新区均未按照《关于印发<衡阳市生态环境保护工作责任规定>的通知》（衡发〔2022〕2号）要求修订本辖区生态环境保护工作责任规定。

整改目标：按照《关于印发<衡阳市生态环境保护工作责任规定>的通知》（衡发〔2022〕2号）要求，完成县市区生态环境保护工作责任规定的修订工作。

整改措施：（一）相关县市区修订印发《生态环境保护工作责任规定》。（二）各县市区党委和政府及其有关单位按照责任规定，进一步强化协调联动、齐抓共管的生态环境治理体系，夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任。

整改时限：2024年5月31日

主体责任单位：祁东县、衡南县、衡阳县、衡山县、耒阳市、雁峰区、蒸湘区党委、政府，高新区党工委、管委会

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

四十四、衡阳市启动办理生态环境损害赔偿案件结案率68%（考核指标为80%）、上级交办线索启动率68.6%（考核指标为100%），均未达到考核要求，住建、城管类案件启动严重滞后。

#### 整改目标：完成生态环境损害赔偿年度考核任务。

整改措施：（一）市委、市政府召开专题会议研究生态环境损害赔偿工作。（二）做好生态环境损害赔偿线索筛查上报工作，各相关职能部门每季度上报一次线索筛查情况。（三）严格落实污染防治攻坚战考核细则要求，对已启动的生态损害赔偿案件办结率达到80%以上；上级交办的线索启动率达到100%;12个县市区的住建（城管）类生态环境损害赔偿案件，每个县市区至少启动并办结1件案件。

整改时限：2024年5月31日

主体责任单位：市住建局、市城市管理局

市直牵头督导验收单位：市生态环境局

督办市领导：吴乐胜

四十五、农业农村部门生态环境保护意识不强，对秸秆综合利用指导管理不到位，对畜禽养殖监管指导缺位。

- 整改目标：全面提高农业农村部门生态环境保护意识，推进我市秸秆综合利用水平不断提升；完善畜禽养殖污染监管机制，落实好畜禽养殖行业规范化各项措施，推进畜禽养殖污染的源头治理，减少对环境的影响，促进养殖业与周边环境和谐共处。

整改措施：（一）深入学习贯彻习近平生态文明思想。通过局党组会、中心组学习等方式方法，推动本部门加强学习习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。按照《衡阳市生态环境保护责任规定》，传导工作压力，压实主体责任，推动工作落实，切实增强做好生态环境保护的思想自觉、政治自觉、行动自觉。（二）加强秸秆综合利用指导管理。一是提前谋划部署。紧密结合农时，召开工作部署会议，开展宣传活动，引导种植主体、农机装备主体、秸秆利用主体自觉参与秸秆综合利用各环节；二是加强工作督导。结合年度市场化主体秸秆利用量普查情况，对县市区秸秆市场利用主体情况进行调研，针对性的开展帮扶指导；三是推进试点示范。加强对秸秆综合利用重点县的工作调度，定期了解项目进展，鼓励秸秆综合利用典型技术模式在全市范围宣传推广。（三）加强畜禽养殖监管指导。一是加强宣传培训。开展畜禽养殖生态环保宣传培训，引导养殖企业自觉参与环保行动，提升行业部门管理人员的环保意识和监管能力水平；二是开展专项行动。定期开展畜禽养殖污染专项整治或督导行动，督促各县市区加强养殖场监管，排查违规养殖行为，对存在突出问题的养殖场加强指导并限期整改；三是加强畜禽粪污资源化利用技术指导和服务，督促养殖场建设粪污处理配套设施，鼓励养殖场粪污有效还田利用。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：市农业农村局，各县市区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市农业农村局

督办市领导：黄艳娥

四十六、自然资源部门对历史遗留矿山生态修复工作重视不够、统筹组织实施不力，对非法开采监管执法不到位。

- 整改目标：统筹组织做好全市历史遗留矿山生态修复工作，充分发挥生态修复保证金应用效用，坚持“谁开发、谁治理”和“边开采、边修复”，推动建立“不敢违法、不能违法、不想违法”的长效机制。

整改措施：（一）精心组织谋划。严格按照《衡阳市历史遗留矿山生态修复实施方案（2022-2025年）》要求，对2024年历史矿山修复任务提前谋划，精心组织,周密部署，明确时间节点、整治数量、资金来源、工程措施、适用政策、完成时限、整治后用途等。2024年完成380公顷以上历史遗留矿山治理任务。（二）加大资金投入。继续加大财政资金投入力度，保障生态修复资金，加强资金使用管控，确保资金合理使用。对于近年来关闭注销的砂石土矿，根据“谁破坏、谁治理”的原则，向矿业权人追缴生态修复治理费用；对于历史遗留的废弃无主矿山，各地财政根据规划做好预算，逐年安排资金进行修复，并积极向中央和省财政争取补助资金。（三）科学精准修复。对不在“三区两线”范围内、没有受矿山地质灾害威胁人群的废弃矿山，按照“生态保护优先、自然恢复为主”的方针，采取自然恢复为主的方式科学合理进行修复。对生态功能区位重要、影响区域经济发展、威胁人类生命财产安全的废弃矿山，按照“属地管理、分级负责”的工作原则和“宜耕则耕、宜林则林、宜水则水、宜建则建”的治理方式，分类分步推进修复治理。（四）创新治理模式。按照废弃矿山生态修复“谁治理、谁受益”的原则，广泛吸引社会资金参与矿山生态修复和修复治理后的深度开发利用，做到生态修复好和修复成果运用好的有机统一。建立市场化运作、科学化治理的生态修复模式，加快推进治理。注重加强项目市场化运作，将废弃露天矿山生态修复与城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用等项目有机结合，构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山生态修复新模式。（五）加大执法力度。进一步加大执法监管力度，持续开展矿产资源执法“双零”专项行动，实行“三个结合”，坚持重拳出击、露头就打，保持高压震慑态势，以打击促进生态环境治理。同时，积极落实生态环境损害赔偿制度，对在矿山开采、违法用地等方面诱发的生态环境案件，做到应赔尽赔。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：市自然资源和规划局，各县市区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市自然资源和规划局

督办市领导：黄立

四十七、林业部门对自然保护区及生态破坏监管不严、排查整治不彻底。

整改目标：全面落实《衡阳市人民政府办公室关于加强全市自然保护地监督管理的实施意见》，督导相关县市区林业部门和自然保护地管理机构做好自然保护地监督管理工作，强化自然保护地生态问题整改，建立健全监管长效机制。

整改措施：（一）开展保护宣传。组织开展自然保护地相关政策、法规宣传，提高广大人民群众生态文明意识。（二）加强日常监管。要求各地结合林长制“一长四员”加强对自然保护地和森林资源的巡查管护，完善管护台账，及时发现问题、整改问题，将问题扼杀于萌芽状态。（三）强化问题整改。按要求组织各县市区开展“绿盾”“自然保护地全面监督”等专项行动，督导相关县市区做好省级以上自然保护地生态问题排查整治工作。（四）健全长效机制。加强监管制度建设，完善监管规章制度，督促相关县市区积极落实《衡阳市人民政府办公室关于加强全市自然保护地监督管理的实施意见》。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：市林业局，各县市区党委、政府

市直牵头督导验收单位：市林业局

督办市领导：黄立

四十八、城管部门对城区餐饮油烟管控不力，对垃圾焚烧发电项目建设及生活垃圾填埋场问题整改牵头督导不够。

整改目标：严格落实城区餐饮油烟管理制度，规范餐饮业油烟污染防治工作，改善大气环境质量；加强生活垃圾填埋场日常监管，推进生活垃圾焚烧发电项目建成投运。

- 整改措施：（一）强化日常管理。完善油烟净化设施维护保养制度和监管制度，对设施运转情况进行监督检查；对露天烧烤和餐饮油烟排放实施常态化管理，开展昼夜巡查，并向背街小巷延伸，确保油烟净化装置正常运行，达标排放；加大城区范围内餐饮油烟污染巡查执法力度，每发现一起、查处一起、处罚一起，并建立好工作台账。（二）加大资金投入。继续加大财政资金投入力度，保障生态修复资金，加强资金使用管控，做到专款专用、专账管理、专项核算、封闭运行、跟踪问效，确保资金合理使用。对于生活垃圾焚烧发电项目，县级人民政府要严格按照签订的合同，督促项目单位按照时间节点，达标建成项目；对于生活垃圾填埋场整改项目，县级人民政府要安排专项资金对生活垃圾填埋场问题进行整改，保障整改封场后维护资金，并积极向中央和省财政争取补助资金。（三）加强督导问效。加强对生活垃圾焚烧发电项目建设和生活垃圾填埋场整改问题的督导帮扶，每季度至少开展一次实地督导，全力推进生活垃圾焚烧发电厂建成投运，生活垃圾填埋场问题整改彻底。

整改时限：2024年12月31日

主体责任单位：市城市管理局，各县市区党委、政府，园区党工委、管委会

市直牵头督导验收单位：市城市管理局

督办市领导：黄立

四十九、生态环境、自然资源、农业农村、住建、城管、林业等市直部门在分管领域监管执法力量不足。

整改目标：优化调整生态环境、自然资源、农业农村、住建、城管、林业等主管部门监管执法机构人员配备，调整优化生态环境、农业农村、城管执法队伍人员编制配备。

整改措施：（一）生态环境、自然资源等主管部门在本部门核定的行政编制总量内，科学配备本部门从事监管执法工作的人员编制，保障监管执法力量。（二）按照本次综合行政执法改革标准，调整优化生态环境、农业农村、城管执法队伍人员编制，充分保障其执法力量。

整改时限：持续推进

主体责任单位：市委编办

市直牵头督导验收单位：市委编办

市直配合督导验收单位：市人社局、市生态环境局、市自然资源和规划局、市农业农村局、市城乡住建局、市城市管理局、市林业局

督办市领导：刘章宇

五十、生态环境执法和监测系统队伍综合能力不强，结构性“缺人”比较突出，执法力量薄弱，相关仪器装备及车辆得不到应有保障，部分县级站不具备执法及应急监测能力，监测时效性和有效性难以保障。

- 整改目标：加强生态环境执法和监测队伍综合能力建设，解决结构性“缺人”和经费保障问题，提高监测时效性和有效性。

整改措施：（一）市生态环境局加大对本系统执法队伍和监测系统队伍业务培训，提升两支队伍的综合业务能力。（二）市生态环境局针对结构性“缺人”问题进行分析，在拟订新进人员计划时予以重点考虑，市委编办、市人社局在政策范围内予以支持办理。（三）市财政局充分调研，了解部分县级站执法及应急监测能力建设存在的困难、问题和需求。加强能力建设资金保障，积极筹措资金，有计划、有步骤解决能力建设问题。

整改时限：持续推进

主体责任单位：市委编办、市财政局、市人社局、市机关事务局、市生态环境局

市直牵头督导验收单位：市委编办

市直配合督导验收单位：市财政局、市人社局、市机关事务局、市生态环境局

督办市领导：刘章宇