**十三、2022年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金16692.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对大中修项目、公路建设养护检测抽检项目、交通流量调查、安全监管经费、国省道养护、危桥改造项目、四好农村路示范县项目、G107精细化提升项目、路网监控网络项目等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16692.25万元。从评价情况来看，单位全面完成了年度大中修及预防性养护任务，工程质量合格率达100%。

组织对衡阳市公路建设养护中心单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18834.18万元。从评价情况来看，年末全区干线公路优良率达90%以上，农村公路优良率达95%以上。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

 安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为9万元，执行数为12.42万元，完成预算的124%。项目绩效目标完成情况：公路畅通率100%，隐患排查100%，问题整改100%，开展安全生产教育培训、应急救援和演练工作落实100%，落实好安全例会及特护期安全生产工作部署，保质保量完成了领导交办的各项工作任务，全年无任何安全生产事故发生。

2022年“四好农村路”示范县市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已奖补衡阳县“四好农村路”省级示范县创建成功奖补资金100万元，有效激励了全市农村公路示范创建工作。二是已完成衡阳县农村公路项目建设任务，且项目建设质量100%合格，改善了当地群众生产生活条件。

2022年“四好农村路”示范县市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分3.91分。项目全年预算数为547万元，执行数为214万元，完成预算的39.1%。项目绩效目标完成情况：一是已完成衡阳县农村公路示范项目路面主体建设，下步将继续完成附属设施建设。 二是已完成路基建设，下步将继续完成路面及附属设施建设。

衡阳市国省干线公路大中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为5451万元，执行数为5451万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大修里程25.513km，中修里程20.101km，总里程49.264km。

衡阳市2022年国省干线公路大中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分7.25分。项目全年预算数为8498万元，执行数为6159万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：完成中修55.479km，预防性养护4.523km。

#### G107线安防设施精细化提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分6.4分。项目全年预算数为164.7万元，执行数为105.55万元，完成预算的64.09%。项目绩效目标完成情况：提升G107安全通行能力。

干线公路路况检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分5.24分。项目全年预算数为125.69万元，执行数为65.838万元，完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况：一是准确、及时完成国省道半年度检测任务，完成技术状况评定工作，为养护提供科学化决策；二是为年度考核及大中修申报计划提供依据。

#### 2022年度普通国省道养护市级专项切块资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9分。项目全年预算数为1132万元，执行数为1012万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：稳定和提升路况水平，达到考核指标。

公路交通流量调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按时按量完成公路交通流量调查月报、季报、年报数据填报、审核工作；二是已按要求在2022年9月20日完成四类公路比重调查；三是已按要求在2022年12月20日前完成汽车行程速度调查。

#### 市级农村公路危桥改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分8分。项目全年预算数为350万元，执行数为280万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成常宁市农村公路危桥改造三座主体建设，附属设施将于23年完成。

公路桥梁隧道定期检查抽查、危旧桥质量安全监督检查及培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为130.88万元，执行数为130.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按要求完成53座桥梁,1座隧道定期检查并出具报告；二是已按要求完成危旧桥质量安全监督检查及相关培训工作。

#### 市级农村公路安防工程、提质改造项目验收抽查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为35.5912万元，执行数为35.5912万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成对农村公路安防工程进行抽查验收。二是已完成对农村公路提质改造项目进行抽查验收。

市级农村公路路况抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分5.24分。项目全年预算数为43.43万元，执行数为22.752万元，完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况：已完成对农村公路路况进行抽查检测。

市级农村公路养护抽查巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分5分。项目全年预算数为35.7万元，执行数为17.85万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是已对年报内农村公路日常养护进行巡查。二是已对农村公路养护工程计划项目进行抽查检查。