附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2023年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2024年  4  月  7  日

项目支出绩效自评汇总报告

（衡阳市水利局）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市水利局是市政府工作部门，为正处级。机关内设机构共12个：办公室、规划计划科、组织人事科教科、财务科、水资源科（市节约用水办公室）、河湖管理和河长制工作科、水利建设和农村水利水电科、运行管理和安全监督科、水土保持和政策法规科（行政审批服务科）、水库移民科、水旱灾害防御科，机关党委按有关规定设置。局属内设财政统发全额拨款事业单位3个，即市水旱灾害防御事务中心（副处级），市库区移民事务中心（副处级），市农村水利水电事务中心（正科级）；以上3个单位财务放入局机关账户统一管理。

市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于水利工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利政策和规划，起草规范性文件，组织编制全市水资源规划、市级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理，以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全市河长制的组织实施工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推进水库移民对口支援工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全市河道管理区域范围内涉河案件的查处。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、指导全市水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定。负责干部教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全市水利科技发展规划。组织全市水利行业教育培训。承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全市水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的鉴定、申报与评奖工作。指导、承办全市水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责市城区防洪工程建设的管理工作。

14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2023年我局收入调整预算数为4597.24万元，2023年度决算为4597.24万元，其中项目支出决算数为1577.24万元。预算资金主要为以下三类：

一是业务工作经费68.52万元。分别是水旱灾害防御工作经费35.68万元，主要用于落实防汛抗旱职责，做好防大汛抗大旱准备，确保人民生命财产安全；水库移民工作经费32.84万元，主要用于用于全市重点移民村和乡村振兴示范村建设，开展移民培训，指导做好移民后期扶持政策实施情况业务工作。

二是市级专项资金301.15万元。分别为：1、2023年市级农田水利专项资金193.79万元，主要用于现代水网规划建设编制服务费122.99万元；对横江铺河、柿江河2条河流数据收集和勘察，编制河湖健康评价40万元；对水利普查名录内河湖卫星遥感监测，编制成果报告30.8万元。2、2023年市级农田水利专项资金第三批（小型水库）10万元，主要用于58座小型水库初步设计技术审查专家评审费。3、河长制工作经费30万元，主要用于开展河长制各项工作保障经费。4、水利项目建设管理经费21.96万元，主要用于建设项目技术评审劳务费等。5、农田灌溉水有效系数测算分析经费20万元，主要用于编制2023年度衡阳市农田灌溉水有效利用系数，为水资源管理“三条红线”控制目标考核提供依据，给灌溉渠系工程项目实施效果提供参考依据。6、水旱灾害防御工作经费（水利专项资金）25.4万元，主要用于开展全市基层水利人才水旱灾害防御知识培训，提升基层水利人水旱灾害防御水平。

三是上年结转资金231.16万元。分别为水利救灾资金19.20万元，主要用于采购防汛物资；2020年第一批省级新增水利预算资金102.68万元，主要用于水利综合信息平台建设；2023年市级农田水利专项资金71.4万元，主要用于清花河、柿江河等8条中小河流实施方案编制和衡阳市中小河流总体方案编制，列支专家评审费；2022年大中型水库移民后期扶持资金37.88万元，主要用于监测评估2022年度移民后期扶持政策实施情况，并抓好绩效评价和移民信息系统平台建设维护。

四是中央、省级资金976.41万元。分别为水利发展资金933.19万元，主要用于山洪灾害预警系统提升和补充调查评价，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护；大中型水库移民后期扶持基金43.22万元，主要用于全市大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估及移民信息系统平台建设维护，开展业务骨干培训，慰问困难移民群众和金秋助学。

- 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：

- 一是坚守水利安全底线。始终牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险”思想，把抓好防汛抗旱工作作为水利的头等大事、首要任务，强化风险意识和底线思维，坚持早谋划、早部署、早行动，紧盯薄弱环节，狠抓关键措施，全面落实各项工作，全力打好防汛抗旱的主动仗，防汛实现人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击“四不”目标，抗旱实现饮用水安全、灌溉用水安全、生态用水安全“三个安全”，进一步压实水库和堤防防汛责任充分发挥水工程防洪抗旱效益。

- 二是加强水利工程建设。强化水利工程建设储备，持续抓好2023年、2024年水利工程项目储备。积极争取资金，确保2023年争取资金数额目标不低于2022年水平。把控水利工程建设节奏，合理制定2023年水利工程建设计划执行进度，抓好项目技术施工设计、招投标活动、开工活动等时间节点布局。

- 三是继续深化河长制工作。继续推进“五全一常态”河长制暗访督查，强化河湖长培训、述职、考核制度，推动各级河湖长扎实履职。进一步加强监督考核，确保标准化管理在基层河长制工作落地生根。持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，推进妨碍河道行洪问题排查整治工作。进一步严格涉河项目审批，严禁未批先建、越权审批、批建不符的情况发生，对发生此类违法行为的，要予以严厉打击。持续推进小微河道清淤疏浚，完成1000公里以上的治理任务，积极引导社会参与河湖治理的良好氛围。

- 四是切实抓好水库移民工作。提前精准储备项目，按照“补短板、促升级、增后劲、惠民生”原则，以精准扶持、高质量发展为要义，提前储备移民后扶项目，推进移民产业兴旺和转型升级，优化移民培训，狠抓移民政策宣传，广泛宣传移民后期扶持政策和信访条例。加强与三峡移民等群体的沟通，维护移民稳定。

- 五是完成送审项目的技术评审并及时支付技术评审的个人评审费。

- 年度目标：

1、严格预算执行，保障局机关和内设事业单位全体在职和离退休人员正常工资和福利支出，确保机关工作的正常办公秩序和的生活秩序，确保各项工作顺利开展；

2、构建水利综合信息平台，以水利信息平台建设为重要抓手，系统性整合、重塑水利信息化建设成果，力争构建横向协同、纵向联动的数字化统一工作平台，进一步提高水旱灾害防御水平。通过对全市基层水利工作者的培训和对山洪灾害预警能力提升和补充调查，储备防汛抗旱物资，进一步提升完善山洪灾害宣传预警设施，保证山洪灾害点、监测点、预警信息预报等山洪灾害设施设备正常运行，切实提高群众的知晓率，提高重点山洪灾害防治区防灾减灾能力，做好防大汛抗大旱抢大险准备，确保人民生命财产安全；

- 3、统筹全市水安全保障需求，加强与省级骨干水网衔接，优化完善市县水网，形成市县协同、互联互通的水网体系，提供高质量水利公共服务；完成对清花河、柿江河等8条河流的调查评估，编制衡阳市中小河流治理总体方案编制，同时配合省厅完成衡阳市中小河流一张图建设。

4、按季度对所有县市区河长制工作进行督查检查，开展河长制培训，召开河长制现场会，组织开展巡河；对水利普查名录内96条河流的资料收集处理、监测与核查、编制成果报告；完成柿江河、横江浦河两条河流健康河湖评价编制，建立河湖健康档案，列支专家评审费；

5、完成58座小型水库初步设计、大中型水闸安全鉴定以及建设项目技术评审项目的评审，及时支付评审专家劳务费；

6、完成重点移民村建设24个、移民乡村振兴示范村3个，移民培训4567人次，开展移民后期扶持政策实施情况项目监测、监管检查、移民后扶政策实施情况督查调研及移民信访维稳等工作7次，完成全市移民工作业务骨干培训两期、金秋助学1次、移民困难慰问1次以及移民信息平台建设及维护等；

7、完成2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，并通过省厅考核，为水资源管理“三条红线”控制目标考核提供依据。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金实际使用情况。

1、业务工作经费68.52万元，全部用于防汛抗旱和水库移民业务工作。

2、市级专业资金301.15万元，除水网建规划建设13.008万元为质保金，项目技术评审费中因部分国债项目在2023年12月中旬评审完毕，技术专家评审费来不及支付，欠付8.04万元，建设项目技术评审30万元为2024年152座小型水库初步设计专家评审费外，其余均按专款专用支付到相应项目上。

3、上年结转资金231.16万元，均按专款专用支付到相应项目上。

4、中央省级资金976.41万元，除山洪灾害防治两个项目质保金47.8万元，大中型水库移民后期扶持因跨年度工作需在2024年支付的43.79万元外，其余均按专款专用支付相应项目上。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目支出预算按照“编制合理、分类准确、尽量细化、管理规范”的原则进行编制，督促各单位尽早分配资金，确保预算执行进度。项目资金使用实行专款专用，单列预算科目，进行单独核算，财务管理制度、会计核算制度健全，资金支出使用符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金实行专款专用，单列预算科目，单独进行核算，项目资金支出严格按照财务报账流程和大额资金使用流程办理，财务管理制度健全、会计核算制度完善，手续完备，资料齐全。

- （二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

所有的项目严格按照上级财务管理规定，按照招投标、政府采购及中介超市、电子卖场等管理办法分项目、分资金单独执行，实施前上局党组会或局长办公会，实施后有竣工验收报告，中途如有调整，必须经过局党组会或局长办公会审批通过，确保了整个过程公开、公平、公正。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

各项目支出均以上级指示精神和局党组会议（局长办公会）为依据，以核定发生的金额为准。

- 项目支出过程情况。

- 项目支出严格按照相关财经制度和局财务管理规定，依照报账程序予以申请、审核、报销、支付。

- 项目支出产出情况。

- 除移民工作因特殊原因，部分项目未按时完成外，其他各项目均按照上级部门下达的工作任务和本级部门开展实施的相关业务按时按要求完成相关工作,收到了较好的效果。

- 项目支出效益情况。

- 通过水利综合平台建设， 确保了水库、电站按预案进行调度，保证了水库、电站的安全度汛；通过防汛抗旱知识培训，确保全市防办系统的云平台、湘汛通、山洪灾害系统正常运行，防汛信息上下畅通；通过开展应急督查，确保应急隐患及时处置，保证了工程安全，群众生命财产安全。通过对故障山洪站点、监测点、预警预报平台进行维修，确保全市山洪灾害监测、预警系统正常运行，做好山洪灾害预警工作，增强山洪灾害防御能力。

- 年度水库移民后期扶持政策实施情况任务的完成，为全市水库和移民安置区移民提供就业、推荐工作岗位等，移民收入得到进一步提高；为全市移民提供安全宜居的人居环境，不断改善水库和移民安置区的生产生活条件，增强了水库移民的获得感、幸福感，加快了移民库区和乡村振兴整体布局的融合发展。

- 3、通过对衡阳市现代水网建设规划的编制，统筹全市水安全保障需求，加强了与省级骨干水网的衔接，优化完善市县水网，形成了市县协同、互联互通的水网体系，为衡阳市社会经济高质量发展提供了有力支撑；通过对衡阳市中小河流逐河治理方案的编制及衡阳市中小河流总体方案的编制，配合省级要求，坚持以流域为单元，逐流域规划、逐流域治理、逐流域验收、逐流域建档立卡，一条河一条河治理，实现“治理一条、见效一条”

- 4、河长制工作任务全部完成，河长办运转有序，国、省交办的各类问题及时整改到位，河湖管理水平显著提升，效果特别明显。充分利用卫星遥感等先进技术，有效支撑了水域岸线保护、水资源管理、水环境治理、水生态修复、水事执法等各项河长制工作的推进，降低日常巡查监管的压力，使巡查监管更具针对性，为河长制有关工作推进及相关管理决策提供了动态、客观、准确的数据支撑，为美丽河湖建设提供了基础保障。

- 5、评审专家费用的发放，为建设单位及编制单位节约了资金成本，带来了便利。

- 6、衡阳市年度农田灌溉水有效利用系数顺利通过省厅考核，为水资源管理“三条红线”控制目标考核提供了依据。整个水利工作呈现出欣欣向荣的景象，极大提高了水利干部职工的工作积极性。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析

2023年衡阳成功创建国家节水型城市，荣获全省水效领跑者城市，圆满承办全省大中型灌区建设与管理现场会、水政工作会议，小微河流清淤疏浚工作经验得到省河长办推介，衡阳县灌区渠道清淤扫障工作得到省水利厅表扬。民间河长开展的《衡阳绿，雁水清》主题护河行动荣获2023年湖南省十佳公众参与案例。

（一）水利建设势头更加强劲。坚持规划引领，积极谋划重大水利工程，《衡阳市现代水网建设规划（2021-2035）》正在编制，突出谋划牛形山水库扩建、欧阳海灌区扩灌重大项目，甘塘、近尾洲等6个大型灌区新建扩建工程。落实水利全口径投资55.8亿元，其中争取国省资金11.45亿元，与国家开发银行、中国农发银行、长江设计集团等银行和企业开展战略合作，落实银行贷款和专项债近40亿元，有效扩大水利投资。举行了全市水利工程建设真抓实干推进会，市委书记、市长出席并讲话。全市112个水利建设项目全面开工，在建项目质量监督覆盖率达100%，全面加强建设质量。申报新增中央资金水利项目，成功推送国家发改委项目677个164亿元，为2024年水利争资跑项打下坚实基础。

（二）河湖管理保护更加有力。市委、市政府高度重视，先后召开市委常委会、市政府常务会、市总河长会研究部署河长制工作。市委书记、市长分别带头开展巡河，市县乡村四级河长巡河95991次，累计发现解决涉河问题15201个。贯彻落实省第9号总河长令，落实河长制经费保障，对重点领域实行专业化保洁机制。完成小微河道清淤疏浚1303公里，积极应对了11月中旬全市范围爆发的水葫芦。开展以“屋场恳谈+河长制”为载体的河湖保护治理宣传，举办屋场恳谈会1300次，收集河湖治理建议1825条。积极引导河小青、民间河长等志愿者参与河湖治理保护，衡东县、常宁市河小青行动中心获评全省优秀县级河小青行动中心。打造“碧水支部”发挥党员护河先锋作用，构建“党支部+党小组+党员”巡河护河体系，开展护水宣传、河道保洁、清河净滩行动。

（三）水旱灾害防御更加有效。成功防御了11轮强降雨。全市1446座水库、600多处堤段和涵闸、1691处山洪灾害危险区明确了4个责任人，并开展了防汛抗旱知识培训，完成116处防汛隐患整改。修改和完善了水库汛期控制水位调度方案、山洪灾害防御应急预案。补充储备防汛物资和抢险队伍，及时发送强降雨预警信息，确保全市水利工程安全，并将暴雨变喜雨，增加蓄水6.3亿立方，为下半年抗旱做了充分准备，科学调度水源，有效保障了农作物灌溉用水和群众生产生活用水，未发生明显旱情。

（四）民生水利保障更加完善。高效推进重点民生实事，加强农村灌溉及饮水建设，实施小型农业水利设施建设和管护，清淤整治山塘2460口、畅通“中梗阻”渠道57公里、渠道清淤92公里，新增蓄水能力464万方，恢复和改善灌溉面积18万亩，完成率达100%，有效夯实粮食安全根基。持续保障农村饮水安全问题动态清零。有序推进库区移民工作，完成9974万元移民直补资金发放，核减大中型水库移民后扶人口1424人，完成5962人次移民培训，超额完成任务，推进24个重点移民村、3个移民乡村振兴示范村建设。

（五）依法治水管水更加严格。坚持节水优先，全面加强水资源管理。举行2023年度节约用水工作联席会议，完成30处取水监测计量设施建设，做好全市333处取水在线计量设施运行维护，开展取水口监测计量设施体系建设与治理。落实国家节水行动，1万吨以上用水量取水户计划下达全覆盖，衡阳雁峰酒厂等2家建设省级节水型企业。加强水土流失综合防治，依法依规征收水土保持补偿费330万元，开展生产建设项目水土保持监督检查330次，治理水土流失面积60.36平方公里。加强河道采砂管理，开展河道采砂常态化执法巡查41250公里，紧盯采砂管控重点河段、敏感水域开展专项打击行动22次，对衡山湘江鳌州采区规范管理。

六、有关建议

- 1、由于防洪安全隐患整改任务重，防洪工程、设备存在损毁或老化现象，维修资金缺口大。建议继续安排相关经费，加大资金投入，加强人员培训，全力做好水利防汛抗旱技术支撑工作。

- 2、建议规划项目分批分段实施，优先实施建成效益显著、民众积极性高的项目，加大水网骨干工程的推进力度，多方争取资金，拓宽融资渠道，争取项目早日建成生效。

3、衡阳市30条中小河流治理，需要投资19.8亿元才能完成，投资大是主要存在的问题，主要是部分河道保护人口、耕地多，防洪标准高，导致投资偏大。建议科学治理，优先治理病险严重的河段，地方加大融资，争取早日完成。

4、河长制工作任务重，上级要求严，参与的人员多，展开的地域广，要求投入的资金大，建议加大河长制工作经费投入，以确保河长制工作顺利开展。

- 5、建议将专家咨询和及其因技术评审而产生的相关费用纳入建设项目技术评审经费。

6、市农村水利水电中心负责全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，任务重，工作量大，投入的人员、经费多，2023年未给该中心预算工作经费，2024年预算工作经费10万元，但远远不能满足工作开展需要，建议加大给该中心的经费投入。

七、其他需要说明的问题

无

衡阳市水利局

2024年4月7日