**2023年衡阳市逸夫中学**

**知行楼、英才楼安全隐患项目支出绩效自评报告**

一、知行楼、英才楼安全隐患项目概况：

我校校园知行楼和英才楼于1995建成后，时间年久失修，外墙面瓷砖有脱落等情况。考虑学生和教师的安全情况，我校于2022年9月取市教育局安全隐患消除工程立项。2023年11月取得市财政局预算评审，预计工程项目金额64万元。2023年7月与湖南信实建筑工程有限公司签下合同63.52万元。该工程已于2023年7月开，9月完工，工程期限60天，2022年12月财政下拨该项目资金64万元，于年底收回，2023年返还64万元。

二、知行楼、英才楼安全隐患专项资金使用及管理情况：

2023年按该项工程进度支付进度款61.57万元，合同评审总价63.82万元，余款2.25万作为质保金于2024年支付，余款补财政收回。

1. 知行楼、英才楼安全隐患专项资金绩效情况

2023年我校按照上级主管部门各项指示，认真排查校园各项安全隐患，保障全校师生在校安全，创造良好的教育教学环境。