**2023年衡阳逸夫中学**

**男生宿舍改扩建项目支出绩效自评报告**

一、男生宿舍改扩建项目支出基本情况

男生宿舍改扩建占地面积471.78平方米，建筑面积3551平方。2022年男生宿舍改扩建项目资金500万用于主体工程工程款。当年用于工程前期申报备案检测等费用支出35万元，年底收回465万元。

2023年我校男生 宿舍改扩建主体工程于2023年2月开工，当年财政返还427.1万元，主体工程按进度付款382万元，其他监理费、监测费、电梯等共支付45万元左右，目前主楼已完工，室内配套设施未到位。

1. 男生宿舍改扩建项目支出专项资金使用及管理情况：

2023年我校男生 宿舍改扩建主体工程于2023年2月开工，当年财政返还427.1万元，主体工程按进度付款382万元，其他监理费、监测费、电梯等共支付45万元左右，目前主楼已完工，室内配套设施未到位。

二、男生宿舍改扩建项目专项资金绩效情况

新建男生宿舍解决了学生住宿难题，可以入住学生260人，并解决我校教师午休房子问题，教师可以入住92人。能够有效避免土地闲置，充分利用现有资源，使我校基础建设和硬件设施逐步完善，使之更加适应学校素质教育的发展形势，符合学校发展和校园建设良性规划。