**2023年衡阳市逸夫中学**

**项目支出绩效自评报告**

1. **项目支出概况**

2023年我校取得的项目资金合计546.1万，情况如下：

1、2023年取得上年结余结转专项资男生公寓改扩建资金427.1万元。

2、2023年取得上年结余结转专项资金119万元。

1. 校园消防工程55万；
2. 英才楼、知行楼安全隐患消除工程64万；

**二、2023年我校项目资金支出及使用管理情况如下：**

1、校园一体化改造项目专项资金使用情况：

2023年所取得男生公寓改扩建资金427.1万元，已支付427.1万元，其中：（1）支付新建楼合同进度款382万；（2）支付检测费、监理费、电梯款等施设备合同款45.1万。

2、校园消防工程专项资金55万元使用情况：

2023年按该项工程进度支付进度款43.83万元，合同总价45.18万元，余款1.3万作为质保金于2024年支付，余款补财政收回。

3、英才楼、知行楼安全隐患消除工程64万使用情况：

学校英才楼、知行楼2023年7月动工，于9月完工，工期60天，2023年取得该项目资金64万元，合同评审金额为63.82万元。工程已竣工验收，支付工程款97%，已支付61.57万，3%作为质保金于2024年支付，剩余资金2.25万作为结余资金已被财政收回。

3、校园消防工程、才楼、知行楼安全隐患消除资金绩效情况

2023年我校正在积极推进校园安全建设工作，逐步开展校园一体化改造项目，全体提升校园形象和办学品味，以此增强学校全体师生的校荣誉感与自信心。