附件6

项目支出绩效自评报告

（2023年度）

衡阳市实验幼儿园

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2024年   3 月   20 日

衡阳市实验幼儿园消防设施设备改造工程项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市实验幼儿园是市直全额事业拨款单位，主管部门是衡阳市教育局，成立于1955年，省示范幼儿园。

- 项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目名称为：衡阳市实验幼儿园消防设施设备改造工程，项目内容为：新建一座水泵房，幼儿园室内刮腻子，增加火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统电气系统等。项目资金来源为财政拨款资金，投资额为1，098，808元，其中不可预见费35，000元（含税）。本项目核定其他费用为28，883元（其中设计费20，330元,招标代理服务费8，553元。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

本项目总体目标是通过全自动报警和喷水系统，有效地防止火灾事故，有力保障师幼儿园及邻居的生命财产安全。年度目标：零火灾事故。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

财政已拨款924，800元。

- 项目资金实际使用情况。

竣工完成后根据合同支付工程合同价85%，即924，800元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金总共需1，098，808元，目前，已经到位924，800元。根据政府投资项目制度管理，2023年，项目支出拨付85%工程款924，800元，以及本项目核定的其他费用为28，883元（其中设计费20，330元,招标代理服务费8，553元。招。共支付953，683元。

三、项目支出组织实施情况

为了推动项目进度，我单位领导多次与第三方沟通加快完成，同时，向教育局、消防大队询问沟通，是否可以进场施工，在得到肯定答复后，要求施工单位进场检测数据合格后于2023年7月8日正式下达开工令，2023年9月8日已经竣工。

- 项目支出绩效情况

2023年，项目的资金使用主要为工程款，及相关手续费用的支付。该项目施工进展顺利、严格执行各项安全生产条例，工程进度正常，工程项目按时交付，在支付手续完全的情况下，及时支付合同价85%，即924，800元和其他费用。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析

利用暑假时间，多方合作，单位紧盯工程进度，保证及时完工，保证如期开学。

- 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 消防改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 教育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 衡阳市实验幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 109.88万元 |  | 95.36万 |  | 10 |  | 87％ |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.48万元 |  | 92.48万 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、解除消防安全隐患。 2、解除保证师幼及邻居的生命财产安全和幼儿园正常开展教育教学工作。 |  |  |  |  | 已完成消防改造工程100％ |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100％ | 100％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 消防改造数量 |  | =1项 | 1项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程竣工及时率 |  | ≥100％ | 100％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 消防安全隐患发生率 |  | ≤0 | 0 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目建设完成可持续 |  | ≥5年 | 5年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥98％ | 98％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 衡阳市实验幼儿园 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  | 教育局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 周文斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18932104498 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 衡阳市蒸阳北路43号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 421001 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 109.88 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 92.48 |  | 实际使用情况（万元） |  |  | 92.48 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 109.88 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 92.48 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 决策 | 20 |  |  | 项目立项 |  |  | 4 |  | 立项依据充分性 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 8 |  | 绩效目标合理性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 资金投入 |  |  | 8 |  | 预算编制科学性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 过程 | 20 |  |  | 资金管理 |  |  | 12 |  | 资金到位率 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 8 |  | 管理制度健全性 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 产出 | 35 |  |  | 产出数量 |  |  | 20 |  | 产出数量 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 5 |  | 经济效益 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 5 |  | 完成及时性 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 5 |  | 成本节约率 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 效益 | 25 |  |  | 项目效益 |  |  | 15 |  | 实施效益 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 满意度 |  |  |  | 10 |  | 9 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 肖俊 |  | 总务副主任 |  |  |  | 衡阳市实验幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |