衡阳市工业气体充装企业安全风险深度评估

专项检查工作方案

按照省应急管理厅统一部署，结合我市实际，决定采取“执法+专家”模式开展衡阳市工业气体充装企业安全风险深度评估专项检查，现制定如下工作方案。

一、工作目标

进一步压实企业主体责任，完善工业气体充装企业安全风险评估体系，建立健全企业对标自评制度。

二、检查及评估整治范围

取得危险化学品经营许可证的工业气体气瓶充装及经营企业。

三、时间安排

即日起至7月31日，具体分三个阶段：

1.企业自查阶段（5月前完成自查）。前期摸排取得危险化学品经营许可证的工业气体充装企业对照《工业气体充装企业安全风险评估细则》开展自评，对安全基础管理、总平面布置、气体充装作业、气瓶储存管理、工艺管理、设备管理、电气仪表管

理、应急与消防等 8 项评估内容全面评估，形成自评报告和问题隐患清单，确定安全风险等级，明确整改措施及时限，并将自评情况录入危险化学品经营安全监管系统。

2.市级组织深度评估（6月30日前）。市应急管理局采取“执法+专家”模式开展实地检查，对照《工业气体充装企业安全风险评估细则》，重点对企业开展自查自改的质量、检维修等环节及动火等特殊作业管理、线上录入问题隐患并实施整改闭环管理等情况进行检查，并将检查结果录入危险化学品经营安全监管系统。

3.整改交办阶段（7月31日前）。检查组对发现的问题应现场反馈给企业，督促企业“一企一策”制定落实整改措施。对未按期完成隐患整改的依法落实行政处罚措施，涉及否决项未整改的依法予以停业整顿，实现高和较高安全风险等级企业动态“清零”。

四、组织实施

本次工业气体充装企业安全风险深度评估专项检查由市局危化科负责制定工作方案，6月起组织化工专家会同属地应急管理部门对工业气体充装企业开展检查。检查发现的问题隐患及时向企业反馈并交办，由被检查企业所在县市区（园区）应急部门下达执法文书，并负责督促整改到位。

四、工作要求

1.检查组对检查发现的问题隐患和违法违规行为，要及时移交属地应急管理部门依法责令企业限期改正，原则上要求于7月31日前完成整改，因特殊原因无法于7月31日前完成整改的，企业必须采取有效的防范措施，确保安全，并向属地应急管理部门报备。

2.检查人员必须严格遵守中央八项规定等廉政要求，按规定缴纳伙食费，不增加企业负担，不泄露商业秘密。

联系人及电话：刘海兵，17749650427；

邮箱：hyswhyh@163.com。

附件：1.衡阳市工业气体充装企业信息表

2.工业气体充装企业风险评估检查表