附件5

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 市本级应急广播体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施 单位 | 市文化旅游广电体育局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 545.18 | 465.6 | 10 | 85.4 | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建设 1 个具备省、市应急预警信息发布接入、应急节目制作播发、辖区内资源管理、发布流程控制、发布资源调度、值守监看、消息分发传输、应急指挥调度等主要功能的统一调度指挥和管理的市级应急广播平台。 |  |  |  | 建设完成一个遵循国家应急广播体系建设标准，集成先进软件、高性能服务器、稳固网络架构及全面安全防护设备，确保信息传输的安全性与高效性的市级应急广播平台。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（20分） | 数量指标 | 建设完成1个市级应急广播系统 | ≥ | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 实现对全衡阳地区应急广播统一调度指挥和管理 | ≥ | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 | 定性 | 2024年 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 打通应急信息“最后一公里”，从根本上提高社会对各种突发事件、自然灾害的应急处置能力。 | ≥ | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 有效减少突发事件所造成的经济损失和人员伤亡，为 衡阳市经济的全面、健康、有序、稳定提供有力的保障。 | ≥ | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期发挥宣传应急保障作用，长期保护人民其中生命财产安全。 | ≥ | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 建设成本 | 545.18 | 465.6 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市文化旅游广电体育局（以下简称市文化旅游广电体育局）是市政府工作部门，为正处级，对外加挂衡阳市文物局牌子。

市文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委关于上述工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订、组织实施全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划,加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。

（二）统筹规划、指导协调全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作，加强信息化标准化建设，推动对外交流与合作。

（三）指导、协调全市文化、旅游、广播电视、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。

（四）指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，制定实施市场开发战略，加强市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

（五）管理全市性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

（六）指导全市文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务。

（七）负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。

（八）推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

（九）指导艺术创作与艺术生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、地方性、示范性文化艺术作品，推动各门类艺术发展。

（十）协调和指导全市文物保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，申报、保护、监督管理世界文化遗产，协调有关部门保护管理历史文化名城（镇、村、街区）以及传统村落，管理和指导考古工作，审核和申报各级文物保护单位；负责文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作。

（十一）管理全市非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。

（十二）指导全市广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管，指导、实施全市广播电视全市性重大宣传活动，加强广播电视节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。

（十三）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十四）推行奥运争光计划，科学设置与布局全市竞技体育项目，组织管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。

（十五）拟订市直文化旅游广电体育系统人才队伍建设规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十六）指导市直文化旅游广电体育系统党的建设。

（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

- 项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

我局2024年12月19日收财文A〔2024〕0243号指标480万元、2024年12月23号财文A〔2024〕0261号指标65.18万元，两项用于市级应急广播平台建设资金545.18万元已全部到位，全部为财政预算内资金。主要为市级应急广播系统建设项目金额为480.00万元；研判会议中心、指挥大厅、控制机房等的基础设施改造、电路消防改建、设备设施添置等装修改造费20.18万元；建设单位管理费、技术方案和可行性研究报告编制、工程监理费、网络安全二级等保测评、商用密码应用安全性评估、竣工决算编审和财务决算审核费、系统第三方验收测试费、招标代理费等工程建设其他费用45万元。

- 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

项目总体目标为全市应急广播工作，进行机房及指挥大厅升级改造，建设1个对全衡阳市应急广播系统的统一调度指挥和管理的市级应急广播平台，市级平台传输覆盖网络建设和完善，与省中心、12个县（市）区进行上下级平台有效对接，实现有效互联互通，实现与对应横向部门进行有效对接，在城区东四个公园景区建设了接收终端等建设内容。按照省委、省政府以及省广电局要求，应急广播建设完成时间为2024年，年度目标与总体目标相一致。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目建设中投入资金545.18万元，全部为财政预算内资金，市财政2024年足额安排落实资金545.18万元。

- 项目资金实际使用情况。

2024年通过政府采购进行应急广播市级平台建设，已经支付建设费用465.6万元，后期还需使用资金79.58万元对已经建设完成的应急广播平台尾款、装修项目以及其他相关项目费用的支付。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照专项资金要求，加强有效管理，实行专款专用、政府采购等原则使用专项资金，财务审批制度健全，资金支出程序规范。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我局加强对建设项目的管理，明确了分管领导和科室，制定了项目建设实施方案，聘请有广播电视专业的监理单位对项目实施过程和项目建设质量进行全面管理。严格按照专项资金要求，实行专款专用、政府采购等原则使用专项资金，财务审批制度健全，资金支出程序规范。

- 项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

市级应急广播系统建设是省委、省政府2024年全省重点民生实事项目之一，我局高度重视，切实落实湖南省广播电视局等七部门联合下发的《关于推进湖南省应急广播体系建设的实施意见》要求，召开党组会进行了专题研究，明确了项目建设计划。邀请了国家广电总局广播电视科学研究院刘春江教授来我市进行实地考察，牵头编制衡阳市市级应急广播系统建设项目技术方案，并邀请专业公司对建设项目进行了可行性研究。设计方案获得省广电局审核批复。我局加强与相关职能部门的沟通衔接。市财政局明确了建设资金来源，市数据局通过建设技术方案审查，市发改委同意了该项目的立项。市财政投资评审服务中心完成了对该项目的财评。并按照要求进行了项目招标挂网、公示、招投标等工作。加强项目施工管理，督促建设方严格按照合同约定及技术方案精心施工，保质保量完成项目建设。我局组织由财政人员、纪检人员、专家技术人员、监理人员等组成的验收小组对项目建设进行初验。以96分的省内第二高分通过省局专家组的终验。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

我局严格按照财务要求，规范项目支出，按照“三重一大”原则召开局党组会议研究决定项目设计、施工、验收等环节，确认项目支出招标、采购以及支付金额等。

（二）项目支出过程情况。

项目支出严格按照财务纪律和要求，做到资料齐全、审批手续齐全，通过国库支付系统全流程支付，确保资金安全合规。

（三）项目支出产出情况。

按照要求在规定时间内，建设完成了1个实现对全衡阳地区应急广播统一调度指挥和管理的市级应急广播系统

（四）项目支出效益情况。

（1）经济效益。

有效减少突发事件所造成的经济损失和人员伤亡，为 衡阳市经济的全面、健康、有序、稳定提供有力的保障。完成目标计划，实际完成率100%。

- 社会效益。

打通应急信息“最后一公里”，从根本上提高社会对各种突发事件、自然灾害的应急处置能力。完成目标计划，实际完成率100%。

- 可持续影响。

项目建设完成后能够长期发挥宣传应急保障作用，长期保护人民其中生命财产安全。完成目标计划，实际完成率100%。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析

市级应急广播系统，能够在规定时间内高质量建设完成，主要得益于领导高度重视、各部门支持配合、建设单位和施工单位、监理单位等积极履职尽责，严格按照相关法律、法规、规定和纪律等要求执行，建设相关手续程序到位。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

因市级应急广播平台建设资金在12月23日指标才下达，25日财政关账停止支付，由于时间紧，造成应急广播建设的装修改造费20.18万元；建设单位管理费、技术方案和可行性研究报告编制、工程监理费、网络安全二级等保测评、商用密码应用安全性评估、竣工决算编审和财务决算审核费、系统第三方验收测试费、招标代理费等工程建设其他费用45万元都没来得及支付成功，需要在2025年将资金结转重新支付。