附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2025年2月20日

　 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

部门整体支出绩效自评报告

衡阳市财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《衡阳市预算绩效管理实施办法》(衡办发〔2021〕13号)精神，我们根据《衡阳市财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》(衡财绩〔2025〕32号)，结合我分中心的具体情况，认真组织开展了2024年度衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心绩效自评工作，现将我分中心2024年度绩效评价工作的有关事项报告如下：

一、部门、单位基本情况

**（一）部门基本情况**。衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心为全额拨款事业单位，成立于2017年1月1日。下设10个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。截止2024年12月31日,在职36人，退休22人。

**（二）部门职能。**为经济社会发展提供公路交通保障。国省干线公路、农村公路建设和养护；公路抢修与保通；公路绿化；路产路权维护；协助路政管理。承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况。**我分中心2024年全年预算基本支出751.98万元，其中：工资福利支出613.19万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、基本医疗保险、养老保险、住房公积金、其他福利支出等；商品和服务支出74.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助64.43万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）项目支出情况。**2024年度项目资金安排和使用管理情况：

**1、资金投入情况。**

（1）、2024年我分中心预算项目收入0元。

 （2）、截止2024年12月31日收市财政追加项目资金3820.50万元，其他资金1003.54万元。

**2、项目资金使用情况。**我分中心2024年全年预算内决算项目支出3730.72万元,其他资金项目支出955.93万元。

 **3、“三公经费”控制情况。**贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，我分中心2024年预算“三公经费”0万元。2024年决算“三公经费”0元。

以上项目资金我分中心根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》制定各个环节管理制度，建立健全了内部控制制度建设手册。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2024年，公路珠晖分中心在市公路建设养护中心党委的坚强领导下，铆足干劲、拼出闯劲、保持韧劲，确保养护管理有效开展、工程建设有序推进、路况水平不断提升，2024年2月被湖南省公路事务中心评为全省公路工作先进单位。

珠晖区辖内的国省干线现有28.8公里，其中国道12.2公里（G107线）、省道16.6公里（衡花路、衡茶路）；有等级的农村公路现有325.7公里（其中县道40.5公里、乡道108.6公里、村道173.3公里、专用公路3.3公里），大小桥梁14座。辖区内含湘江、耒水两大水系，公路铁路纵横交错，临崖临水路段较多，管养路段点多面广线长。

1.管养有道，多措并举促畅行

 珠晖区辖内的国省干线现有28.89公里，其中国道12.2公里、省道16.6公里；交通年报范围内的农村公路现有325.7公里，大小桥梁13座。

一是开展“双评双促”，全面强化路面预防性养护和重点养护。完成了G107线K1898+484-K1903+000段路面大修工程及S337线酃湖公园段700米排水工程提质改造，对第三届湖南旅发大会开幕式会场周边的107国道、336省道实施了5000平方的中次路面铣刨重铺及2000平方的坑槽修补，实现了“旅发公路项目有序实施，路域环境全面提质提升”的工作目标，营造了“畅、安、舒、美、洁”的公路通行环境。在2024年省路况检测中，我分中心管养的国省干线优良路率为99.4%。

二是着力“质效齐升”,畅通农村“幸福路”。为不断改善农村公路通行条件，珠晖分中心通过大力实施农村特色旅游路提质改造工程、修复性养护工程、农村公路安防工程等项目，逐步对农村公路进行水泥路面换板、沥青砼罩面和安全隐患清零。全年完成养护工程5.22公里、Y011线黑化提质1公里、白鹭湖旅游公路C056线黑化提质2.2公里、X001线旅游路（茶秧线）拓宽提质2.8公里的建设。对X001线11公里进行了绿化、美化打造，争取创2025年全省“最美农村公路”。积极推进农村公路安全生命防护工程“攻坚消薄”专项行动，完成了2024年农村公路安防工程55公里，成为全市第一个完成这一重点民生实事项目的单位。在2024年省路况抽检中，珠晖区农村公路好路率为97%。2024年全省农村公路养护考评排名再创造新高，排全省38名！

三是安全保畅、日常养护工作。为确保珠晖辖区公路安全畅通，分中心养护人员强化了日常养护和重要时段的特别防护，成功应对了年初抗冰保畅特情及7.28强降雨导致的107线K1907+500段积水阻断交通险情。完成省委巡视组交办的珠晖二中通行道路提质改造工程、区道安委交办的3 处安全隐患整治工作和G107线国道K18999+560-K1899+920段路基下沉、K1903+100-K1903+300段山石崩塌两处重大灾害风险隐患点的整治工作，获评全市“平安交通”创建示范单位称号。全年清扫路面约470千米,清灌缝185千米，修整标准路肩20多公里，清疏水沟12千米、涵洞120多延米，修复水沟300多米，及时清除路面障碍30余次，枯死、倒树130余株，修复、增补钢护栏600余米，重画道路标线2500平方，更换（修补）波形护栏420米，对损坏的示警桩、百米桩、标识标牌计百余块进行了更换。

2.桥梁施工，提前通车近百天

白沙洲大桥又称衡阳市湘江三桥，通车运营22年来，多个位置出现了不同程度的破损。为确保桥梁安全，珠晖公路建设养护分中心于4月22日全面启动对湘江三桥的安全隐患整治施工，计划于10月1日恢复通车。工程包括全桥斜拉索的更换、桥塔高空防腐涂装、支座更换、常规病害修复、加装桥墩防撞系统、通航安全保障以及线缆迁移等一系列重难点工作。为了给第三届湖南旅发大会营造良好的交通出行环境，珠晖分中心精心组织、科学安排，确保了工程高速度推进、高质量实施、高水平完成，提前近百天于8月6日恢复了白沙洲大桥通车；2023年下半年开工的茶山坳大桥维修加固工程，是全衡阳市第一个采用专业施工监控的危桥改造工程项目，经过紧张施工，也于2024年7月完工恢复通车。

一年来，珠晖公路路况水平进一步提高，应急保畅进一步提档，治理能力进一步增强，路网结构进一步完善！

七、存在的问题及原因分析

一是农村公路“正常化、常态化”养护机制没有形成。养护意识不强，“重建轻养”现象依然存在。农村公路养护的目的依然停留在应付检查的层面上，未严格按照农村公路养护标准清除边坡、路肩的杂草。特别是路面坑槽处治不及时，存在一定的安全隐患。二是农村公路堆物占道、侵占路产路权等现象较为严重。公路沿线被个别群众非法占用、利用公路的现象仍然存在。对超载超限车辆的控制措施不及时、不得力，导致部分路面破损严重。

八、下一步改进措施

一是我分中心养护站养护工具车常年上路巡查、修补坑槽，请财政解决车辆运行费。

二是进一步完善内控制度建设，加强经费开支管理，提高资金使用效能。

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

2025年2月20日