衡阳市第十四中学

2024年度项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市第十四中学是市直全额事业拨款单位，主管部门是衡阳市教育局。

(二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。2024年我校有三个项目工程，分别是：

项目一：校园绿化 年初预算安排20万元

项目内容：

1.清除原枯死的樟树、泡桐树；

2.开挖14个种植穴（长、宽、深各1米）并回填种植土；

3.栽植胸径大于16cm的桂花树14棵；

4.用麻石砌筑树池，内铺PVC排水板；

5.操坪两端新砌60米花坛，并栽种鲜花;

经过这次提质改造，学校绿了、香了、更靓了。

项目二：教育费附加（教学楼安全隐患、宿舍楼消防设施改造及厕所改造工程）财政拨款65万元。

项目内容：

- 教学楼外墙立面年久失修而暗淡斑驳，时有抹灰掉落，维修后喷涂真石漆;

- 学校公厕共二层，第二层严重渗水，导致外墙立面破烂不堪，且老式的水泥窗户已松动。维修后外墙立面喷涂真石漆;

- 第二宿舍楼只有一条消防通道，新增一架不锈楼梯通道，并将二栋宿舍的门按消防要求进行改造;

项目三：心理辅导站经费

项目内容：

1.将教学楼五楼的会议室改造成心理讲座室;

2.添置设备——音乐放松训练系统;

心理咨询教师使用配套的专业设备设施开导教育有心理障碍的学生时，事半功倍，有效地缓解或消除焦虑、紧张、抑郁等情绪，减轻学生内心压力。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

以上三个项目的总体目标与年度目标均是通过改造，消除安全隐患，美化校园，给全体师生一个安全舒适的工作、学习环境。

项目资金来源为财政拨款资金，投资额为95万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

财政已拨款950000元。

（二）项目资金实际使用情况。

所有项目竣工验收完成后根据合同支付工程。

其中：

校园绿化使用资金19.59万元；

教育费附加（教学楼安全隐患、宿舍楼消防设施

改造及厕所改造工程）使用资金64万元；

心理辅导站经费使用9.97万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2024年项目资金财政总计拨款95万元，已经足额到位。项目支出共支付93.56万元。

三、项目支出组织实施情况

为了推动项目进度，我单位领导多次召开后勤工作会议，根据市教育局直属单位实施工程建设的工作要求，在局计财、建投及学校纪检的全程监督下，各项目均完成了前期的工作。

- 项目支出绩效情况

2024年，三个项目的施工进展顺利、学校总务部门严格执行各项安全生产条例，工程进度正常，工程项目按时交付。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析

利用暑假时间，多方合作，单位紧盯工程进度，保证及时完工，保证如期开学。

- 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无