
常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目

环境影响报告书
（送审稿）

建设单位：常宁市白沙镇人民政府
环评单位：衡阳云涛环境安全科技有限公司

二零二六年五月

目 录

1

1前言

11.1项目背景


31.2评价程序


51.3建设项目可行性分析判定


121.4本次评价关注的主要环境问题


131.5主要结论


14

2总则

142.1编制依据


182.2评价目的和原则


192.3环境影响因子识别及评价因子


272.4区域环境功能区划及评价标准


282.5评价等级及评价范围


332.6评价重点


332.7环境保护目标


35

3污染区域概况

353.1污染区域历史情况


403.2 污染场地现状及调查


64

4拟建项目概况

644.1基本情况


654.2主要内容及组成


684.3 经济技术指标


704.4废渣调查情况


1024.5遗留废渣方量


1034.6设计方案比选


1064.7项目设计方案


1184.8原辅材料


1184.9主要设备


1184.10项目公用工程


1194.11土石方平衡


1194.12辅助工程


1204.13项目劳动定员及工作制度


1214.14施工组织


122

5工程分析

1225.1施工期工程分析


1255.2封场后工程分析


1255.3水平衡分析


1265.4施工期污染源分析


1325.5封场后污染源分析


1355.6污染源汇总


1365.7污染物总量控制


137

6区域环境概况

1376.1自然环境状况


1396.2环境质量现状调查与评价


154

7 环境影响分析与评价

1547.1施工期环境影响分析


1637.2封场后环境影响分析


176

8环境风险评价

1768.1环境风险潜势分析及评价等级判定


1778.2环境风险识别


1788.3最大可信事故


1788.4风险事故情景设定


1788.5 环境风险分析


1798.6 环境风险管理措施


1818.7应急预案


183

9污染防治措施分析

1839.1 施工期污染防治措施分析


1939.2 封场后污染防治措施分析


202

10环境管理及监测计划

20210.1 环境管理


20410.2 环境监测计划


20510.3环境监理


20910.4 竣工验收计划


211

11环境影响经济损益分析

21111.1 环境保护投资


21111.2 生态环境效益分析


21211.3 生态及景观环境效益


21311.4 社会环境损益分析


214

12结论与建议

21412.1  结论


21812.2 评价要求及建议




附件

附件1 环评委托函

附件2 可研批复

附件3 实施方案审查意见

附件4 初步设计专家意见

附件5环境质量现状监测报告

附件6 项目区域用地性质说明（土地利用类型）

附件7责任主体文件

附件8 危废处置单位接收函

附件9 危废处置单位环评批复及剩余库容

附件10 依托一体化设施尾水监测报告

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 总体平面布置图

附图三 评价范围及环境保护目标图

附图四 补充监测点位图

附图五 治理范围及废渣分布图

附图六 集中管控区（填埋场）总平面图

附图七 集中管控区（填埋场）封场平面图

附图八 废渣临时暂存场所平面布置图

附图九 集中管控区（填埋场）场地防渗图

附图十 集中管控区（填埋场）地下水导排系统平面布置图

附图十一 集中管控区（填埋场）渗滤液导排系统平面布置图

附图十二 集中管控区（填埋场）地表水导排平面布置图

附图十三 集中管控区（填埋场）挡渣坝平面布置图

附图十四 危废运输至临时中转场路线图

附图十五 矿涌水及渗滤液收集管线平面布置图

附图十六 植被类型图

附图十七 土地利用现状图

附表

附表1 大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 土壤环境影响评价自查表

附表5 生态环境影响评价自查表

附表6 声环境影响评价自查表

附表7 环评审批基础信息表

1前言

1.1项目背景

常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭位于白沙镇观坪村（原福坪村）和杜西村（原西棉村）两个村范围交界处。上世纪八十年代以来，一些不法分子受利益驱使，采用自制土法烧砒灰进行非法加工炼砷，高峰期有8家非法炼砷小作坊，2002年通过政府审批，只留常宁市福鑫化工有限公司一家在该地段进行炼砷。2012年7月，常宁市人民政府组织市直相关部门和白沙镇对白沙子岭所有非法烧砒灰的小作坊和合法炼砷厂进行关停整治，并对当时唯一的合法企业常宁市福鑫化工有限公司给与了适当的补偿。白沙子岭境内炼砷多年，地区各企业产生的“三废”无组织排放造成区域环境的严重污染，重金属等污染物随大气沉降、雨水径流等进入土壤、地表水甚至通过灌溉进入农田，导致区域环境质量日趋恶化。

目前，白沙镇附近的数家非法采选与冶炼企业均已停产关闭，遗留了大量的选矿废渣以及砷冶炼废渣，废渣露天裸露堆置，经雨水长期受水洪冲刷进入附近溪道和周边区域，不断溶出的重金属的元素污染下游地表水体及周边土壤，存在较大安全隐患与环境风险。同时，白沙镇境内流经的舂陵水为湘江支流，污染废水将严重影响流域下游水环境，因此，为保障白沙镇及下游区域人身健康及饮用水安全，恢复区域生态环境，对该区域遗留的含砷重金属废渣及土壤进行治理势在必行。

2014年10月，常宁市水松地区重金属污染综合整治领导小组委托长沙赛恩斯环保科技有限公司（现赛恩斯环保股份有限公司）编制了《常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治项目技术方案》，该工程项目治理范围为原常宁市福鑫化工有限公司遗留的1#至8#废渣堆，2015年6月湘江重金属污染治理委员会办公室以湘重办函[2015]67号进行了批复，该项目已完成治理；2018年9月，常宁市水松地区重金属污染综合整治领导小组委托湖南澄源检测有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治项目治理与修复成效评估报告》。

为改善常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域重金属污染和生态破坏现状，逐步解决该区域环境问题，积极推进重金属污染源整治工作，响应《关于印发<中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）>的通知》（环办科财函〔2021〕22号）的号召，2023年3月常宁市白沙镇人民政府（以下简称“镇政府”或“建设单位”）委托湖南云天检测技术有限公司对场地内待治理的9#至16#废渣堆进行环境调查，根据调查结果：场地内遗留废渣共126316.7m3，其中第Ⅱ类一般工业固体废物113284.4m3，超标因子为pH、锌、铜、砷、镉；危险废物5245.8m3，污染因子为砷；第I类一般固废7786.5m3，废渣淋溶水通过地形形成地表径流直接流入火石冲水库；2023年4月常宁市白沙镇人民政府委托湖南中核建设工程有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目初步勘察报告》；2024年8月常宁市白沙镇人民政府委托湖南省环境保护科学研究院编制了《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目实施方案》，于2025年10月13日取得衡阳市生态环境局的审查意见；2025年7月常宁市白沙镇人民政府委托清之源环保科技有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目可行性研究报告》，并取得了常宁市发展和改革局出具的批复（常发改[2025]81号）；2025年10月常宁市白沙镇人民政府委托湖南中核建设工程有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域重金属污染治理和生态修复综合整治项目详细勘察报告》；2025年10月常宁市白沙镇人民政府委托湖南省环境保护科学研究院编制了《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目初步设计》。2024年2月，常宁市白沙镇人民政府委托赛恩斯环保股份有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域重金属污染治理和生态修复综合整治总体方案（2024—2028年）》，方案提出：①2024年4月底前，完成近期应急风险管控工程，包括危险废物清运和淋溶水、地表水应急处理，②2026年12月底前，完成白沙子岭区域内所有废渣的管控，③2027年12月底前，完成白沙子岭区域内所有裸露开采山体的生态恢复（不包括已整治遗留废渣区），④2028年12月底前，完成白沙子岭区域内遗留的零星污染问题，并开展区域重金属长期监测监控，力争实现地表水重金属因子铜、锌、镉、砷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；2023年11月，常宁市白沙镇人民政府委托塞恩斯环保股份有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域13#点位历史遗留含砷废渣应急清理项目》（以下简称“应急清理项目”），该项目对白沙子岭区域13#点位历史遗留含砷废渣进行了应急清理，已于2024年3月完成清理；2024年3月，常宁市白沙镇人民政府委托塞恩斯环保股份有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》（以下简称“应急处理项目”），该项目设置了两套200m3/d的一体化重金属废水处理装置对该区域内淋溶水和地表水进行临时处理，重金属经处理达到《污水综合排放标准》后排放，该项目已于2024年5月投入运营。

根据《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目初步设计》（2025年10月）可知，项目主要建设内容为：新建一座库容为16万m3Ⅱ类一般工业固废集中管控区，将项目场地内遗留的第Ⅱ类一般固废113284.4m3集中管控，在12#渣堆内建设3处Ⅱ类一般工业固废暂存场所；将5245.8m3危险废物转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置；将7786.5m3第I类一般固废整形后覆土生态恢复并对整个区域覆土生态恢复；对11#废渣区域北侧的矿涌水进行收集后与集中管控场所渗滤液一起依托依托应急处理项目一体化设施处理达标后外排至无名水沟。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》以及（国务院令第682号）的有关要求，常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”，需要编制环境影响报告书，故本项目需编制环境影响报告书。

2025年11月，常宁市白沙镇人民政府委托衡阳云涛环境安全科技有限公司（以下简称“我司”）承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我司成立了环评课题组，开展现场踏勘、收集相关资料等工作，并编制完成本项目环境影响报告书。

1.2评价程序

我司于2025年11月10日接受委托后，成立了工作小组，收集并研究了国家及湖南省相关法律法规文件，对项目区进行了多次实地勘察、收集和核实有关资料。

建设单位在环境影响评价信息公示平台进行了环境影响报告书首次信息公示（公示日期为2025年11月14日）；该项目环境影响报告书初稿完成后，建设单位进行了征求意见稿的公示，征求意见稿的公示在环境影响评价信息公示平台、环球时报、项目所在村委同步公开（公示时限：2026年3月17日至2026年3月30日），两次公示期间，均未收到群众反馈与本项目环境保护有关的意见或建议。在相关资料收齐后，环评单位编制完成了环境影响报告书（送审稿），供建设单位上报审批。

评价工作程序详见下图：


[image: image1.emf]第

一

阶

段

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3展开初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级 、 评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

建设项目

工程分析

第

二

阶

段

1提出环境保护措施 ， 进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响评价报告书 （ 表 ）

第

三

阶

段

图1.2-1环境影响评价工作图

1.3建设项目可行性分析判定

1.3.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类（鼓励类）第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”的第2项“生态环境修复和资源利用：矿山生态环境恢复工程，海洋环境保护及科学开发，海洋生态修复”以及第4项“环境污染监测防治：环境污染监测与防治技术，环境监测体系工程，生态环境保护监管执法技术与装备开发，土壤和地下水污染源头管控工程，有毒有害物质泄漏快速检测、在线监测与迁移预警的技术、设备研发及应用，边生产边管控修复的低扰动、低成本土壤和地下水污染防治技术与装备的研发及应用”。

因此，项目符合国家和地方产业政策。

1.3.2相关法规、规划符合性分析

1.3.2.1与《湖南省主体功能区规划》的符合性分析

本项目位于常宁市白沙镇，根据《湖南省主体功能区规划》，常宁市为国家级农产品主产区。常宁市属于湘中南丘岗农业带，应突出发展粮油、禽畜、林草、果蔬等优势农产品生产、深加工及流通，建设成为粤港澳农产品重要供应基地。

本项目属于生态治理项目，符合《湖南省主体功能区规划》要求。

1.3.2.2与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17 号）的符合性分析

根据《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）：“到2025年，全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%，重点行业绿色发展水平较快提升，重金属环境管理能力进一步增强，推进治理一批突出历史遗留重金属污染问题。”、“到2035年，建立健全重金属污染防控制度和长效机制，重金属污染治理能力、环境风险防控能力和环境监管能力得到全面提升，重金属环境风险得到全面有效管控。”、“推进涉重金属历史遗留问题治理。坚持问题导向，举一反三，推动地方结合农用地土壤镉等重金属污染防治、清废行动等专项工作，开展废渣、底泥等突出历史遗留重金属污染问题排查，以防控环境风险为核心实施分类整治。”

本项目为土壤重金属治理项目，属于推进涉重金属历史遗留问题治理，对污染区进行生态恢复，本项目建设符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）的要求。

1.3.2.3与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》：““十四五”总体目标，生态环境质量持续改善，突出生态环境问题加快解决，重大生态环境风险基本化解，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显增强，生态文明建设实现新进步”、“加强重点流域区域水污染治理。深入开展矿涌水、历史遗留废渣导致的流域性重金属污染治理。”“加强土壤污染源头预防。整治涉重金属矿区历史遗留固体废物，防控矿产资源开发污染土壤。”

本项目为重金属矿区历史遗留固体废物治理项目，可有效控制污染源，切断遗留废渣与地表水体的直接接触，有利于改善区域生态环境质量。因此，本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》。

1.3.2.4与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

根据《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》：“持续开展固体废物和危险废物贮存场所周边土壤和地下水环境状况的调查与评估。严格控制涉重金属行业污染物排放，整治涉重金属矿区历史遗留固体废物，防控矿产资源开发污染土壤。”

本项目为重金属矿区历史遗留固体废物治理项目，可有效控制污染源，切断遗留废渣与地表水体的直接接触，有利于改善区域生态环境质量。因此，项目符合《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》。

1.3.2.5与《湖南省“十四五”重金属污染防治规划》符合性分析

根据《湖南省“十四五”重金属污染防治规划》：“到2025年底，以重金属遗留废渣和涉重企业源头管控为重点，全省涉重金属国家重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降7%，突出历史遗留重金属污染问题得到解决，各流域重金属管控断面重金属因子达标率提升，涉重金属企业环境管理力量逐步加强。”

本项目为重金属矿区历史遗留固体废物治理项目，可有效控制污染源，切断遗留废渣与地表水体的直接接触，有利于改善区域生态环境质量。因此，项目符合《湖南省“十四五”重金属污染防治规划》。

1.3.2.6与《湖南省重金属污染防控工作方案（2022-2025）》的符合性分析

根据《湖南省重金属污染防控工作方案（2022-2025）》：“14.持续推进历史遗留固体废物排查。坚持问题导向，举一反三,结合农用地土壤镉等重金属污染防治、清废行动等专项工作开展废渣、底泥等突出历史遗留重金属污染问题排查……以防控环境风险为核心实施分类整治。……鼓励有条件的地方利用卫星遥感、无人机、大数据等手段开展历史遗留重金属污染问题排查。

本项目为重金属矿区历史遗留固体废物治理项目，可有效控制污染源，切断遗留废渣与地表水体的直接接触，有利于改善区域生态环境质量。因此，项目符合《湖南省重金属污染防控工作方案（2022-2025）》。

1.3.2.7与《“十四五 ”土壤、地下水和农业农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕 120 号）的相符性

根据《“十四五”土壤、地下水和农业农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）中“四、重大工程-（一）土壤和地下水污染源头预防工程以化工、有色金属行业企业为重点，实施100个土壤污染源头管控项目，开展在产企业防渗漏、流失、扬散，重金属减排等提标改造和历史遗留废渣整治。开展化工产业为主导的工业集聚区等地下水污染防渗改造。”

本项目为重金属矿区历史遗留固体废物治理项目，通过切断污染源从而改善场地周边环境质量，并对清完后的土壤进行生态修复。因此，符合《“十四五”土壤、地下水和农业农村生态环境保护规划》中要求。

1.3.2.8与《关于印发固体废物综合治理行动计划的通知》（国发[2025]14号）的符合性分析

根据《关于印发固体废物综合治理行动计划的通知》（国发[2025]14号）：“(十五)开展历史遗留固体废物堆存场所专项整治。摸清全国大宗工业固体废物堆存场所环境管理情况。开展环境风险调查评估，“一场(矿)一策”深入推进涉重金属矿山、尾矿库、堆(渣)场、危险废物填埋场等环境安全隐患排查整治。到2030年，完成全国60%以上的历史遗留固体废物堆存场所治理，全面完成赤泥库、尾矿库环境风险隐患整治。”

本项目为重金属矿区历史遗留固体废物治理项目，可有效控制污染源，切断遗留废渣与地表水体的直接接触，有利于改善区域生态环境质量。因此，项目符合《关于印发固体废物综合治理行动计划的通知》。

1.3.2.9与《常宁市国土空间总体规划（2021－2035）》的符合性分析

根据《常宁市国土空间总体规划（2021－2035）》，发挥区域比较优势，优化主体功能定位，细化主体功能区划分，完善差别化支持政策。加强湘江、衡山等重点区域生态保护修复和历史遗留矿山生态修复。

本项目为重金属治理和生态修复项目，可有效改善区域地表水和地下水水质，有利于提高自然生态系统功能，符合常宁市国土空间总体规划。

1.3.3生态环境分区管控要求分析

2024年，衡阳市生态环境局发布了《衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）》（衡环发[2024]194号），本项目位于常宁市白沙镇观坪村（原福坪村）和杜西村（原西棉村），环境管控单元编码为ZH43048220001，属于重点管控单元。与《衡阳市生态环境分区管控更新成果》相符性分析，详见表1.3-1。

表1.3-1与《衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）》的符合性分析

	区域
	维度
	管控要求
	本项目情况
	相符性分析

	白沙镇
	空间布局约束
	区域养殖业按划定的禁养区、限养

区、适养区实施分类管理。
	本项目不属于养殖业
	符合

	
	污染物排放管控
	1、梯次推进农村生活污水治理，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，完善农村生活污水治理和管护机制，加强“厕所革命”与生活污水治理的有效衔接。力争到2025年，基本实现城市建成区污水管网全覆盖、污水全收集、全处理，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。

2、实施VOCs全过程综合整治。加强源头削减、过程控制和末端治理的全过程防治，提升工业企业VOCs治理水平。拓展秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化、原料化利用渠道，突出抓好秸秆机械化碎草还田、腐熟还田、商品化有机肥还田和过腹还田，不断提高秸秆利用率，逐步构建以秸秆肥料化利用为主、其他形式为补充的多途径利用格局。推进畜禽养殖污染治理，全力实施化肥农药减量行动，加强种养业氨排放防治。加强农村生活垃圾管控，严禁垃圾露天焚烧。
	1、本项目项目施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥；封场后渗滤液、矿涌水经收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟；封场后渗滤液随着时间推移会逐渐减少直至不再产生；
2、本该项目不涉及VOCs

产生和排放，不涉及秸秆

综合利用，不涉及畜禽养

殖业，施工期产生的生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。
	符合

	
	环境风险防控
	1、加强危险废物和化学品管控，加强危险废物全过程监管。全面摸清全市危险废物底数，全面掌握全市危险废物种类、数量及区域分布。加强源头控制力度，建立健全危险废物产生源档案和台账。加强对全市危险废物产生、收集、贮存、转移、利用、处置全过程监管。加强危险化学品风险管控。优化涉危险化学品企业布局，对危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施，严格执行与居民区安全距离等有关规定合理布局，淘汰落后生产储存设施，推动违规危险化学品企业搬迁。

2、严格污染地块准入管理。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用
	1、项目不涉及危险化学品；危废清理后转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置，建设单位将建立健全危险废物台账；

2、本项目为重金属矿区历史遗留固体废物治理项目，通过切断污染源从而改善场地周边土壤环境质量，并对清完后的土壤进行生态修复，本项目开展了土壤污染状况调查。

3、本项目评价区域不涉及地下水型饮用水源，项目在新建集中管控区设置4处监测井，其中对照井1处、污染扩散井1处，监控井2处。
	符合


综上所述，本项目符合《衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）》（衡环发[2024]194 号）的控制要求。

1.3.4选址合理性分析

1.3.4.1 填埋场选址合理性分析

本项目填埋场（Ⅱ类一般工业固废集中管控区）选址位于13#渣堆处山谷中。本项目填埋场与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析见下表。

表1.3-3 拟建填埋场选址与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）合理性分析一览表

	序号
	选址要求
	本项目情况
	符合性

	1
	一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
	选址符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
	符合

	2
	贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。
	场界周边500m范围内无居民。
	符合

	3
	贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	根据常宁市自然资源局出具的项目区域用地的说明，填埋场选址不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	符合

	4
	贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
	该区域未发现活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
	符合

	5
	贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	选址地势较高，不处于江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	符合

	6
	Ⅱ类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层。a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5 mm，并满足GB/T 17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。b）粘土衬层厚度应不小于0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7 cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
	库底防渗系统组成结构从上至下依次为：a）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布保护层；b）500mm厚Φ30-50卵石渗滤液导流层；c）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布膜上保护层；d）2.0mm厚双粗面HDPE土工膜防渗层；e）1200mm厚膜下粘土保护层（粘土压实，不得含坚硬、刺类等杂物），渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；f）库底基层。


	符合

	7
	在地下水流场上游应布置1个监测井，在下游至少应布置1个监测井，在可能出现污染扩散区域至少应布置1个监测井。
	建立完善的地下水监测系统。本项目设计地下水监测井4处，第1口设在场地的上游；第2口设在场地西北侧；第3口及第4口设在挡渣坝下游侧。
	符合

	8
	贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。
	本项目渗滤液收集池采用C30钢筋混凝土，内外防腐、防渗，防渗要求不低于填埋场的防渗要求。
	符合

	9
	Ⅱ类场基础层表面应与地下水年最高水位保持1.5 m以上的距离。当场区基础层表面与地下水年最高水位距离不足1.5 m时，应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保Ⅱ类场运行期地下水水位维持在基础层表面1.5 m以下。
	考虑周边裂隙水以及大气降水对地下水的补充，填埋场库底设置了地下水导排系统，Ⅱ类场运行期地下水水位在基础层表面1.5 m以下。
	符合

	10
	Ⅱ类场的封场结构应包括阻隔层、雨水导排层、覆盖土层。覆盖土层的厚度视拟种植物种类及其对阻隔层可能产生的损坏确定。
	本项目封场结构由下至上：a）植被层：800mm的粘土，覆盖整个最后修复的表面；b）渗入水排放层：7mm厚土工复合排水网，截取上层的渗入雨水；引向库区周边间隔布置的排放口，阻止其在防渗层聚积，并保护防渗层；c）膜上保护层：600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布，保护防渗膜；d）渗入水防渗层：2.0mm厚的双糙面HDPE膜，阻止雨水进入废渣层；e）膜下保护层：400mm厚粘土（粘土压实，土壤中不得含坚硬、刺类等杂物），用于保护HDPE膜；f）基层：废渣层。
	符合


根据上表可知，本项目利用13#废渣堆存区新建一处Ⅱ类一般工业固废填埋场作为本项目Ⅱ类一般工业固废集中管控区符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；同时根据初步设计可知，13#渣堆位于山谷中，除东北侧区域外，其他方向存在天然斜坡过度，形成一处谷地可直接作为集中管控区边坡利用，库容为16万m3，可满足要求。

综上所述，从环保的角度看，拟建填埋场选址合理。
1.3.4.2废渣暂存场所选址合理性分析

由于本项目集中管控场所设置在13#废渣区域，需先将其区域废渣及废渣下层污染土壤挖除后暂存，再建设其集中管控场所，故本项目初步拟在 12#废渣区域设置 3 个废渣暂存场所。本项目废渣暂存场所与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中贮存场选址原则符合性分析见下表。

表 1.3-4 废渣暂存场与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）合理性分析一览表

	序号
	选址要求
	本项目情况
	符合性

	1
	一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
	本项目贮存场选址符合环境保护法律法规及相关法定规划要求
	符合

	2
	贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	本项目贮存场不在生态保护红线区域、

永久基本农田区域和其他需要特别保护的区域内。
	符合

	3
	贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
	根据地勘报告，该场地未发现活动性断裂、构造破碎带等，未发现新构造运动痕迹，场地稳定性良好，未见断裂，特别是活动断裂，也未见其他明显构造运动。拟建场地未见崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝等不良地质现象。
	符合

	4
	贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	本项目废渣暂存场不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	符合


根据上表可知，本项目废渣暂存场选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

12#废渣本属于第Ⅱ类一般工业固废，故底部及边坡不需防渗；场所周围设置排水沟（土沟）；暂存后表面采用1.0mm厚HDPE单糙面土工膜临时覆盖,并且膜上采用块石进行压着，防止扬尘；待遗留废渣集中管控场所建设完成后，暂存废渣及12#废渣一并挖除运输集中管控场所填埋处置。

根据初步设计可知，暂存场所1（占地面积约2935m2）堆存量1.2万m3，暂存场所2（占地面积约2456m2）堆存量1.0万m3，暂存场所3（占地面积约4500m2）堆存量2.1万m3，本项目暂存场可暂存废渣量约为3.7万m3，13#废渣区域转运暂存量约29385m3，故本项目废渣暂存场可满足需求。

本项目暂存场紧邻13#废渣场，运输便捷，位于本项目治理区域范围内，占地现状为林地山丘，未占用基本农田和天然保护林地及生态公益林，无保护植物分布，也无动物通道分布，没有占用泄洪通道和水利灌溉设施。因此，废渣临时暂存场选址合理。

1.3.4.3危废临时中转场依托合理性分析

由于山路崎岖，本项目清挖危废需先转运至危废临时中转场（距项目地进入口约为6公里）后再由危险废物专用车辆运输至常宁现代固废处置有限公司（一期）进行处置。

临时中转场地利用原来白沙子岭区域13#点位危险废物清运实施的临时中转场，位于白沙镇沙子坪区域。根据现场勘察，临时中转场位于山脚下，主要地表水径流下游，且地势较为平整，危险废物转运专用车辆便于进出，且离白沙镇主要交通道路距离不到1km，占地面积约1100m2，场地采用抗渗混凝土进行地面硬化防渗，同时设有约50cm高的防水墙并搭设防雨钢构棚架防止雨水进入场地；危废转运过程中，采用彩条布将废渣严格覆盖，防止废渣扬尘挥发散落。

综上所述，本项目危废临时中转场采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中6.3贮存场要求，本项目危废临时中转场依托可行。

1.4本次评价关注的主要环境问题

针对本项目建设特点，本次环境影响评价过程中关注的主要环境问题如下：

（1）环境空气：重点关注项目施工期扬尘防治措施；

（2）地表水环境：重点关注项目施工期废水、封场后渗滤液依托处理设施的可行性；

（3）地下水环境：重点关注项目废渣暂存场所、填埋场的防渗措施以及防渗效果；

（4）固体废物：重点关注项目废渣处置措施及去向的可行性，防止二次污染。

（5）环境风险：重点关注项目填埋场渗滤液渗漏对周围环境可能产生的影响及风险防范措施的可行性。

（6）项目废渣暂存场所、填埋场的选址可行性；

1.5主要结论

本项目建设符合国家、地方和行业产业政策，项目建成后可以有效解决历史遗留的废渣带来的环境污染问题，同时按照“三同时”制度认真落实工程设计和本报告提出的环保措施，并强化环境管理，工程对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周边当前环境空气、地下水环境、地表水环境、声环境等环境要素的功能区域要求，满足环境质量目标的要求。

因此，从环保的角度出发，本项目建设可行。

2总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日，中华人民共和国主席令第九号）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日，中华人民共和国主席令第二十四号）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日，中华人民共和国主席令第七十号）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日，中华人民共和国主席令第十六号）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行，中华人民共和国主席令第一〇四号）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日，中华人民共和国主席令第四十三号）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日，中华人民共和国主席令第八号）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起实施）。

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部部令第16号）；

（11）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（按2019年第1号修改单修订）；

（12）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；

（13）《市场准入负面清单》（2025年版）（发改体改规〔2025〕466号）；

（14）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）；

（15）《排污许可管理条例》（国务院令第736号）；

（16）《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号）；

（17）《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（18）《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）；

（19）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日实施）；

（20）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》环固体[2022]17号；

（21）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日）；

（22）《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》（公告2019年第8号，2019年2月27日起施行）；

（23）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；

（24）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；

（25）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号，2016年5月28日发布施行）；

（26）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号，2014年4月3日）；

（27）《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发[2013]86号）；

（28）《地下水管理条例》（国令第748号，自2021年12月1日起施行）；

（29）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（30）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）。

2.1.2地方性法规及相关政策文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2024年修正，2024年11月29日实施）；

（2）《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39号）；

（3）《湖南省大气污染防治条例》（2020年6月12日实施）；

（4）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（5）《湖南省湘江保护条例》（2023修正）；

（6）《湖南省人民政府关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知》（湘政发[2004]19 号）；

（7）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）；

（8）《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发[2018]20号）；

（9）《湖南省生态环境分区管控更新成果（2023版）》（湘环函〔2024〕26号）；

（10）《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》（衡政办发[2021]37号）；

（11）《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》（衡环函[2022]16号）；

（12）衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市中心城区声环境功能区划分（2019年版）》的通知，衡政办发[2019]13号；

（13）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；

（14）常宁市人民政府办公室关于印发《常宁市城市声环境功能区划分（2021年）》的通知，常政办发[2021]18号；

（15）《湖南省重金属污染防控工作方案（2022-2025）》。

2.1.3相关技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水影响》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

（10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（11）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

（12）《国家危险废物名录（2025年版）》；

（13）《危险化学品目录（2015版）》（2022调整）；

（14）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

（17）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（18）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（19）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2025）；

（20）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）；

（21）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（22）《地下水质量标准》（GBT14848-2017）；

（23）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（24）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（25）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（26）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（27）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（28）《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；

（29）《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）；

（30）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（31）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（32）《危险废物管理计划和管理台账制定技术指南》（HJ1259-2022）；

（33）《关于进一步推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》（环办固体函[2022]230号）；

（34）《关于印发固体废物综合治理行动计划的通知》（国发[2025]14号）。

2.1.4相关技术文件

（1） 《常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治项目治理与修复成效评估报告》（湖南澄源检测有限公司，2018年9月）；

（2）《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目（初步勘察报告》（湖南中核建设工程有限公司，2023年4月）；

（3）《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目检测报告》（湖南云天检测技术有限公司，2023年4月）；

（4）《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域重金属污染治理和生态修复综合整治总体方案（2024—2028年）》（赛恩斯环保股份有限公司，2024年2月）；

（5）《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域13#点位历史遗留含砷废渣应急清理项目》（塞恩斯环保股份有限公司，2023年11月）；

（6）《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》（塞恩斯环保股份有限公司，2024年3月）；

（7）《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目实施方案》（湖南省环境保护科学研究院，2024年8月）；

（8）《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目可行性研究报告》（清之源环保科技有限公司，2025年7月）；

（9）《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域重金属污染治理和生态修复综合整治项目详细勘察报告》（湖南中核建设工程有限公司，2025年10月）；

（10）《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目初步设计》（湖南省环境保护科学研究院、湖南省环科院环境工程有限责任公司，2025年10月）；

（11）建设单位提供的其他相关资料文件。

2.2评价目的和原则

2.2.1评价目的

（1）通过对国家、省及市的环境保护政策、环境保护规划的了解和分析，论证本项目建设的可行性及其选址合理性。

（2）通过对项目的工程内容和工艺路线的分析，弄清污染源种类、分布以及排放方式，核算污染源源强。

（3）通过对建设项目所在地周围环境现状调查、资料收集及环境现状监测，掌握评价区域的环境质量现状，以及对污染气象资料的收集分析，评价工程所处区域的环境质量现状，确定主要环境保护目标。

（4）结合周围环境特点和项目污染物排放特征，分析预测项目对周围环境的影响程度、范围以及环境质量可能发生的变化，根据工程分析和影响预测评价的结果，分析建设单位提供的污染防治措施的技术经济可行性及污染物达标排放的可靠性，若所提措施不能满足环保要求，提出切实可行的改进完善建议。

（5）从环保的角度明确给出项目建设的可行性结论，同时对本项目提出环境管理和环境监测制度的建议，从而为环保决策与管理部门提供科学依据。

2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境影响因子识别及评价因子

2.3.1环境影响因子识别

本项目工程内容主要为危废清运、第Ⅰ类一般工业固废原位生态恢复、第Ⅱ类一般工业固废直接填埋处理，且填埋场直接封场绿化，不接收外来废渣，因此本项目环境影响主要体现在施工期和封场后，封存区填埋过程纳入施工期管理，不考虑运行期影响，项目具体环境影响因素如下：

项目施工期主要影响为填埋场建设、危废清运、第Ⅰ类一般工业固废原位生态恢复、第Ⅱ类一般工业固废填埋及生态恢复过程对土壤、地表植被的扰动和破坏，施工过程的扬尘、施工机械尾气、施工噪声、施工废水以及固废排放对施工场地周围环境空气、声环境、水环境以及生态环境的影响。

项目填埋场仅用于本项目清理的第Ⅱ类一般工业固废的填埋处置，不对外运营，在废渣和污染土壤填埋处理后，直接封场绿化及生态恢复；清理废渣后的土地进行生态恢复，上述工程内容均在施工期完成，除定期监测取样和生态措施维护，无其他人为活动和生产活动，因此本项目不考虑运行期环境影响因素。

项目封场后影响因素主要为渗滤液渗漏存在的非正常事故影响，其主要影响因素为渗滤液对水环境和土壤环境的影响，另外填埋场存在的溃坝影响。

根据工程特点、区域环境特征、工程施工及封场后对环境的影响性质与程度，对本项目的环境影响要素进行识别，识别过程详见下表。

表 2.3-1 环境影响识别表 

	
	自然环境
	生态环境
	社会环境

	
	环境空气
	地表水
	声环境
	地下水
	土壤环境
	生物
	水土流失
	社会经济
	劳动就业
	自然景观
	公众健康

	施工期
	施工噪声
	
	
	-◎☆△
	
	
	-○☆△
	
	
	
	
	-○☆△

	
	扬尘
	-◎☆△
	
	
	
	
	-○☆
	
	
	
	
	-○☆△

	
	施工废水
	
	-◎☆△
	
	-◎☆△
	
	-○☆△
	
	
	
	
	-○☆△

	
	施工固废
	
	
	
	-○☆△
	-○☆△
	-○☆△
	
	
	
	
	

	
	地面开挖
	-○☆△
	
	
	
	-◎☆△
	-○☆△
	-◎☆▲
	
	
	-◎☆△
	

	
	占地
	
	
	
	
	-○☆△
	-○☆▲
	-○☆▲
	
	
	-○☆△
	

	封场后
	渗滤液、矿涌水
	
	-●★△
	
	-●★△
	-●★△
	-●★△
	
	
	
	
	-●★△

	
	溃坝
	
	-●☆△
	
	-○☆△
	-○☆△
	-○☆△
	-●☆△
	
	
	-●☆△
	-●☆△


注：+/-表示有利或不利影响；空格表示无影响，○/◎/●表示轻微、中、大影响程度； ★/☆表示长期或短期影响 ； △/▲表示可逆或不可逆影响。
2.3.2评价因子

根据项目所在区域的环境现状、项目特征、环境功能要求，本次评价工作的评价因子详见下表。

表2.3-2环境评价因子表

	项目
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、O3 、CO 、TSP

	
	影响评价
	颗粒物

	地表水环境
	现状评价
	pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、硫化物、石油类、硫酸盐、镍、锑、铊

	
	影响评价
	依托《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》已建的一体化重金属废水处理装置的可行性分析

	地下水环境
	现状评价
	水位、pH值、氨氮、挥发性酚类、氰化物、溶解性总固体、砷、汞、六价铬、铜、锌、锑、铊、总硬度、铅、氟化物、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

	
	影响评价
	砷、氟化物

	声环境
	现状评价
	Leq dB（A）

	
	影响评价
	Leq dB（A）

	生态环境
	现状评价
	植被、景观

	
	分析评价
	植被、水土流失、占地

	土壤环境
	现状评价
	pH 值、建设用地基本项目45 项

	
	影响评价
	定性描述

	固体废物
	产生情况
	一般工业固废、危险废物、生活垃圾

	风险
	分析评价
	渗滤液渗漏


2.4.2评价标准

本项目执行评价标准如下。

2.4.2.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目所在区域大气环境为二类功能区，项目所在区域环境SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NOx、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。标准值详见下表。

表2.4-2环境空气质量标准   单位：mg/m3
	污染物名称
	取值时间
	（GB3095-2026）

过渡阶段二级标准

	可吸入颗粒物

（PM10）
	年平均
	0.06

	
	24小时平均
	0.12

	细颗粒物

（PM2.5）
	年平均
	0.03

	
	24小时平均
	0.06

	二氧化硫

（SO2）
	年平均
	0.06

	
	24小时平均
	0.15

	
	小时平均
	0.5

	二氧化氮

（NO2）
	年平均
	0.04

	
	24小时平均
	0.08

	
	小时平均
	0.2

	氮氧化物（NOx）
	年平均
	0.05

	
	24小时平均
	0.1

	
	小时平均
	0.25

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4

	
	小时平均
	10

	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	0.16

	
	小时平均
	0.2

	TSP
	年平均
	0.2

	
	24 小时平均
	0.3

	备注：由于本项目环境空气影响仅在施工期，故不考虑2030年12月30日之后的环境空气质量标准。


（2）地表水环境质量标准

项目施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥；封场后渗滤液、矿涌水经收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟。具体标准值详见下表。

表2.4-3地表水环境质量主要指标  单位：mg/L，pH值无量纲

	序号
	项目
	Ⅲ类标准

	1
	pH
	6-9

	2
	SS
	/

	3
	COD
	20

	4
	BOD5
	4

	5
	氨氮
	1.0

	6
	石油类
	0.05

	7
	总磷
	0.2

	8
	氟化物
	1.0

	9
	硫化物
	0.2

	10
	硫酸盐
	250

	11
	汞
	0.0001

	12
	镉
	0.005

	13
	六价铬
	0.05

	14
	砷
	0.05

	15
	铅
	0.05

	16
	铜
	1.0

	17
	锌
	1.0

	18
	镍*
	0.02

	19
	铊*
	0.0001

	20
	锑*
	0.005

	备注：*执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。


（3）地下水质量标准

项目周边无集中式地下水取水点，区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体详见下表：
表2.4-4 地下水质量主要指标  单位：mg/L，pH值无量纲

	序号
	项目
	标准值

	1
	pH（无量纲）
	6.5-8.5

	2
	氨氮
	0.5

	3
	硫酸盐
	250

	4
	氯化物
	250

	5
	氰化物
	0.05

	6
	耗氧量
	3.0

	7
	挥发性酚类
	0.002

	8
	总硬度
	450

	9
	溶解性总固体
	1000

	10
	氟化物
	1.0

	11
	砷
	0.01

	12
	汞
	0.001

	13
	六价铬
	0.05

	14
	铜
	1.0

	15
	锌


	1.0

	16
	锑
	0.005

	17
	铊
	0.0001

	18
	铅
	0.01

	19
	镉
	0.005

	20
	K+
	/

	21
	Ca2+
	/

	22
	CO32-
	/

	23
	Cl-
	/

	24
	Na+
	/

	25
	Mg2+
	/

	26
	HCO3-
	/

	27
	SO42-
	/


（4）声环境

项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类，具体标准值详见下表：

表2.4-5 声环境质量标准限值单位：dB（A）

	评价位置
	类别
	昼间
	夜间

	项目所在区域
	2类
	60
	50


（5）土壤环境

根据《关于<常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目>项目区域用地性质的说明》：项目区域内用地类型主要为林地，进行污染治理后进行生态恢复，后期不作为建设用地开发利用。故本项目区域林地土壤参照《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，建设用地参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准值。具体标准值详见表2.4-6、表2.4-7。
表 2.4-6《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》  单位：mg/kg

	pH值

项目
	风险筛选值

	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	镉
	水田
	0.3
	0.40
	0.60
	0.80

	
	其他
	0.3
	0.30
	0.30
	0.60

	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	其他
	40
	40
	30
	25

	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	其他
	50
	50
	100
	100

	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	其他
	70
	90
	120
	170

	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	其他
	150
	150
	200
	250

	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	锌
	200
	200
	250
	300

	镍
	60
	70
	100
	190


表2.4-7 建设用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值

	
	
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	20
	60

	2
	镉
	20
	65

	3
	铬（六价）
	3.0
	5.7

	4
	铜
	2000
	18000

	5
	铅
	400
	800

	6
	汞
	8
	38

	7
	镍
	150
	900

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	0.9
	2.8

	9
	氯仿
	0.3
	0.9

	10
	氯甲烷
	12
	37

	11
	1，1-二氯乙烷
	3
	9

	12
	1，2-二氯乙烷
	0.52
	5

	13
	1，1-二氯乙烯
	12
	66

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	66
	596

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	10
	54

	16
	二氯甲烷
	94
	616

	17
	1，2-二氯丙烷
	1
	5

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	2.6
	10

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	1.6
	5.8

	20
	四氯乙烯
	11
	53

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	701
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	0.6
	2.8

	23
	三氯乙烯
	0.7
	2.8

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	0.05
	0.5

	25
	氯乙烯
	0.12
	0.43

	26
	苯
	1
	4

	27
	氯苯
	68
	270

	28
	1，2-二氯苯
	560
	560

	29
	1，4-二氯苯
	5.6
	20

	30
	乙苯
	7.2
	28

	31
	苯乙烯
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570

	34
	邻二甲苯
	222
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	34
	76

	36
	苯胺
	92
	260

	37
	2-氯酚
	250
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	5.5
	15

	39
	苯并[a]芘
	0.55
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	55
	151

	42
	䓛
	490
	1293

	43
	二苯并（a，h）蒽
	0.55
	1.5

	44
	茚并（1，2，3-cd）芘
	5.5
	15

	45
	萘
	25
	70


2.4.2.2污染物排放标准

（1）废气排放标准

本项目封场后无废气产生。施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，详见下表。

表 2.4-8 施工期废气污染物排放标准  单位：mg/m3
	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	监控点
	浓度

	1
	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）废水排放标准

项目施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥；封场后渗滤液、矿涌水经收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟。

项目废水污染物排放标准见下表。

表2.4-9 项目废水污染物排放标准  单位：mg/L

	序号
	项目
	（GB8978-1996）一级标准

	1
	pH
	6-9

	2
	悬浮物
	70

	3
	COD
	100

	4
	氨氮
	15

	5
	总磷
	0. 1

	6
	石油类
	10

	7
	氟化物
	10

	8
	硫化物
	1.0

	9
	总锌
	2.0

	10
	总铜
	0.5

	11
	总镉
	0. 1

	12
	总铅
	1.0

	13
	总镍
	1.0

	14
	总汞
	0.05

	15
	总铬
	1.5

	16
	总砷
	0.5


（3）噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），封场后执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声排放标准见下表。

表 2.4-10 施工期噪声排放标准  单位：dB（A）

	标准
	标准限值

	
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
	70
	55

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50


（4）固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） ；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.4区域环境功能区划及评价标准

2.4.1区域环境功能区划

项目所属的各类环境功能区区划和属性详见下表：

表2.4-1项目所在区域环境功能属性

	序号       
	项目
	类别

	1
	地表水环境功能区
	Ⅲ类

	2
	地下水功能区
	Ⅲ类

	3
	环境空气质量功能区
	二类区

	4
	声环境功能区
	2类

	5
	是否经济开发区/工业集中区
	否

	6
	是否基本农田保护区
	否

	7
	是否风景保护区
	否

	8
	是否水库库区
	否

	9
	是否属于集中污水处理厂纳污范围
	否


2.5评价等级及评价范围

2.5.1环境空气

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），最大地面浓度占标率Pi定义如下：


[image: image2.wmf]0

100%

i

i

i

C

P

C

=´


式中，Pi：i污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci：采用估算模式计算出的i污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i：i污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.3-2018）评价工作等级确定依据见表2.5-1。

表2.5-1评价工作等级判据表

	序号
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	1
	一级
	Pmax≥10％

	2
	二级
	1%≤Pmax＜10％

	3
	三级
	Pmax＜1％


通过类比同类项目，本项目封场后无废气产生，只在施工期产生少量扬尘，Pmax＜1％，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，本次大气环境影响评价等级定为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价工作等级判定为三级，无需设置大气环境影响评价范围。

2.5.2地表水环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量状况、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，判定依据见下表。

表2.5-2水污染影响型建设项目评价等级判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q（m3/d）

水污染物当量数W（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	-

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


项目施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目（《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》详见3.1节）一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥；封场后渗滤液、矿涌水经收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟；封场后填埋场渗滤液随着时间推移会逐渐减少直至不再产生。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中分级评定依据，本项目为间接排放，因此地表水评价等级为三级B。

2.5.3地下水环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目危险废物外运综合利用，新建一座Ⅱ类一般固废填埋场，属于工业固体废物（含污泥）集中处置，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类；治理区属于污染场地治理修复工程，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

根据现场调查，本项目所在区域居民均饮用山泉水，区域无饮用功能的地下水水井，因此本项目不涉及集中式饮用水水源地、特殊地下水资源等地下水环境敏感区和分散式居民饮用水水源等较敏感区，地下水环境敏感程度为不敏感。

地下水环境评价工作等级分级详见下表。

表2.5-3地下水评价工作等级分级表

	项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据上表，确定项目地下水环境评价等级定为三级。

（2）评价范围

①治理区：由于本项目仅对各个废渣点的废渣进行清挖、转运，随后对场地进行复绿，施工期短，对周边区域扰动小，且项目实施后对周边地下水环境将有改善作用。因此，废渣点评价范围参考同类工程和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中线性工程项目，以治理区边界向外延伸200 m作为调查评价范围。

②Ⅱ类固废填埋场：结合项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征、地下水保护目标和敏感区域的情况，本次地下水南边界以山脊、山路等为界线，北边界以山路为界线，东边界以治理区域外200m为界，西边界以火石冲水库为界，形成以填埋场为中心4.480km2范围作为评价范围。

2.5.4声环境

（1）评价等级

本项目主要噪声污染来自施工机械设备，车辆运输产生的交通噪声，属于暂时性的影响，由于本项目施工较分散、规模不大，项目完成后噪声影响将消失。建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大。对照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级的划分规定，结合区域环境敏感区的分布情况等进行综合考虑，确定本项目声环境评价工作等级为二级。具体评定详见下表。

表2.5-4本项目声环境评价等级划分表

	项目
	评定结果

	项目所在区域声环境功能区域
	《声环境质量标准》规定的2类地区

	受影响人口
	项目所在区域声环境不敏感，受噪声影响的人口变化不大

	项目建设前后噪声级增量
	<3dB（A）

	评价等级
	二级


（2）评价范围

项目边界外200m范围。
2.5.5生态环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）6.1.2节可知，等级评价原则如下：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目属于生态环境治理项目，治理完成后废渣区封场绿化恢复成林地。本项目位于常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，项目占地面积约0.112km2＜2km2，且不属于水温要素影响型项目。故确定本项目生态环境评价工作等级为三级。

（2）评价范围

本项目治理区域、填埋场及废渣暂存场周边300m的范围。

2.5.6环境风险

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，风险评价级别划分根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据等级划分表确定评价工作等级。

环境风险评价工作等级划分确认表详见下表。

表2.5-5 本项目环境风险评价工作等级划分确定表

	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


本项目涉及的风险物质主要为渗滤液，项目Q=0.4（Q＜1），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：项目环境风险潜势为Ⅰ。确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

2.5.7土壤环境

项目土壤评价等级及评价范围根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）确定，本项目属于污染影响型建设项目，土壤环境评价工作等级分级详见下表。

表2.5-6 土壤评价工作等级分级表

	占地规模

评价工作等级敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于环境和公共设施管理业中的采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用，填埋区土壤环境影响评价类别为Ⅱ类。本项目Ⅱ类填埋场（永久占地）占地面积为15169m2（约1.52hm2），属于小型（≤5hm2）；本项目Ⅱ类填埋场周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等，故本项目土壤环境敏感程度为不敏感。

对照上表，本项目评价等级为三级。

（2）评价范围

项目治理区域及Ⅱ类填埋场周边50m的范围。

2.6评价重点

根据本项目产排污分析以及周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

（1）施工期、封场后环保措施的可行性或依托可行性论证，提出相关的环保措施要求和建议；

（2）分析封场后渗滤液对环境的影响；

（3）做好环境风险评价，分析项目事故风险因素，提出事故防范措施和应急措施；

（4）论述填埋场、废渣暂存场等选址可行性和合理性。

2.7环境保护目标

本项目大气评价等级为三级，无需设置大气环境影响评价范围。本项目位于常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区（白沙镇观坪村（原福坪村）和杜西村（原西棉村）），根据环境影响因子识别结果、影响程度及拟建项目的各环境要素评价范围，确定环境敏感目标，项目治理区域评价范围内的环境保护目标详见表2.7-1，危废转运路线声环境保护目标见表2.7-2。

表2.7-1 项目治理区域水环境、声环境、生态环境及土壤环境保护目标一览表

	项目
	名称
	功能及规模
	与厂界距离
	执行标准

	地表水环境敏感点
	舂陵水
	白沙镇大路村至松柏镇茭河口，约长63.9km，渔业用水
	东面3700m
	GB3838-2002Ⅲ类标准

	
	灌区左干渠
	主要功能为灌溉
	东面1900m
	GB3838-2002Ⅲ类标准

	
	无名水沟
	主要功能为灌溉、渔业用水
	/
	GB3838-2002Ⅲ类标准

	
	火石冲水库
	水域面积约3.8hm²，主要功能为灌溉、渔业用水
	东面2300m
	GB3838-2002Ⅲ类标准；严禁侵占、弃渣入塘

	地下水环境敏感点
	/
	/
	周边无集中式地下水取水点，本次评价以评价范围内含水层为地下水保护目标
	《地下水质量标准（GBT14848-2017）》Ⅲ类水质标准。

	治理区域噪声敏感点
	评价范围内无声环境保护目标

	土壤敏感点
	治理区域、填埋场及其周边50m范围内土壤
	林地
	/
	《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值

	生态敏感点
	治理区域、填埋场、废渣暂存场及其周边300m范围内动植物、景观等
	/
	/
	不对填埋场周边生态系统造成影响


表2.7-2 危废转运路线声环境保护目标一览表

	环境要素
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	敏感点与道路的阻隔情况
	相对道路距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	声环境
	樟木大王
	112.62744
	26.18146
	分散居民点
	2户约10人，其他均为废弃房屋
	二类区
	无
	45m

	
	福坪村
	112.63673
	26.18753
	分散居民点
	3户约13人，其他均为废弃房屋
	二类区
	无
	40m


3污染区域概况

3.1污染区域历史情况

污染区域二十世纪80年代前为荒地，约1983年至2012年为常宁市福鑫化工有限公司生产期，采用自制土法烧砒灰进行非法加工炼砷，高峰期有8家非法炼砷小作坊，2002年通过当时政府审批，只留常宁市福鑫化工有限公司一家在该地段进行炼砷。2012年7月，常宁市人民政府组织市直相关部门和白沙镇对白沙子岭所有非法烧砒灰的小作坊和合法炼砷厂进行关停整治，原企业构筑物已全部拆除；2012年至今，地块处于闲置状态。

2014年10月，常宁市水松地区重金属污染综合整治领导小组委托长沙赛恩斯环保科技有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治项目技术方案》，该工程项目治理范围为原常宁市福鑫化工有限公司遗留的1#至8#废渣堆；2015年6月，湘江重金属污染治理委员会办公室以湘重办函[2015]67号进行了批复；2018年9月，常宁市水松地区重金属污染综合整治领导小组委托湖南澄源检测有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治项目治理与修复成效评估报告》。2023年11月，常宁市白沙镇人民政府委托塞恩斯环保股份有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域13#点位历史遗留含砷废渣应急清理项目》，已于2024年3月完成清理。2024年3月，常宁市白沙镇人民政府委托塞恩斯环保股份有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》，该项目已于2024年5月投入运营。

（1）常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治项目

2015年，常宁市水松地区重金属污染综合整治工作领导小组委托长沙赛恩斯环保科技有限公司编制了《常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治项目技术方案》。2016年，项目正式开工建设2018年9月，常宁市水松地区重金属污染综合整治工作领导小组委托湖南澄源检测有限公司编制《常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治项目治理与修复成效评估报告》，根据效果评估报告可知，常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治工程实际工程情况见下表。

表3.1-1 常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治项目实际建设情况

	实施项目
	技术方案要求
	实际工程完成情况

	Ⅱ类废渣填埋及固废处置
	新建Ⅱ类废渣填埋场，处置区域内10.8万m3Ⅱ类一般工业固体废弃物
	新建Ⅱ类废渣填埋场，实际处置区域内10.7万m3Ⅱ类废渣，处置率达99.1%，填埋场防渗体系按标准建设

	危险废物填埋及安全处置
	新建危险废物填埋场，对0.26万m3危险废物固化稳定化后安全填埋
	在Ⅱ类废渣填埋场设专属危废填埋分区，对0.34万m3危险废物固化稳定化后集中安全填埋，超额完成处置任务

	填埋场周边挡墙/拦渣坝修建
	东南侧建毛石混凝土坝（顶宽1.5m、地上高4.5m、长55m）；南侧建毛石混凝土挡墙（顶宽0.75m、平均高2.5m、长200m）；北侧建毛石混凝土挡墙（顶宽1.5m、平均高2m、长150m）
	1、按技术方案标准完成全部挡墙、拦渣坝主体工程修建；2、验收中发现南侧挡墙底部岩隙渗水问题，随即开展专项调查，确认渗水成因并采取应急处理：通过沟渠收集挡墙岩隙渗水及周边受污染地表水，接入简易处理设施处理，有效控制污染扩散；3、将挡墙渗水后续治理纳入项目后续建议，提出统筹二期工程解决区域污染水体收集与深度处理

	截洪沟和排水沟修建
	填埋场周边建611m环场浆砌石截洪沟（宽80cm、深80cm）；封场后表面建600m横向砖砌排水沟（宽40cm、深40cm）
	建成558.7m环场浆砌石截洪沟，741.3m横向砖砌排水沟，排水沟长度超额完成；截排水系统同步服务于挡墙渗水收集，强化导排水、防污染效果

	废弃矿洞封堵
	采用2m厚钢筋混凝土封堵3个废弃矿洞，设置3个警示标志
	完成3个废弃矿洞2m厚混凝土封堵，封堵效果符合要求，消除矿洞渗漏辅助污染风险

	生态恢复
	对一期治理区域开展生态恢复，恢复面积约4.94万m2
	对治理区域全域开展生态恢复，恢复面积达5.58万m2，其中填埋场封场区域绿化面积1.55万m2，超额完成恢复指标；植被恢复工程同步减少雨水冲刷，降低挡墙周边入渗污染风险

	辅助工程
	建设场区内给排水、供配电、道路等配套工程
	完成厂区核心道路建设，配套工程为挡墙渗水调查、应急处理及后续管护提供基础保障


根据效果评估报告可知，本项目验收中发现填埋场南侧挡墙底部岩隙渗水且带有一定污染，经核查渗水由区域降雨入渗补给形成，因场地地处矿区，周边土壤、水体重金属背景值较高导致渗水污染。针对该问题，已通过沟渠收集挡墙岩隙渗水及周边受污染地表水，接入简易处理设施处理进行处理。

根据效果评估报告可知，填埋场渗滤液各类污染因子可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，场地40个土壤采样点位指标符合《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ/T350-2007）B级标准，新桥溪、舂陵水等地表水指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，周边居民水井地下水达《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。根据现场调查可知，目前填埋场内已无渗滤液产生，渗滤液收集池内无渗滤液。

因常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治工程挡渣坝存在渗水情况，长沙赛恩斯环保科技有限公司于2020年建设一套500m3/d的挡墙渗水应急处理装置专门处理挡渣坝渗水，尾水排入溪沟。具体处理工艺流程如下如所示。

[image: image3.png]HiEZK

BERNLE

EHPHIF

A AR Rt
PAM RER Nt

SRFIR AL
[EirEH

iB7IKIME EHEELE





图3.1-1挡墙渗水处理工艺流程图

（2）常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域13#点位历史遗留含砷废渣应急清理项目

2023年9月，湖南省公开第二轮第二批省生态环境保护督察第二批典型案例，明确指出常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭仍遗留大量废渣，经采样分析，该区域污染问题依然突出，基于此，常宁市白沙镇人民政府启动13#点位历史遗留含砷废渣应急清理工作；2023年11月，常宁市白沙镇人民政府委托赛恩斯环保股份有限公司编制《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域13#点位历史遗留含砷废渣应急清理实施方案》，明确13#点位危废清理、转运、处置全流程要求，将白沙子岭区域9#-18#点位含砷废渣处置与整体生态修复纳入规划，分阶段推进；并于2023年12月通过技术评审会并完成修改完善；2023年12月，常宁市白沙镇人民政府委托湖南中核建设工程有限公司编制《常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域重金属污染治理和生态修复综合整治总体方案初步勘察报告》，13#点位应急清理工程完成，清运含砷废渣约3682.91t，转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置；2024年3月，13#点位应急清理项目完成废渣清理运输、危险废物处置及场地防尘覆盖，清运工作正式结束。

（3）常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目

由于白沙子岭区域流经废渣堆区域的地表水存在砷、锌、镉等重金属污染，且区域内主要有三条水流汇集，为实现近期风险管控，2024年3月，白沙镇人民政府启动淋溶水和地表水临时处理项目。根据现场调查，该项目在三条溪沟汇流处设置拦水坝，采用抽水泵将拦截水抽至上游一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后排放，尾水排放口位于拦水坝下方。项目共配置两套200m³/d的一体化重金属废水处理装置，对受污染淋溶水、地表水进行处理。该项目于2024年5月底完工并投入运行，通过对受污染水体的及时处理，有效降低了污染物向下游扩散的风险，避免了对火石冲水库及舂陵水流域的进一步污染。一体化设施处理工艺如下。


[image: image4.emf]收集池

配合反应槽

水解反应槽

絮凝反应槽

高效沉淀槽

底流 上清液

储泥池

压滤机

清水池

废水

生物制剂

石灰乳

絮凝剂

酸

外排

滤液 滤渣

安全处置


图3.1-2 淋溶水和地表水一体化设施处理工艺流程图

建设单位于2026年1月委托湖南信泰环境服务有限公司对该项目一体化设施进水和出水进行监测（监测报告见附件10），监测数据见下表。

表3.1-2 一体化设施进水出水监测数据表  单位：mg/L

	检测时间
	监测浓度

	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	
	砷
	锌
	镉
	铜

	2026.01.04
	0.7
	0.2L
	0.327
	0.004L
	0.005L
	0.005L
	0.006L
	0.006L

	2026.01.12
	0.7
	0.2L
	0.312
	0.004L
	0.005L
	0.005L
	0.006L
	0.006L

	2026.01.19
	0.6
	0.2L
	0.396
	0.004L
	0.005L
	0.005L
	0.006L
	0.006L

	标准限值
	/
	0.5
	/
	2.0
	/
	0.1
	/
	0.5


根据上表可知，一体化设施尾水各污染因子可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（4）设立标识牌

2023年9月湖南省公开第二轮第二批省生态环境保护督察第二批典型案例之后，为强化污染区域风险管控，严禁无关人员随意进入，白沙镇人民政府迅速组织在白沙子岭出入口处拉设警戒线、设立牌楼，并安装永久性标识牌。标识牌选用铝合金材质，尺寸不小于0.8m×1.2m，地面以上安装高度为2米，背景颜色采用蓝色底色、白色字体，边框选用反光材料以加强夜间警示效果。

标识牌明确标注以下核心内容：①污染地块风险管控区名称；②用清晰易懂的图形或文字说明地块管控区域范围、污染物类别（主要为砷等重金属）；③明确限制地块使用方式、禁止进入等具体管理要求，告知地块潜在环境风险；④标注管理负责人及电话、监督负责人及电话、举报监督电话等联系方式，确保管控责任可追溯、问题可反馈，形成完整的风险管控警示体系。

3.2 污染场地现状及调查

3.2.1 污染场地现状

（1）场地整体现状

根据前期资料收集、现场踏勘、历史影像对比、无人机飞行查看、人员访谈结果，白沙子岭区域主要包括16处遗留废渣堆、高岭土开采区、自然裸露山体其中1#至8#废渣堆属于常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治工程项目涵盖内容，已在4#废渣原址处修建一座填埋场完成废渣堆的治理。9#至16#废渣堆位于常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治工程项目废渣堆旁边。

遗留废渣堆存区域内存在2条水系，第一条位于遗留废渣堆区域东侧，流向为自西向东；第二条位于废渣堆存区北侧，流向为自南向北。其中位于遗留废渣堆区域的地表径流穿过多处废渣堆，且汇集马路西侧上游穿过废渣堆的所有径流废水，该水系最终流向山脚，对下游居民生活和健康产生一定的影响。污染场地现状总体分布见下图。

[image: image5.png]



图3.2-1 白沙子岭区域废渣堆整体现状图

3.2.2 待治理区域现状调查

待治理区域现状调查引用本项目地勘报告、初步设计及环境调查检测报告等资料。详情如下。

3.2.2.1遗留废渣现状

白沙子岭区域内共遗留有16处废渣，其中1#至8#废渣属于常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治工程的治理内容，已于2018年完成项目验收。待治理遗留废渣的总体分布图见下图3.2-2，航拍图见图3.2-3，各渣点现状情况见表3.2-1。
[image: image6.png]



图3.2-2 待治理遗留废渣堆现状总体分布图

[image: image7.png]



图3.2-3 待治理遗留废渣堆总体分布航拍图

表3.2-1各遗留废渣现状描述汇总表

	编号
	占地面积（m2）
	废渣总量（m3）
	现状描述
	现状照片

	废渣9#
	3686.2
	3352.6
	该渣堆位于白沙子岭区域北侧，沿山谷分布，南侧高，北侧低，原为土壤区域，在白沙子岭采矿和冶炼的过程中，冶炼粉尘以及上游废渣随径流进入该区域造成污染，现为渣土混合物。
	[image: image8.png]




	废渣10#
	18693.8
	17045.3
	该渣堆位于道路西侧，靠近路面处有大量废渣，道路往西侧有小部分石头，石头缝隙内遗留有废渣。废渣堆南侧以自然沟渠为界，原为土壤区域，在白沙子岭采矿和冶炼的过程中，冶炼粉尘以及上游废渣随径流进入该区域造成污染，现为渣土混合物。
	[image: image9.png]



[image: image10.png]




	废渣11#
	17564.4
	15323.5
	该废渣堆位于白沙子岭区域中间地带，靠道路西侧，沿山谷分布，沿西侧矿洞倾倒而成，主要由一个斜坡面构成，坡上可见废渣和碎石，部分废渣表面长有茅草。
	[image: image11.png]


[image: image12.png]




	废渣12#
	28974.4
	43167.3
	该废渣堆位于11#废渣堆南侧，靠道路西侧，沿山谷分布，西侧高，东侧低，由多个斜坡面构成，南侧坡度较陡。
	[image: image13.png]



[image: image14.png]




	废渣13#
	26006.1
	36548.8
	该渣堆位于12#渣堆的东侧，靠道路东侧，渣堆东北侧有一土坝，遗留废渣位于坑塘内，坑塘内有遗留废水，渣堆南侧有3处遗留窑洞。
	[image: image15.png]




	废渣14#
	3160.6
	1199.5
	该渣堆位于一期工程填埋场东北侧，小部分区域遗留有废渣，大部分区域为石头，石头缝隙内遗留有废渣，流经该区域的地表水偶尔呈现蓝色状态。
	[image: image16.png]




	废渣15#
	7529.4
	6167.9
	该渣堆以挡墙为界位于原1#渣堆东侧，靠道路东侧，靠近路面处有大量废渣，道路往东侧有小部分石头，石头缝隙内遗留有废渣。
	[image: image17.jpg]




	废渣16#
	2340.7
	5364.7
	渣点位于整个场区的北侧，呈带状分布，基本位于既有道路，东西两侧均为山坡。
	[image: image18.jpg]




	窑炉及烟道
	-
	395
	区域内有4处窑炉和2处烟道，均为砖砌结构，窑炉壁上和炉底可见废渣。
	[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]





3.2.2.2水系现状

废渣堆存区域主要有2条水系，其中第一条水系位于遗留废渣堆区域，由三条水流组成，流向为自西向东，穿过多处废渣堆，且汇集马路西侧上游穿过废渣堆的所有径流废水，该水系流入火石冲水库后，最终汇入舂陵水。

第二条水系位于废渣堆存区北侧，该水系自南向北一路流至道路一侧的河道内，最终流至山脚。

白沙子岭区域和邻近区域东侧下游水系见下图。

[image: image21.png]


图3.2-4白沙子岭东侧下游区域水系图

3.2.2.3矿涌水现状

根据现场踏勘，在废渣堆11#北侧区域发现一处矿洞，截面积约15m2，降雨期间存在涌水（平时无水），水量约15m3/d，在废渣堆 11#南侧发现一处地表水从山上流下来，水量约 50m3/d。矿涌水和地表水流向与项目区域地表水一致（自西向东，汇集于东侧沟渠）。2024年7月10日至11日连续两天对其进行采样监测，监测数据见下表。

表3.2-2矿涌水检测数据

	采样时间
	砷
	铜
	锌
	镉

	2024.7.10
	0.346
	0.0169
	0.848
	ND

	2024.7.11
	0.358
	0.0159
	0.871
	ND

	GB8978-1996一级标准
	0.5
	0.5
	2
	0.1


根据上表监测数据结果表明矿涌水质符合GB8978-1996中的一级标准相关限值。

	[image: image22.png]




	[image: image23.png]




	矿涌水现状图


3.2.2.4周边环境质量调查

（1）土壤环境质量现状

1）监测点位

为评估废渣堆存对区域土壤的影响，调查阶段设置了对照点、废渣底部土壤、周边土壤及下游农田土壤采样点，详见下表。

表3.2-3 项目土壤监测布点情况表

	周边土壤布点图

	[image: image24.png]




	下游农田土壤布点图

	[image: image25.png]





2）监测结果

①废渣底部土壤（渣下土壤）

结合地质钻孔采集32个渣底土壤样品监测结果见下表。

表3.2-4废渣底部土壤检测结果  单位：mg/kg，pH值无量纲

	采样点位
	采样深度
	pH值
	铜
	锌
	镉
	砷

	ZK27
	3.0-4.0m
	4.02
	593
	870
	6.02
	1.58×10³

	ZK28
	3.0-4.0m
	4.4
	644
	941
	5.31
	1.27×10³

	ZK29
	2.0-3.0m
	3.78
	731
	730
	4.59
	2.01×10³

	ZK23
	4-5m
	5.45
	1.18×10³
	2.37×10³
	18.5
	1.24×10³

	ZK3
	1.3-2.0m
	5.27
	69.3
	157
	0.61
	1.63×10³

	ZK6
	3.2-4.0m
	5.52
	76.3
	198
	1.23
	161

	ZK9
	4.0-5m
	4.82
	90.7
	172
	0.24
	248

	ZK11
	4.2-5.0m
	5.19
	73.4
	120
	1.09
	240

	ZK15
	1.7-2.0m
	5.02
	131
	115
	1.07
	605

	ZK21
	10.0-11.0m
	4.92
	125
	106
	0.63
	461

	ZK24
	4.6-5.0m
	5.43
	108
	433
	3.51
	456

	ZK25
	8.0-9.0m
	5.2
	93.7
	790
	3.23
	427

	ZK26
	5.0-6.0m
	5.65
	736
	735
	2.27
	1.01×10³

	FZ50
	2.0-3.0m
	7.11
	772
	1.30×10³
	9.9
	2.71×10³

	FZ52
	1.7-3.5m
	4.67
	482
	654
	2.05
	5.10×10³

	FZ54
	2.0-3.0m
	4.58
	43
	93
	0.32
	172

	FZ55
	1.8-3.1m
	4.63
	42
	82
	0.3
	76

	FZ56
	1.0-2.2m
	4.65
	31
	83
	0.36
	130

	FZ57
	3.8-5.2m
	5.18
	36
	76
	0.52
	180

	FZ58
	0.9-2.5m
	4.59
	39
	176
	0.32
	119

	FZ59
	1.4-2.7m
	4.56
	44
	90
	0.79
	2.70×10³

	FZ60
	1.4-2.8m
	5.38
	138
	2.09×10³
	0.76
	283

	FZ61
	2.6-3.7m
	5.19
	59
	31
	1.17
	504

	FZ62
	0.9-2.1m
	5.37
	197
	169
	0.36
	195

	FZ63
	1.2-3.1m
	4.95
	52
	1.04×10³
	0.72
	232

	FZ64
	2.8-3.4m
	5.23
	136
	47
	1.12
	922

	FZ65
	2.0-3.0m
	4.83
	134
	46
	0.34
	205

	FZ66
	1.0-2.0m
	4.44
	137
	1.75×10³
	1.07
	821

	FZ67
	2.5-4.0m
	4.39
	50
	90
	0.34
	249

	FZ69
	1.0-2.0m
	3.97
	698
	140
	19.6
	1.07×10⁴

	FZ70
	1.0-2.0m
	3.41
	536
	42
	6.64
	3.37×10³

	FZ42
	2.5-4.0m
	5.05
	1.21×10³
	1.10×10³
	4.43
	1.95×10³

	GB36600-2018第二类用地筛选值
	18000
	10000
	65
	60


根据上表检测结果显示，砷超标率达到100%，最大值为5100mg/kg，平均值为960.47mg/kg，最大超标倍数达84倍；铜、锌、镉均未超过GB36600-2018第二类用地筛选值。表明废渣长期露天堆存，产生的淋溶水下渗，已对底部土壤造成严重的砷污染。

②周边土壤（废渣堆周边区域）

15个周边土壤采样点（ZB1~ZB15）监测结果见下表。

表3.2-5周边土壤检测结果  单位：mg/kg，pH值无量纲

	采样点位
	pH值
	铜
	锌
	镉
	砷

	ZB1
	4.77
	136
	290
	1.27
	222

	ZB2
	6.15
	688
	595
	5.83
	322

	ZB3
	6
	738
	964
	3.71
	191

	ZB4
	5.58
	233
	360
	2.85
	91.4

	ZB5
	5.22
	151
	175
	1.02
	55.2

	ZB6
	5.37
	141
	468
	1.35
	213

	ZB7
	4.77
	83
	109
	0.62
	24.8

	ZB8
	4.37
	798
	522
	3.25
	357

	ZB9
	4.6
	137
	167
	0.5
	57.4

	ZB10
	7.25
	555
	1.12×10³
	8.58
	3.74×10³

	ZB11
	7.45
	707
	1.56×10³
	11.2
	3.19×10³

	ZB12
	5.67
	136
	404
	1.47
	424

	ZB13
	4.13
	663
	963
	2.07
	7.13×10³

	ZB14
	4.8
	97
	147
	0.5
	453

	ZB15
	4.73
	365
	655
	1.93
	6.07×10³

	GB36600-2018第二类用地筛选值
	18000
	10000
	65
	60


根据上表检测结果显示，砷超标率达到80%，最大值为7130mg/kg，平均值为1502.72mg/kg，最大超标倍数达117.8倍；铜、锌、镉存在不同程度超标。表明废渣淋溶水随地表径流扩散，已对周边土壤造成显著污染，污染主要集中在废渣堆存区及周边50m范围内，呈面状扩散特征。

③农田土壤（下游灌溉区）

在水库灌溉区设置6个采样点（NT3~NT8），在不使用水库灌溉区设置6个对照点（NT1~NT2、NT9~NT12），监测结果见下表。

表3.2-6农田土壤检测结果  单位：mg/kg，pH值无量纲

	采样点位
	pH值
	铜
	锌
	镉
	砷

	NT1
	6.61
	152
	285
	1.29
	36.1

	NT2
	6.67
	159
	308
	1.53
	29.6

	NT3
	5.98
	198
	471
	3.09
	43.7

	NT4
	6.54
	197
	472
	3.39
	142

	NT5
	6.12
	91
	307
	2.36
	125

	NT6
	6.18
	131
	322
	0.81
	169

	NT7
	5.25
	360
	748
	3.35
	45.0

	NT8
	5.26
	356
	698
	3.34
	48.0

	NT9
	5.26
	238
	467
	2.41
	33.0

	NT10
	5.12
	157
	546
	4.13
	28.0

	NT11
	5.15
	154
	537
	4.23
	29.0

	NT12
	5.21
	153
	460
	3.93
	29.0

	参考限值（pH≤5.5）
	50
	200
	0.3
	30

	参考限值（5.5<pH≤6.5）
	50
	200
	0.4
	30

	参考限值（6.5<pH≤7.5）
	100
	250
	0.6
	25

	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）》中的pH≤5.5、5.5<pH≤6.5、6.5<pH≤7.5风险筛选值


根据上表检测结果显示：铜：超标率100%，最大值360mg/kg，平均值195.5mg/kg；锌：超标率100%，最大值748mg/kg，平均值468.4mg/kg；镉：超标率100%，最大值4.23mg/kg，平均值2.82mg/kg；砷：超标率75%，最大值169mg/kg，平均值63.1mg/kg。

项目区域径流汇入水库灌溉的农田，其土壤重金属含量显著高于对照区，表明废渣淋溶水已对下游农田造成污染。

（2）地表水环境质量现状

1）监测点位

区域内共设置12个地表水采样点，其中第一条水系（主要流经废渣堆积区）设置9个采样点（W1-W8，W10），第二条水系（上游为9#、10#废渣堆）设置3个采样点（W11-13），详见下图。

	[image: image26.png]TR
M AKX
® i KRR 8

o






	[image: image27.png]





图3.2-5 地表水监测布点图

2）监测结果

地表水监测结果见下表。

表3.2-7 地表水检测结果

	采样点位
	检测项目及结果（单位：mg/L，pH为无量纲）

	
	pH
	铜
	锌
	镉
	砷

	W1
	7.5
	0.0184
	3.42
	0.0017
	0.484

	W2
	7.3
	1.298
	2.0918
	0.0018
	0.423

	W3
	7.4
	0.0216
	4.39
	0.0018
	0.1483

	W4
	7.6
	0.0184
	3.42
	0.0016
	0.162

	W5
	7.6
	0.0144
	2.4
	0.0022
	0.1436

	W6
	7.5
	0.716
	2.93
	0.0631
	0.758

	W7
	7.6
	0.0221
	2.71
	0.0065
	0.0713

	W8
	7.5
	0.018
	1.38
	0.0027
	0.443

	W10
	7.3
	0.0222
	1.0451
	0.0009
	0.303

	W11
	6.8
	0.00704
	0.121
	0.00202
	0.342

	W12
	6.9
	0.109
	0.679
	0.00481
	0.172

	W13
	7.1
	0.00322
	0.19
	0.0017
	0.267

	GB3838-2002Ⅲ
类标准
	6~9
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.005
	≤0.05


①第一条水系（流经废渣堆积区）

根据上表检测结果显示，该水系地表水存在超标情况，铜、锌、镉、砷超标样品数量分别为1个、8个、2个、8个，最大超标倍数分别为0.29倍、2.42倍、11.62倍、14.16倍。其中，项目区地表径流最终汇入火石冲水库处（W10）锌、砷存在超标，超标倍数分别为0.045倍、5.06倍，使用水库水源灌溉的西侧农田锌、砷检测结果大于其他区域。结果表明，废渣对地表水造成了重金属污染，且污染较为严重。

②第二条水系

根据上表检测结果显示，该水系地表水铜、锌、镉未超标，砷均超标，最大超标倍数为5.84倍。第二条水系的上游主要为9#和10#废渣堆，其中10#废渣堆属于第Ⅱ类一般固体废物，故该水系存在砷超标现象。

③整体评价

区域地表水已受废渣淋溶水影响，主要超标因子为砷、锌、镉、铜。经已完成的截排水、拦渣工程管控后，溪道污染物浓度显著下降，但汇入火石冲水库处仍存在超标现象，对下游灌溉水质造成影响。

（3）地下水环境质量现状

1）监测点位

为初步评估区域内地下水环境的现状及污染走向，根据区域地形，布设6处地下水监测井。其中3口地下水监测井钻孔深度至岩石，采集基岩裂隙水进行检测。监测布点见下图。

[image: image28.png]



图3.2-6 地下水监测布点情况

2）监测结果

调查阶段共布设6处地下水监测井，采集到4个地下水样品，监测结果见下表。

表3.2-8 地下水检测结果  单位：mg/L，pH为无量纲

	采样点位
	pH值
	铜
	锌
	镉
	砷

	GW1
	7.4
	0.019
	2.067
	0.0021
	0.1251

	DXS1
	7.3
	0.00145
	0.0241
	0.00127
	18.8

	DXS2
	6.6
	0.372
	5.45
	0.107
	0.00955

	DXS3
	7
	0.0288
	2.04
	0.00988
	0.013

	（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	≤1.00
	≤1.00
	≤0.005
	≤0.01


根据上表检测结果显示，地下水锌、镉、砷超过Ⅲ类标准，废渣的长期无防渗措施堆存已对地下水环境造成污染，影响区域地下水环境质量。区域岩石层地下水均存在污染，表明区域地下水本底值较高，但废渣堆存加剧了污染程度。地下水污染范围主要集中在白沙子岭区域废渣堆存区周边，未扩散至舂陵水地下水流域，区域地下水整体水质状况相对稳定，但局部点位已受污染。

4拟建项目概况

4.1基本情况

项目名称：常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目
建设单位：常宁市白沙镇人民政府

建设地点：白沙镇观坪村（原福坪村）和杜西村（原西棉村）
项目性质：新建

项目投资：4548.68万元，其中二次环保投资325万元

建设规模：（1）将5245.8m3危险废物转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置。

（2）在13#渣堆处新建一座库容16万m3Ⅱ类一般工业固废填埋场，对白沙子岭区域113284.4m3Ⅱ类一般工业固废进行集中管控；在12#渣堆内建设3处Ⅱ类一般工业固废暂存场所（1#堆存能力1.2万m3、2#堆存能力1.0万m3、3#堆存能力2.1万m3）。

（3）对区域内（9#、15#渣堆）7786.5m3I类一般工业固废进行就地整形。

（4）生态恢复面积103549.2m2（封场面积为15169m2，剩余各遗留渣区面积共80012.6m2，挂网喷播面积8367.6m2）。

（5）对11#废渣区域北侧的矿涌水进行收集后与Ⅱ类一般工业固废填埋场渗滤液一起依托依托应急处理项目一体化设施处理达标后外排至无名水沟。

治理范围：治理面积为 106989.9m2，拐点分布见下图。

[image: image29.jpg]oy

LN
-y -

?2_7""180).‘7.74.’.;’

191 -
bis1 |17

2

AR 124





图 4.1-1 项目整治范围拐点分布

4.2主要内容及组成

4.2.1项目主要建设内容

本项目不设置取土场，项目组成与建设内容见下表。

表4-1 项目建设内容一览表

	类别
	项目
	建设内容

	主体工程
	填埋场工程
	挡渣坝
	采用C30毛石混凝土重力坝，坝轴线长70.7m，坝顶宽3.5m，内坡1：0.1，外坡1：0.5，坝顶高程500.00m，最大坝高13.5m。在挡渣坝上游坡面铺设防渗土工膜，在坝基埋设DN350钢套管（内埋设DN315的HDPE实管）将渗滤液排入渗滤液收集池，坝顶设排水沟，为矩形断面，尺寸为300mm×400mm。

	
	
	地下水导排系统
	采用满铺卵石，地下水导排主管沿场底坡度布置，埋设DN400的HDPE穿孔花管（长度约131m），地下水导排支管采用DN315的HDPE穿孔花管（长度约301m），导流层底部顶部及四周采用600g/m2土工布包裹；穿挡渣坝实管采用管径DN450mm的钢套管，穿过挡渣坝基础后，采用一根管径为400mm的HDPE实管（长度约99.6m）联通渗滤液收集池，渗滤液收集池前设闸阀，地下水经检测达标（本底值）则直接排入地表径流，若不达标（本底值）则进入渗滤液收集池。

	
	
	防渗系统
	库底防渗系统组成结构从上至下依次为：a）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布保护层；b）500mm厚Φ30-50卵石渗滤液导流层；c）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布膜上保护层；d）2.0mm厚双粗面HDPE土工膜防渗层；e）1200mm厚膜下粘土保护层（粘土压实，不得含坚硬、刺类等杂物），渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；f）库底基层。

边坡防渗系统自上而下依次为：a）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布保护层；b）7mm厚土工复合排水网渗滤液导流层；c）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布膜上保护层；d）2.0mm厚双粗面HDPE土工膜防渗层；e）4800g/m2钠基膨润土衬垫（GCL）；f）300mm厚膜下粘土保护层；g）边坡压实基层。

	
	
	渗滤液系统
	（1）渗滤液收集层：在废渣场挡渣墙墙前面横向方向铺设600mm厚的卵石导流层，卵石粒径30mm～50mm，中间埋管径为315mm的HDPE穿孔管（长度约131m），再在纵向方向埋设管径为315mm的HDPE导排实管（长度约99.6m），支管管径为200mm的HDPE穿孔管（长度约301m），导排至下游新建渗滤液收集池内，导排实管最小坡度为2%，穿挡渣坝实管采用管径350mm的钢套管，穿过挡渣坝基础后，采用一根管径为315mm的HDPE实管（长度约22.9m）接入下游新建渗滤液收集池。

（2）一座有效容积50m3渗滤液收集池，尺寸为8m×3.4m×2.1m。

	
	
	雨水导排系统
	（1）左侧永久性截洪沟拟采用1200mm×800mm矩形断面，C25钢筋混凝土结构，长度约281.3m；右侧永久性截洪沟拟采用1200mm×800mm矩形断面，C25钢筋混凝土结构，长度约255.6m；左右截洪沟流入左右岸坝脚的消力池，消力池采用C30钢筋混凝土结构，消力池断面尺寸：长×宽×高=3.5m×2.0m×1.2m，左右消力池通过左右截洪沟流入地表径流。

（2）封场区表面设置永久性排水沟，挡渣坝坝顶以上每隔5m设一平台，排水沟断面尺寸为0.3m×0.4m，场内排水沟长度685.5m。

	
	
	封场系统
	封场结构由下至上：a）植被层：800mm的粘土，覆盖整个最后修复的表面；b）渗入水排放层：7mm厚土工复合排水网，截取上层的渗入雨水；引向库区周边间隔布置的排放口，阻止其在防渗层聚积，并保护防渗层；c）膜上保护层：600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布，保护防渗膜；d）渗入水防渗层：2.0mm厚的双糙面HDPE膜，阻止雨水进入废渣层；e）膜下保护层：400mm厚粘土（粘土压实，土壤中不得含坚硬、刺类等杂物），用于保护HDPE膜；f）基层：废渣层。

	
	矿涌水收集系统
	矿涌水先格栅沉砂池沉砂（尺寸：8.6m×1.5m×2.6m）后再排入废水输送管道内，管径为DN150（长度约275m），填埋场渗滤液收集池出水管管径为DN300（长度约122m）。矿涌水及填埋场渗滤液收集池出水经消能井（尺寸：2.4m×1.7m×1.5m）消能后再进入已建的一体化污水处理站内。全线采用重力流。

	
	废渣清运与生态修复工程
	危废
	窑炉壁灰及烟道
	废渣量395m3，均属于危废转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置。

	
	
	
	16#渣堆
	占地面积1375m2，废渣量3116.8m3，危废转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置；绿化面积1442.7m2。

	
	
	
	15#渣堆西侧
	占地面积1408.1m2，废渣量1734m3，转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置，其余废渣平整整形；采用客土法进行植被恢复，绿化面积1584.6m2。

	
	
	Ⅰ类一般工业固废
	15#渣堆东侧
	占地面积6121.3m2，废渣量4433.9m3，将废渣向山坳中进行平整；采用客土法进行植被恢复，绿化面积6321.3m2。

	
	
	
	9#渣堆
	占地面积3686.2m2，废渣量3352.6m3；将废渣向山坳中进行平整，整形后采用客土法进行植被恢复，绿化面积4128.5m2。

	
	
	Ⅱ类一般工业固废
	10#渣堆
	废渣面积18693.8m2，废渣量17045.3m3，清运至Ⅱ类一般工业固废填埋场；采用客土法进行植被恢复，绿化面积17284.6m2，喷播面积3652.5m2。

	
	
	
	11#渣堆
	占地面积17564.4m2，废渣量15323.5m3，清运至Ⅱ类一般工业固废填埋场；边坡区域喷播绿化，中间区域客土法进行植被恢复，绿化面积12374.3m2，喷播面积1801.2m2，坡面无法覆土进行植被恢复区域种植爬山虎自恢复。

	
	
	
	12#渣堆
	占地面积28974.4m2，废渣量43167.3m3，清运至Ⅱ类一般工业固废填埋场；边坡区域喷播绿化，中间区域客土法进行植被恢复，绿化面积16941.3m2，喷播面积2913.9m2，坡面无法覆土进行植被恢复区域种植爬山虎自恢复。

	
	
	
	13#渣堆
	占地面积26006.1m2，废渣量36548.8m3，清运至Ⅱ类一般工业固废填埋场；采用客土法进行植被恢复，绿化面积16521.8m2（不包含填埋场）。

	
	
	
	14#渣堆
	占地面积3160.6m2，废渣量1199.5m3，清运至Ⅱ类一般工业固废填埋场；采用客土法进行植被恢复，绿化面积3413.5m2。

	辅助工程
	地下水监测
	Ⅱ类一般工业固废填埋场布设4座监测井。

	
	进场道路
	进场道路利用原有道路进行加宽加固，主道长811.8m，1支道长200.2m，2支道长116.4m，洗车平台连接段长40.2m，宽6.0m。

	
	防雨工程
	作业面采用临时覆盖防雨措施。

	
	标志牌
	在集中管控场所设置1个标志牌，在废渣区域进出口（沿进场主道路的起址点）各设置1个标识标牌。

	临时工程
	危废临时中转场
	依托应急清理项目危废临时中转场，占地面积为1100m2，场地采用抗渗混凝土进行地面硬化防渗，中转场地有约50cm高的防水墙，搭设防雨钢构棚架。

	
	施工区域截排水
	项目边界设置截洪沟，截排水沟尺寸为500mm×500mm，采用浆砌石结构、20mm厚M7.5水泥砂浆抹面、C15细石混凝土垫层。填土地基需分层夯实，压实度应达到0.93以上，施工区截排水沟长度2344.32 m，实际位置和长度和根据现场施工情况调整。

	
	废渣暂存场
	位于12#废渣区域，共设置 3个废渣暂存场所

	
	自动洗车台
	1座，位于16#渣堆北侧（进场道路出入口）。

	
	施工营地
	不设置施工营地，施工人员住宿租用附近居民区房屋。

	公用工程
	供水
	施工用水、封场后用水来源于无名水沟（拦水坝下）；生活用水依托租用居民点，主要来源于山泉水。

	
	排水
	雨污分流。雨水经截流沟收集后排入无名水沟汇入舂陵水；施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥；封场后渗滤液、矿涌水经收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟。

	
	供电
	附近变压器供给

	环保工程
	废气
	施工扬尘：加盖苫布，洒水降尘、设立围挡

	
	废水
	施工期：淋溶废水、基坑废水、矿涌水经收集池收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用。

封场后：渗滤液、矿涌水经收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟。

	
	噪声
	选用低噪声施工设施，禁止夜间施工

	
	固废
	做好土石方平衡；生活垃圾交环卫部门处理；建筑垃圾（不能做填方部分）收集后外卖资源回收单位，沉淀污泥进入本项目填埋场

	
	地下水
	Ⅱ类一般工业固废填埋场设置防渗系统，布设4座监测井。

	
	生态
	封场后或弃渣清理后对填埋区、渣场、临时用地进行植被恢复


4.2.2占地及平面布置

4.2.2.1 占地情况

本项目位于常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭。本项目治理面积为106989.9m2（其中Ⅱ类一般工业固废填埋场占地约15169m2），为永久用地，根据《关于<常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目>项目区域用地性质的说明》（详见附件6）：项目区域内用地类型主要为林地，进行污染治理后进行生态恢复，后期不作为建设用地开发利用。且本项目不设置取土场。
4.2.2.2 项目平面布置

新建Ⅱ类一般工业固废填埋场利用13#渣堆建设，13#渣堆位于山谷中，除东北侧区域外，其他方向存在天然斜坡过度，形成一处谷地可直接作为管控区边坡利用。治理区域内共分布4处窑炉和2处烟道，均为砖砌结构，窑炉壁上和炉底可见废渣；15#渣堆、16#渣堆位于Ⅱ类一般工业固废填埋场北面。

废渣集中管控场所由填埋封场、区域植被生态恢复、矿涌水收集等组成。

所有平面布局合理，有效利用地貌，并考虑工程施工的要求，合理组织内部交通和绿地配置，使得各建筑单元在统一规划的基础上能够独立完成并满足逐步完善和扩大生产需求。在消防安全方面，场内交通路面较为完善。总平面布置基本合理、可行。项目总体平面布置图见附图二。

4.3 经济技术指标

本项目主要经济技术指标见下表。

表4.3-1 项目主要经济技术指标

	序号
	工程名称
	经济技术指标

	
	
	单位
	数量

	一
	工程项目

	1
	监测井建设
	个
	4.00

	2
	危险废物处置

	2.1
	危险废物开挖
	m3
	5245.80

	2.2
	危险废物转运
	m3
	5245.80

	2.3
	危险废物安全处置
	m3
	5245.80

	3
	一般工业固废处置

	3.1
	固废开挖及暂存

	3.1.1
	底部修整
	m2
	5786

	3.1.2
	边坡修整
	m2
	8940

	3.1.3
	废渣挖除转运暂存
	m3
	29385

	3.1.4
	废渣清理
	m3
	113284.40

	3.1.5
	废渣回填
	m3
	113284.40

	3.1.6
	废渣开挖区排水沟
	m
	2344.32

	3.1.7
	第I类一般固废区整形
	m3
	7786.50

	3.2
	地下水导排系统

	3.2.1
	Φ400 HDPE穿孔管
	m
	131.0

	3.2.2
	Φ400 HDPE实管
	m
	99.6

	3.2.3
	Φ315 HDPE穿孔管
	m
	301.0

	3.2.4
	600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布
	m2
	12323

	3.2.5
	30-50卵石
	m3
	3632

	3.2.6
	Φ450钢管
	m
	11.2

	3.2.7
	DN400闸阀
	个
	1

	3.2.8
	DN400 HDPE三通
	个
	1

	3.3
	渗滤液导排系统

	3.3.1
	Φ315 HDPE穿孔管
	m
	131.0

	3.3.2
	Φ315 HDPE实管
	m
	99.6

	3.3.3
	Φ200 HDPE穿孔管
	m
	301.0

	3.3.4
	Φ315 HDPE实管
	m
	22.9

	3.3.5
	Φ350钢管
	m
	10.2

	3.3.6
	C30钢筋砼收集池
	m3
	50

	3.4
	防渗系统

	3.4.1
	600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布
	m2
	34032

	3.4.2
	500mm厚Φ30-50卵石
	m3
	3345

	3.4.3
	7mm厚土工复合排水网
	m2
	9677

	3.4.4
	2.0mm厚HDPE双糙面土工膜
	m2
	17386

	3.4.5
	4800g/m2钠基膨润土衬垫
	m2
	11170

	3.4.6
	粘土
	m3
	11389

	3.4.7
	100mm厚泡沫板
	m2
	628

	3.5
	地表水导排

	3.5.1
	C25钢筋砼左侧截洪沟
	m
	281.3

	3.5.2
	C25钢筋砼右侧截洪沟
	m
	255.6

	3.5.3
	C25排水沟
	m
	685.5

	3.5.4
	C30钢筋消力池
	座
	2

	3.6
	挡渣坝

	3.6.1
	原坝体土方开挖
	m3
	3290

	3.6.2
	土石方开挖
	m3
	2469

	3.6.3
	土方回填
	m3
	425

	3.6.4
	C30毛石混凝土
	m3
	6050.46

	3.6.5
	C20砼垫层
	m3
	158.67

	3.7
	封场系统

	3.7.1
	800mm厚粘土覆盖层
	m3
	12975

	3.7.2
	600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布
	m2
	16352

	3.7.3
	7mm厚土工复合排水网
	m2
	15623

	3.7.4
	2.0mm厚HDPE双糙面土工膜
	m2
	16352

	3.7.5
	400mm厚粘土保护层
	m3
	6579

	3.7.6
	Φ50 PVC排水管
	m
	585

	3.8
	废渣临时暂存

	3.8.1
	1.0mm厚HDPE单糙面土工膜
	m2
	15437

	3.8.2
	排水沟
	m
	928

	4
	植被恢复
	m2
	103549.2

	5
	矿涌水收集

	5.1
	DN300PE管
	
	

	5.2
	DN500PE管
	
	

	5.3
	路面破除修复
	
	

	5.4
	格栅沉砂池
	m×m×m
	8.6×1.5×2.6

	5.5
	消能井
	m×m×m
	2.4×1.7×1.5

	二
	配套工程及其他

	1
	标识标牌
	座
	2.00

	2
	防雨彩条布
	m2
	50000.00

	3
	进场道路
	m
	1168.6

	4
	洗车平台
	座
	1.00


4.4废渣调查情况

4.4.1废渣布点方案及检测内容

为判断治理区域废渣属性，湖南云天检测技术有限公司于2023年3月30日-31日对治理区域内各渣堆内废渣进行检测，随机抽取21个样品检测指标为pH、六价铬、镍、铜、锌、镉、铅、砷、汞，其余样品检测指标根据抽检样品检测结果及《常宁市白沙镇福坪地区环境综合整治工程项目调查报告》中超标污染因子综合判断；为进一步明确区域的危险废物范围，湖南云天检测技术有限公司于2024年3月3日-4日、2024年7月18日-19日对15#、16#废渣进行补充检测。

各渣堆钻孔数量及检测内容见表4.4-1，各采样点坐标见表4.4-2。

表 4.4-1  各废渣堆采样点数及检测内容一览表

	废渣堆
	采样日期
	钻孔/采样点数量（个）
	检测内容
	备注

	窑炉壁灰及烟道
	2023年3月30日-31日
	5
	酸浸：镉、铜、砷、锌；水浸：pH 值、镉、铜、砷、锌
	抽检样品检测指标为 pH 、六价铬、锑、镍、铜、锌、镉、铅、砷、汞

	9#
	
	3
	
	

	10#
	
	16
	
	

	11#
	
	14
	
	

	12#
	
	18
	
	

	13#
	
	15
	
	

	14#
	
	3
	
	

	15#
	
	8
	
	

	15#（补测）
	2024年3月3日-4日
	34
	酸浸：镉、铜、砷、锌
	/

	16#（补测）
	2024年7月18日-19日
	42
	
	

	总计
	153
	/
	/


表 4.4-2  废渣采样点坐标

	分区
	点位
	X
	Y

	废渣 9#
	ZK65
	663179.21900
	2896858.96800


	
	ZK66
	663191.26800
	2896903.83300

	
	ZK67
	663173.04100
	2896938.94100

	废渣 10#
	ZK49
	663357.36900
	2896922.08700

	
	ZK50
	663303.55600
	2896902.82900

	
	ZK51
	663372.32600
	2896878.93800

	
	ZK52
	663317.23500
	2896840.75300

	
	ZK53
	663356.95600
	2896838.67700

	
	ZK54
	663268.54100
	2896864.19900

	
	ZK55
	663228.69900
	2896830.76000

	
	ZK56
	663265.42800
	2896830.16200

	
	ZK57
	663226.81600
	2896798.04700

	
	ZK58
	663268.45500
	2896792.37300

	
	ZK59
	663301.71200
	2896792.06700

	
	ZK60
	663236.16100
	2896761.03100

	
	ZK61
	663247.66500
	2896740.52100

	
	ZK62
	663304.55000
	2896752.88500

	
	ZK63
	663280.52700
	2896724.97600

	
	ZK64
	663295.41500
	2896724.50400

	废渣 11#
	ZK1
	663116.33700
	2896601.10600

	
	ZK2
	663153.72600
	2896599.13700

	
	ZK3
	663207.31600
	2896605.37300

	
	ZK4
	663226.79700
	2896623.66600

	
	ZK5
	663221.34400
	2896575.07100

	
	ZK6
	663260.78500
	2896626.11500

	
	ZK7
	663251.26800
	2896594.11600

	
	ZK8
	663180.60900
	2896529.73300

	
	ZK9
	663192.23500
	2896522.17200

	
	ZK10
	663220.78300
	2896535.42300

	
	ZK11
	663245.09700
	2896527.67500

	
	ZK12
	663278.40200
	2896541.02200

	
	ZK37
	663246.98200
	2896563.59300

	
	ZK38
	663276.12300
	2896586.49700

	废渣 12#
	ZK13
	663028.96600
	2896445.57100

	
	ZK14
	663102.41100
	2896453.14000

	
	ZK15
	663177.22500
	2896445.26900

	
	ZK16
	663218.67000
	2896443.58300

	
	ZK17
	663208.99500
	2896421.31600

	
	ZK18
	663241.23700
	2896420.28800

	
	ZK19
	663275.74400
	2896402.23000

	
	ZK20
	663220.23800
	2896378.26300

	
	ZK21
	663243.11800
	2896379.96100

	
	ZK22
	663302.21700
	2896349.86900

	
	ZK31
	663166.63100
	2896333.22600

	
	ZK32
	663190.42800
	2896305.17700

	
	ZK33
	663210.93400
	2896293.71400

	
	ZK34
	663234.65200
	2896289.22800

	
	ZK35
	663256.78100
	2896291.09000

	
	ZK36
	663292.30400
	2896289.94400

	
	ZK39
	663276.21300
	2896483.74600

	
	ZK40
	663268.73200
	2896439.31900

	废渣 13#
	ZK23
	663368.04700
	2896362.87100

	
	ZK24
	663342.29500
	2896323.15600

	
	ZK25
	663378.21200
	2896318.46300

	
	ZK26
	663386.43800
	2896367.83200

	
	ZK27
	663413.91900
	2896375.12300

	
	ZK28
	663418.08600
	2896351.69700

	
	ZK29
	663415.58800
	2896331.07800

	
	ZK30
	663443.28400
	2896350.65800

	
	ZB1
	663339.29700
	2896288.17000

	
	ZB2
	663383.24600
	2896292.55100

	
	ZB3
	663430.17800
	2896302.79200

	
	ZB4
	663367.79500
	2896246.46900

	
	ZB5
	663423.81100
	2896260.30100

	
	ZB6
	663385.30200
	2896200.29300

	
	ZB7
	663426.52000
	2896220.76000

	废渣 14#
	ZK68
	663442.45300
	2896792.46800

	
	ZK69
	663452.11600
	2896800.29800

	
	ZK70
	663472.33600
	2896766.48100

	废渣 15#
	ZK41
	663431.24300
	2896912.20900

	
	ZK42
	663462.05400
	2896911.68500

	
	ZK43
	663511.65000
	2896904.25400

	
	ZK44
	663531.97500
	2896901.59700

	
	ZK45
	663443.13600
	2896866.70000

	
	ZK46
	663454.80200
	2896871.50900

	
	ZK47
	663509.48000
	2896875.45000

	
	ZK48
	663532.49900
	2896892.05800

	废渣 15#补采
	FZB1
	663402.11700
	2896928.45530

	
	FZB2
	663412.48870
	2896923.69280

	
	FZB3
	663412.27700
	2896913.21530

	
	FZB4
	663424.87120
	2896913.42700

	
	FZB5
	663424.02450
	2896893.00110

	
	FZB6
	663437.17440
	2896903.39920

	
	FZB7
	663437.57120
	2896893.34510

	
	FZB8
	663437.57120
	2896883.29090

	
	FZB9
	663437.30660
	2896873.50130

	
	FZB10
	663454.76920
	2896922.05240

	
	FZB11
	663449.74210
	2896913.32110

	
	FZB12
	663450.00670
	2896903.13470

	
	FZB13
	663450.00670
	2896893.34510

	
	FZB14
	663449.87440
	2896883.15860

	
	FZB15
	663449.60980
	2896873.36900

	
	FZB16
	663449.74210
	2896863.31480

	
	FZB17
	663449.87440
	2896853.39290

	
	FZB18
	663449.87440
	2896844.66160

	
	FZB19
	663462.17750
	2896903.66380

	
	FZB20
	663462.17750
	2896893.47730

	
	FZB21
	663462.17750
	2896883.42320

	
	FZB22
	663462.44210
	2896863.44710

	
	FZB23
	663462.30980
	2896853.52520

	
	FZB24
	663474.87760
	2896893.34510

	
	FZB25
	663475.00980
	2896883.02630

	
	FZB26
	663474.87760
	2896873.50130

	
	FZB27
	663475.00980
	2896863.44710

	
	FZB28
	663487.57760
	2896893.34510

	
	FZB29
	663487.57760
	2896883.42320

	
	FZB30
	663487.18070
	2896873.23670

	
	FZB31
	663499.61610
	2896893.34510

	
	FZB32
	663499.74840
	2896873.36900

	
	FZB33
	663416.93370
	2896904.98670

	
	FZB34
	663426.45870
	2896882.23250

	废渣16#补采
	FZB1
	363442.47
	2896576.837

	
	FZB2
	363442.182
	2896584.611

	
	FZB3
	363449.259
	2896589.706

	
	FZB4
	363443.024
	2896591.608

	
	FZB5
	363435.44
	2896592.312

	
	FZB6
	363449.585
	2896584.193

	
	FZB7
	363458.112
	2896583.434


	
	FZB8
	363449.778
	2896576.327

	
	FZB9
	363437.794
	2896598.213

	
	FZB10
	363432.416
	2896601.5

	
	FZB11
	363457.891
	2896575.864

	
	FZB12
	363466.722
	2896575.173

	
	FZB13
	363433.591
	2896608.976

	
	FZB14
	363428.308
	2896610.193

	
	FZB15
	363431.4
	2896616.373

	
	FZB16
	363469.231
	2896569.166

	
	FZB17
	363477.428
	2896568.784

	
	FZB19
	363485.626
	2896567.223

	
	FZB20
	363489.978
	2896560.908

	
	FZB21
	363494.441
	2896555.062

	
	FZB22
	363445.579
	2896567.399

	
	FZB23
	363425.958
	2896617.324

	
	FZB24
	363442.164
	2896559.371

	
	FZB25
	363448.014
	2896558.959

	
	FZB26
	363441.761
	2896552.194

	
	FZB27
	363447.628
	2896551.664

	
	FZB28
	363440.834
	2896544.595

	
	FZB29
	363447.371
	2896543.729

	
	FZB30
	363441.451
	2896536.649

	
	FZB31
	363447.485
	2896538.062

	
	FZB32
	363427.09
	2896625.611

	
	FZB33
	363421.04
	2896626.125

	
	FZB34
	363439.415
	2896528.494

	
	FZB35
	363424.989
	2896632.326

	
	FZB36
	363436.452
	2896519.568

	
	FZB37
	363418.569
	2896633.11

	
	FZB38
	363419.788
	2896641.346

	
	FZB39
	363413.703
	2896641.927

	
	FZB40
	363417.398
	2896647.355

	
	FZB41
	363411.638
	2896648.331

	
	FZB42
	363413.566
	2896654.633


4.4.2监测结果

抽检废渣样品酸浸及水浸检测结果分别见表4.4-3及表4.4-4，废渣酸浸及水浸检测结果分别见表4.4-5及表4.4-6，15#废渣补测酸浸检测结果见表4.4-7，16#废渣补测酸浸检测结果见表4.4-8。

表4.4-3 抽检废渣样品酸浸分析监测结果

	采样点位
	检测项目
	检测结果
	《危险废物鉴别标
准浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007

	ZK5 0-0.5m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	0.0524
	5

	
	铜（mg/L）
	40.8
	100

	
	锌（mg/L）
	11.5
	100

	
	镉（mg/L）
	0.32
	1

	
	铅（mg/L）
	ND
	5

	
	砷（mg/L）
	1.32
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00146
	0.1

	ZK9 4.0-6.0m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	0.395
	100

	
	锌（mg/L）
	0.824
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0392
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0142
	5


	
	砷（mg/L）
	0.574
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00175
	0.1

	ZK14 0.5-2.0m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	0.0083
	--

	
	镍（mg/L）
	0.0258
	5

	
	铜（mg/L）
	28.6
	100

	
	锌（mg/L）
	14.2
	100

	
	镉（mg/L）
	0.277
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0454
	5

	
	砷（mg/L）
	0.908
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00148
	0.1

	ZK17 0-0.5m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	0.019
	5

	
	铜（mg/L）
	6.85
	100

	
	锌（mg/L）
	3
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0486
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0077
	5

	
	砷（mg/L）
	0.408
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00166
	0.1

	ZK24 2.0-4.0m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	0.484
	100

	
	锌（mg/L）
	0.395
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0117
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0501
	5

	
	砷（mg/L）
	0.0771
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00164
	0.1

	ZK25 0-0.5m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	0.0082
	--

	
	镍（mg/L）
	0.0339
	5

	
	铜（mg/L）
	26.3
	100

	
	锌（mg/L）
	13.3
	100

	
	镉（mg/L）
	0.303
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0154
	5

	
	砷（mg/L）
	1.42
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00165
	0.1

	ZK28 0.5-2.0m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	0.0073
	5

	
	铜（mg/L）
	1.8
	100

	
	锌（mg/L）
	0.782
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0301
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0044
	5

	
	砷（mg/L）
	0.0635
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00177
	0.1

	ZK29 0-0.5m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	0.0046
	--

	
	镍（mg/L）
	0.0072
	5

	
	铜（mg/L）
	1.1
	100

	
	锌（mg/L）
	0.996
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0323
	1

	
	铅（mg/L）
	0.122
	5

	
	砷（mg/L）
	0.0706
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00155
	0.1

	ZK31 2.0-4.0m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	0.0042
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	0.462
	100

	
	锌（mg/L）
	1
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0125
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0474
	5

	
	砷（mg/L）
	0.914
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00173
	0.1

	ZK36 0-0.5m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	0.0512
	5

	
	铜（mg/L）
	11.9
	100

	
	锌（mg/L）
	5.84
	100

	
	镉（mg/L）
	0.097
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0097
	5

	
	砷（mg/L）
	0.233
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00152
	0.1

	ZK39 0.5-2.0m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	锑（mg/L）
	0.0059
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	1.47
	100

	
	锌（mg/L）
	1.13
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0384
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0876
	5

	
	砷（mg/L）
	0.222
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00169
	0.1

	FZ41 0-1m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	0.0194
	100

	
	锌（mg/L）
	0.0263
	100

	
	镉（mg/L）
	ND
	1

	
	铅（mg/L）
	ND
	5

	
	砷（mg/L）
	14.1
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00069
	0.1

	FZ41 1-2m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	ND
	100

	
	锌（mg/L）
	0.0079
	100

	
	镉（mg/L）
	ND
	1

	
	铅（mg/L）
	ND
	5

	
	砷（mg/L）
	8.58
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00164
	0.1

	FZ41 2-3m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	ND
	100

	
	锌（mg/L）
	ND
	100

	
	镉（mg/L）
	ND
	1

	
	铅（mg/L）
	ND
	5

	
	砷（mg/L）
	8.39
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00158
	0.1

	FZ41 3-3.4m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	ND
	100

	
	锌（mg/L）
	ND
	100

	
	镉（mg/L）
	ND
	1

	
	铅（mg/L）
	ND
	5

	
	砷（mg/L）
	5.52
	5

	
	汞（mg/L）
	0.0009
	0.1

	FZ44 0-1m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	0.288
	100

	
	锌（mg/L）
	0.129
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0013
	1

	
	铅（mg/L）
	0.018
	5

	
	砷（mg/L）
	0.036
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00083
	0.1

	FZ44 1-2m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	0.0208
	100

	
	锌（mg/L）
	0.0774
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0025
	1

	
	铅（mg/L）
	ND
	5

	
	砷（mg/L）
	0.0106
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00089
	0.1

	FZ44 2-3m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	0.0039
	5

	
	铜（mg/L）
	0.142
	100

	
	锌（mg/L）
	1.19
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0304
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0117
	5

	
	砷（mg/L）
	0.0926
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00104
	0.1

	FZ47 0-1m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	0.117
	100

	
	锌（mg/L）
	0.281
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0042
	1

	
	铅（mg/L）
	0.0106
	5

	
	砷（mg/L）
	0.07
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00102
	0.1

	FZ47 1-2m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	0.184
	100

	
	锌（mg/L）
	0.117
	100

	
	镉（mg/L）
	0.0019
	1

	
	铅（mg/L）
	ND
	5

	
	砷（mg/L）
	0.0272
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00094
	0.1

	FZ50 0-1m
	六价铬（mg/L）
	ND
	5

	
	镍（mg/L）
	ND
	5

	
	铜（mg/L）
	0.0044
	100

	
	锌（mg/L）
	0.0069
	100

	
	镉（mg/L）
	ND
	1

	
	铅（mg/L）
	ND
	5

	
	砷（mg/L）
	0.32
	5

	
	汞（mg/L）
	0.00051
	0.1


表4.4-4 抽检废渣样品水浸分析监测结果

	采样点位
	检测项目
	检测结果
	《污水综合排放标准》（GB8978 1996）一级标准

	ZK5 0-0.5m
	pH（无量纲）
	6.09
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--


	
	镍（mg/L）
	0.0328
	1

	
	铜（mg/L）
	0.078
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.0788
	2

	
	镉（mg/L）
	0.0015
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.94
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00119
	0.05

	ZK9 4.0-6.0m
	pH（无量纲）
	5.3
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.0121
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.0376
	2


	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.635
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00135
	0.05

	ZK14 0.5-2.0m
	pH（无量纲）
	6.1
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	0.0077
	--

	
	镍（mg/L）
	0.012
	1

	
	铜（mg/L）
	0.0923
	0.5

	
	锌（mg/L）
	3.02
	2

	
	镉（mg/L）
	0.0152
	0.1

	
	铅（mg/L）
	0.0103
	1

	
	砷（mg/L）
	0.109
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.0012
	0.05

	ZK17 0.5-2.0m
	pH（无量纲）
	5.5
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	0.0178
	1

	
	铜（mg/L）
	0.939
	0.5

	
	锌（mg/L）
	4.79
	2

	
	镉（mg/L）
	0.0585
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.156
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00141
	0.05

	ZK24 2.0-4.0m
	pH（无量纲）
	4.46
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.086
	0.5

	
	锌（mg/L）
	2.22
	2

	
	镉（mg/L）
	0.0017
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.169
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00128
	0.05

	ZK25 0-0.5m
	pH（无量纲）
	2.6
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	0.0136
	1

	
	铜（mg/L）
	9.94
	0.5

	
	锌（mg/L）
	1.85
	2

	
	镉（mg/L）
	0.133
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	1.29
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.0077
	0.05

	ZK28 0.5-2.0m
	pH（无量纲）
	3.23
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.0546
	0.5

	
	锌（mg/L）
	4.41
	2

	
	镉（mg/L）
	0.311
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.163
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00149
	0.05

	ZK29 0-0.5m
	pH（无量纲）
	3.51
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.55
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.408
	2

	
	镉（mg/L）
	0.0099
	0.1

	
	铅（mg/L）
	0.0205
	1

	
	砷（mg/L）
	0.0587
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00142
	0.05

	ZK31 2.0-4.0m
	pH（无量纲）
	5.3
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	0.004
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.19
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.068
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.539
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.0016
	0.05

	ZK36 0-0.5m
	pH（无量纲）
	5.62
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--


	
	镍（mg/L）
	0.0165
	1

	
	铜（mg/L）
	0.0031
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.0443
	2

	
	镉（mg/L）
	0.233
	0.1

	
	铅（mg/L）
	0.0058
	1

	
	砷（mg/L）
	0.783
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00127
	0.05

	ZK39 0.5-2.0m
	pH（无量纲）
	5.69
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锑（mg/L）
	ND
	--

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.441
	0.5

	
	锌（mg/L）
	2.43
	2

	
	镉（mg/L）
	0.534
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.113
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00139
	0.05

	ZK41 0-1m
	pH（无量纲）
	7.65
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.0176
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.0254
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	7.07
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00033
	0.05

	ZK41 1-2m
	pH（无量纲）
	8.33
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锌（mg/L）
	ND
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	8
	0.5

	
	汞（mg/L）
	ND
	0.05

	ZK41 2-3m
	pH（无量纲）
	7.33
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锌（mg/L）
	ND
	2


	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	4.65
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00074
	0.05

	ZK41 3-3.4m
	pH（无量纲）
	7.86
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.0068
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	5.48
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.0006
	0.05

	ZK44 0-1m
	pH（无量纲）
	5.55
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.0088
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.0081
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.0026
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00034
	0.05

	ZK44 1-2m
	pH（无量纲）
	7.24
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锌（mg/L）
	ND
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.00769
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00035
	0.05

	ZK44 2-3m
	pH（无量纲）
	6.09
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.0111
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.00483
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00004
	0.05

	ZK47 0-1m
	pH（无量纲）
	6.3
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	ND
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.0164
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.00845
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00052
	0.05

	ZK47 1-2m
	pH（无量纲）
	6.05
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.0044
	0.5

	
	锌（mg/L）
	0.0103
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.00426
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00028
	0.05

	ZK50 0-1m
	pH（无量纲）
	7.1
	6~9

	
	六价铬（mg/L）
	ND
	0.5

	
	镍（mg/L）
	ND
	1

	
	铜（mg/L）
	0.0035
	0.5

	
	锌（mg/L）
	ND
	2

	
	镉（mg/L）
	ND
	0.1

	
	铅（mg/L）
	ND
	1

	
	砷（mg/L）
	0.177
	0.5

	
	汞（mg/L）
	0.00009
	0.05

	备注：参考限值来源于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1及表4中一级标准。


表 4.4-5 固废重金属（酸浸）分析监测结果 单位：mg/L，pH值无量纲

	采样点位
	采样深度
	铜
	锌
	镉
	砷

	ZK1
	0-0.5m
	0.0783
	0.241
	0.0059
	1.9

	ZK1
	0.5-1.0m
	0.0765
	0.233
	0.006
	1.55

	ZK2
	0-0.5m
	0.0736
	0.226
	0.0054
	1.2

	ZK2
	0.5-1.0m
	0.0712
	0.226
	0.0056
	0.923

	ZK3
	0-0.5m
	10.6
	14.6
	0.25
	1.16

	ZK3
	0.5-2.0m
	10.2
	13.6
	0.24
	1.06

	ZK5
	0.5-2.0m
	0.0296
	0.158
	0.0038
	1.56

	ZK6
	0-0.5m
	15.3
	4.02
	0.133
	1.54

	ZK6
	0.5-2.0m
	15.7
	3.97
	0.123
	1.53

	ZK6
	2.0-4.0m
	14.8
	3.79
	0.137
	2.06

	ZK7
	0-0.5m
	0.726
	0.898
	0.0127
	1.9

	ZK7
	0.5-1.0m
	0.745
	0.872
	0.012
	2.06

	ZK8
	0-0.5m
	0.0031
	0.0492
	ND
	1.92

	ZK8
	0.5-2.0m
	0.003
	0.0402
	ND
	0.954

	ZK9
	0-0.5m
	0.08
	0.302
	0.006
	1.12

	ZK9
	0.5-2.0m
	0.082
	0.354
	0.0061
	1.04

	ZK9
	2.0-4.0m
	0.04
	0.18
	0.008
	1.06

	ZK10
	0-0.5m
	0.65
	4.32
	0.056
	1.9

	ZK10
	0.5-2.0m
	0.763
	4.43
	0.0561
	2.35

	ZK10
	2.0-4.0m
	0.687
	4.33
	0.0532
	1.9

	ZK11
	0-0.5m
	0.0083
	0.0601
	ND
	0.776

	ZK11
	0.5-2.0m
	0.0092
	0.0731
	ND
	1.2

	ZK11
	2.0-4.0m
	0.0035
	0.0646
	ND
	0.923

	ZK12
	0-0.5m
	1.34
	8.96
	0.1
	1.16

	ZK12
	0.5-2.0m
	1.29
	8.86
	0.12
	1.06

	ZK13
	0-0.5m
	2
	10
	0.17
	0.299

	ZK13
	1.5-2.0m
	1.16
	7.86
	0.1
	0.779

	ZK14
	0-0.5m
	0.179
	5.66
	0.0292
	0.384

	ZK14
	2.0-4.0m
	0.25
	8.27
	0.043
	0.407

	ZK14
	4.0-6.0m
	0.213
	7.48
	0.0359
	0.262

	ZK15
	0-0.5m
	5
	7.63
	0.201
	0.307

	ZK15
	0.5-2.0m
	5.17
	7.24
	0.256
	0.307

	ZK16
	0-0.5m
	4
	5.02
	0.336
	0.413

	ZK16
	0.5-2.0m
	3.9
	4.14
	0.385
	0.38

	ZK16
	2.0-4.0m
	4.23
	3.98
	0.335
	0.412

	ZK17
	0.5-2.0m
	3.07
	16.5
	0.17
	0.386

	ZK17
	2.0-4.0m
	0.358
	12.2
	0.0839
	0.412

	ZK17
	4.0-6.0m
	0.472
	15
	0.0929
	0.405

	ZK17
	6.0-8.0m
	0.476
	15.5
	0.0946
	0.426

	ZK17
	8.0-10m
	0.23
	7.38
	0.0506
	0.3

	ZK18
	0-0.5m
	0.414
	11.1
	0.0824
	0.397

	ZK18
	0.5-2.0m
	0.49
	12.6
	0.0957
	0.305

	ZK18
	2.0-4.0m
	0.525
	14
	0.111
	0.454

	ZK18
	4.0-6.0m
	1.08
	28.9
	0.204
	0.389

	ZK18
	6.0-8.0m
	0.856
	23.4
	0.169
	0.402

	ZK18
	8.0-10m
	0.883
	23.2
	0.173
	0.416

	ZK19
	0-0.5m
	ND
	3.93
	0.206
	0.413

	ZK19
	0.5-2.0m
	ND
	5.66
	0.283
	0.26

	ZK20
	0-0.5m
	11.9
	3.53
	0.0059
	0.386

	ZK20
	0.5-2.0m
	13.9
	4.39
	0.0066
	0.477

	ZK20
	2.0-4.0m
	13.4
	4.51
	0.007
	0.317

	ZK21
	0-0.5m
	1.55
	4.78
	0.0013
	0.333

	ZK21
	0.5-2.0m
	1.92
	6.53
	0.0017
	0.412

	ZK21
	2.0-4.0m
	1.85
	6.17
	0.0014
	0.381

	ZK21
	4.0-6.0m
	1.86
	7.08
	0.0016
	0.41

	ZK21
	6.0-8.0m
	1.42
	4.64
	ND
	0.474

	ZK21
	8.0-10.0m
	1.5
	5.95
	ND
	0.355

	ZK22
	0-0.5m
	0.0055
	45.4
	0.615
	0.381

	ZK22
	0.5-2.0m
	0.0045
	36.2
	0.569
	0.408

	ZK22
	2.0-4.0m
	0.0055
	47.4
	0.615
	0.405

	ZK23
	0-0.5m
	15.7
	0.0685
	0.326
	0.466

	ZK23
	0.5-2.0m
	9.22
	0.0358
	0.206
	0.262

	ZK23
	2.0-4.0m
	8.75
	0.0357
	0.187
	0.406

	ZK24
	0-0.5m
	0.195
	6.03
	0.0037
	0.376

	ZK24
	0.5-2.0m
	0.152
	4.63
	0.0029
	0.307

	ZK24
	4.0-5.0m
	0.141
	3.92
	0.0025
	0.388

	ZK25
	0.5-2.0m
	28.6
	14.2
	0.277
	0.908

	ZK25
	2.0-4.0m
	40.8
	11.5
	0.32
	1.32

	ZK25
	4.0-6.0m
	6.85
	3
	0.0486
	0.408

	ZK25
	6.0-8.0m
	11.9
	5.84
	0.097
	0.233

	ZK26
	0-0.5m
	5.42
	0.484
	0.275
	0.404

	ZK26
	0.5-2.0m
	6.09
	0.612
	0.309
	0.409

	ZK26
	2.0-4.0m
	6.13
	0.603
	0.306
	0.405

	ZK26
	4.0-5.0m
	4
	0.398
	0.228
	0.378

	ZK27
	0-0.5m
	0.0423
	28.9
	0.0021
	0.381

	ZK27
	0.5-2.0m
	0.0374
	24.2
	0.002
	0.476

	ZK27
	2.0-3.0m
	0.0409
	26.1
	0.0021
	0.309

	ZK28
	0-0.5m
	0.0891
	7.68
	0.604
	0.376

	ZK28
	2.0-3.0m
	0.135
	10.9
	0.81
	0.483

	ZK29
	0.5-2.0m
	1.8
	0.782
	0.0301
	0.0635

	ZK30
	0-0.5m
	5.01
	6.87
	ND
	0.454

	ZK30
	0.5-2.0m
	6.11
	9.3
	ND
	0.403

	ZK31
	0-0.5m
	0.0411
	0.832
	0.0038
	0.743

	ZK31
	0.5-2.0m
	0.0352
	0.757
	0.0037
	1.05

	ZK32
	0-0.5m
	3.84
	0.745
	0.0037
	0.481

	ZK32
	0.5-2.0m
	3.67
	0.889
	0.0041
	0.307

	ZK33
	0-0.5m
	0.0136
	5.48
	0.0013
	0.819

	ZK33
	0.5-2.0m
	0.0175
	6.67
	0.0013
	0.926

	ZK33
	2.0-4.0m
	0.0095
	3.37
	ND
	1.12

	ZK34
	0-0.5m
	0.0048
	0.38
	0.719
	0.309

	ZK34
	0.5-2.0m
	0.0076
	0.0564
	0.636
	0.412

	ZK34
	2.0-4.0m
	0.0055
	0.0433
	0.624
	0.431

	ZK35
	0-0.5m
	1.58
	10.8
	0.0013
	0.247

	ZK35
	0.5-2.0m
	3.68
	0.383
	0.213
	0.43

	ZK36
	0.5-2.0m
	0.0049
	0.0663
	0.341
	1.09

	ZK36
	2.0-4.0m
	0.0081
	0.118
	0.573
	1.08

	ZK37
	0-0.5m
	0.0108
	0.626
	0.453
	0.481

	ZK37
	0.5-2.0m
	0.0152
	0.0882
	0.542
	0.306

	ZK38
	0-0.5m
	14.4
	14.2
	0.464
	0.274

	ZK38
	0.5-2.0m
	14.6
	14.3
	0.463
	0.191

	ZK38
	2.0-4.0m
	14.3
	14.2
	0.457
	0.225

	ZK39
	0-0.5m
	0.962
	4.59
	0.132
	0.334

	ZK39
	0.5-2.0m
	0.0158
	0.0521
	0.0075
	0.827

	ZK39
	2.0-4.0m
	0.0141
	0.0518
	0.0068
	0.714

	ZK40
	0-0.5m
	0.995
	4.66
	0.156
	0.552

	ZB1
	0-0.5m
	0.217
	0.673
	0.0063
	1.33

	ZB1
	0.5-1.5m
	0.196
	0.669
	0.0054
	1.10

	ZB1
	1.5-2.5m
	0.522
	1.19
	0.0088
	1.71

	ZB1
	2.5-3.5m
	0.183
	0.369
	0.0027
	0.414

	ZB1
	3.5-4.5m
	0.126
	0.365
	0.0113
	0.110

	ZB1
	4.5-5m
	0.338
	0.575
	0.0161
	0.214

	ZB2
	0-0.5m
	1.93
	0.709
	0.0064
	0.104

	ZB2
	0.5-1.5m
	3.10
	1.32
	0.0124
	0.774

	ZB2
	1.5-2m
	1.05
	0.566
	0.0071
	0.0214

	ZB3
	0-0.5m
	4.92
	1.90
	0.0214
	0.133

	ZB3
	0.5-1.5m
	3.57
	0.508
	0.0346
	0.142

	ZB3
	1.5-2.5m
	7.82
	1.30
	0.0386
	1.40

	ZB3
	2.5-3.5m
	10.8
	1.99
	0.0327
	0.496

	ZB3
	3.5-4.5m
	3.59
	1.31
	0.0197
	0.211

	ZB4
	0-0.5m
	0.142
	0.393
	0.0033
	0.0277

	ZB4
	0.5-1.5m
	6.62
	0.909
	0.0160
	0.0181

	ZB4
	1.5-2.5m
	6.72
	1.47
	0.0411
	0.135

	ZB4
	2.5-3.5m
	4.33
	1.84
	0.0169
	0.523

	ZB5
	0-0.5m
	3.87
	9.43
	0.108
	0.184

	ZB5
	0.5-1.5m
	0.100
	0.667
	0.0103
	0.0654

	ZB5
	1.5-2.5m
	ND
	0.0169
	0.0020
	0.148

	ZB5
	2.5-3.5m
	0.0033
	0.0718
	0.0021
	0.193

	ZB6
	0-0.5m
	5.96
	1.07
	0.0398
	0.124

	ZB6
	0.5-1.5m
	7.59
	1.67
	0.0481
	0.462

	ZB6
	1.5-2.5m
	8.64
	2.33
	0.0433
	0.0318

	ZB7
	0-0.5m
	0.199
	0.994
	0.0133
	3.81

	ZB7
	0.5-1.5m
	2.32
	1.28
	0.0159
	0.0587

	ZB7
	1.5-2.5m
	2.02
	0.805
	0.0091
	0.0169

	ZB7
	2.5-3.4m
	2.69
	1.06
	0.0094
	0.0174

	ZK42
	0-1m
	0.0243
	0.563
	0.0041
	0.272

	ZK42
	1-2m
	0.0268
	0.644
	0.0073
	0.366

	ZK42
	2-2.5m
	0.0728
	0.816
	0.01
	0.153

	ZK43
	0-1m
	0.372
	0.124
	0.0059
	0.0322

	ZK43
	1-2m
	0.34
	0.366
	0.004
	0.0199

	ZK43
	2-3m
	0.237
	0.161
	0.003
	0.00563

	ZK45
	0-1m
	0.0061
	0.0112
	ND
	37.4

	ZK45
	1-2m
	0.0147
	0.0162
	ND
	28.5

	ZK45
	2-3m
	0.0026
	0.0096
	ND
	50.1

	ZK46
	0-1m
	ND
	0.0117
	ND
	4.18

	ZK46
	1-2m
	0.0043
	0.0165
	ND
	3.77

	ZK46
	2-2.4m
	0.0032
	0.0066
	ND
	20.4

	ZK48
	0-1m
	0.323
	0.13
	0.0021
	0.0664

	ZK48
	1-2m
	1.38
	0.969
	0.0137
	0.0836

	ZK48
	2-3m
	0.288
	0.233
	0.0031
	0.0502

	ZK48
	3-3.4m
	0.216
	1.18
	0.0098
	0.171

	ZK49
	0-1m
	2.76
	4.85
	0.0609
	2.1

	ZK49
	1-1.8m
	3.52
	2.65
	0.0393
	4.68

	ZK50
	1-2m
	0.0032
	ND
	ND
	0.445

	ZK51
	0-1m
	3.04
	0.99
	0.0449
	0.0924

	ZK51
	1-1.9m
	0.636
	0.915
	0.0218
	0.163

	ZK52
	0-1m
	0.808
	0.589
	0.019
	0.0879

	ZK52
	1-1.7m
	2.59
	1.52
	0.0376
	0.226

	ZK53
	0-1m
	3.89
	9.54
	0.148
	0.84

	ZK53
	1-2m
	2.76
	6.39
	0.0968
	2.17

	ZK53
	2-2.8m
	0.112
	0.376
	0.0131
	1.46

	ZK54
	0-1m
	0.187
	0.86
	0.028
	0.116

	ZK54
	1-2m
	0.923
	0.862
	0.0429
	0.121

	ZK55
	0-1m
	1.08
	0.972
	0.0676
	0.0206

	ZK55
	1-1.8m
	0.158
	0.346
	0.0086
	0.022

	ZK56
	0-1m
	0.162
	0.339
	0.0066
	0.0265

	ZK57
	0-1m
	0.813
	0.753
	0.0136
	0.234

	ZK57
	1-2m
	1.76
	1.96
	0.0377
	0.141

	ZK57
	2-3m
	1.37
	0.788
	0.0156
	0.262

	ZK57
	3-3.8m
	0.777
	0.593
	0.0102
	0.195

	ZK58
	0-0.9m
	0.114
	0.336
	0.0074
	1.45

	ZK59
	0-1m
	0.0435
	0.163
	0.0018
	0.802

	ZK59
	1-1.4m
	0.0403
	0.182
	0.0018
	0.215

	ZK60
	0-1m
	0.341
	0.362
	0.0182
	0.374

	ZK60
	1-1.4m
	0.346
	0.307
	0.0109
	0.39

	ZK61
	0-1m
	0.542
	0.699
	0.0181
	0.458

	ZK61
	1-2m
	0.978
	0.919
	0.0265
	0.271

	ZK61
	2-2.6m
	0.972
	1.18
	0.0326
	0.475

	ZK62
	0-0.9m
	0.0433
	0.135
	0.0037
	0.529

	ZK63
	1-1.2m
	0.016
	0.263
	0.0036
	0.0673

	ZK64
	0-1m
	0.112
	0.858
	0.0186
	0.0359

	ZK64
	1-2m
	0.101
	0.458
	0.0085
	0.0418

	ZK64
	2-2.8m
	0.205
	0.67
	0.0129
	0.0372

	ZK65
	0-1m
	0.0224
	0.412
	0.0084
	0.0395

	ZK65
	1-2m
	0.0126
	0.173
	0.0078
	0.0284

	ZK66
	0-1m
	0.0272
	0.227
	0.0026
	0.00974

	ZK67
	0-1m
	0.0107
	0.0961
	0.0027
	0.0244

	ZK67
	1-2m
	0.0088
	0.107
	0.0031
	0.0291

	ZK67
	2-2.5m
	0.0476
	0.202
	0.0042
	0.153

	ZK68
	0-1m
	0.0439
	0.589
	0.004
	0.72

	ZK68
	1-1.5m
	0.711
	0.314
	0.0116
	0.234

	ZK69
	0-1m
	4.59
	1.94
	0.101
	0.0195

	ZK70
	0-1m
	4.06
	1.78
	0.0931
	0.017

	1号窑炉炉壁
	/
	0.985
	1.87
	0.0437
	11.1

	2号窑炉炉壁
	/
	8.72
	3.26
	0.0213
	8.38

	3号窑炉炉壁
	/
	38.6
	9.02
	0.1050
	3.35

	3号窑炉炉底
	/
	1.24
	9.34
	0.0823
	1.21

	炉砖1#
	/
	0.09437
	0.2489
	0.00487
	69.7240

	炉砖2#
	/
	0.03384
	0.3400
	0.00459
	101.7882

	炉砖3#
	/
	0.441
	0.332
	0.010
	0.012

	《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》

GB5085.3-2007
	100
	100
	1
	5

	备注：ZK4未采集到废渣样品。


表4.4-6 固废重金属（水浸）分析监测结果 单位：mg/L，pH 值无量纲

	采样点位
	采样深度
	pH
	铜
	锌
	镉
	砷

	ZK1
	0-0.5m
	5.94
	ND
	0.0257
	ND
	0.699

	ZK1
	0.5-1.0m
	5.96
	ND
	0.0242
	ND
	0.887

	ZK2
	0.5-1.0m
	5.9
	ND
	0.0227
	ND
	0.702

	ZK2
	0-0.5m
	5.9
	ND
	0.0239
	ND
	0.956

	ZK3
	0-0.5m
	5.92
	0.518
	7.72
	0.156
	0.707

	ZK3
	0.5-2.0m
	6
	0.5
	8.18
	0.144
	0.861

	ZK5
	0.5-2.0m
	5.85
	ND
	0.0299
	ND
	1

	ZK6
	0-0.5m
	5.21
	0.737
	2.08
	0.036
	1.05

	ZK6
	0.5-2.0m
	5.32
	0.716
	2.03
	0.0413
	0.783

	ZK6
	2.0-4.0m
	5.39
	0.73
	1.97
	0.0355
	0.697

	ZK7
	0-0.5m
	5.52
	0.0189
	0.0708
	ND
	1.12

	ZK7
	0.5-1.0m
	6.62
	0.0178
	0.0695
	ND
	1.27

	ZK8
	0-0.5m
	7.2
	ND
	0.0274
	ND
	0.945

	ZK8
	0.5-2.0m
	6.85
	ND
	0.028
	ND
	0.778

	ZK9
	0-0.5m
	5.51
	0.022
	0.101
	ND
	0.917

	ZK9
	0.5-2.0m
	5.5
	0.0221
	0.101
	ND
	0.851

	ZK9
	2.0-4.0m
	5.13
	0.0215
	0.0954
	ND
	0.867

	ZK10
	0-0.5m
	5.52
	0.258
	2.47
	0.0142
	1.56

	ZK10
	0.5-2.0m
	5.97
	0.257
	2.45
	0.0169
	1.92

	ZK10
	2.0-4.0m
	5.88
	0.241
	2.3
	0.0177
	1.55

	ZK11
	0.5-2.0m
	7.09
	ND
	0.0102
	ND
	0.985

	ZK11
	2.0-4.0m
	7.1
	ND
	0.0095
	ND
	0.752

	ZK12
	0-0.5m
	7.05
	0.64
	4.31
	0.0519
	0.946

	ZK12
	0.5-2.0m
	6.9
	0.645
	4.66
	0.0837
	0.863

	ZK13
	0-0.5m
	6.8
	0.877
	5.26
	0.084
	0.122

	ZK13
	1.5-2.0m
	5.99
	0.612
	4.1
	0.049
	0.634

	ZK14
	0-0.5m
	6.35
	0.0956
	3.04
	0.0157
	0.157

	ZK14
	2.0-4.0m
	5.8
	0.0904
	2.99
	0.0155
	0.167

	ZK14
	4.0-6.0m
	5.55
	0.0887
	3.12
	0.015
	0.107

	ZK15
	0-0.5m
	5.6
	2.1
	3.53
	0.123
	0.126

	ZK15
	0.5-2.0m
	5.77
	2.08
	3.42
	0.142
	0.126

	ZK16
	0-0.5m
	5.76
	1.84
	2
	0.197
	0.169

	ZK16
	0.5-2.0m
	5.67
	1.79
	1.89
	0.145
	0.156

	ZK16
	2.0-4.0m
	6.2
	1.83
	1.94
	0.168
	0.169

	ZK17
	0.5-2.0m
	5.56
	0.864
	4.64
	0.0478
	0.158

	ZK17
	2.0-4.0m
	5.24
	0.127
	4.31
	0.0297
	0.169

	ZK17
	4.0-6.0m
	5.46
	0.127
	4.04
	0.0251
	0.166

	ZK17
	6.0-8.0m
	5.78
	0.123
	4.01
	0.0244
	0.175

	ZK17
	8.0-10m
	5.62
	0.124
	3.98
	0.0272
	0.123

	ZK18
	0-0.5m
	5.49
	0.27
	7.26
	0.0538
	0.163

	ZK18
	0.5-2.0m
	5.67
	0.293
	7.51
	0.0572
	0.125

	ZK18
	2.0-4.0m
	5.94
	0.268
	7.15
	0.0565
	0.186

	ZK18
	4.0-6.0m
	5.89
	0.276
	7.41
	0.0522
	0.16

	ZK18
	8.0-10m
	6.9
	0.275
	7.23
	0.0529
	0.17

	ZK19
	0-0.5m
	7.74
	ND
	2.34
	0.123
	0.169

	ZK19
	0.5-2.0m
	7.5
	ND
	2.32
	0.116
	0.106

	ZK20
	0-0.5m
	6.39
	6.85
	2.03
	0.0034
	0.158

	ZK20
	0.5-2.0m
	6.5
	6.47
	2.05
	0.0031
	0.196

	ZK20
	2.0-4.0m
	6.84
	6.1
	2.06
	0.0032
	0.13

	ZK21
	0-0.5m
	5.47
	0.763
	2.35
	ND
	0.136

	ZK21
	0.5-2.0m
	5.32
	0.725
	2.46
	ND
	0.169

	ZK21
	2.0-4.0m
	5.24
	0.765
	2.56
	ND
	0.156

	ZK21
	4.0-6.0m
	5.42
	0.724
	2.76
	ND
	0.168

	ZK21
	6.0-8.0m
	5.33
	0.685
	2.23
	ND
	0.194

	ZK21
	8.0-10.0m
	5.13
	0.66
	2.62
	ND
	0.145

	ZK22
	0-0.5m
	5.8
	0.0028
	23.3
	0.316
	0.156

	ZK22
	0.5-2.0m
	5.84
	0.0026
	21
	0.33
	0.167

	ZK22
	2.0-4.0m
	5.79
	0.0027
	23
	0.298
	0.166

	ZK23
	0-0.5m
	5.69
	5.96
	0.0259
	0.123
	0.191

	ZK23
	0.5-2.0m
	5.67
	5.17
	0.0201
	0.116
	0.107

	ZK23
	2.0-4.0m
	5.3
	5.02
	0.0205
	0.107
	0.166

	ZK24
	0-0.5m
	4.96
	0.086
	2.66
	0.0016
	0.154

	ZK24
	0.5-2.0m
	5.23
	0.083
	2.54
	0.0016
	0.126

	ZK24
	4.0-5.0m
	5.34
	0.0825
	2.3
	0.0015
	0.159

	ZK25
	0.5-2.0m
	2.72
	9.99
	2.26
	0.0432
	0.766

	ZK25
	2.0-4.0m
	2.68
	23.9
	4.32
	0.131
	0.316

	ZK25
	4.0-6.0m
	3.27
	4.51
	2.46
	0.0434
	0.126

	ZK25
	6.0-8.0m
	3.14
	6.79
	2.18
	0.0522
	0.218

	ZK26
	0-0.5m
	5.37
	2.43
	0.217
	0.123
	0.166

	ZK26
	0.5-2.0m
	5.56
	2.1
	0.211
	0.107
	0.168

	ZK26
	2.0-4.0m
	5.42
	2.21
	0.218
	0.11
	0.166

	ZK26
	4.0-5.0m
	5.54
	2.05
	0.204
	0.117
	0.156

	ZK27
	0-0.5m
	5.63
	0.0181
	12.3
	ND
	0.156

	ZK27
	2.0-3.0m
	5.21
	0.0174
	11.1
	ND
	0.127

	ZK28
	0-0.5m
	5.07
	0.0526
	4.53
	0.356
	0.154

	ZK28
	2.0-3.0m
	5.68
	0.0507
	4.1
	0.304
	0.198

	ZK29
	0.5-2.0m
	3.23
	0.652
	0.467
	0.0081
	0.0285

	ZK30
	0-0.5m
	6.66
	2.64
	3.61
	ND
	0.186

	ZK30
	0.5-2.0m
	6.5
	2.14
	3.25
	ND
	0.165

	ZK31
	0-0.5m
	5.86
	0.0147
	0.298
	0.0014
	0.604

	ZK31
	0.5-2.0m
	5.76
	0.0139
	0.299
	0.0015
	0.858

	ZK32
	0-0.5m
	5.64
	1.56
	0.303
	0.0015
	0.197

	ZK32
	0.5-2.0m
	5.12
	1.32
	0.32
	0.0015
	0.126

	ZK33
	0-0.5m
	5.36
	0.0065
	2.63
	ND
	0.666

	ZK33
	0.5-2.0m
	5.45
	0.0063
	2.42
	ND
	0.755

	ZK33
	2.0-4.0m
	5.21
	0.0063
	2.21
	ND
	0.915

	ZK34
	0-0.5m
	5
	0.0027
	0.0211
	0.566
	0.127

	ZK34
	0.5-2.0m
	5.36
	0.0027
	0.2
	0.543
	0.169

	ZK34
	2.0-4.0m
	5.42
	ND
	0.0197
	0.512
	0.177

	ZK35
	0-0.5m
	5.53
	0.568
	3.87
	ND
	0.101

	ZK35
	0.5-2.0m
	5.24
	2.07
	0.215
	0.12
	0.176

	ZK36
	0.5-2.0m
	5.62
	0.0031
	0.0421
	0.216
	0.891

	ZK36
	2.0-4.0m
	5.58
	0.0029
	0.0431
	0.21
	0.881

	ZK37
	0-0.5m
	5.56
	0.0063
	0.0365
	0.264
	0.197

	ZK37
	0.5-2.0m
	5.89
	0.0063
	0.0364
	0.224
	0.125

	ZK38
	0-0.5m
	5.65
	0.451
	2.47
	0.578
	0.112

	ZK38
	0.5-2.0m
	5.69
	0.441
	2.43
	0.534
	0.113

	ZK38
	2.0-4.0m
	5.75
	0.446
	2.4
	0.556
	0.125

	ZK39
	0-0.5m
	5.93
	0.563
	2.69
	0.0773
	0.137

	ZK39
	0.5-2.0m
	5.93
	0.0089
	0.0324
	ND
	0.634

	ZK39
	2.0-4.0m
	5.9
	ND
	0.0421
	ND
	0.624

	ZK40
	0-0.5m
	5.89
	0.0265
	0.136
	0.0015
	0.753

	ZB1
	0-0.5m
	5.36
	0.0071
	0.0330
	ND
	0.243

	ZB1
	0.5-1.5m
	5.46
	0.0064
	0.0407
	ND
	0.157

	ZB1
	1.5-2.5m
	7.02
	ND
	ND
	ND
	0.174

	ZB1
	2.5-3.5m
	5.52
	0.0036
	0.0280
	ND
	0.295

	ZB1
	3.5-4.5m
	7.20
	ND
	ND
	ND
	0.0253

	ZB1
	4.5-5m
	4.51
	0.0578
	0.159
	0.0045
	0.0192

	ZB2
	0-0.5m
	3.36
	1.24
	0.482
	0.0057
	0.0225

	ZB2
	0.5-1.5m
	3.11
	1.98
	0.599
	0.0059
	0.0242

	ZB2
	1.5-2m
	6.43
	0.206
	0.188
	0.0013
	ND

	ZB3
	0-0.5m
	3.16
	3.40
	0.758
	0.0124
	ND

	ZB3
	0.5-1.5m
	3.30
	1.77
	0.284
	0.0110
	0.0145

	ZB3
	1.5-2.5m
	3.24
	6.22
	1.07
	0.0168
	0.0104

	ZB3
	2.5-3.5m
	3.01
	9.78
	1.85
	0.0314
	0.0301

	ZB3
	3.5-4.5m
	3.07
	1.57
	0.650
	0.0106
	0.0135

	ZB4
	0-0.5m
	4.28
	0.0699
	0.078
	0.0019
	0.00477

	ZB4
	0.5-1.5m
	3.81
	1.97
	0.313
	0.0021
	ND

	ZB4
	1.5-2.5m
	3.39
	5.84
	0.755
	0.0205
	0.0436

	ZB4
	2.5-3.5m
	3.90
	3.41
	0.265
	0.0125
	0.380

	ZB5
	0-0.5m
	3.49
	3.85
	3.77
	0.0558
	0.0433

	ZB5
	0.5-1.5m
	6.38
	0.0422
	0.0701
	ND
	0.00727

	ZB5
	1.5-2.5m
	6.62
	ND
	0.0135
	ND
	ND

	ZB5
	2.5-3.5m
	6.24
	ND
	0.0168
	ND
	0.0823

	ZB6
	0-0.5m
	2.97
	5.23
	1.02
	0.0337
	0.0176

	ZB6
	0.5-1.5m
	2.92
	3.63
	0.665
	0.0181
	0.0271

	ZB6
	1.5-2.5m
	2.91
	5.49
	1.14
	0.0256
	0.0286

	ZB7
	0-0.5m
	3.90
	0.150
	0.237
	0.0034
	2.16

	ZB7
	0.5-1.5m
	3.19
	0.73
	0.476
	0.0156
	0.0498

	ZB7
	1.5-2.5m
	3.02
	1.25
	0.477
	0.0060
	0.0165

	ZB7
	2.5-3.4m
	2.90
	2.17
	0.982
	0.0089
	0.0163

	ZK42
	0-1m
	6.6
	ND
	0.038
	ND
	0.0767

	ZK42
	1-2m
	6.45
	ND
	0.0255
	ND
	0.0677

	ZK42
	2-2.5m
	8.95
	0.0032
	0.0204
	ND
	0.0663

	ZK43
	0-1m
	6.73
	0.0048
	ND
	ND
	0.0009

	ZK43
	1-2m
	6.59
	0.008
	0.0733
	0.0014
	0.00316

	ZK43
	2-3m
	5.61
	0.0079
	0.0094
	ND
	ND

	ZK45
	0-1m
	7.14
	ND
	0.0079
	ND
	18.6

	ZK45
	1-2m
	7.69
	ND
	ND
	ND
	19.6

	ZK45
	2-3m
	7.58
	ND
	0.0065
	ND
	30.5

	ZK46
	0-1m
	7.32
	ND
	ND
	ND
	3.75

	ZK46
	1-2m
	8.38
	0.0038
	ND
	ND
	2.83

	ZK46
	2-2.4m
	8.09
	ND
	ND
	ND
	18.3

	ZK48
	0-1m
	5.61
	0.0203
	0.0128
	ND
	0.0108

	ZK48
	1-2m
	5.5
	0.0161
	0.0183
	ND
	0.00531

	ZK48
	2-3m
	5.42
	0.0197
	0.0148
	ND
	0.00674

	ZK48
	3-3.4m
	5.72
	0.0099
	0.013
	ND
	0.00357

	ZK49
	0-1m
	5.46
	0.195
	0.537
	0.0047
	1.73

	ZK49
	1-1.8m
	6.06
	0.0752
	0.97
	0.0066
	3.17

	ZK50
	1-2m
	7.31
	0.0027
	ND
	ND
	0.38

	ZK51
	0-1m
	3.44
	4.56
	1.14
	0.0376
	0.0366

	ZK51
	1-1.9m
	3.84
	1.49
	0.85
	0.0204
	0.0611

	ZK52
	0-1m
	3.8
	2.81
	0.551
	0.0172
	0.0139

	ZK52
	1-1.7m
	3.05
	0.971
	0.741
	0.0118
	0.0352

	ZK53
	0-1m
	4.25
	0.476
	8.33
	0.0339
	0.137

	ZK53
	1-2m
	3.32
	SHAPE\*MERGEFORMAT



	8.96
	0.0863
	0.0755

	ZK53
	2-2.8m
	5.2
	0.0104
	0.0466
	ND
	0.492

	ZK54
	0-1m
	5.07
	0.0397
	0.0854
	0.003
	0.00719

	ZK54
	1-2m
	5.47
	0.0093
	0.0362
	0.0015
	0.00092

	ZK55
	0-1m
	5.2
	0.256
	0.126
	0.0083
	0.00713

	ZK55
	1-1.8m
	4.77
	0.0224
	0.064
	0.0026
	0.00219

	ZK56
	0-1m
	5.46
	0.0146
	0.0561
	ND
	0.00563

	ZK57
	0-1m
	5.4
	0.0262
	0.0379
	ND
	0.0473

	ZK57
	1-2m
	6.47
	0.0064
	0.0231
	ND
	0.0817

	ZK57
	2-3m
	5.14
	0.0424
	0.0309
	ND
	0.0754

	ZK57
	3-3.8m
	5.48
	0.033
	0.0284
	ND
	0.0492

	ZK58
	0-0.9m
	4.43
	0.0206
	0.0384
	0.0014
	SHAPE\*MERGEFORMAT




	ZK59
	0-1m
	5.87
	0.0025
	0.111
	ND
	0.16

	ZK59
	1-1.4m
	5.91
	0.0029
	0.0167
	ND
	0.108

	ZK60
	0-1m
	5.35
	0.0077
	0.0144
	ND
	0.0318

	ZK60
	1-1.4m
	5.51
	0.0093
	0.241
	0.0023
	0.0408

	ZK61
	0-1m
	5.52
	0.0156
	0.0467
	ND
	0.0774

	ZK61
	1-2m
	6.3
	0.0097
	0.0743
	0.0013
	0.0444

	ZK61
	2-2.6m
	5.8
	0.0218
	0.0553
	ND
	0.0903

	ZK62
	0-0.9m
	5.92
	ND
	0.0113
	ND
	0.17

	ZK63
	1-1.2m
	5.45
	ND
	0.0326
	ND
	0.0371

	ZK64
	0-1m
	5.76
	ND
	0.013
	ND
	0.00377

	ZK64
	1-2m
	5.71
	0.0028
	0.0141
	ND
	0.00261

	ZK64
	2-2.8m
	5.75
	0.0027
	0.0194
	ND
	0.00713

	ZK65
	0-1m
	5.91
	ND
	0.0284
	ND
	0.0129

	ZK65
	1-2m
	5.56
	ND
	0.0179
	ND
	0.00518

	ZK66
	0-1m
	5.9
	ND
	0.211
	0.0015
	0.0041

	ZK67
	0-1m
	6.23
	ND
	0.0228
	ND
	0.0122

	ZK67
	1-2m
	6.04
	ND
	ND
	ND
	0.0269

	ZK67
	2-2.5m
	6.14
	ND
	ND
	ND
	0.0098

	ZK68
	0-1m
	5.2
	0.0313
	0.0487
	ND
	0.188

	ZK68
	1-1.5m
	5.95
	0.027
	0.0815
	ND
	0.0842

	ZK69
	0-1m
	4.32
	3.2
	1.85
	0.0813
	0.0107

	ZK70
	0-1m
	4.38
	1.66
	1.2
	0.0523
	0.00964

	1号窑炉炉壁
	/
	3.90
	0.405
	0.978
	0.0185
	9.72

	2号窑炉炉壁
	/
	3.05
	1.12
	0.599
	0.0038
	6.98

	3号窑炉炉壁
	/
	3.69
	37.4
	8.23
	0.0956
	2.77

	3号窑炉炉底
	/
	5.27
	0.453
	4.77
	0.0453
	0.665

	《污水综合排放标准》（GB8978-

1996一级标准
	6~9
	0.5
	2
	0.1
	0.5

	备注：ZK4未采集到废渣样品，


表4.4-6    补测15#废渣区域遗留废渣样品酸浸检测结果一览表

	采样点位
	采样深度
	铜
	锌
	镉
	砷

	FZ41
	0-1m
	0.0194
	0.0263
	ND
	14.1

	FZ41
	1-2m
	ND
	0.0079
	ND
	8.58

	FZ41
	2-3m
	ND
	ND
	ND
	8.39

	FZ41
	3-3.4m
	ND
	ND
	ND
	5.52

	FZ45
	0-1m
	0.0061
	0.0112
	ND
	37.4

	FZ45
	1-2m
	0.0147
	0.0162
	ND
	28.5

	FZ45
	2-3m
	0.0026
	0.0096
	ND
	50.1

	FZ46
	0-1m
	ND
	0.0117
	ND
	4.18


	FZ46
	1-2m
	0.0043
	0.0165
	ND
	3.77

	FZ46
	2-2.4m
	0.0032
	0.0066
	ND
	20.4

	FZB1
	0-1m
	0.0033
	0.0954
	0.0015
	1.37

	FZB1
	1-2m
	0.0054
	0.0669
	ND
	1.55

	FZB2
	0-1m
	ND
	0.0086
	ND
	1.20

	FZB2
	1-2m
	0.0027
	0.0153
	ND
	1.36

	FZB2
	2-2.5m
	ND
	0.0096
	ND
	1.29

	FZB3
	0-1m
	0.0040
	0.0781
	0.0013
	0.794

	FZB3
	1-2m
	0.0030
	0.0546
	ND
	0.0092

	FZB3
	2-2.5m
	0.0057
	0.0742
	ND
	0.626

	FZB4
	0-1m
	ND
	0.0192
	ND
	1.59

	FZB4
	1-2m
	0.0055
	0.0258
	ND
	2.53

	FZB4
	2-3m
	0.0057
	0.0179
	ND
	2.51

	FZB4
	3-3.6m
	0.0119
	0.0248
	ND
	2.04

	FZB5
	0-1m
	0.121
	0.402
	0.0029
	19.2

	FZB5
	1-1.9m
	0.101
	0.266
	0.0035
	39.3

	FZB6
	0-1m
	0.0096
	0.158
	ND
	1.69

	FZB6
	1-2m
	0.0263
	0.0497
	ND
	3.53

	FZB6
	2-2.8m
	0.0057
	0.0281
	ND
	5.17

	FZB7
	0-1m
	0.0637
	0.251
	0.0018
	5.20

	FZB7
	1-2m
	0.0588
	0.428
	0.0025
	5.68

	FZB7
	2-2.8m
	0.0130
	0.120
	ND
	5.29

	FZB8
	0-1m
	0.0043
	0.0129
	ND
	12.6

	FZB8
	1-2m
	0.0158
	0.0312
	ND
	17.1

	FZB8
	2-2.5m
	0.0037
	0.0124
	ND
	18.2

	FZB9
	0-1m
	0.0996
	0.316
	0.0065
	5.50

	FZB9
	1-2m
	0.165
	0.300
	0.0059
	5.99

	FZB9
	2-2.6m
	0.139
	0.342
	0.0064
	2.31

	FZB10
	0-1m
	0.0052
	0.0150
	ND
	0.987

	FZB10
	1-2m
	0.0045
	0.0235
	ND
	0.859

	FZB10
	2-2.8m
	ND
	0.0123
	ND
	0.219

	FZB11
	0-1m
	000546
	0.679
	0.0080
	0.132

	FZB11
	1-2m
	0.0274
	0.559
	0.0059
	0.0570

	FZB11
	2-3.2m
	0.136
	1.04
	0.0168
	0.737

	FZB12
	0-1m
	ND
	0.0112
	ND
	1.28

	FZB12
	1-2m
	ND
	0.0175
	ND
	1.08

	FZB12
	2-3m
	0.0043
	0.0204
	ND
	0.222

	FZB12
	3-3.4m
	0.0036
	0.0296
	ND
	0.173

	FZB13
	0-1m
	0.0025
	0.0291
	ND
	0.833

	FZB13
	1-2m
	0.0269
	0.358
	0.0046
	0.293

	FZB13
	2-3m
	ND
	0.0244
	ND
	0.0523

	FZB14
	0-1m
	0.0934
	0.895
	0.0119
	1.34

	FZB14
	1-1.8m
	0.184
	1.08
	0.0143
	0.887

	FZB15
	0-1m
	ND
	0.0082
	ND
	5.57

	FZB15
	1-2m
	ND
	0.0179
	ND
	13.2

	FZB16
	0-1m
	ND
	0.0088
	ND
	15.0

	FZB16
	1-2m
	ND
	0.0198
	ND
	21.9

	FZB16
	2-2.9m
	ND
	ND
	ND
	9.52

	FZB17
	0-1m
	0.0033
	0.0080
	ND
	0.485

	FZB17
	1-2m
	0.0043
	0.0088
	ND
	0.530

	FZB17
	2-2.7m
	0.0044
	0.0081
	ND
	0.507

	FZB18
	0-1m
	0.197
	0.951
	0.0156
	0.0667

	FZB18
	1-1.9m
	0.0045
	0.0956
	0.0044
	0.155

	FZB19
	0-1m
	0.153
	0.731
	0.0169
	0.390

	FZB19
	1-2m
	0.103
	0.447
	0.0097
	0.101

	FZB19
	2-3m
	0.105
	0.356
	0.0073
	0.188

	FZB19
	3-4m
	0.0728
	0.555
	0.0101
	0.129

	FZB19
	4-4.8m
	0.0203
	0.474
	0.0066
	0.0784

	FZB20
	0-1m
	0.125
	0.887
	0.0120
	0.681

	FZB20
	1-2m
	0.116
	0.828
	0.0109
	1.13

	FZB20
	2-2.5m
	0.120
	1.10
	0.0121
	1.03

	FZB21
	0-1m
	0.0040
	0.0741
	ND
	0.185

	FZB21
	1-2m
	0.0065
	0.457
	0.0044
	0.185

	FZB21
	2-3m
	ND
	0.0343
	ND
	0.205

	FZB21
	3-3.6m
	0.0033
	0.0763
	ND
	0.0612

	FZB22
	0-1m
	0.185
	0.508
	0.0093
	0.0323

	FZB22
	1-2m
	0.206
	0.900
	0.0213
	0.0112

	FZB22
	2-2.7m
	0.163
	0.740
	0.0169
	0.111

	FZB23
	0-1m
	0.220
	0.793
	0.0129
	0.310

	FZB23
	1-1.8m
	0.333
	1.15
	0.0179
	0.229

	FZB24
	0-1m
	0.0137
	0.202
	0.0019
	0.0130

	FZB24
	1-2m
	0.0057
	0.0528
	ND
	0.0084

	FZB24
	2-3.3m
	0.0091
	0.161
	0.0012
	0.149

	FZB25
	0-1m
	0.0027
	0.0112
	ND
	0.0980

	FZB25
	1-2m
	0.0040
	0.0120
	ND
	0.154

	FZB25
	2-3.4m
	ND
	0.0148
	ND
	0.0281

	FZB26
	0-1m
	ND
	0.0189
	ND
	0.226

	FZB26
	1-2m
	ND
	0.0118
	ND
	0.286

	FZB26
	2-2.6m
	ND
	0.0136
	ND
	0.939

	FZB27
	0-1m
	0.0045
	0.0116
	ND
	0.494

	FZB27
	1-1.7m
	0.0029
	0.0145
	ND
	0.610

	FZB28
	0-1m
	0.0053
	0.0357
	ND
	0.799

	FZB28
	1-2m
	0.0097
	0.0327
	ND
	0.647

	FZB28
	2-3.5m
	0.0060
	0.0446
	ND
	1.34

	FZB29
	0-1m
	0.0029
	0.0181
	ND
	0.0704

	FZB29
	1-2m
	0.0039
	0.0595
	ND
	0.0356

	FZB29
	2-3m
	ND
	0.0138
	ND
	0.0895

	FZB29
	3-3.7m
	0.0045
	0.0221
	ND
	0.0105

	FZB30
	0-1m
	ND
	0.0103
	ND
	0.0359

	FZB30
	1-2m
	0.0141
	0.0891
	0.0039
	0.0095

	FZB31
	0-1m
	ND
	0.0145
	ND
	0.109

	FZB31
	1-2m
	ND
	0.0170
	ND
	0.0822

	FZB31
	2-3m
	0.0028
	0.0377
	ND
	0.0481

	FZB32
	0-1m
	0.126
	0.378
	0.0050
	0.366

	FZB32
	1-2.5m
	0.234
	0.508
	0.0094
	0.257

	FZB33
	0-1m
	0.0554
	0.526
	0.0094
	0.105

	FZB33
	1-2m
	ND
	0.0218
	ND
	0.337

	FZB33
	2-2.6m
	0.0042
	0.241
	0.0035
	0.155

	FZB34
	0-1m
	0.0052
	0.0117
	ND
	5.41

	FZB34
	1-2m
	ND
	0.0093
	ND
	6.37

	FZB34
	2-2.8m
	ND
	0.0110
	ND
	5.08

	参照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）
	100
	100
	1
	5


表4.4-8  补测16#废渣区域遗留废渣样品酸浸检测结果一览表

	采样点位
	采样深度
	砷
	镉
	铜
	锌

	FZB1
	0-1m
	0.154
	0.0118
	0.0303
	0.202

	FZB1
	1-2m
	0.188
	0.125
	4.29
	9.84

	FZB2
	0-1m
	0.146
	0.154
	0.204
	1.61

	FZB2
	1-2m
	0.417
	0.0071
	0.0705
	0.137

	FZB2
	2-3m
	0.114
	0.549
	10.2
	21

	FZB2
	3-4m
	0.0464
	0.37
	12.4
	17.7

	FZB3
	0-1m
	1.87
	7.16
	18.4
	32

	FZB4
	0-1m
	1.01
	0.133
	0.371
	0.625

	FZB4
	1-2m
	0.615
	0.0268
	0.0479
	0.193

	FZB4
	2-3m
	0.496
	0.0197
	0.0159
	0.211

	FZB5
	0-1m
	0.547
	0.044
	0.0913
	0.441

	FZB6
	0-1m
	0.886
	37
	89.3
	41

	FZB6
	1-1.6m
	0.142
	9.62
	40.6
	47.4

	FZB7
	0-1m
	36.4
	0.194
	0.716
	0.749

	FZB8
	0-1m
	38
	0.013
	0.0221
	0.451

	FZB8
	1-2m
	78.1
	0.0023
	0.0116
	0.335

	FZB9
	0-1m
	2.16
	0.0159
	0.0428
	0.111

	FZB10
	0-1m
	4.3
	0.009
	0.0117
	0.14

	FZB11
	0-1m
	66.6
	0.0022
	ND
	0.0496

	FZB12
	0-1m
	16.2
	ND
	ND
	0.0519

	FZB12
	1-2m
	11.1
	ND
	ND
	0.0419

	FZB13
	0-1m
	0.915
	0.0135
	0.0279
	0.403

	FZB13
	1-2m
	1.82
	0.0012
	ND
	0.0529

	FZB13
	2-3m
	1.79
	ND
	ND
	0.0536

	FZB14
	0-1m
	2.18
	0.0031
	ND
	0.0712

	FZB14
	1-2m
	1.85
	0.0014
	ND
	0.0803

	FZB14
	2-3m
	2.28
	ND
	ND
	0.0376

	FZB14
	3-3.9m
	2.96
	ND
	0.0044
	0.0344

	FZB15
	0-1m
	0.241
	0.0231
	0.02
	0.664

	FZB15
	1-1.5m
	0.235
	0.0324
	0.0458
	0.559

	FZB16
	0-1m
	34.5
	ND
	0.0132
	0.0997

	FZB16
	1-1.6m
	44.4
	ND
	0.0396
	0.0753

	FZB17
	0-1m
	16.3
	ND
	0.0081
	0.0742

	FZB19
	0-1m
	35.6
	ND
	ND
	0.0215

	FZB19
	1-2m
	159
	0.0014
	0.0045
	0.105

	FZB20
	0-1m
	5.77
	ND
	ND
	0.032

	FZB20
	1-2m
	0.39
	0.0508
	0.141
	6.84

	FZB20
	2-2.5m
	0.265
	0.156
	0.095
	8.17

	FZB21
	0-1m
	153
	0.0059
	0.276
	0.229

	FZB21
	1-2m
	25.2
	ND
	0.0894
	0.0633

	FZB21
	2-3m
	1.46
	0.0063
	0.0082
	0.299

	FZB21
	3-4m
	1.06
	0.0096
	0.0131
	0.107

	FZB21
	4-5m
	0.521
	0.025
	0.0157
	0.844

	FZB21
	5-6m
	0.637
	22.1
	171
	313

	FZB22
	0-1m
	1.99
	0.476
	2.56
	5.2

	FZB22
	1-2m
	8.22
	1.75
	12.9
	6.28

	FZB22
	2-3m
	9.44
	3.29
	17.5
	9.05

	FZB22
	3-3.8m
	4.95
	0.4
	0.625
	2.16

	FZB23
	0-1m
	4.1
	0.0068
	0.0109
	0.0608

	FZB24
	0-1m
	5.33
	0.0036
	0.0118
	0.0466

	FZB25
	0-1m
	6.04
	2.86
	17.9
	28.4

	FZB25
	1-2.3m
	2.44
	1.95
	9.9
	74

	FZB26
	0-1m
	1.25
	0.514
	2.66
	2.41

	FZB26
	1-2m
	1.57
	2.8
	19.2
	4.26

	FZB27
	0-1m
	10.3
	0.244
	6.17
	31.3

	FZB27
	1-2m
	110
	0.079
	0.878
	4.79

	FZB27
	2-3m
	108
	0.0977
	4.3
	5.99

	FZB28
	0-1m
	36.9
	0.0631
	0.369
	0.467

	FZB28
	1-2m
	6.19
	0.0102
	0.0426
	0.219

	FZB28
	2-2.5m
	22.9
	0.022
	0.015
	4.89

	FZB29
	0-1m
	7.91
	0.0044
	0.0909
	0.213

	FZB29
	1-2m
	1.05
	0.0182
	0.0333
	0.318

	FZB29
	2-2.7m
	0.819
	0.0086
	0.0133
	0.151

	FZB30
	0-1m
	18.8
	0.0016
	0.0051
	0.0282

	FZB30
	1-2m
	4.1
	ND
	0.0056
	0.0798

	FZB30
	2-2.7m
	8.89
	ND
	ND
	0.0312

	FZB31
	0-1m
	4.18
	0.0015
	0.0498
	0.122

	FZB31
	1-2m
	92.2
	3.84
	5.57
	211

	FZB31
	2-2.7m
	5.42
	0.0562
	0.0881
	2.67

	FZB32
	0-1m
	0.723
	0.106
	0.0747
	1.56

	FZB32
	1-2m
	1.07
	0.24
	3.29
	2.6

	FZB32
	2-3m
	0.459
	0.255
	0.0511
	5.99

	FZB32
	3-4m
	0.67
	0.0551
	0.0558
	0.657

	FZB32
	4-5m
	0.775
	0.14
	0.0153
	11.6

	FZB33
	0-1m
	0.239
	0.111
	2.31
	3.09

	FZB33
	1-2m
	0.343
	0.036
	0.104
	1.73

	FZB33
	2-3m
	0.619
	0.294
	4.26
	8.03

	FZB33
	3-4.5m
	0.315
	0.177
	0.817
	7.88

	FZB34
	0-1m
	5.18
	0.0023
	0.0894
	0.242

	FZB34
	1-1.5m
	3.25
	ND
	ND
	0.0323

	FZB35
	0-1m
	0.263
	0.0016
	ND
	0.0291

	FZB35
	1-2m
	2.29
	ND
	ND
	0.0362

	FZB36
	0-1m
	0.34
	0.0087
	0.0796
	0.831

	FZB36
	1-2m
	0.172
	0.0181
	0.097
	1.53

	FZB36
	2-3m
	0.384
	1.19
	35.5
	46.1

	FZB37
	0-1m
	0.127
	0.027
	0.656
	0.843

	FZB37
	1-2m
	0.101
	0.0089
	0.0363
	0.116

	FZB37
	2-3m
	0.401
	0.0506
	0.0697
	1.42

	FZB37
	3-4m
	0.425
	0.0235
	0.0613
	0.866

	FZB37
	4-5.4m
	0.289
	0.103
	0.181
	3.6

	FZB38
	0-1m
	0.0398
	0.0057
	0.134
	0.371

	FZB38
	1-2m
	0.166
	0.0095
	0.201
	0.388

	FZB38
	2-3.2m
	2.06
	0.524
	42.3
	10.5

	FZB39
	0-1m
	0.364
	0.0072
	ND
	0.511

	FZB39
	1-2m
	0.128
	0.0547
	1.04
	6.9

	FZB39
	2-3m
	0.145
	0.0344
	5.98
	3.19

	FZB40
	0-1m
	1.42
	ND
	0.0058
	0.0613

	FZB40
	1-2m
	0.422
	0.0608
	0.0309
	6.59

	FZB40
	2-3m
	0.192
	0.559
	1.22
	36.1

	FZB41
	0-1m
	1.5
	0.0157
	0.042
	1.11

	FZB41
	1-2m
	0.448
	0.0031
	0.0474
	0.102

	FZB42
	0-1m
	2.36
	0.0018
	0.0066
	0.0712

	FZB42
	1-2m
	1.29
	0.0023
	0.0028
	0.0533

	参照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007
	5
	1
	100
	100


（1）固废-危废鉴别

根据上述固废的酸浸试验结果，参照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007），白沙子岭区域遗留废渣区15#废渣堆靠近道路侧ZK41、ZK45和ZK46砷超出浸出毒性鉴别标准值范围，可判定15#废渣堆存在危险废物。其余废渣区检测结果均在浸出毒性鉴别标准值范围内，可判定其余遗留废渣不属于危险废物。根据补充检测结果可知，15#废渣区采集的109个遗留废渣样品中，有27个样品的砷浸出浓度超过了《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值，酸浸超标点为ZK1、ZK45、ZK46、FZB6、FZB5、FZB7、FZB8、FZB9、FZB15、FZB16，集中在15#废渣堆西侧区域，其余钻孔区域均为第I类一般固体废物；16#采集的103个遗留废渣样品中，有30个样品的砷浸出浓度超过了《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值，11个样品的镉浸出浓度超过了《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值，酸浸超标点为FZB3、FZB6、FZB7、FZB8、FZB11、FZB12、FZB16、FZB17、FZB19、FZB20、FZB21、FZB22、FZB24、FZB25、FZB26、FZB27、FZB28、FZB29、FZB30、FZB31、FZB34、FZB36，集中在道路南侧和东侧。

采集的4个窑炉壁灰样品，1号窑炉、2号窑炉壁灰砷的酸浸超标，最大值11.1mg/L，超标1.22倍；3个炉砖酸浸砷超标2个，最大值101.788mg/L，超标19.358倍，可判定遗留的土法炼砷窑炉和烟道为危险废物。

（2）固废-一般固废属性鉴别

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2021）的相关要求，场地内废渣水浸检测结果显示：①铜：210个样品中，共有71个样品中铜浸出浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值，最高浓度为23.9mg/L，最大超标倍数为16.8倍；②锌：210个样品中，共有71个样品中锌浸出浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值，最高浓度为23.3mg/L，最大超标倍数为10.65倍；③镉：210个样品中，共有37个样品中镉浸出浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值，最高浓度为0.578mg/L，最大超标倍数为4.78倍；④砷：210个样品中，共有59个样品中砷浸出浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值，最高浓度为30.5mg/L，最大超标倍数为60倍。

综上，废渣堆9#、废渣堆15#东侧属于第I类一般工业固体废物，废渣堆10#、11#、12#、13#、14#属于第Ⅱ类一般工业固体废物，遗留的土法炼砷窑炉和烟道属于危险废物。废渣堆15#西侧、废渣堆16#属于危险废物。详见下表。

表4.4-9废渣整体调查结果

	序号
	采样点位
	检测结果分析

	9#废渣
	ZK65-ZK67（3个）
	第I类一般工业固体废物

	10#废渣
	ZK49-ZK64（16个）
	第Ⅱ类一般工业固体废物

	11#废渣
	ZK1-ZK12、ZK37-ZK38（14个）
	

	12#废渣
	ZK13-ZK22、ZK31-ZK36、ZK39-ZK40（18个）
	

	13#废渣
	ZK23-ZK30、ZB1-ZB7（15个）
	

	14#废渣
	ZK68-ZK70（3个）
	

	15#废渣
	ZK41-ZK48（8个）
	15#东侧为第I类一般工业固体废物、西侧区域为危险废物

	15#废渣
	FZB1-FZB34（34个）
	

	16#废渣
	FZB1-FZB42（42个）
	危险废物


4.5遗留废渣方量

根据遗留废渣样品检测及地勘结果，白沙子岭区域历史遗留废渣总量为126316.7m3，15#废渣堆西侧、16#废渣堆南侧和遗留的土法炼砷窑炉及烟道属于危险废物，其总量为5245.8m3；废渣堆15#东侧、废渣堆9#属于第I类一般工业固体废物，占地面积为9807.5m2，总量为7786.5m3；10#至14#处的废渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物，占地面积为94399.3 m2，总量为113284.4m3。废渣情况详见下表，废渣属性分布图详见下图。

表4.5-1 遗留废渣方量计算表

	废渣堆分区
	面积（m2）
	废渣方量（m3）
	废渣属性

	废渣9#
	3686.2
	3352.6
	第I类一般工业固体废物

	废渣15#东侧
	6121.3
	4433.9
	

	小计
	9807.5
	7786.5
	

	废渣10#
	18693.8
	17045.3
	第Ⅱ类一般工业固体废物

	废渣11#
	17564.4
	15323.5
	

	废渣12#
	28974.4
	43167.3
	

	废渣13#
	26006.1
	36548.8
	

	废渣14#
	3160.6
	1199.5
	

	小计
	94399.3
	113284.4
	

	废渣15#西侧
	1408.1
	1734.0
	危险废物

	废渣16#
	1375.0
	3116.8
	

	窑炉和烟道
	-
	395.0
	

	小计
	2783.1
	5245.8
	/

	合计
	106989.9
	126316.7
	/


[image: image32.jpg]PII% el el
1%





图4.5-1 各废渣堆固废属性分布

4.6设计方案比选

4.6.1废渣治理技术比选

根据《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013），固体废弃物的主要治理技术包括就地处置技术、集中管控处置技术（包括原地、异地）、资源化利用等。

（1）就地处置技术

就地处置技术是指在固体废弃物堆积现场，通过拦挡坝、挡墙等工程措施，将固体废弃物拦挡在拦渣坝和挡墙内侧，并对固体废弃物堆体进行平整或削坡，保证堆体的稳定，防止堆体在地表径流或地质营力的作用下产生迁移或滑动。当采用就地处置技术对废渣进行整形后，再在废渣堆体表面进行覆土还绿，以恢复固体废弃物堆积区域的生态环境。

（2）集中管控处置技术

集中管控处置技术是目前应用较多的一种固体废弃物处置技术。集中管控处置技术是指通过在固体废弃物堆积区域周边范围内，新建一座工业固体废物标准化填埋场，然后将固体废弃物运送至处置场集中管控处置，管控工作完成后对处置场进行封场和绿化的治理技术。固体废弃物经集中管控处置后，可以隔绝固体废弃物与人畜的接触，保证区域居民人身财产和健康安全。此外，处置场在建设过程中一般都进行防渗处理，从而能有效阻止固体废弃物产生的渗滤液污染土壤和地下水，减少渗滤液的产生。固体废弃物集中管控处置技术是一种相对较彻底的治理技术，但集中管控区的建设相对较为复杂，建设内容较多，包括管控区开挖、防渗、集中管控区地表水及地下水导排、固体废弃物填埋及管控区封场等，并且需要有合适建设的地形条件和工程地质条件。

（3）资源化利用

废渣资源化利用方式主要有水泥窑处置及制砖处置两种。

水泥窑焚烧技术是将固废和水泥生料一起进入回转窑，利用高温、热氧化作用通过燃烧处理固体废物的一种技术，国内外多利用水泥窑焚烧技术处理危险废物，主要是把危险废物作为水泥生产中的燃料，废物通过高压物化喷嘴喷入或炮弹发射系统打入窑内，而作为原料的废物则经过分选、烘干等处理以后，和生料一起进入生料磨。窑内气流与料流整体呈逆向运行，系统全过程在负压下操作，随着水泥窑的运行，废物被分解，无机物也呈熔融状态，一些重金属元素通过液相反应占据到水泥半成品熟料组分的晶格中，经急冷后被完全固化，达到资源化处理废渣的目的。

废渣制砖主要利用高温固化废渣中有害金属新技术，利用相组成和组织组成烧结固化有害金属，其中有物理包裹、物理吸附、碱性物质生成在多相复合结构中的物理和化学包裹、络合作用。使得废渣中的重金属难以或者不浸出，实现安全资源化利用。

表4.6-1 处置技术比选表

	比选项目
	就地处置技术
	新建Ⅱ类场集中管控处置技术
	水泥窑协同处置
	废渣制砖

	技术先进性
	技术成熟
	技术工程实例广泛
	技术成熟，应用广泛
	技术成熟

	施工难度
	施工内容简单、安全性难以保障
	施工内容相对简单
	施工内容简单
	施工内容简单

	方案经济性
	建设费用较低
	建设费用适中
	建设费用较低，但协同处置费用高
	建设费用较低，协同处置费用高

	施工周期
	施工效率低、周期较长
	本项目遗留废渣量适中，场地内新建Ⅱ类场作为集中管控区，不涉及长距离运输，项目周期可控
	与水泥窑处置单位处理能力有关，进度不可控
	与协同处置单位处理能力有关，进度不可控

	治理效果
	场地位置环境敏感度强，无法彻底解决遗留废渣污染问题
	采用全防渗措施，渗滤液产生量极少
	重金属元素通过液相反应占据到水泥半成品熟料组分的晶格中，完全固化，治理效果好
	治理效果较好

	二次污染
	有二次污染的可能
	采用全防渗措施，二次污染可能性小
	无污染
	无污染


根据上表，其中就地处置技术不适用于Ⅱ类一般工业固废及危废，故本项目废渣堆15#东侧、废渣堆9#属于I类一般工业固废，可以通过就地整形+黏土压实防渗+种植土复绿进行整治。

根据初步设计，常宁现代固废处置有限公司出具了接收函（见附件8），愿意接收处置本项目遗留危废，因此本项目遗留危险废物转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置。
根据初步设计项目场地周边无水泥窑协同处置单位且没有可接收本项目废渣的制砖厂，距项目场地最近的水泥厂为郴州嘉岭水泥厂，运输距离为60km，本项目长距离转运费用高、水泥厂产能有限，项目进度不可控、且长距离运输有造成二次污染风险高，虽技术上可行，但不符合本项目实际情况，不考虑采用该技术。集中管控处置技术是当前应用较为广泛的一般固体废物处置技术，依据相关要求新建一处填埋场作为集中管控区，然后将固体废弃物集中堆放在集中管控区内，固体废弃物处置完毕后对管控区进行封场。
根据项目实际情况，本项目Ⅱ类一般工业固废集中管控区建设方案：

（1）转运异地管控；

（2）废渣清理后场地内新建集中管控区。

由于废渣运输量大，在废渣运输过程中存在一定的环境风险和工程风险，工程投资较高；同时项目周边区域无可利用采空区等，若采用掘进式填埋将产生大量的清挖土壤，若地表堆置封场可能造成滑坡等影响且影响地形地貌。因此，本项目采用将废渣清理后场地内新建集中管控区。
4.6.2挡渣坝坝型比选

本着就近取材、节约造价、便于管理和利于环保的原则，本次设计挡渣坝为不透水坝型。拟建挡渣坝筑坝材料有两种类型，碾压土石坝以及毛石混凝土重力坝。以下分别进行了碾压土石坝和毛石混凝土重力坝两种坝型的比较，详见表4.6-2。

表4.6-2坝型方案比选表

	坝型特点
	碾压土石坝
	毛石混凝土重力坝

	优缺点比较
	优点：

1、施工方便；

2、对基础的要求比混凝土重力坝相对较低。

3、造价低。

缺点：

1、坝体横断面大，占地面积大，需要土方量也大。
2、土方需要外购，土方外购费用较高。
	优点：

1、坝体较断面较小，混凝土量相对较少；

2、所需块石就近取材，工期较短；

3、坝体稳定高；

缺点：

1、水泥、砂需从场外购买运入；

2、对基础的要求高，地基开挖深度较大

3、造价高相对较高。


根据坝址区地形、地质等自然条件，以及土石坝和毛石混凝土重力坝的优缺点比较，并结合地勘报告，基础岩层较好，综合上述，挡渣坝拟采用毛石混凝土重力坝。

4.6.3取土场

根据初步设计可知，由于区域内长期涉及土法炼砷及铅、铜、锌矿的粗选工艺，整个场地土壤均存在砷超标情况，建议本项目生态恢复种植土及集中管控区粘土直接外购。故本项目不设置取土场。

4.7项目设计方案

4.7.1 总体技术路线

根据初步设计，本项目总体技术路线如下：

（1）将13#废渣区域的废渣挖除转运暂存后，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第类一般工业固体废物处置标准新建废渣集中管控场所，建设完后，将13#废渣以及暂存废渣、10#~12#、14#废渣挖除运至废渣集中管控场所填埋，表层防渗膜封场覆盖后植被生态恢复。渗滤液重力输送至应急处置项目一体化应急处置设施处理，配套地下水监测井及标识标牌等。

（2）对9#废渣区域及15#废渣区域东侧的废渣（第Ⅰ类一般工业固废）整平后覆土后进行植被生态恢复，对10#~12#废渣区域、13#废渣区域（集中管控场所外）、14#废渣区域中的废渣（第I类一般工业固废）挖除后覆土后进行植被生态恢复，对15#废渣区域西侧的废渣、16#废渣及窑炉和烟道（危险废物）挖除后运至常宁现代固废处置有限公司（一期）处置，再覆土进行植被生态恢复。生态恢复区域设置截洪为及排水沟，同时配套进场道路，洗车设施、标识标牌等。

（3）对11#废渣区域北侧的矿井涌水进行收集后，通过DN150的PE管动力自流下游消能井，同时集中管控场所渗滤液收集池内的废水通过DN300的PE管动力自流下游消能井。消能井内的废水采用DN300的PE管接入下游应急处置项目一体化设施进行处理。

4.7.2施工区域周边排水

为阻断雨水等的进入及施工区废水流出，同时为了避免各遗留废渣堆存区生态恢复后遭雨水冲刷造成水土流失，在项目实施前需先在项目边界设置截洪沟，截排水沟尺寸为500mm×500mm，采用浆砌石结构、20mm厚M7.5水泥砂浆抹面、C15细石混凝土垫层。填土地基需分层夯实，压实度应达到0.93以上，施工区截排水沟长度2344.32 m，实际位置和长度和根据现场施工情况调整。

由于本项目地势西高东低，项目区域地表水径流路径及汇水方向单一，因此施工区东侧不设置截排水沟。项目周边截排水沟分布见下图。

[image: image33.jpg]-
DHHEK





图4.7-1 截排水沟分布情况图

4.7.3危险废物处置方案

4.7.2.1危废治理规模及范围

本项目遗留危废总量为5245.8m3（其中土法炼砷窑炉壁灰及烟道构筑物395m3，15#渣堆遗留危废1734.0m3，16#渣堆遗留危废3116.8m3），均转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置。

4.7.2.2 危废治理方案

（1）道路修复

本项目危废清运后拟交由常宁现代固废处置有限公司（一期）处置，本项目至常宁现代固废处置有限公司总路程约83.9公里，其中福坪片区白沙子岭区域场地至白沙镇的里程约10公里，该段道路狭窄，最窄处路段仅3m宽，路面坑洼不平，路况较为险峻，故需对该险峻路段进行简单的临时修复工作，修复完成后，由当地适合进场的后八轮车辆进行临时转运，转运至白沙镇临时中转场地（利旧）后，临时中转场地距项目地进入口约为6公里，转运至白沙镇临时中转场地后，再由危险废物专用车辆运输至常宁现代固废处置有限公司进行处置。线路总里程约83.9公里，其中后八轮车辆转运里程约6公里，危险废物专用车辆运输里程约77.9公里。

（2）临时中转场地

临时中转场地利用原来白沙子岭区域13#点位危险废物清运实施的临时中转场，位于白沙镇沙子坪区域，占地面积约1100m2。该处位于山脚下，主要地表水径流下游，且地势较为平整，危险废物转运专用车辆便于进出，且离白沙镇主要交通道路距离不到1km。

4.7.4 Ⅱ一般类固废治理方案

4.7.3.1 Ⅱ类一般工业固废治理规模

根据地勘报告，本项目遗留Ⅱ类一般固废113284.4m3，本项目地形复杂，遗留废渣均为地面堆置，个别钻孔废渣埋深较大，整体埋深较浅，且废渣堆周边均为岩石山体，对废渣进行分层、分区开挖，故不考虑放坡。项目治理区域Ⅱ类一般工业固废详情见下表。

表4.7-1 遗留废渣情况一览表

	废渣堆分区
	面积（m2）
	废渣方量（m3）
	平均埋深（m）
	废渣属性

	废渣10#
	18693.8
	17045.3
	0.91
	Ⅱ类一般工业固体废物

	废渣11#
	17564.4
	15323.5
	0.87
	

	废渣12#
	28974.4
	43167.3
	1.49
	

	废渣13#
	26006.1
	36548.8
	1.41
	

	废渣14#
	3160.6
	1199.5
	0.38
	

	合计
	94399.3
	113284.4
	1.20
	


4.7.3.3 填埋场设计方案

（1）填埋场范围

根据实施方案可知，13#渣堆位于山谷中，除东北侧区域外，其他方向存在天然斜坡过渡，形成一处谷地可直接作为管控区边坡利用。填埋场地形见下图。

[image: image34.jpg]



图 4.7-2 新建集中管控区（填埋场）位置及地形
（2）Ⅱ类一般工业固废暂存

本项目拟在13#废渣堆存区新建填埋场，需先将该处废渣集中清理，因此需新建Ⅱ类一般工业固废暂存场，填埋场防渗工程完成后，暂存场内的废渣优先回填于填埋场，且暂存场可用于下层含水率较大废渣的自然晾晒干化。

项目区域地形复杂，拟利用12#废渣区域的凹地地块进行暂存，共设置3个废渣暂存场所，堆存按不陡于1：2的坡比堆存，每5m设一平台，平台宽2m，可暂存废渣量约为3.7万m3（1#暂存场所堆存量1.2万m3，2#暂存场所堆存量1.0万m3，3#暂存场所堆存量2.1万m3），12#废渣本属于第Ⅱ类一般工业固废，故底部及边坡不需防渗。暂存后表面采用1.0mm厚HDPE单糙面土工膜临时覆盖,并且膜上采用块石进行压着，防止风吹动。周围设置排水沟，采用土沟，尺寸0.6*0.6m。土工膜铺设时应该铺设到沟底，沟底土工膜端头采用块石压着。废渣暂存场位置详见附图八。

（2）挡渣坝建设

挡渣坝采用C30毛石混凝土重力坝，坝轴线长70.7m，坝顶宽3.5m，内坡1：0.1，外坡1：0.5，坝顶高程500.00m，毛石掺入量控制在混凝土总体积的15%，最大坝高13.5m。为防止渗滤液渗漏，在挡渣坝上游坡面铺设防渗土工膜。为便于填埋场场内的渗滤液排放，在坝基埋设DN350钢套管，钢套管内埋设DN315的HDPE实管将渗滤液排入渗滤液收集池，采用在挡渣坝上游敷设防渗膜至坝顶进行防渗的措施。坝顶设一槽坑，为排水沟，兼作锚固沟，为矩形断面，断面尺寸为宽×深=300mm×400mm。

坝体基础采用中风化石灰岩层作为地基持力层，地基承载力特征值要求不小于500kpa。其进入持力层深度不宜小于200mm，墙趾顶部的土层厚度不小于1000mm。坝体采用C30毛石混凝土，毛石掺入量控制在混凝土总体积的15%。

挡渣坝每间隔15～20m应设置一道伸缩缝，缝宽2cm，坝体伸缩缝用沥青麻筋或涂沥青木板沿坝体的内、外、顶三边填塞，塞入深度不宜小于200mm。详见附图十三。

（3）地下水导排系统

本项目拟在场底设置地下水导排系统。

地下水导流层采用满铺卵石，地下水导排主管沿场底坡度布置，埋设DN400的HDPE穿孔花管（长度约131m），地下水导排支管采用DN315的HDPE穿孔花管（长度约301m），导流层底部顶部及四周采用600g/m2土工布包裹；穿挡渣坝实管采用管径DN450mm的钢套管，穿过挡渣坝基础后，采用一根管径为400mm的HDPE实管（长度约99.6m）联通下游渗滤液收集池，渗滤液收集池前设一闸阀，地下水经检测后，若达标（本底值），经闸阀转换，直接排入地表径流；若超标（本底值），经闸阀转换，直接排入渗滤液收集池内，与渗滤液一并输送下游废水一体化应急处置设施进行处理，并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行定期检测。详见附图十。

（4）防渗系统

1）防渗结构

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）：

a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5 mm，并满足GB/T 17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。

b）粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7 cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

本工程防渗设计采用人工水平防渗方式，并结合GB 50869-2013《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》、CJJ113-2007《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》中的HDPE膜单层防渗结构，对防渗要求设计。

结合本项目所处理的一般工业固体废物特性，本项目防渗系统按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对第Ⅱ类一般工业固体废物的要求进行设计，基底由取自场地的土壤经压实平整，达到设计压实密度和设计标高。

库底防渗系统组成结构从上至下依次为：

a）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布保护层；

b）500mm厚Φ30-50卵石渗滤液导流层；

c）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布膜上保护层；

d）2.0mm厚双粗面HDPE土工膜防渗层；

e）1200mm厚膜下粘土保护层（粘土压实，不得含坚硬、刺类等杂物），渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；

f）库底基层。

边坡防渗系统自上而下依次为：

a）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布保护层；

b）7mm厚土工复合排水网渗滤液导流层；

c）600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布膜上保护层；

d）2.0mm厚双粗面HDPE土工膜防渗层；

e）4800g/m2钠基膨润土衬垫（GCL）；

f）300mm厚膜下粘土保护层；

g）边坡压实基层。

本项目边坡防渗材料铺设时，全场只设1条环库封场锚固沟。详见附图九。

（5）渗滤液处理

1）渗滤液导排系统

渗滤液水平收集系统主要由渗滤液收集层、渗滤液导排管组成。渗滤液经渗滤液收集层收集汇入盲沟中的HDPE穿孔管，再经HDPE穿坝管导入渗滤液收集池。

渗滤液收集层：在废渣场挡渣墙墙前面横向方向铺设600mm厚的卵石导流层，卵石粒径30mm～50mm，中间埋管径为315mm的HDPE穿孔管（长度约131m），再在纵向方向埋设管径为315mm的HDPE导排实管（长度约99.6m），支管管径为200mm的HDPE穿孔管（长度约301m），导排至下游新建渗滤液收集池内，导排实管最小坡度为2%，穿挡渣坝实管采用管径350mm的钢套管，穿过挡渣坝基础后，采用一根管径为315mm的HDPE实管（长度约22.9m）接入下游新建渗滤液收集池，且封场后填埋场渗滤液随着时间推移会逐渐减少直至不再产生。
2）渗滤液收集与处理

新建一座有效容积50m3渗滤液收集池，尺寸为8m×3.4m×2.1m收集后的渗滤液经输水管线动力自流至应急处理项目一体化重金属废水处理装置进行处理。详见附图十一。
（6）雨水导排系统

1）截洪沟

截洪沟设计断面形式可以为矩形或梯形，由于矩形断面结构形式简单，易于施工，因此本项目截洪沟优先考虑采用矩形断面截洪沟，按20a一遇洪水设计，50a一遇洪水校核，新建集中管控区左侧永久性截洪沟拟采用1200mm×800mm矩形断面，C25钢筋混凝土结构，长度约281.3m；右侧永久性截洪沟拟采用1200mm×800mm矩形断面，C25钢筋混凝土结构，长度约255.6m；左右截洪沟流入左右岸坝脚的消力池，消力池采用C30钢筋混凝土结构，消力池断面尺寸：长×宽×高=3.5m×2.0m×1.2m，底板厚0.3m，池壁厚0.25m，左右消力池通过左右截洪沟流入地表径流。

2）封场区表面排水沟

封场区表面设置永久性排水沟，挡渣坝坝顶以上每隔5m设一平台，排水沟断面尺寸为0.3m×0.4m，场内排水沟长度685.5m。排水沟收集的封场区雨水进入周边环场截洪沟排出场外。

详见附图十二。

（7）封场系统

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）设置封场结构，由于本项目处置的废渣没有有机物，管控过程中及封场后不产生气体，因此本项目封场结构不设置气体控制层。

封场覆盖层设计自上而下依次为：

a）植被层：800mm的粘土，覆盖整个最后修复的表面；

b）渗入水排放层：7mm厚土工复合排水网，截取上层的渗入雨水；引向库区周边间隔布置的排放口，阻止其在防渗层聚积，并保护防渗层；

c）膜上保护层：600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布，保护防渗膜；

d）渗入水防渗层：2.0mm厚的双糙面HDPE膜，阻止雨水进入废渣层；

e）膜下保护层：400mm厚粘土（粘土压实，土壤中不得含坚硬、刺类等杂物），用于保护HDPE膜；

f）基层：废渣层。

场所最终封场顶面呈中间高四周低的坡面地（坡度大于5%），由周边往中间按1：3.0坡度填筑，堆填高5m，设一平台，平台宽2.0m，封场顶部高程为510.00m~515.00m。四周设置封场锚固沟，在锚固沟内设置排水沟，将表面的雨水收集后汇流至左右截洪沟排出场外。覆盖系统中排水层中的DN50排水管以2%的坡度将雨水排向排水沟，沿边线间距1.5m布置。详见附图七。

（8）植被恢复

根据堆场的自然环境、气候和土壤条件，植被筛选应着眼于植被品种的近期表现，兼顾其长期优势。选择适宜生长且具有本地优势的植物，使堆场封场后能形成良好的生态环境，与周边原有自然环境相协调。

根据所处区域的自然环境特点，结合植被的生物学特性和生态学特征，首选抗逆性强、根系发达、耐瘠薄、抗干旱，生物量大、生长迅速、对土壤要求不高的优良乡土植被。其次考虑选择病虫害少、吸收有害气体能力强、滞滤粉尘、净化空气、吸收有毒气体的抗污染植被。考虑到植物的栽种要与项目整体环境相容，本项目绿化手段拟撒播紫穗槐种籽和撒播狗牙根草籽绿化还绿。

若贫瘠土壤应施基肥，优先使用农家肥，在农家肥不能满足要求的情况下，考虑使用由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土均匀拌和而成的混合肥料。

为保证封场覆盖系统各部件的完善，日常需维护植被覆盖，保养表土；必要时应修整坡度，清理截洪沟内积物，保证地表水导排明渠畅通。

4.7.6 Ⅰ一般类固废治理方案

本项目废渣堆15#东侧、废渣堆9#属于第I类一般工业固体废物，故不需开挖清除，只需进行整平后覆土，平均覆土厚度为0.5m，覆土后再进行植被生态恢复。

4.7.7矿涌水收集系统

根据现场踏勘，在废渣堆11#北侧区域发现一处矿洞，截面积约15m2，降雨期间存在涌水（平时无水），水量约15m3/d，在废渣堆11#南侧发现一处地表水从山上流下来（水量约50m3/d），矿涌水和地表水流向与项目区域地表水一致，自西向东，汇集于东侧沟渠，进而被应急处理项目拦水坝拦截后抽至一体化设施处理后达标排放。

矿用水水质主要取决于原生地下水、地表渗水、老空区积水、大气降水的混合比例，混合比例取决于季节、地质构造变化等因素，所以具有不确定性。

监测期间矿涌水虽达标，考虑到矿涌水水质的不确定性，为防止矿涌水漫流污染周围环境质量，本项目拟设置管道将矿涌水导流至一体化设施处理处理。废水收集管道共收集输送两部分废水，一部分为废渣堆11#北侧区域的矿涌水，一部分为新建的第Ⅱ类一般固废填埋场渗滤液收集池的出水，本次工程废水输送管道总长约为397m。

为保证将废水收集到应急处置项目一体化污水处理站内，废水输送管道主要沿现有道路敷设，全程采用埋地铺设。废渣堆11#北侧区域矿涌水先经格栅沉砂池沉砂后再排入废水输送管道内，该部分管道起点中心标高为498.20m，至消能井处管道中心标高为473.75m，管径为DN150。填埋场渗滤液收集池出水管的管中心标高为479.70m，至消能井处管道中心标高为473.70m，管径为DN300。矿涌水及填埋场渗滤液收集池出水经消能井消能后再进入已建的一体化污水处理站内。消能井出水管中心标高为473.70m，至应急处理设施进水口处管道中心标高为469.20m，管径为DN300。上述废水输送管道全线采用重力流。详见附图十五。

（1）格栅沉砂池设计

本项目设置格栅沉砂池一座，采用钢筋混凝土结构，地下式，尺寸为8.6m×1.5m×2.6m。矿涌水进入格栅池前的进水管上设置过滤网，阻隔外界固体颗粒物进入系统。格栅采用粗、细两道人工格栅。格栅沉砂池敞口部分设置玻璃钢密实盖板，盖板锁扣配备安全锁，安全锁钥匙由专人保管。

（2）消能井设计

本项目设置消能井一座，采用钢筋混凝土结构，地下式，尺寸为2.4m×1.7m×1.5m。消能井采用两格，中间设置溢流堰消能。消能井敞口部分设置玻璃钢密实盖板，盖板锁扣配备安全锁，安全锁钥匙由专人保管。

4.7.6废渣区生态恢复方案

4.7.6.1 客土植被生态恢复

废渣区域清除后覆土，平均覆土厚度为0.5m，覆土再进行植被生态恢复。同时周围设置矩形断面的截洪沟，采用C25钢筋混凝土结构，截洪沟断面尺寸：宽×高=0.6m×0.6m，底板厚0.20m，两侧厚0.20m，废渣堆区域内局部地方设置排水沟，排水沟采用C25混凝土结构，截洪沟断面尺寸：宽×高=0.4m×0.4m，底板厚0.15m，两侧厚0.15m。

根据堆场的自然环境、气候和土壤条件，植被筛选应着眼于植被品种的近期表现，兼顾其长期优势。选择适宜生长且具有本地优势的植物，使堆场封场后能形成良好的生态环境，与周边原有自然环境相协调。

根据所处区域的自然环境特点，结合植被的生物学特性和生态学特征，首选抗逆性强、根系发达、耐瘠薄、抗干旱，生物量大、生长迅速、对土壤要求不高的优良乡土植被。其次考虑选择病虫害少、吸收有害气体能力强、滞滤粉尘、净化空气、吸收有毒气体的抗污染植被。考虑到植物的栽种要与项目整体环境相容，本项目绿化手段拟撒播紫穗槐种籽和撒播狗牙根草籽绿化还绿。

若贫瘠土壤应施基肥，优先使用农家肥，在农家肥不能满足要求的情况下，考虑使用由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土均匀拌和而成的混合肥料。

为保证封场覆盖系统各部件的完善，日常需维护植被覆盖，保养表土；必要时应修整坡度，清理截洪沟内积物，保证地表水导排明渠畅通。

4.7.6.2边坡处理

为确保边坡清渣后安全及更好生态恢复，对几处边坡进行边坡处理建设：

1）针对10#、11#渣堆及12#渣堆局部范围采用客土挂网喷播，厚0.12m，3处总面积8367.6m2。

2）针对10#渣堆东局部区域削坡后C25钢筋混凝土网格梁进行护坡，护坡面积4982m2。

4.7.6.3 挂网喷播植被生态恢复

本工程在10#、11#渣堆及12#渣堆局部范围采用客土喷播技术进行植被生态恢复。根据提供的

地形图及地勘报告，边坡坡率满足边坡稳定要求，边坡表面尾砂需清理，清理后中风化灰岩边坡坡率不得大于1：0.5,土层边坡坡率不得大于1：1.5。

根据喷播绿化施工方法、坡率、年降水量、岩土性质、岩石风化程度、裂隙发育程度、边坡朝向等因素，喷播基质厚度为120mm，边坡喷播的目的植物为草藤灌植物，网片采用勾花镀塑铁丝网片，网孔边长50mm*50mm，网丝直径为3.0mm，边丝及端丝直径3.9mm，边坡顶部铺网时，应向坡顶上部延展,延展长度应大于3.0m,横向和竖向相邻网之间应搭接，搭接宽度宜为150mm，固定钉采用C12钢筋钉（螺纹钢），钢筋钉长度为500mm。客土喷播范围周边设置矩形断面的截洪沟，采用C25混凝土结构，截洪沟断面尺寸：宽x高=0.6m*0.6m，底板厚0.20m，两侧厚0.20m。

同时，在10#渣堆东侧土质边坡削坡成1：2后，采用网格梁进行护坡，以稳固其边坡，网格梁采用C25钢筋混凝土。

4.7.6.4种植攀爬植物

由于11#及12#废渣堆局部地方较陡，无法在坡上面进行覆土植被生态恢复，只能在边坡坡脚采用种植攀爬植物，利用生态自恢复。根据当地植物调查结果以及本项目特点，本项目攀爬植物拟定为爬山虎。

爬山虎属多年生大型落叶木质藤本植物，其形态与野葡萄藤相似。藤茎可长达18米（约60英尺）。夏季开花，花小，成簇不显，黄绿色或浆果紫黑色，与叶对生。花多为两性，雌雄同株，聚伞花序常着生于两叶间的短枝上，长4～8cm，较叶柄短；花5数；萼全缘；花瓣顶端反折，子房2室，每室有2胚珠。表皮有皮孔，髓白色。枝条粗壮，老枝灰褐色，幼枝紫红色。枝上有卷须，卷须短，多分枝，卷须顶端及尖端有粘性吸盘，遇到物体便吸附在上面，无论是岩石、墙壁或是树木，均能吸附。

在边坡坡脚落石平台上开挖一槽坑，槽坑尺寸：高×宽=0.4×0.4m，坑内回填种植土，种植爬山虎。爬山虎的种植一般是采用扦插法。采取成年的爬山虎植株，在初夏5～6月份的时候可进行扦插繁殖。在墙根挖坑深度为15厘米左右，将剪取的爬山虎枝条插入，枝条长度约30-40厘米长。插后将土埋上，可两天浇水一次，半个多月发芽。

4.6.7.5养护措施

为便于植被生长及成活率，在矿区修复区域（包含管控区）设置浇灌系统，浇灌系统水源采用无名水沟拦水坝下水。

4.7.6.6生态恢复面积

本项目生态恢复绿化面积见表4.7-10。

表4.7-10各遗留废渣堆存区生态恢复面积表

	废渣堆编号
	客土绿化面积（m2）
	喷播面积（m2）
	备注

	9#
	4128.5
	0
	

	10#
	17284.6
	3652.5
	

	11#
	12374.3
	1801.2
	由于11#及12#废渣堆局部地方较陡，无法在坡上面进行覆土植被生态恢复，只能在边坡坡脚采用种植攀爬植物，利用生态自恢复，该部分区域未计入生态恢复面积

	12#
	16941.3
	2913.9
	

	13#
	16521.8
	0
	填埋场另计

	14#
	3413.5
	0
	

	15#
	7905.9
	0
	

	16#
	1442.7
	0
	

	填埋场
	15169
	0
	

	总计
	95181.6
	8367.6
	

	备注：由于11#及12#废渣堆局部地方较陡，无法在坡上面进行覆土植被生态恢复，只能在边坡坡脚采用种植攀爬植物，利用生态自恢复，该部分区域未计入生态恢复面积，本项目生态恢复面积小于治理面积。


根据上表，本项目需进行客土绿化遗留渣堆面积103549.2m2，暂存场面积5000m2，喷播面积7700m2。集中管控区封场面积为13580.45m2，场底面积11021.14m2，边坡面积5442.58m2。
可根据季节和外购土壤土质选择带壳狗牙根、高羊茅、黑麦草、白三叶草、刺槐、多花木兰、黄花决明及当地小灌木、盐肤木、坡柳等作为绿植。

4.8原辅材料

本项目主要原辅材料为施工期所用防渗材料、管道等。详见表4.3-1。

4.9主要设备

本项目施工过程设备见下表。

表4.9-1 主要设备一览表

	序号
	设备名称及规格
	生产厂家及品牌
	规格及数量
	备注

	1
	塔尺
	/
	若干
	高程测量

	2
	钢卷尺
	/
	若干
	3把、量距

	3
	对讲机
	/
	若干
	通信联络

	4
	计算机
	/
	若干
	内业计算与管理、测量数据库

	5
	挖掘机80
	柳工
	8台
	废渣开挖

	6
	运输车10方
	中国重汽
	5台
	土方运输

	7
	推土机
	/
	1台
	清理场地

	8
	洒水车
	东风
	2辆
	现场及道路防尘

	9
	洗车平台
	/
	1套
	洗车

	10
	水准仪
	苏光DSZ3
	1台
	测量定位

	11
	全站仪
	GPT3102N
	1台
	测量定位

	12
	挖掘机
	ZX200-3
	2台
	场地平整

	13
	自卸汽车
	东风EQ3242G
	6辆
	场地平整

	14
	振动桩锤
	DZ90
	2台
	水泥桩建设

	15
	搅拌设备
	ALLU PF500
	2台
	搅拌

	16
	压路机
	徐工YZC7双钢轮振动压路机
	2台
	压实场地

	17
	抽水泵
	40FPZ-18
	6台
	抽排下雨积水


4.10项目公用工程

4.10.1给排水

（1）给水

本项目供水包括施工过程中的生产用水和生产人员的生活用水。生产用水包括洒水降尘用水、洗车平台用水，该部分用水来源于无名水沟（拦水坝下）；生活用水来源于山泉水。

1）洒水降尘用水

根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2025）道路、场地浇洒用水为2L/m2·d，项目晴天刮风需要对整个施工场地进行洒水降尘，施工面积共按2000m2计算，施工道路按12821.6m2计，总降尘面积为14821.6m2，降尘用水为29.643m3/d。该部分用水来源于无名水沟（拦水坝下）。

2）洗车平台用水

车辆进出口可能携带一定污染物，本项目每天进场车辆数约为30车次，根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2025）表4自动洗车用水量为0.036m3/辆·次，项目车辆冲洗用水为1.08m3/d，损耗水取用水量的20%，则洗车平台补水量为0.216m3/d。该部分用水来源于无名水沟（拦水坝下）。

3）生活用水

本项目不设置施工营地，依托周围居民住生活，项目高峰期施工人员约20人。施工期生活用水按50L/人/d计，生活用水量为1m3/d，均来源于山泉水。

（2）排水

项目实行雨污分流。项目废水主要包括：施工期：淋溶水、基坑废水、车辆清洗废水、生活污水、矿涌水；封场后：渗滤液、矿涌水。

本项目治理区域设置截排水沟，截流雨水直接排入无名水沟（拦水坝下）；项目施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥；封场后渗滤液、矿涌水经收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟。
4.10.2用电

项目施工用电由附近变压器供给。

4.11土石方平衡

根据实施方案，项目填埋场利用13#渣堆一处谷底建设，无挖方产生，故本项目主要挖方为清渣产生的废渣，废渣量为126316.7m3，其中113284.4m3进入填埋场，7786.5m3就地摊平，5245.8m3危险废物外运交由常宁现代固废处置有限公司（一期）。另本项目还需外购土方：填埋场种植土、粘土，治理区及临时用地生态修复需种植土。

4.12辅助工程

4.12.1地下水监测井

本项目拟在集中管控场所周边设置4口地下监测井：第1口设在场地的上游；第2口设在场地西北侧；第3口及第4口设在挡渣坝下游侧。

4.12.2标识标牌

场地应设立永久性标志牌，标志牌应标明项目基本情况、设立时间、业主单位、注意事项等信息。标志牌为矩形，长2.0m，宽1.0m，铝合金板材，厚度2.0mm，杆高2.0m，杆径100mm，不锈钢材质，厚1mm。在集中管控场所设置一个标志牌，在废渣区域进出口（沿进场主道路的起止点）各设置一个标识标牌。同时，在集中管控场所基坑处设置1块安全警示牌，安全警示牌以颜色、边框、图形符号或文字构成的标志，表达与安全有关信息。安全警示牌为矩形，长1.0m，宽0.8m，铝合金板材，厚度2.0mm，杆高1.2m，杆径100mm，不锈钢材质，厚1mm。

4.12.3进场道路

进场道路利用原有道路进行加宽加固，一条主道，两条支道，两条连接道。进场道路宽6.0m，主道、1支道、连接道采用20cm厚的泥结碎石路面，2支道采用20cm厚的5%水泥稳定碎石基层+20cm厚的泥结碎石路面。主道长811.8m，1支道长200.2m，2支道长116.4m，洗车平台连接段长40.2m。进场道路填方利用已开挖的土石方填筑，路基压实度不小于0.93。详见附图二。

4.12.4连接道路

为方便危废运输及材料运输，将乡村水泥公路与项目目地之间的碎石毛路进行硬化，将原路面整平后采用C30混凝土浇筑，路面宽3.5m，总长1660m。详见附图二。

4.12.5洗车设施

为了防止废渣挖掘机械、运输车辆进出受污染场地对周边环境造成二次污染，为此在进入口区域设置专门的洗车系统。洗刷后的污水中含有危险物，直接排放将对环境造成一定程度的污染及浪费水资源。因此，为避免洗车污水直接排放污染环境及节约用水，本洗车系统将设置洗车水池，洗车系统内用水通过泵在清水池内抽送至喷区水管中，洗完的水通过排水沟排入沉淀池，废水沉淀后循环使用，定期补充损耗并定期捞渣。

4.13项目劳动定员及工作制度

项目施工定员20 人，封场后维护人员2人。

4.14施工组织

本项目施工工期为7个月，施工时间为2026年5月-11月。

5工程分析

5.1施工期工程分析

本项目矿涌水收集系统工艺流程详见4.7.7。
5.1.1 危废处置工艺流程


[image: image35.emf]修复转运道路

开挖

转运

施工扬尘、噪声、施

工废水

施工扬尘、噪声

施工扬尘、噪声、施工

废水

覆土绿化

危废

施工扬尘、噪声

修建排水沟 施工扬尘、噪声


图5.1-1 危废处置工艺流程图

选择天气良好阶段集中施工，将15#废渣区域西侧的废渣、16#废渣及窑炉和烟道（危险废物）开挖转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）处置，依托应急清理项目危废中转场中转。

本项目危废处置施工期主要包含修复道路、修建排水沟集水池、清运废渣、覆土绿化等。

施工期进行的场地开挖、平整、压实、回填等工程施工，将产生废气、废水、噪声和固体废物，同时将破坏地表植被造成水土流失加剧。

5.1.2 填埋场建设工艺流程图


[image: image36.emf]场地平整

铺设基础层

铺设防渗层

导排系统施工

截排水施工

附属工程施工

工程验收

施工噪声、

施工扬尘、

机械汽车尾

气、施工废

水、建筑垃

圾


图5.1-2 填埋场施工工艺流程图

10#至14#处的废渣属于第II类一般工业固体废物，需开挖清除后覆土后进行植被生态恢复，待集中管控场所建设完成后，再将废渣（含13#废渣临时暂存的废渣）一并填埋。II类固废清挖按条带分层进行，每一块区域划分成条带，分层清挖，每层清挖深度1m，清挖区域依次从表层向下分层清挖。当清挖至设计标高后，需对清挖界面采样送检，待样品检测结果均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准后方可进入下一道工序，若检测结果显示浸出仍不达标，则按每层0.5m的深度继续清挖，直至合格为止。废渣转运到集中管控场所进行填埋，填埋作业实行分层作业，每分层≤0.5m厚，经推土机摊铺分层压实，每天填筑完成后必须临时覆盖，并要形成坡向外侧排的排水坡面。

本项目填埋场施工期为防渗系统、雨水导排系统、地下水导排系统、渗滤液导排及收集系统、辅助设施的建设以及封场绿化。

施工期进行的场地开挖、平整、压实、铺设防渗层、回填等工程施工，将产生废气、废水、噪声和固体废物，同时将破坏地表植被造成水土流失加剧。

5.1.3 遗留一般Ⅰ类固废清运工艺流程


[image: image37.emf]渣堆表面平整 施工扬尘、噪声

覆土绿化 施工扬尘、噪声


图5.1-3 I类一般固废施工工艺流程图

对9#及15#东侧区域I类一般固废区域进行整形，然后对整个施工区域进行生态恢复本项目遗留一般Ⅰ类固废清运工程施工期为废渣向山坳中进行平整再进行覆土绿化。施工过程产生废气、废水、噪声和固体废物。

综上，本项目施工期污染源产污环节见下表。

表5.1-1 施工期污染源产物环节一览表

	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子
	防治措施
	备注

	废气
	施工扬尘
	土地平整、开挖、运输等
	TSP
	洒水、覆盖、围挡
	无组织排放

	
	机械汽车废气
	施工机械运行
	NOx、CO、THC
	/
	无组织排放

	废水
	基坑废水
	施工过程
	SS、石油类、砷、铜、锌、镉、氟化物
	依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟
	/

	
	矿涌水
	下雨
	砷、铜、锌、氟化物
	
	/

	
	淋溶水
	下雨
	pH、砷、铜、锌、镉、氟化物
	
	/

	
	车辆清洗废水
	运输
	SS、石油类
	配套沉淀池处理后循环使用
	/

	
	生活污水
	员工生活
	COD、BOD、氨氮、SS
	依托居民化粪池处理后用作农肥
	/

	噪声
	机械噪声
	施工机械运行
	Leq
	选用低噪声设备、严禁夜间施工
	/

	
	运输噪声
	运输
	
	严禁夜间运输
	/

	固废
	建筑垃圾
	施工过程
	建筑垃圾
	外卖资源回收单位
	/

	
	沉淀池污泥
	洗车平台
	污泥
	进入本项目填埋场
	/

	
	生活垃圾
	生活
	生活垃圾
	交由环卫部门处置
	/


5.2封场后工程分析

由于本项目为治理项目，治理结束后填埋场将进行封场，不对外运营，故不涉及运营期，仅涉及封场后。

本项目填埋场封场后的主要内容为渗滤液、矿涌水处理和封场维护，其中封场维护主要包括：绿化后期管理、场地地下水检测、场地基础设施维护。由于封场后项目废水采用重力流，无水泵噪声产生，故封场后主要产生的污染源主要为渗滤液、矿涌水。

综上，本项目施工期污染源产污环节见下表。

表5.2-1 封场后污染源产物环节一览表

	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子
	防治措施
	备注

	废水
	渗滤液
	填埋场
	砷、铜、锌、镉、其他低浓度重金属、氟化物
	依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名水沟
	/

	
	矿涌水
	下雨
	砷、铜、锌、氟化物
	
	/


5.3水平衡分析

根据本项目给排水情况，施工期水平衡见图5.3-1，封场后水平衡见图5.3-2。


[image: image38.emf]洒水降尘

洗车平台

淋溶水

矿坑涌水

生活污水

29.643

损耗

29.643

0.216

大气降水15

1

损耗

0.2

损耗

0.216

循环

1.08

依托居民化粪池

处理后用作农肥

应急项目一体化设

施尾水

15

大气降水8.763

8.763

28.763

山泉水

2.096

基坑废水

大气降水5

5

达标外排无

名水沟

28.763

无名小溪

29.859


图5.3-1 施工期水平衡图


[image: image39.emf]矿坑涌水

渗滤液

大气降水15

大气降水

10.891

依托应急项目一

体化设施

15

10.891

25.891 25.891

沉砂池

消能井

15

达标外排无名

水沟


图5.3-2 封场后水平衡图

应急处理项目主要处理白沙子岭区域地表水及淋溶水，本项目矿坑涌水原汇集于无名后被拦水坝拦截进入应急处理项目一体化设施，本项目产生的淋溶水、基坑废水、渗滤液均来源于降雨，原最终以地表水、淋溶水的形式进入应急处理项目一体化设施，故本项目的实施不会导致进入应急处理项目一体化设施的废水量增加。
5.4施工期污染源分析

5.4.1废气

由于在危险废物转运过程中，对中转场内临时堆存的危险废物采用彩条布等将废渣进行严格覆盖，同时采用石块等材料压实防止被风吹开，故不考虑危废中转场扬尘的产生。施工期的大气污染物主要是施工扬尘、机械及汽车尾气。

（1）施工扬尘

项目施工场地不设置集中的混凝土拌合站。施工扬尘主要来自于施工过程中废渣开挖及填埋、道路运输、废渣暂存场所等，均以无组织形式排放。类比同类工程，浓度较高的施工阶段是土料装卸过程（约20mg/m3~50mg/m3）；类比同类工程项目，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到0.487mg/m3，施工期无组织扬尘的污染范围主要集中施工场地外150m以内。
（2）机械及汽车尾气

施工中施工机械产生的废气、运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织间隙性排放。在施工过程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，类比类似的项目，施工期的废气为无组织间断排放，产生量不大，影响范围有限。

5.4.2废水

施工期的废水主要包括淋溶废水、基坑废水、车辆清洗废水、矿涌水、生活污水。

（1）淋溶废水

当降雨时，雨水将对废渣进行淋溶，使污染物汇集于降雨径流中，产生的废水含有SS、氟化物、少量重金属（如铅、镉、锰、锌等）等污染物，为防止降雨形成的淋溶水排放产生环境影响，根据实施方案，建设单位拟在治理区域边界设置截排水沟拦截场外雨水。环评建议在废渣开挖过程中遇到下雨情况，应采取紧急措施，应对废渣开挖作业区进行临时覆盖。

本项目淋溶废水来源于大气降水，根据作业区的占地面积和降雨参数计算雨水量，根据资料统计，常宁市最大一日降水量210.3mm/天，作业面被淋溶的时间按0.5h计，作业区域面积按2000m2计，则最大雨水量为8.763m3/d。淋溶水依托应急处理项目一体化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟。

（2）基坑废水

根据项目场调报告及初步设计，场地仅清除废渣，污染物开挖深度较低。根据地质勘探报告，场地内地下水埋藏较深，本次勘察钻孔在勘察深度内绝大多数钻孔中未揭露至地下水，地下水主要赋存于强风化砂岩裂隙中。因此，项目开挖地下水主要为赋存于污染土壤中的上层滞水。

上层滞水主要受大气降水补给，向地表蒸发和向地势低洼处排泄，不具承压性。项目填埋场开挖产生的基坑滞水为泥浆水主要污染物有SS、氟化物和少量重金属离子（如铅、镉、锰、锌等），类比同类项目，基坑废水产生量约5m3/d。项目产生的基坑泥浆水，经泵抽送至应急处理项目一体化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟。

（3）车辆清洗废水

项目共设1套洗车台，布置在填埋场出入口，洗车平台配套设置沉淀池，项目产生的清洗废水通过配套沉淀处理后循环使用，仅定期补充损耗并捞渣。

（4）矿涌水

根据本项目初步设计：在废渣堆11#北侧区域发现一处矿洞，截面积约15m2，降雨期间存在涌水（平时无水），水量约15m3/d，主要污染物有SS、氟化物和少量重金属离子（如铅、镉、锰、锌等），矿涌水先经格栅沉砂池+消能池处理后进入应急处理项目一体化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟。
（5）生活污水

施工期生活用水量为 1m3/d ，生活污水产生量按用水量的80%计，约0.8m3/d。依托当地居民化粪池处理后用作农肥。

表5.4-1 本项目施工期废水产生及排放状况

	来源
	废水产生量

（m3/d）
	污染物

名称
	污染物产生浓度（mg/L） 
	产生量（kg/d）
	治理措施
	废水排放量（m3/a）
	污染物

名称
	污染物排放量
	标准值

（mg/L）
	排放方式

与去向

	
	
	
	
	
	
	
	
	浓度（mg/L）
	排放量

（kg/d）
	
	

	基坑废水
	5
	SS
	1000
	5.0
	依托应急处理项目一体化处理设备处理
	28.763
	SS
	70
	2.013 
	70
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟

	
	
	石油类
	30
	0.150 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	砷
	3.17
	0.016 
	
	
	石油类
	5
	0.144 
	10
	

	
	
	铜
	9.9
	0.050
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	锌
	23.3
	0.117
	
	
	砷
	0.5
	0.014 
	0.5
	

	
	
	镉
	0.578
	0.003 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氟化物
	16.3
	0.082
	
	
	铜
	0.5
	0.014 
	0.5
	

	淋溶水
	8.763
	砷
	3.17
	0.028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铜
	9.9
	0.087
	
	
	锌
	2.0
	0.058 
	2.0
	

	
	
	锌
	23.3
	0.204
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	镉
	0.578
	0.005 
	
	
	镉
	0.1
	0.003 
	0.1
	

	
	
	氟化物
	16.3
	0.143
	
	
	
	
	
	
	

	矿涌水
	15
	锌
	0.871
	0.013 
	
	
	氟化物
	10
	0.288 
	10
	

	
	
	砷
	0.358
	0.005 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铜
	0.169
	0.003 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氟化物
	16.3
	0.245
	
	
	
	
	
	
	

	车辆清洗废水
	1.08
	SS
	1000
	1.08 
	沉淀处理后循环使用，仅定期补充损耗及捞渣

	
	
	石油类
	30
	0.032
	

	生活污水
	0.8
	COD
	320
	0.256 
	依托居民化粪池处理后用做农肥，不外排。



	
	
	BOD5
	180
	0.144 
	

	
	
	氨氮
	30
	0.024 
	

	
	
	SS
	220
	0.176 
	

	备注：本项目基坑废水、淋溶水各污染物浓度参照各废渣点水浸出监测结果的最大值，其中氟化物数据参照距离本项目约700m处杨柳塘项目废渣点水浸出监测结果的最大值；

矿涌水引用实施方案中矿涌水的实测值中最大浓度，其中氟化物数据参照距离本项目约700m处杨柳塘项目废渣点水浸出监测结果的最大值。


5.4.3噪声

施工期噪声主要是各类施工机械的设备噪声、材料运输车辆的交通噪声等。工程所用机械设备种类繁多，使用的机械有：挖掘机、推土机、搅拌机、压实机等，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A，噪声值强度在75～90dB（A）之间，主要噪声源及其声级见下表。

表5.4-2 施工阶段主要噪声源源强核算单位：dB（A）

	噪声源
	声源类型
	噪声源强dB（A）
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间

	
	
	核算方法
	噪声值
	工艺
	降噪效果
	核算方法
	噪声值
	

	挖掘机
	间断
	类比
	80-90
	减振、消音、隔声
	10-15
	类比
	70-80
	8h/d

	推土机
	间断
	类比
	76-92
	减振、消音、隔声
	10-15
	类比
	66-82
	8h/d

	搅拌机
	间断
	类比
	75-86
	减振、消音、隔声
	10-15
	类比
	65-76
	8h/d

	压路机
	间断
	类比
	80-90
	减振、消音、隔声
	10-15
	类比
	70-80
	8h/d

	振动桩锤
	间断
	类比
	80-90
	减振、消音、隔声
	10-15
	类比
	70-80
	8h/d

	运输汽车
	间断
	类比
	80-85
	减振、消音、隔声
	10-15
	类比
	70-75
	8h/d

	装载机
	间断
	类比
	75-80
	减振、消音、隔声
	10-15
	类比
	65-70
	8h/d

	抽水泵
	间断
	类比
	85-95
	减振、消音、隔声
	15-20
	类比
	70-80
	8h/d


5.4.4固体废物

项目施工过程中场地平整、建筑物基础开挖产生的开挖土石方全部用于项目用地范围的回填，项目施工过程不会产生废弃土石方，故施工期固体废物主要是生活垃圾、建筑垃圾、沉淀池污泥。

（1）建筑垃圾

填埋场施工过程中产生的少量建筑垃圾，如包装袋可回收的废弃材料必须回收，其余垃圾应分类堆放，并及时清运，做到工完场清，建筑垃圾作为本工程项目的填方处置，项目施工期的建筑垃圾产生量约为0.1t/d，收集后外卖资源回收单位。

（2）生活垃圾

施工期施工人员约20人，不在施工场地食宿，垃圾产生量以0.3kg/人·d计，则约6kg/d，生活垃圾统一收集后清运至垃圾收集清运点，由环卫部门处置。

（3）沉淀池污泥

项目洗车平台配套沉淀池会产生少量污泥，产生量约为0.01t/d，进入本项目填埋场。

5.4.5生态影响

工程在建设过程中，场地布置、填埋场建设等活动，扰动了局部原生地貌、破坏植被、影响动物栖息地、造成水土流失，使生态环境遭受一定的影响。

1）工程施工过程土方的开挖和回填，将会在短期内加大水土流失量。

2）由于工程的占地和施工场地，将对填埋场、污染场地、废渣暂存场所范围内的植被产生破坏影响。

项目施工过程中即对污染场地进行了绿化修复，封场后对填埋场进行复绿，复绿面积约为103549.2m2，复绿完成后对生态影响较小。

5.5封场后污染源分析

根据工程分析，本项目封场后无废气、固废、噪声产生。主要污染源为渗滤液、矿涌水。

本项目封场后废水主要包括渗滤液、矿涌水。

（1）渗滤液

有关渗滤液产生量的经验估算公式如下：

Q =（A1 × C1 + A2 × C2）×I × 10-3
式中：

Q——渗滤液平均日产生量，m3/d；

A1——正在填埋区作业汇水面积，m2；

C1——正在填埋区渗出系数，取值范围通常为 0.7-0.8；

A2——封场区的面积，m2；

C2——封场区渗出系数，取值范围通常为 0.2-0.4 ，本项目取 0.2；

I——日降水量，mm/d ，按项目当地多年平均降雨量 1421mm ，则日平均降水量取 3.89mm。

考虑到填埋场封场覆盖系统采用防渗性能良好的防渗材料，且填埋场四周均建设了截排水沟，可以有效防止场区四周雨水汇入，其作业单元汇水面积按填埋场库区总面积计，填埋库区面积为15169m2。

由于填埋场为一次性填埋，不分区填埋，且填埋期作业边填埋边覆土，逐日覆盖，渗滤液产生量极少，因此本次不考虑填埋作业覆盖单元渗滤液产生量。填埋后，填埋场上部设置有HDPE防渗层，综合考虑，封场区渗出系数C2取0.2考虑。根据填埋场防渗和雨污分流、填埋作业情况以及区域气候条件，按项目当地多年平均降雨量，采用上式估算出项目填埋场渗滤液产生总量为Q=15169*0.2*3.59*10-3=10.891m3/d。渗滤液经收集池（有效容积50m3）收集后经消能池处理后排至应急处理项目一体化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟，且封场后填埋场渗滤液随着时间推移会逐渐减少直至不再产生（约2年）。

根据填埋场防渗和雨污分流、填埋作业情况以及区域气候条件，按项目当地多年平均降雨量，采用上式估算出项目填埋场渗滤液产生总量为10.891m3/d。渗滤液收集池（调节池）有效容积为50m3，可满足渗滤液产生量。
（2）矿涌水

根据本项目初步设计在废渣堆11#北侧区域发现一处矿洞，截面积约15m2，降雨期间存在涌水（平时无水），水量约15m3/d，在废渣堆11#南侧发现一处地表水从山上流下来（水量约50m3/d），目前矿涌水和地表水流向与项目区域地表水一致，自西向东，汇集于东侧沟渠，进而被应急处理项目拦水坝拦截后抽至一体化设施处理后达标排放。

考虑到矿涌水水质的不确定性，为防止矿涌水漫流污染周围环境质量，本项目拟将矿涌水导流至应急处理项目一体化设施处理处理。矿涌水先经格栅沉砂池沉砂后再经消能井消能后进入应急处理项目一体化污水处理站内经涌水收集池收集后进入应急处理项目一体化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟。
表5.5-1 本项目封场后废水产生及排放状况

	来源
	废水产生量

（m3/d）
	污染物

名称
	污染物产生浓度（mg/L） 
	产生量（kg/d）
	治理措施
	废水排放量（m3/a）
	污染物

名称
	污染物排放量
	标准值

（mg/L）
	排放方式

与去向

	
	
	
	
	
	
	
	
	浓度（mg/L）
	排放量

（kg/d）
	
	

	渗滤液
	10.891
	砷
	3.17
	0.035 
	依托应急处理项目一体化处理设备处理
	25.891
	砷
	0.5
	0.013 
	0.5
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟

	
	
	铜
	9.9
	0.108 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	锌
	23.3
	0.254
	
	
	铜
	0.5
	0.013 
	0.5
	

	
	
	镉
	0.578
	0.006 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其它重金属
	低浓度，少量
	
	
	锌
	2.0
	0.052 
	2.0
	

	
	
	氟化物
	16.3
	0.178
	
	
	
	
	
	
	

	矿涌水
	15
	锌
	0.871
	0.013 
	
	
	镉
	0.1
	0.003 
	0.1
	

	
	
	砷
	0.358
	0.005 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	铜
	0.169
	0.003 
	
	
	氟化物
	10
	0.259 
	10
	

	
	
	氟化物
	16.3
	0.245
	
	
	
	
	
	
	

	备注：本项目渗滤液各污染物浓度参照各废渣点水浸出监测结果的最大值，其中氟化物数据参照距离本项目约700m处杨柳塘项目废渣点水浸出监测结果的最大值；

矿涌水引用实施方案中矿涌水的实测值中最大浓度，其中氟化物数据参照距离本项目约700m处杨柳塘项目废渣点水浸出监测结果的最大值。


5.6污染源汇总

本项目施工期、封场后污染源排放汇总详见下表。

表5.6-1 主要污染物产生及排放情况一览表

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	颗粒物
	少量
	少量

	
	
	施工机械、车辆
	CO、NOx、THC
	少量
	少量

	水污染物
	施工期
	生活污水
	COD
	320mg/L、0.256kg/d
	经化粪池处理后用作农肥，不外排

	
	
	
	BOD5
	180mg/L、0.144kg/d
	

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L、0.024kg/d
	

	
	
	
	SS
	220mg/L、0.1762kg/d
	

	
	
	车辆清洗废水
	SS
	1000mg/L、1.08kg/d
	经配套沉淀处理后循环使用，不外排

	
	
	
	石油类
	30mg/L、0.032kg/d
	

	
	
	基坑废水
	SS
	1000mg/L、5.0kg/d
	SS：70mg/L、2.013kg/d
石油类：5mg/L、0.144kg/d

砷：0.5mg/L、0.014kg/d

铜：0.5mg/L、0.014kg/d

锌：2.0mg/L、0.058kg/d

镉：0.1mg/L、0.003kg/d

氟化物：10mg/L、0.288kg/d

	
	
	
	石油类
	30mg/L、0.150kg/d
	

	
	
	
	砷
	3.17mg/L、0.016kg/d
	

	
	
	
	铜
	9.9mg/L、0.050kg/d
	

	
	
	
	锌
	23.3mg/L、0.117kg/d
	

	
	
	
	镉
	0.578mg/L、0.003kg/d
	

	
	
	
	氟化物
	16.3mg/L、0.082kg/d
	

	
	
	淋溶水
	砷
	3.17mg/L、0.028kg/d
	

	
	
	
	铜
	9.9mg/L、0.087kg/d
	

	
	
	
	锌
	23.3mg/L、0.204kg/d
	

	
	
	
	镉
	0.578mg/L、0.005kg/d
	

	
	
	
	氟化物
	16.3mg/L、0.143kg/d
	

	
	
	矿涌水
	锌
	0.871mg/L、0.013kg/d
	

	
	
	
	砷
	0.358mg/L、0.005kg/d
	

	
	
	
	铜
	0.169mg/L、0.003kg/d
	

	
	
	
	氟化物
	16.3mg/L、0.245kg/d
	

	
	封场后
	渗滤液
	砷
	3.17mg/L、0.035kg/d
	砷：0.5mg/L、0.013kg/d

铜：0.5mg/L、0.013kg/d

锌：2.0mg/L、0.052kg/d

镉：0.1mg/L、0.003kg/d

氟化物：10mg/L、0.259kg/d

其它重金属：低浓度、少量

	
	
	
	铜
	9.9mg/L、0.108kg/d
	

	
	
	
	锌
	23.3mg/L、0.254kg/d
	

	
	
	
	镉
	0.578mg/L、0.006kg/d
	

	
	
	
	其它重金属
	低浓度、少量
	

	
	
	
	氟化物
	16.3mg/L、0.178kg/d
	

	
	
	矿涌水
	锌
	0.871mg/L、0.013kg/d
	

	
	
	
	砷
	0.358mg/L、0.005kg/d
	

	
	
	
	铜
	0.169mg/L、0.003kg/d
	

	
	
	
	氟化物
	16.3mg/L、0.245kg/d
	

	固废
	施工期
	生活区
	生活垃圾
	25kg/d
	委托当地环卫部门清运处置

	
	
	施工过程
	建筑垃圾
	0.1t/d
	收集后外卖资源回收单位

	
	
	洗车平台
	沉淀池污泥
	0.01t/d
	进入本项目填埋场

	噪声
	施工期
	施工作业机械和施工车辆
	噪声
	75-95dB（A）
	昼间：≤70dB（A）

夜间：≤55dB（A）


5.7污染物总量控制

5.7.1总量控制原则

在确定项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

（1）各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准；

（2）各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合既定的环境质量标准；

（3）采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平；

（4）各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

5.7.2总量控制指标建议

实行污染物总量控制是对产生污染源的单位，在单位时间内污染物允许排放总量和污染物排放浓度符合相应排放标准限值进行核定。为了对生产装置排放的污染物有所限值，针对本工程工艺技术方案、原辅材料消耗、环保措施技术可行性和稳定达标分析，污染物排放的情况，制定本工程的污染物排放总量控制建议值。本项目为环境治理土壤修复项目，无需设置总量控制指标。

6区域环境概况

6.1自然环境状况

6.1.1地理位置

常宁市位于湖南省南部，衡阳市西南部，湘江中游右岸。东隔舂陵水与耒阳市为界，南与桂阳县相连，西与祁阳县接壤，北濒湘江与祁东、衡南二县相望。地处北纬26°07′~26°36′，东经112°07′~112°41′。常宁市面积2046.6平方公里，约占湖南省总面积1%。常宁东距耒阳西站、耒阳站、107国道、京港澳高速公路约30公里，国道“三南公路”湘南、赣南、闽南），S61（岳临高速）、衡昆高速公路连接线、益娄衡高速公路、常茶高速公路，瓦松铁路、S320、S214省道，形成了常宁公路铁路网，各乡村均有公路通达，湘江流经市区北部，可达长江、沿海城市，京广光缆穿越常宁全境。

本项目位于常宁市白沙镇观坪村（原福坪村）和杜西村（原西棉村）。中心坐标：E112°37′59.594″，N26°10′5.478″。

6.1.2地形地貌
常宁境内地势南高北低，大致呈两级阶梯形分布，南部是南岭山簇余脉的塔山和大义山，分别呈北东、南北走向，两山之间夹有庙前——西湖的低平谷地，为常宁市与桂阳县交通要道，海拔1000米以上的山峰有16座，1000米以下至100米的山峰63座，群峰巍峨，构成南部的天然屏障，为第一级阶梯；北部的平原，丘陵交错，海拔多在200米以下，地形起伏，为第二阶梯。境内地势类型分山地、丘陵、平原三种，其中山地面积、丘陵面积、平原面积分别占常宁市总面积的37.6%、26%和37.4%。

常宁市境内地质地层复杂，自古生界的寒武系到新生界的第四系，除新生界第三系外，均有出露。岩石以沉积岩为主，约占80%，出露于古生界至新生界的不同地质时期，火成岩分布较小，有数十个岩体出露，面积约428km2，以花岗岩为主，伴有中偏酸性的花岗闪长岩和少量基性煌斑岩，玄武质珍岩等。大地构造，属于华南加里东褶皱区，即华南褶皱系耒（阳）临（武）南北褶皱带的北端，衡阳盆地的南缘，分为加里东构造层、海西一印支构造层、燕山构造层。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《中国地震动反应谱特征周期区划图》，常宁市境内地震动峰值加速度小于0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度，属Ⅱ类场地，抗震设计分组为第一组，地震动反应谱周期为0.35s。

本项目区域地貌类型属丘陵山谷地貌单元，整体地势为西高东低，地表径流总体由西向东。总体地势高差较大，场地内部大致可划分为10个废渣区域。场地内地面标高范围444.84～647.58m，高差达到200m。钻孔标高范围451.79~602.37m，高差接近150m。地表为第四系人工堆积物所覆盖，下伏基岩为石炭系石灰岩，原始坡面周围植被较茂盛，山坡和山顶有多处基岩出露地，呈峰状，成片分布。中间地表多处有开采高岭土矿遗留下的废渣，灰白色。

根据地勘报告：根据区域地质构造、新构造运动和地震活动资料，场地及附近无活动断裂通过，区域稳定性较好；本次所揭露的钻孔深度范围内亦未发现河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。场地内及附近无人为大面积开采地下水活动，产生地面塌陷可能性小；场地及周边无泥石流、无滑坡体、无采空区等不良地质作用。经现场地质调查，场地内中间区域有矿井，南侧留有年代久远的木质轨道，区域内可能有地下矿道或矿坑，但是本次挡土墙建设位置和场地中间区域有一定安全距离，对挡土墙建设影响甚微，未发现场区内有对安全运行构成危害不良地质作用。场区基岩为灰岩，为稳定地层，场地及其周边无活动构造通过，区域稳定性较好。但该区地层岩性为碳酸盐岩，不排除有岩溶发育的可能。由于开采工作开挖坡脚或填筑松散废渣，增加坡高坡度等不良因素，可能引发滑坡或泥石流灾害。施工中建议及时有效支护，并完善截排水措施。防止不良地质灾害发生。

6.1.3气象气候

常宁市属亚热带大陆性气候，热量充足，雨水较多，季节分明，春雨秋干，冬冷夏热。年平均气温18.1℃，年极端最高气温40.1℃，年最低气温-6.2℃；年平均降雨量1421.4mm，最大年降雨量2052.5mm，最小为882.8mm，最大月降雨量为460.5mm，最大日降雨量为210.3mm，全年雨日165天左右；年平均蒸发量为1350.1mm，年平均日照1577.9小时，年平均相对湿度80.0%。全年主导风向为北风，夏季主导风向为南风，年平均风速1.9m/s。主要气象参数：常宁市国家基本气象站多年各风向频率资料统计见下表，风向玫瑰图见下图。

表6.1-1 常宁气象站各风向频率

	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S

	风频率（%）
	15
	7.2
	5.9
	3.1
	2.1
	1.9
	2.5
	4.9
	5

	风向
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C
	

	风频率（%）
	3.8
	3.9
	4
	3
	2.8
	6
	6.9
	22
	


[image: image40.jpg]



图6.1-2 常宁市风玫瑰图

6.1.4水文状况
常宁水系完整，河网稠密。河川径流量主要由雨水补给，汛期降水较集中，非汛期降水偏少，丰枯流量悬殊，年水位变幅大，一般高水位出现于4-7月，低水位在10月至次年2月。舂陵水，又名菱源河。上游又名钟水，湘江支流。在湖南南部。源出蓝山县人形岭，流经嘉禾、新田、桂阳、耒阳、常宁等县市，于常宁市菱河口注入湘江。全长302公里，流域面积6623平方公里。根据水文局相关资料，舂陵水在大岭山附近水位标高53.24m，最高洪水位标高66.90m，洪峰流量4056.3m3/s，最低枯水位标高56.61m，最小流量4.22m3/s。

6.2环境质量现状调查与评价

6.2.1环境空气质量现状调查与评价

6.2.1.1项目所在区域环境空气质量达标判定

根据环境空气质量功能区划分，本项目所在区域为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.2环境空气质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据，本项目位于常宁市白沙镇福坪地区，为调查区域环境空气质量状况，本次评价引用衡阳市生态环境局发布的《衡阳市2025年12月及1-12月环境质量状况》中附表2相关数据，本项目基本污染物环境质量现状评价情况详见下表。

表6.2-1  2025年常宁市基本污染物环境质量现状情况一览表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度

（μg/m3）
	标准值

（μg/m3）
	占标率

（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	13
	40
	32.5
	达标

	CO
	第95百分位数24h平均质量浓度
	900
	4000
	22.5
	达标

	O3
	第90百分位数日最大8h平均质量浓度
	124
	160
	77.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	49
	60
	81.7
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	32.7
	30
	109
	超标

	备注：由于本次评价引用监测数据为2026年3月1日之前，故执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。


由上表可知，2025年常宁市大气污染物SO2、NO2、PM10、CO及O3均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准，PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准，属于环境空气质量不达标区。

根据《衡阳市大气环境质量限期达标规划》（2020-2025）可知：总体来看，衡阳市空气质量近年来处全省14个市州中等水平，当前PM2.5为主要超标因子，其他污染物浓度均明显低于国家环境空气质量标准二级标准限值，PM2.5污染控制仍是大气污染防治工作的重点，同时O3污染形势也不容乐观，需要有效预防其超标风险和导致的大气污染天。规划期间，衡阳市环境空气PM2.5年均浓度及特护期浓度逐步下降，有力遏制O3浓度上升趋势，显著降低其超标风险，空气质量优良天数比例稳步提升。到2025年，环境空气PM2.5年均浓度小于35μg/m3，实现环境空气质量全面达标。具体分阶段指标如下：

表6.2-2 衡阳市环境空气质量具体规划指标

	环境质量指标
	单位
	目标年
	指标属性

	
	
	2021年
	2023年
	2025年
	

	PM2.5年均浓度
	μg/m3
	38
	36
	35
	约束性

	PM2.5特护期浓度
	μg/m3
	54
	52
	50
	约束性

	优良天数比例
	%
	87
	88
	89
	约束性


根据上表可知，本项目所在区域2025年已满足《衡阳市大气环境质量限期达标规划》（2020-2025）要求。

6.2.1.2 其他污染物环境质量现状评价

（1）监测点位与监测因子

本次环评收集了《常宁市白沙镇福坪地区杨柳塘区域历史遗留废渣治理项目环境影响报告书》中环境空气监测数据，引用监测点位监测采样时间均在3年内，符合导则要求。大气监测点的布设与监测因子信息，具体详见下表。

表6.2-3环境空气质量现状监测点位信息

	序号
	监测点位
	与项目相对位置
	监测因子
	监测时间
	备注

	G1
	杨柳塘填埋区
	N1100m（上风向）
	TSP日均值
	2025年5月7~13日
	常宁市白沙镇福坪地区杨柳塘区域历史遗留废渣治理项目环境影响报告书

	G2
	杨柳塘A区治理区
	NW850m（上风向）
	
	
	

	G3
	土地坳居民点
	W740m
	
	
	


（2）现状监测结果统计与评价

环境空气质量现状监测结果统计与评价见下表。

表6.2-4环境空气质量现状监测点位信息

	监测点
	污染物
	平均时间
	评价标准（µg/m3）
	监测浓度范围（µg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	TSP
	日均值
	300
	91-98
	32.67
	0
	达标

	G2
	TSP
	
	300
	102-109
	36.33
	0
	达标

	G3
	TSP
	
	300
	102-119
	39.67
	0
	达标

	备注：由于本次评价引用监测数据为监测时间在2026年3月1日之前，故执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。


根据监测结果可知：本项目所在区域TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值。
6.2.2地表水环境质量现状调查与评价

6.2.2.1 引用监测数据

为了解区域地表水环境，本次评价收集了《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目实施方案》中2023年3月、12月对评价区域无名水沟、火石冲水库的监测数据，监测布点及监测数据详见3.2.2.4中地表水环境质量现状。

根据表3.2-7可知，本项目场地范围内W2铜超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，W1-10锌超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，W6、W7镉超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，W1-13砷均超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。由监测结果可知，地表水流经各个废渣点后水质都受到了不同程度的影响，主要超标因子为锌、铜、砷、镉，超标原因主要是由于区域历史遗留废渣在雨水的淋溶作用下形成废水，经地表径流使周边地表水体受到污染。

6.2.2.2 补充监测数据
为进一步了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2026年2月27日-3月1日对无名水沟入舂陵水上游200m（无名水沟）、下游1000m（舂陵水）处断面进行了补充监测。监测方案点位与监测因子见下表。

表6.2-4  地表水监测断面一览表

	河流
	序号
	监测断面及位置
	监测项目

	无名水沟
	W1
	无名水沟入舂陵水上游200m（拦截坝上游）
	pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、硫化物、石油类、硫酸盐、镍、锑、铊

	舂陵水
	W2
	无名水沟汇入舂陵水处下游1000m
	


（2）监测结果统计与评价

评价方法采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中单因子标准指数法对各评价因子进行单项水质参数分析，出现超标情况分析超标率和最大超标倍数。具体计算公式如下：

①单项水质参数I在j点的标准指数：

Sij=Cij/Csi
②pH的标准指数为：


[image: image41.wmf]pHsd

pHj

S

PHj

-

-

=

0

.

7

0

.

7

               PHj≤7.0 


[image: image42.wmf]0

.

7

0

.

7

-

-

=

m

pHs

pHj

S

PHj

              PHj≥7.0

式中：Sij——污染物i在j点的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

Cij——污染物i在j点的浓度，mg/L；

Csi——评价选用的水质标准，mg/L；

SpHj——pH在j点的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsμ——评价标准中pH值的上限值；

地表水补充监测结果见下表。

表6.2-5  地表水监测数据一览表  单位：mg/L，pH无量纲

	检测点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	标准指数
	超标率
	最大超标倍数

	
	
	2月27日
	2月28日
	3月1日
	平均值
	
	
	
	

	W1无名水沟汇入舂陵水上游200m（拦截坝上游）处断面
	pH
	7.9
	7.8
	7.8
	7.9
	6-9
	0.45
	0
	0

	
	化学需氧量
	8
	7
	7
	7
	20
	0.36
	0
	0

	
	五日生化需氧量
	2.3
	2.8
	2.7
	2.6
	4
	0.65
	0
	0

	
	悬浮物
	9
	8
	8
	8
	/
	/
	0
	0

	
	氨氮
	0.025L
	0.025L
	0.202
	0.067
	1.0
	0.067
	0
	0

	
	总磷
	0.07
	0.05
	0.09
	0.07
	0.2
	0.35
	0
	0

	
	氟化物
	3.94
	3.63
	3.78
	3.78
	1.0
	3.78
	100%
	2.94

	
	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	0
	0
	0

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	0
	0
	0

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2
	0
	0
	0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	0
	0
	0

	
	硫酸盐（以SO₄²⁻计）
	140
	140
	144
	141
	250
	0.56
	0
	0

	
	砷
	0.582
	0.579
	0.589
	0.583
	0.05
	11.66
	100%
	10.78

	
	铜
	0.00431
	0.00414
	0.00433
	0.00426
	1.0
	0.004
	0
	0

	
	锌
	0.356
	0.352
	0.357
	0.355
	1.0
	0.355
	0
	0

	
	锑
	0.00103
	0.00108
	0.00105
	0.00105
	0.005
	0.21
	0
	0

	
	铊
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0
	0
	0

	
	铅
	0.00083
	0.00087
	0.00083
	0.00084
	0.05
	0.016
	0
	0

	
	镉
	0.00370
	0.00364
	0.00371
	0.00368
	0.005
	0.736
	0
	0

	
	镍
	0.00047
	0.00034
	0.00045
	0.00042
	0.02
	0.021
	0
	0

	W2无名水沟汇入舂陵水处下游1000m处断面
	pH
	7.7
	7.6
	7.8
	7.8
	6-9
	0.4
	0
	0

	
	化学需氧量
	12
	9
	11
	11
	20
	0.53
	0
	0

	
	五日生化需氧量
	3.6
	2.9
	3.3
	3.26
	4
	0.81
	0
	0

	
	悬浮物
	10
	10
	9
	10
	/
	/
	0
	0

	
	氨氮
	0.044
	0.049
	0.132
	0.075
	1.0
	0.075
	0
	0

	
	总磷
	0.04
	0.03
	0.06
	0.04
	0.2
	0.216
	0
	0

	
	氟化物
	3.94
	3.49
	3.86
	3.76
	1.0
	3.76
	100%
	2.94

	
	汞
	0.00006
	0.00006
	0.00005
	0.000056
	0.0001
	0.56
	0
	0

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	0
	0
	0

	
	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2
	0
	0
	0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	0
	0
	0

	
	硫酸盐（以SO₄²⁻计）
	29.7
	30.4
	29.0
	29.7
	250
	0.118
	0
	0

	
	砷
	0.0203
	0.0197
	0.0195
	0.0198
	0.05
	0.396
	0
	0

	
	铜
	0.00138
	0.00136
	0.00132
	0.00135
	1.0
	0.0013
	0
	0

	
	锌
	0.00684
	0.00653
	0.00613
	0.0065
	1.0
	0.0065
	0
	0

	
	锑
	0.00015L
	0.00015L
	0.00015L
	0.00015L
	0.005
	0
	0
	0

	
	铊
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0
	0
	0

	
	铅
	0.00183
	0.00180
	0.00181
	0.00181
	0.05
	0.036
	0
	0

	
	镉
	0.00007
	0.00010
	0.00011
	0.00009
	0.005
	0.018
	0
	0

	
	镍
	0.00006L
	0.00006L
	0.00006L
	0.00006L
	0.02
	0
	0
	0


由监测结果可知，无名小沟氟化物、砷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；舂陵水氟化物超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因主要是由于区域历史遗留废渣在雨水的淋溶作用下形成废水，经地表径流使周边地表水体受到污染。

6.2.3地下水环境质量现状调查与评价

6.2.3.1 引用监测数据

根据地勘报告可知：勘察期间，在钻孔深度范围内仅在钻孔ZK23、ZK25、ZK26、ZK27、ZK28、ZK29这6个钻孔发现地下水，均位于13#渣堆，水位深度介于2.3~4.3m，水位标高介于489.85～496.90m，其他钻孔暂未发现地下水。

为了解区域地下水环境，本次评价收集了《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目实施方案》中2023年3月、12月年对评价区域地下水的监测数据，监测布点及监测数据详见3.2.2.4中地下水环境质量现状。

根据表3.2-8可知，调查阶段共布设6处地下水监测井，采集到4个地下水样品。根据检测结果，地下水锌、镉、砷超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，废渣的长期无防渗措施堆存已对地下水环境造成污染，影响区域地下水环境质量。且区域岩石层地下水均存在污染，说明区域地下水本地值较高。

6.2.3.2 补充监测数据

为进一步了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2026年2月27日-3月1日对区域地下水进行了补充监测。根据地勘报告可知：勘察期间，在钻孔深度范围内仅在钻孔ZK23、ZK25、ZK26、ZK27、ZK28、ZK29这6个钻孔发现地下水，均位于13#渣堆，水位深度介于2.3~4.3m，水位标高介于489.85～496.90m，其他钻孔暂未发现地下水，根据现场地形地貌条件分析，13#渣堆区域地下水类型为上层滞水。根据现场监测人员描述，上层滞水呈地表径流流出，项目周边居民饮用山泉水，不自打深井取水，故本次评价补充监测点位主要为周边山泉水和矿涌水。监测方案详见下表。

表6.2-6 地下水引用监测断面信息表

	序号
	监测因子
	备注

	D1（112.635787E，26.168840N）
	水位、pH值、氨氮、挥发性酚类、氰化物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、砷、汞、六价铬、铜、锌、、锑、铊、总硬度、铅、氟化物、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
	矿涌水

	D2（112.636477E，26.187678N）
	
	均为居民房屋前山泉水收集池

	D3（112.646332E，26.177358N）
	
	


根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本评价地下水评价采用标准指数法进行评价。

具体计算公式如下：

①单项水质参数I在j点的标准指数：

Pi=Ci/Csi
②pH的标准指数为：


[image: image43.wmf]pHsd

pH

P

PH

-

-

=

0

.

7

0

.

7

               PHj≤7.0 


[image: image44.wmf]0

.

7

0

.

7

p

-

-

=

m

pHs

pH

PH

              PHj≥7.0

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，量纲为I，大于1表明该水质因子超标；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

PpH——pH的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

pH——pH的检测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

监测结果见下表。

表6.2-7  地下水监测数据一览表  单位：mg/L，pH无量纲
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	标准指数
	超标率
	最大超标倍数

	
	
	2月27日
	2月28日
	3月1日
	平均值
	
	
	
	

	D3
	pH
	8.4
	8.3
	8.5
	8.5
	6.5~8.5
	1
	0
	0

	
	氨氮
	0.025L
	0.025L
	0.044
	0.014
	≤0.50
	0.029
	0
	0

	
	挥发性酚类（以苯酚计）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	0
	0
	0

	
	硫酸盐（以SO₄²⁻计）
	35.2
	42.7
	35.2
	37.7
	≤250
	0.15
	0
	0

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	0

	
	溶解性总固体
	299
	312
	298
	303
	≤1000
	0.303
	0
	0

	
	总硬度
	148
	152
	148
	149
	≤450
	0.33
	0
	0

	
	氟化物
	3.49
	3.35
	3.63
	3.49
	≤1.0
	3.49
	100%
	2.63

	
	氯化物（以Cl⁻计）
	0.852
	0.947
	0.833
	0.877
	≤250
	0.003
	0
	0

	
	汞
	0.00022
	0.00025
	0.00026
	0.00024
	≤0.001
	0.24
	0
	0

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	0

	
	砷
	0.103
	0.103
	0.104
	0.103
	≤0.01
	10.33
	100%
	9.4

	
	铜
	0.00165
	0.00170
	0.00172
	0.00169
	≤1.00
	0.0017
	0
	0

	
	锌
	0.0303
	0.0304
	0.0316
	0.0307
	≤1.00
	0.031
	0
	0

	
	锑
	0.00838
	0.00866
	0.00850
	0.0085
	≤0.005
	1.702
	100
	0.732

	
	铊
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	≤0.0001
	0
	0
	0

	
	铅
	0.00082
	0.00100
	0.00084
	0.00088
	≤0.01
	0.088
	0
	0

	
	镉
	0.00010
	0.00014
	0.00011
	0.00011
	≤0.005
	0.02
	0
	0

	
	钾
	1.09
	1.11
	1.12
	1.11
	/
	/
	/
	/

	
	钠
	4.69
	4.65
	4.75
	4.70
	≤200
	0.023
	0
	0

	
	钙
	33.8
	31.9
	33.9
	33.2
	/
	/
	/
	/

	
	镁
	13.8
	13.8
	13.9
	13.83333333
	/
	/
	/
	/

	
	碳酸盐
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	/
	/
	/

	
	重碳酸盐
	149
	147
	151
	149
	/
	/
	/
	/

	D2
	pH
	8.2
	8.0
	8.7
	8.7
	6.5~8.5
	1.1
	33%
	0.1

	
	氨氮
	0.073
	0.055
	0.061
	0.063
	≤0.50
	0.126
	0
	0

	
	挥发性酚类（以苯酚计）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	0
	0
	0

	
	硫酸盐（以SO₄²⁻计）
	39.6
	40.6
	40.5
	40.2
	≤250
	0.16
	0
	0

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	0

	
	溶解性总固体
	252
	249
	257
	2537
	≤1000
	0.25
	0
	0

	
	总硬度
	118
	116
	119
	118
	≤450
	0.26
	0
	0

	
	氟化物
	3.94
	4.11
	1.72
	3.25
	≤1.0
	3.25
	100%
	3.11

	
	氯化物（以Cl⁻计）
	0.776
	0.586
	0.604
	0.655
	≤250
	0.002
	0
	0

	
	汞
	0.00017
	0.00019
	0.00018
	0.00018
	≤0.001
	0.18
	0
	0

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	0

	
	砷
	0.928
	0.916
	0.896
	0.913
	≤0.01
	91.3
	100%
	91.8

	
	铜
	0.00559
	0.00563
	0.00561
	0.00561
	≤1.00
	0.0057
	0
	0

	
	锌
	0.0255
	0.0254
	0.0242
	0.025
	≤1.00
	0.025
	0
	0

	
	锑
	0.0115
	0.0112
	0.0114
	0.0114
	≤0.005
	2.273
	100%
	1.3

	
	铊
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	≤0.0001
	0
	0
	0

	
	铅
	0.00558
	0.00523
	0.00516
	0.00532
	≤0.01
	0.532
	0
	0

	
	镉
	0.00015
	0.00021
	0.00018
	0.00018
	≤0.005
	0.036
	0
	0

	
	钾
	4.27
	4.20
	4.02
	4.16
	/
	/
	/
	/

	
	钠
	5.13
	4.97
	4.91
	5.00
	≤200
	0.025
	0
	0

	
	钙
	30.0
	31.2
	31.4
	30.8
	/
	/
	/
	/

	
	镁
	7.78
	7.84
	7.62
	7.74
	/
	/
	/
	/

	
	碳酸盐
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	/
	/
	/

	
	重碳酸盐
	65
	64
	68
	66
	/
	/
	/
	/

	D1
	pH
	8.0
	8.0
	8.5
	8.5
	6.5~8.5
	1
	0
	0

	
	氨氮
	0.025L
	0.025L
	0.138
	0.046
	≤0.50
	0.092
	0
	0

	
	挥发性酚类（以苯酚计）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	0
	0
	0

	
	硫酸盐（以SO₄²⁻计）
	59.7
	59.1
	61.0
	59.9
	≤250
	0.24
	0
	0

	
	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	0

	
	溶解性总固体
	388
	385
	389
	387
	≤1000
	0.387
	0
	0

	
	总硬度
	197
	193
	194
	194
	≤450
	0.43
	0
	0

	
	氟化物
	1.97
	1.68
	3.78
	2.47
	≤1.0
	2.47
	100%
	2.78

	
	氯化物（以Cl⁻计）
	0.872
	0.880
	0.921
	0.891
	≤250
	0.003
	0
	0

	
	汞
	0.00011
	0.00013
	0.00014
	0.00012
	≤0.001
	0.12
	0
	0

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	0

	
	砷
	0.402
	0.400
	0.386
	0.396
	≤0.01
	39.6
	100%
	39.2

	
	铜
	0.00455
	0.00461
	0.00450
	0.00455
	≤1.00
	0.0046
	0
	0

	
	锌
	0.195
	0.195
	0.195
	0.195
	≤1.00
	0.195
	0
	0

	
	锑
	0.00044
	0.00045
	0.00048
	0.00045
	≤0.005
	0.091
	0
	0

	
	铊
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	≤0.0001
	0
	0
	0

	
	铅
	0.00123
	0.00125
	0.00122
	0.00123
	≤0.01
	0.12
	0
	0

	
	镉
	0.00218
	0.00238
	0.00239
	0.0023
	≤0.005
	0.46
	0
	0

	
	钾
	1.91
	1.94
	2.01
	1.95
	/
	/
	/
	/

	
	钠
	1.54
	1.55
	1.62
	1.57
	≤200
	0.007
	0
	0

	
	钙
	79.4
	77.1
	77.3
	77.9
	/
	/
	/
	/

	
	镁
	14.4
	14.3
	14.9
	14.5
	/
	/
	/
	/

	
	碳酸盐
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	/
	/
	/

	
	重碳酸盐
	122
	121
	125
	123
	/
	/
	/
	/


由监测结果可知，D1中氟化物、砷超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；D2中pH、氟化物、砷、锑超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；D3中氟化物、砷、锑超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；说明本项目区域地下水本底值较高。同时根据八大离子监测数据可知，本项目区域地下水化学类型为Ca-HCO3。

6.2.4声环境质量现状调查与评价

本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2026年2月28日、3月1日对拟建项目治理区域边界进行声环境质量现状监测。

（1）监测点位：共5个监测点位，分别为分别为治理场地东侧、南侧、西侧、北侧边界、填埋场（13#渣场东侧）东侧边界。

（2）监测项目和监测单位

监测因子：等效连续A声级（LAeq）；

（3）监测时间和监测频次：

监测时间：2026年2月28日、3月1日。

监测频次：昼夜各监测一次。

评价标准：项目用地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）监测结果统计与评价

声环境质量现状监测结果统计情况详见下表。

表6.2-8  声环境监测数据一览表 
	检测日期
	检测时间
	检测期间

气象条件
	检测点位
	检测项目
	检测结果dB（A）
	标准

限值

	2026.2.28
	15：05-15：15
	天气状况：阴

风速（m/s）：2.3

风向：北
	治理场地东侧
	等效连续A声级
	49
	60

	
	15：22-15：32
	
	治理场地南侧
	
	50
	

	
	15：38-15：48
	
	治理场地西侧
	
	51
	

	
	15：56-16：06
	
	治理场地北侧
	
	49
	

	
	16：14-16：24
	
	填埋场13#渣场东侧边界
	
	48
	

	
	22：02-22：12
	天气状况：阴

风速（m/s）：2.2

风向：北
	治理场地东侧
	
	46
	50

	
	22：19-22：29
	
	治理场地南侧
	
	47
	

	
	22：36-22：46
	
	治理场地西侧
	
	45
	

	
	22：55-23：05
	
	治理场地北侧
	
	45
	

	
	23：12-23：22
	
	填埋场13#渣场东侧边界
	
	45
	

	2026.3.1
	11：07-11：17
	天气状况：阴

风速（m/s）：2.3

风向：北
	治理场地东侧
	
	42
	60

	
	11：33-11：43
	
	治理场地南侧
	
	40
	

	
	11：57-12：07
	
	治理场地西侧
	
	42
	

	
	12：19-12：29
	
	治理场地北侧
	
	41
	

	
	12：40-12：50
	
	填埋场13#渣场东侧边界
	
	40
	

	
	22：02-22：12
	天气状况：阴

风速（m/s）：1.8

风向：北
	治理场地东侧
	
	39
	50

	
	22：25-22：35
	
	治理场地南侧
	
	39
	

	
	22：50-23：00
	
	治理场地西侧
	
	39
	

	
	23：15-23：25
	
	治理场地北侧
	
	38
	

	
	23：37-23：47
	
	填埋场13#渣场东侧边界
	
	41
	


由上表的声环境质量现状监测结果可知，各监测点昼、夜噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，工程所在区域声环境质量良好。

6.2.5土壤环境质量现状调查与评价

6.2.5.1 引用监测数据

为了解区域土壤环境质量，本次评价收集了《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目实施方案》中2023年3月、12月年对评价区域土壤的监测数据，监测布点及监测数据详见3.2.2.4中土壤环境质量现状。

根据表3.2-4~3.2-6可知，项目所在区域土壤铜：超标率100%，最大值360mg/kg，平均值195.5mg/kg；锌：超标率100%，最大值748mg/kg，平均值468.4mg/kg；镉：超标率100%，最大值4.23mg/kg，平均值2.82mg/kg；砷：超标率75%，最大值169mg/kg，平均值63.1mg/kg。项目区域径流汇入水库灌溉的农田，其土壤重金属含量显著高于对照区，表明废渣淋溶水已对下游农田造成污染。

6.2.5.2 补充监测数据

为进一步了解项目所在区域土壤环境质量现状，本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2026年2月28日对区域土壤进行了补充监测，监测点位见下表。

表6.2-9 土壤环境监测布点情况

	序号
	监测点位
	监测项目
	备注

	T1
	废渣场13#（新建填埋场）东侧
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》表1中45项基本项目、pH、锌、锑、铊
	表层样


监测结果见下表。

表6.2-10 土壤监测结果（mg/kg）

	采样日期
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	2026.2.28
	pH（无量纲）
	4.72
	/

	
	镍（mg/kg）
	2
	900

	
	铜（mg/kg）
	63.0
	18000

	
	锌（mg/kg）
	88
	/

	
	铅（mg/kg）
	26
	800

	
	汞（mg/kg）
	4.18
	38

	
	砷（mg/kg）
	586
	60

	
	镉（mg/kg）
	0.56
	65

	
	锑（mg/kg）
	1.42
	20

	
	铊（mg/kg）
	1.34
	/

	
	六价铬（mg/kg）
	0.5L
	5.7

	
	四氯化碳（mg/kg）
	0.0013L
	2.8

	
	氯仿（mg/kg）
	0.0011L
	0.9

	
	氯甲烷（mg/kg）
	0.0010L
	37

	
	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	0.0012L
	9

	
	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	0.0013L
	5

	
	1，1-二氯乙烯（mg/kg）
	0.0010L
	66

	
	顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	0.0013L
	596

	
	反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	0.0014L
	54

	
	二氯甲烷（mg/kg）
	0.0015L
	616

	
	 1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	0.0011L
	5

	
	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	0.0012L
	10

	
	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	0.0012L
	5.8

	
	四氯乙烯（mg/kg）
	0.0014L
	53

	
	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	0.0013L
	840

	
	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	0.0012L
	2.8

	
	三氯乙烯（mg/kg）
	0.0012L
	2.8

	
	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	0.0012L
	0.5

	
	氯乙烯（mg/kg）
	0.0010L
	0.43

	
	苯（mg/kg）
	0.0019L
	4

	
	氯苯（mg/kg）
	0.0012L
	270

	
	1,2-二氯苯（mg/kg）
	0.0015L
	560

	
	1,4-二氯苯（mg/kg）
	0.0015L
	20

	
	乙苯（mg/kg）
	0.0012L
	28

	
	苯乙烯（mg/kg）
	0.0011L
	1290

	
	甲苯（mg/kg）
	0.0013L
	1200

	
	对、间-二甲苯（mg/kg）
	0.0012L
	570

	
	邻二甲苯（mg/kg）
	0.0012L
	640

	
	※硝基苯（mg/kg）
	未检出
	76

	
	※苯胺（mg/kg）
	未检出
	260

	
	※2-氯酚（mg/kg）
	未检出
	2256

	
	※苯并[a]蒽（mg/kg）
	未检出
	15

	
	※苯并[a]芘（mg/kg）
	未检出
	1.5

	
	※苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	未检出
	15

	
	※苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	未检出
	151

	
	※䓛（mg/kg）
	未检出
	1293

	
	※二苯并[a，h]蒽（mg/kg）
	未检出
	1.5

	
	※茚并[1,2，3-cd]芘（mg/kg）
	未检出
	15

	
	※萘（mg/kg）
	未检出
	70


从上述表格的监测结果可以看出，拟建填埋场北侧砷含量超过《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值的限值要求，其余各监测因子含量均低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值的限值要求；说明本项目所在地土壤砷本底值较高。

6.2.6生态环境现状调查与评价

（1）植物资源

根据《中国植被》及《湖南植被》相关记载，常宁市森林资源丰富，生物种类繁多，森林覆盖率高达 55％。地势高亢，植被垂直分布明显，海拔 800m  地段为亚热带常绿阔叶林和暖性针叶林及常绿槠栲和落叶栎类，海拔400米以下则为常绿、落叶阔叶混交林、灌丛、草丛和山地常绿阔叶苔藓林。全市记录的树种丰富，共有75科， 750种，展现出丰富的植被类型，在原生植被中，松科、樟科、杉科、壳斗科、胡桃科、蔷薇科占优势，经过长期的人类活动，相当一部分植被已逐渐被马尾松、油茶、杉木、柑桔、枇杷等所代替。

根据现场调查及走访，项目区域主要植被类型是以杉木、马尾松为主体的亚热带常绿针叶林和以毛竹林及壳斗科、樟科、山茶科为主的常绿阔叶林，以及枫香、拟赤杨、桉树、水青刚为主的落叶林及针、阔和常绿落叶阔叶混交林，此外，还有以构树、茅草、狗牙根、菊科为主的灌木草丛植被。

本项目所在区域植被类型图见附图十六。

（2）动物资源

常宁市野生动物资源曾经十分丰富，主要分布在山区，野兽主要有水鹿、鹿、刺猬、野猪等数十种；野禽有百多种，常见的有野鸡、野鸭、鹰、猫头鹰、麻雀、画眉、斑鸠等；鱼类有鲤鱼、青鱼、草鱼、鲢、鳜、银鱼、黄尾鲴等：还有一定数量的节肢、两栖、爬行类动物和昆虫。由于森林质量的下降，许多动物失去栖息之所，加上大量捕猎，野生动物，尤其野兽、野禽数量大大减少。

据调查，区域野生动物主要以斑鸠、喜雀、麻雀、啄木鸟等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见物种居多，家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。

（3）土地利用现状
根据《关于<常宁市白沙镇福坪片区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目>项目区域用地性质的说明》：项目区域内用地类型主要为林地，进行污染治理后进行生态恢复，后期不作为建设用地开发利用。本项目所在区域土地利用类型图见附图十七。

7 环境影响分析与评价

7.1施工期环境影响分析

7.1.1施工期大气环境影响分析

本项目施工期的主要污染源为扬尘、机械及汽车尾气。

（1）施工扬尘影响分析

施工场地内扬尘量的大小与诸多因素有关，它对环境的影响是一个复杂且较难定量的问题。本评价采用类比法，利用己有的施工场地实测资料对环境空气的影响进行分析。

据北京市环境保护科学研究院在北京地区对多个建筑工程施工工地的扬尘情况进行的测定：当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍；扬尘的影响区域为其下风向100m之内，TSP浓度为上风向对照点的1.4~2.5倍，平均1.5倍。为了用定量的方法说明本项目施工场地扬尘对周围环境的影响程度，应用上述资料推算出施工场地内和下风向100m区域内的TSP浓度，结果见下表，下表中的预测值并非是施工扬尘对环境空气的实际贡献值，而只用以说明其对周围环境的污染影响程度。

表7.1-1  施工扬尘TSP影响情况一览表  单位：mg/m3
	时间
	施工现场
	影响区域（下风向100m）

	
	对照点

最大值
	最大超

标倍数
	最大预

测值
	最大超

标倍数
	对照点

最大值
	最大超

标倍数
	最大预

测值
	最大超

标倍数

	春
	0.59
	0.97
	1.11
	2.70
	0.59
	0.97
	0.89
	1.96

	夏
	0.40
	0.33
	0.75
	1.50
	0.40
	0.33
	0.60
	1.00

	秋
	0.88
	1.93
	1.65
	4.5
	0.88
	1.93
	1.32
	3.40

	冬
	0.49
	0.63
	0.92
	2.07
	0.49
	0.63
	0.74
	1.46

	备注：预测值：关系倍数与对照点浓度值相乘所得


根据上表可知，施工场地扬尘对场地内的污染比下风向更严重，但扬尘影响的范围较小，在风速2.4m/s时，这一污染影响春秋季大于冬夏季。

扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。在治理期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。

表7.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.4
	0.67
	0.60


可见每天对施工场地及道路洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并且可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围，最大限度地降低对施工场地周围居民的影响。另项目施工期间需设置不低于1.8m高的围挡，以减轻施工期扬尘对周边影响。

项目治理期间，施工建筑材料运输、施工土石方运输过程均会产生车辆运输扬尘。运输车辆在道路上过程带起尘土形成粉尘废气等对施工场地周围及运输线路两侧居民、单位等敏感点造成不良影响，应采取措施降低影响。

建设单位、施工单位在施工过程中采取对出场车辆清理干净，对道路进行清理，并洒水增湿以及运输车辆运输砂石等不要装载过满，并采取遮盖、封闭措施后，车辆运行动力起尘影响大大降低。

（2）施工机械废气环境影响分析

施工机械设备（如柴油机等）和运输及施工车辆的尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及运行的工况有关。项目在建设过程中，随着各类机动车辆和施工机械进入施工地区，必然造成车辆尾气排放量的相应增加，释放出一定量的 NO2、CO、CmHn 等大气污染物，且随着车辆行驶形成流动污染源，对区域环境空气造成污染。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，严禁使用报废车辆，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。本项目施工机械废气对大气环境的影响可接受。

（3）大气环境影响评价结论

项目施工时需加强施工场地内的洒水抑尘措施，同时施工时在场界设置围挡，以减少施工扬尘的产生，减轻施工扬尘对周边环境空气的影响。

随着施工期的结束，施工扬尘、汽车机械尾气影响将消失。

总体而言，项目施工期对周边大气环境影响不大。

7.1.2施工期地表水环境影响分析

本项目不设置施工营地，施工人员住宿租用附近居民区房屋。本项目施工期的废水主要包括淋溶废水、基坑废水、车辆清洗废水、生活污水。

施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥。

本项目在对废渣场和填埋区开挖前在四周设临时雨水截排沟。开挖前应关注气象条件，尽可能避开雨季，同时应尽可能控制开挖作业区面积，如在开挖过程中遇到下雨情况，应采取紧急措施，对废渣开挖作业区进行临时遮挡处理，并对产生的淋溶水经收集处理。

综上所述，本项目施工废水对地表水影响不大。

7.1.3 施工期噪声环境影响分析

施工期噪声主要是各类施工机械的设备噪声、材料运输车辆的交通噪声等。由于施工各个时期所采用的施工机械不同，所以施工噪声的影响随着不同的施工进度而不同。在施工期，运输车辆和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性。施工期噪声的影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离。

噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其计算公式如下∶

LA（r）=LA（r0）-（A1+A2+A3+A4）

式中∶LA（r）为声源r处的A声级；

LA（r0）为参考位置r0处的A声级；

A1为声波几何发散引起的A声级衰减量；

A2为声屏障引起的A声级衰减量；

A3为空气吸收引起的A声级衰减量；A4为附加衰减量。

在计算中主要考虑A1声波几何发散引起的A声级衰减量，点源其计算式为：

A1=20lg（r/r0）

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）

多个声源的噪声对同一点的声级公式：

[image: image45.png]LAII?_TZI =
= =10lg (zn:
10LAi/10)




式中L Ai为第i个噪声源声级，n为声源数。

机械噪声预测结果如下：

根据点声源噪声衰减模式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见下表。

表 7.1-3    各施工点主要设备噪声随距离的衰减

	噪声源
	与噪声源不同距离的噪声值 dB（A）

	
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m

	挖掘机
	84
	78
	72
	66
	62.5
	60
	58
	54.5
	52

	履带式推土机
	86
	80
	74
	68
	64.5
	62
	60
	56.5
	54

	压实机
	86
	80
	74
	68
	64.5
	62
	60
	56.5
	54

	振动桩锤
	90
	84
	78
	72
	68.5
	66
	64
	60.5
	58

	自卸汽车
	86
	80
	74
	68
	64.5
	62
	60
	56.5
	54

	装载机
	90
	84
	78
	72
	68.5
	66
	64
	60.5
	58

	水泵
	84
	78
	72
	66
	62.5
	60
	58
	54.5
	52


由上表可以看出，在采用噪声强度较大的施工机械昼间施工时，施工区域40m范围以内的施工噪声贡献值超过了《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。本工程夜间不施工，夜间不会对周边居民声环境造成影响。本项目施工区域200m范围内无居民，在施工期间，周围居民不会受到施工噪声污染的影响。

同时建议施工方在施工过程中采取以下降噪措施：

（1）合理安排施工计划和施工机械设备组合，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。

（2）对本工程的施工进行合理布局。

（3）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。

①控制声源

选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）可以通过基础减振和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

②控制噪声传播

对各种噪声比较大的机械设备进行一定的隔离和减震消声处理。

③加强管理

对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强工程区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。

对施工过程除采取以上减噪措施以外，建设单位还应责成施工单位在施工现场张布通告，并标明投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，及时处理各种环境纠纷。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

7.1.4施工期固体废物环境影响分析

本项目为环境治理和生态恢复项目，涉及一般工业固体废物清挖、转移、填埋作业，危废清挖、转移作业。各环节虽不直接产生固体废物，但应采取相应的措施防止二次污染产生。

本工程施工时将产生一定量的固体废物，主要是生活垃圾、建筑垃圾、沉淀池污泥。

施工人员的生活垃圾产生量为6kg/d，经施工区所设的分类垃圾箱收集，收集后交由当地的环卫部门统一处理；建筑垃圾产生量约为0.1t/d，收集后外卖资源回收单位；沉淀池污泥产生量约为0.01t/d，进入本项目填埋场。

通过以上分析，项目施工期各固废均可得到有效处置，对区域环境影响较小。

7.1.5 施工期地下水环境影响分析

本项目施工废水不可避免存在“跑、冒、滴、漏 ”现象，少量废水下渗，由于施工废水污染轻，主要为 SS 和石油类，在下渗过程中，经过土壤的吸收和分解不会对区域地下水环境产生影响。

根据现场勘查以及现场询问，项目周边居民生活用水为山泉水，周边无饮水功能的水井，因此本项目的对周边居民用水影响较小。同时随着项目的实施，有利用对场地内污染土壤进行管控，能减少对周边地下水的影响。

（1）地下水受污染途径

地下水可能的受污染途径是：若未做好地面硬化、雨水收集及防渗措施的情况下，雨水冲刷施工区地面，雨水将无法得到完全收集处理而从地表下渗；固体废物的堆放如不合理，可能因为受到地表径流或雨水冲刷而导致污染物下渗；污水处理收集设施若达不到防渗要求，污染物有可能逐渐下渗；各类废水因发生泄漏、污染地下水。

（2）施工废水

项目施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥；因此项目施工废水对地下水影响不大。

根据项目地质勘探报告，本次勘察钻孔在勘察深度内绝大多数钻孔中未揭露至地下水，根据工程经验场场地内地下水类型为上层滞水，赋存于场地内素填土①,水量不大，上层滞水初见水位1.5～4.3m，标高为491.41～500.91m，稳定水位为0.3～3.0m，标高为483.29～502.11m。上层滞水主要受大气降水补给，向地表蒸发和向地势低洼处排泄，不具承压性。

项目对废渣进行清运，挖掘深度有限，不会对地下水含水层造成影响，因此项目施工废水对地下水影响不大。

7.1.6 施工期土壤、生态及景观环境影响分析

本项目施工期对生态环境的影响主要是由于施工清理现场、废渣开挖、机械碾压等施工活动。施工活动破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失，扰动了表土结构，导致土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，造成水土流失，加大水土流失量。

7.1.6.1对土壤、植被景观的影响

本项目属于重金属污染治理项目，对清理后的废渣点终场覆盖与生态恢复，有效的解决了历史遗留环境污染问题。通过对废渣进行集中隔离和风险管控，对原废渣堆污染土壤进行有效隔离防渗处置，能有效控制污染源，解决废渣裸露状态，避免废渣中砷、镉、铅等重金属经长年日晒雨淋而转移进入下游地表水体或土壤，避免造成污染扩散，降低重金属迁移风险。

施工期由于机械的辗压，施工区域的土壤将被严重压实，区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的场地内土壤表土层缺乏土壤的肥力，减缓植物的生长和植被恢复。对于区域生态系统来说，由于工程占地面积相对较小，其对生态系统的这种影响的范围是局域的，其范围一般局限在施工区内部和周边300m内的生态系统，而且随着离施工区距离的增加，这种影响将逐渐降低。

7.1.6.2对陆生动物及其栖息地的影响

施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地域及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。因为施工区域大部分为山地，没有指定的陆生动物保护区，生物多样性水平较低，故本工程的建设对它们的影响不大。

工程不会改变当地的小气候如水、气、阳光等环境，施工过程中会对区域内动物有一定影响，将导致部分动物会暂时迁走，但对动物的栖息地影响也是暂时性的，治理工程后不会减少当地动物物种数量，相反，生态恢复物种数量将有可能明显增加。

7.1.6.3对水土流失影响

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188号）有关规定，工程所在地不属于国家级水土流失重点治理区、重点预防区。根据《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》，项目所在地属于湘水中上游省级水土流失重点治理区。

（1）水土保持现状

该区内水土流失以水力侵蚀为主兼有重力侵蚀。水力侵蚀以面蚀和沟蚀为主。面蚀多发生在5度以上的坡耕地、疏山地和绝大部分经济山地；沟蚀一般发生在15度以上的坡耕地、幼山地和荒山荒坡及无灌草山地；重力侵蚀多发生在丘岗坡脚切割深且上游面覆盖较差的地方。

（2）水土流失影响预测

本项目封场后生态功能基本恢复，水土流失恢复到背景值。工程水土流失主要在工程施工阶段，本次环评水土流失量考虑施工期。

工程的实施将会扰动原有地表产生裸露作业面，产生边坡；建材、土方的临时堆放等，当大雨或暴雨天气时，在地表径流的冲刷作用下易产生水土流失。

本工程施工过程中土石方开挖、清理草皮、堆料占地等会破坏原地貌的水土保持功能，松动土层，扰动地表径流系统，降低了土壤抗蚀性、抗冲性。工程水土流失主要在工程施工阶段，工程建成后一般不会发生水土流失。工程的实施将会扰动原有地表产生裸露作业面，产生边坡；建材、土方的临时堆放等，当大雨或暴雨天气时，在地表径流的冲刷作用下易产生水土流失。

本工程新增水土流失量采用如下公式计算：

Wsi＝Fi×（Msi－Mo）×Ti

Wsi——土壤侵蚀量（t）；

Fi——破坏的水土保持面积（hm2），2.5068hm2（治理面积10980m2，填埋场面积11188m2、取土场面积2900m2）；

Mo——破坏前的土壤侵蚀模数，依据《湘资沅醴中上游水土保持规划》，所在地土壤侵蚀模数可取25t/hm2·a；

Msi——扰动（破坏后）的侵蚀模数，根据类比数据，可取100～150t/hm2·a，本工程取125t/hm2·a；

Ti——预测时段，主要预测施工期；

根据计算，本工程施工过程中新增水土流失量为150.41t。

因此建设方必须十分重视项目建设中的水土流失的防治，做好水土保持工程的设计、施工等工作，加强对工程的监理，把施工期水土流失降低到最低限度。

建设单位应采取以下水土保持措施：

1） 尽量减少施工区的数量和面积，在设计的施工区内施工，不能随意扩大施工区面积，尽量减少开挖面。

2） 分片区施工，施工完毕后立即进行覆土绿化。在设计的施工区内施工，不能随意占地，尽量减少开挖面。

3）各种防护措施与主体工程必须同步实施，雨天时，用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，大暴雨天气不作业以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。

4）雨天不进行开挖作业，在开挖场设置排水沟、截水沟，减少降雨侵蚀力，开挖区的开挖面应尽量平缓。

5）在坡面上种植植物，应选择本地植物并具有下列特点：发芽早，生长快，能尽量覆盖地面；根部连土性强，能防止表土侵蚀和流动；多年生植物，且能与周围环境相协调。

6）边坡植草必须在雨季前一个月内完成，以达到最好的防护效果。

7）临时道路应注意防治施工过程中的水土流失，路基两侧（或单侧）应先布设挡土坎拦渣，以拦截因降水带来的坡面水土流失。

8）施工道路为临时用地，施工结束后覆土植被恢复其原来的使用功能。

9）对施工时的临时用地，首先应将原有的可利用腐殖表土推至施工生产生活区内的表土临时准置区堆放，周边采用袋装土垒砌防护及彩条布遮盖。施工结束后对迹地松土平整，全部恢复为水保林草地，草种选择狗牙根。狗牙根采用覆土撒播。

10）工程施工结束后，为了使损毁的土地恢复到可开发利用状态，需采取平整、改造、覆土等土地整治措施。

项目建设过程中植被数量减少，出现水土流失现象，但采取以上措施后，项目施工期水土流失会有所降低，项目建设对环境的影响也会有所减小。

7.1.7废渣转运的环境影响

本项目危废运输至临时中转场时如撒落会对环境造成污染，带来不必要的影响。废渣运输距离约6公里，途经福坪村和樟木大王居民点，本次评价要求采用密闭车辆运输，不超载，严防洒落、倒塌，按规定路线运输；本项目填埋场位于治理区域内，Ⅱ类废渣不会对外运输，本次评价要求雨天不进行运输填埋。

本次评价要求危废临时中转场至常宁现代固废处置有限公司（一期）路线必须避开饮用水源保护区。
通过采取上述措施，运输过程对环境影响较小。

7.2封场后环境影响分析

项目治理施工结束后应立即封场，按要求进行覆盖和绿化，制定并严格落实封场后环境管理制度，加强跟踪监测。加强对治理工程的日常管理，严禁随意开挖，注意工程排洪设施的维护；完工后的治理区未经设计论证和批准，不得重新启用或改作它用。

7.2.1大气环境保护措施分析

项目填埋区填埋的废物以Ⅱ类固体废物为主，这些无机废物填埋后不产生废气。因此，项目治理完成，填埋场封场后不会产生废气。

综上，本项目填埋场封场后，项目填埋场不设置大气环境防护距离和卫生防护距离。

7.2.2地表水环境影响

本项目实施后将会对区域内现存固废妥善处理，从而达到控制污染源，阻绝固废与地表水直接接触，防止雨水直接冲刷废渣堆，并在填埋场地面设置雨水引流措施，保证水流能够顺畅的流至该区域下游沟内，从而避免废渣中砷、铅、镉等重金属随地表径流或因淋溶转移进入下游地表水，造成污染扩散。

填埋场周围设置永久性截洪沟，截洪沟内截流水流入地表径流；封场区表面设置永久性排水沟，排水沟收集的封场区雨水进入周边环场截洪沟排出场外。填埋场内设置有渗滤液收集系统，通过设置一根穿坝管，将渗滤液引至设于场外的渗滤液收集池中，渗滤液经收集池收集并经消能池消能后进入应急项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟，且封场后填埋场渗滤液随着时间推移会逐渐减少直至不再产生。

考虑到矿涌水水质的不确定性，为防止矿涌水漫流污染周围环境质量，本项目拟将矿涌水导流至应急处理项目一体化设施处理处理。矿涌水先经格栅沉砂池沉砂后再经消能井消能后进入应急处理项目一体化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟。封场后废水收集处理见下图。

[image: image46.emf]矿坑涌水

渗滤液

应急项目一

体化设施

达标外排

沉砂池

消能井

图7.2-1 封场后项目废水处理流程图
本项目拟对所有废渣点裸露山体进行生态恢复，恢复水源涵养功能，防止水土流失，进一步实现对污染源的控制，进一步避免废渣中砷、铅、镉等重金属随地表径流或因淋溶转移进入下游地表水，造成污染扩散，恢复周边生态环境。

本项目的顺利实施，将系统地解决周边历史遗留废渣问题。

7.2.3地下水环境影响

7.2.3.1区域水文地质

（1）工程地质

根据《湖南省常宁市城市地质图集》（湖南省地质矿产局编）分析：区域上位于南岭东西向褶皱构造带北缘。断裂构造以北东向为主。场区无大的全新活动性断裂通过，构造运动相对稳定。

拟建场地属丘陵地貌，场区内上覆第四系人工填土、粉质黏土，下伏基岩为石炭系灰岩，在勘察区范围内未见明显地质构造现象，整个场地稳定性好，适宜工程建设。在场地内及临近地段，未发现活动性断裂带，地层及地质构造较简单，对拟建工程影响较小。本项目区域地质情况详见下图 。

[image: image47.png]



图7.2-1 区域地质图

（2）场地地层及岩性特征

根据钻探揭露，本次勘察范围场地内埋藏的地层主要由人工填土、粉质黏土1、粉质黏土2（高岭土）、组成，下伏基岩为泥盆系石灰岩。野外特征自上而下由新及老分叙如下：

a）人工填土（Q ml）①：杂色，稍湿，填土的主要成分为灰褐色粘性土及高岭土开采遗留尾砂，偶夹块石、碎石，未完成自重固结，采芯呈散状，未完成自重固结。该层在场区大部分钻孔均有揭露，层厚0.40～11.00m，层底标高451.29～600.37m。

b）粉质黏土1（Qdl）②：褐色、褐黑色，稍湿，可塑状，砂砾约占30%,偶见黑色氧化物，局部夹角砾，干强度及韧性中等，无摇振反应，采芯呈土柱状。该层仅在钻孔ZK23-ZK29这7个钻孔中有揭露，层厚0.40～7.20m，层底标高485.66～501.80m。

c）粉质黏土2（高岭土）（Qdl）③：高岭土矿，灰白色、白色，松散状，泥质结构，主要成分以粘土级和粉砂级的颗粒组成，粘土粒占比50-70%，砂和粉砂级颗粒占比30-50%，手搓有颗粒感。该层在大部分钻孔中均有揭露，层厚0.50～13.70m，层底标高483.35～597.87m。

d）中风化石灰岩（C）④：灰白色，致密，坚硬，隐晶质结构，中厚层状构造，裂隙较发育，岩芯多呈柱状，节长一般为10-25cm，局部见溶蚀现象，较难击碎，岩体基本质量等级为Ⅲ级，岩石质量指标RQD>70，岩芯采取率约为85%，岩体完整程度为较完整，属较硬岩。局部溶蚀现象、无其他软弱夹层。在钻孔深度范围内，该层在钻孔ZK25-ZK26、ZK31、ZK40、ZK46-ZK55、ZK1-ZK4均有揭露，未揭穿。

（3）水文地质

勘察期间，在钻孔深度范围内仅在钻孔ZK23、ZK25、ZK26、ZK27、ZK28、ZK29这6个钻孔发现地下水，均位于13#渣堆，水位深度介于2.3~4.3m，水位标高介于489.85～496.90m，其他钻孔暂未发现地下水。根据现场地形地貌条件分析，13#渣堆区域地下水类型为上层滞水，北侧和西侧为斜坡，高差为5-9m，东侧和南侧为山体，中间形成天然凹地，在靠近东侧斜坡最低的区域，甚至可见地表水干枯的痕迹，说明在丰水季节，13#渣堆附近存在地表水。地表水下渗形成地下水（上层滞水），水量不大，在丰水季节水量偏多，在枯水季节水量偏少或没有，地下水水位和水量受季节性控制。其他废渣区域基本为西侧高，东侧低，主要由一个斜坡面构成，且坡上有一定的高差，地表水顺势排泄到地势低洼及下游沟谷中，部分渗透到地下的水也会向下游排泄，因此其他区域形成不了上层滞水。故其他区域在钻孔深度范围内未发现地下水。

根据地下水赋存条件，地下水类型分为上层滞水和基岩裂隙水。

a）上层滞水

赋存于场地内低洼处的人工填土中，分布范围有限，主要接受地表排水与大气降水的补给，水量、水位因季节而异，往往雨季时存在，干旱季节消失。该层地下水未形成统一的稳定水位，水量较小。

b）岩溶裂隙水

主要赋存在灰岩的岩溶裂隙中，中风化灰岩岩溶裂隙发育一般，岩芯表面有溶蚀现象，岩溶裂隙水主要贮存在中风化带含水层中。岩溶裂隙水的径流受岩溶发育条件的控制，总的径流趋势与地形变化基本一致，水力坡度与地形坡度基本相近，裂隙水补给来源主要为大气降水及周边环境水控制，地下水迳流途径短，顺坡运移，向地势低洼的谷地和地形突变的坡低处排泄。根据调查，一般裂隙水水位的变化幅度在2.0～4.0m左右。

7.2.3.2地下水开发利用现状

根据项目组现场调查，由于周边重金属污染严重，当地居民主要饮用山泉水，项目附近区域居民均不饮用地下水，无分散式居民饮用水水源。

7.2.3.3影响分析及防治措施

（1）地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目可能对下水造成污染的区域主要为Ⅱ类一般工业固废填埋场渗滤液可能发生渗漏。正常工况下，填埋场选用粘土、HDPE等人工防渗膜构成复合防渗衬层，防渗系统建设规范，一般不会发生渗漏事故，基本无污染。在遭遇地震、防渗膜开裂等情况下，发生渗漏，将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移。

（2）正常工况

根据地下水环境质量现状监测结果，地下水锌、镉、砷、氟化物超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，说明区域地下水本地值较高，主要由于废渣的长期无防渗措施堆存已对地下水环境造成污染，影响区域地下水环境质量。本项目具有完善的渗滤液收集设施，填埋场采用“HDPE膜+防渗粘土”的双层防渗结构，渗透率极低，能够更好的保护地下水不受污染；收集后的渗滤液经溢流涵管排入至《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》已建的一体化重金属废水处理装置进行处理，对区域地下水环境影响较小。

在正常状况下，本项目工程按照有关要求进行设计建设，做好防渗防漏措施。通常情况下不存在“跑、冒、滴、漏”等现象的发生。因此，在正常情况下，本项目不会对地下水环境造成明显不利的影响。根据地下水导则，正常状况情景下可不开展预测工作。
（3）非正常工况

在非正常状况下，本项目运营可能对地下水造成影响。通过对项目建设内容分析，非正常状况下项目对地下水的可能影响途径主要为渗滤液收集池和Ⅱ类一般固废填埋场所出现渗滤液泄漏，同时防渗层破坏老化、腐蚀，造成泄漏。渗滤液收集池出现泄漏后，在等待相关单位处理的时间段内，渗滤液可能会入渗进入地下水，污染组分取铅、砷、镉等重金属。本次评价主要考虑渗滤液收集池防渗层破裂情景下进行预测。

（4）地下水环境影响预测

1）模型选取

本项目为地下水三级评价，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本次评价填埋场采用一维稳定流动二维水动力弥散问题的连续注入示踪剂—平面连续点源。

[image: image48.wmf])]

4

(

)

(

2

[

4

)

,

,

(

2

0

2

b

b

p

×

-

=

L

D

xu

T

L

t

D

t

u

W

K

e

D

D

Mn

m

t

y

x

C

L


[image: image49.png]



式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的污染物浓度，g/L；

M—含水层厚度，m；

mt—单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；

u—地下水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

K0（β）—第二类零阶修正贝塞尔函数

W（[image: image50.png]


,β）—第一类越流系统井函数。

2）参数取值

本项目模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量m；土层的有效孔隙度ne；水流的实际平均速度u；污染物在土层中的弥散系数。这些参数主要由现场调查、水文地质试验或类比相同土层的成果资料确定。

1）外泄污染物质量m

假设渗滤液调节池底部基础局部破损产生裂痕，导致废水渗漏并通过包气带进入含水层，渗漏液将以面源向下渗透。将可能发生渗漏的面积定为废水收集池底部面积的5%，收集池尺寸为25m2，泄漏面积为1.25m2。

按照Q=A×K×T（其中A：渗漏面积m2；K：垂向渗透系数，m/d；T：时间，d），在防渗系统破裂的情况下，根据地勘报告可知，垂向渗透系数为4.75m/d，报告书按最极端情况，预计调节池在预测期限内进行持续泄漏，由此计算得渗漏量为：5.94m3/d。

根据工程分析，本项目特征因子为氟化物、砷、镉、锌、铜，砷的标准指数为3.17/0.01=317，镉的标准指数为0.578/0.005=115.6，锌的标准指数为23.3/1=23.3，铜的标准指数为9.9/1=9.9，故本次预测选取砷、氟化物作为预测因子。As产生浓度为3.17mg/L，氟化物产生浓度为16.3mg/L，则As渗漏量为18.83g，氟化物渗漏量为96.82g。

2）土层的有效孔隙度ne

根据相关经验，一般粉质粘土、粉土、粉砂夹砾石有效孔隙度在0.1-0.5之间，本项目取0.3。

3）地下水平均流速

根据地下水动力学教材中的达西定律计算相应场区的地下水渗流速度为：

[image: image51.png]&3




式中：

u：为地下水渗流速度；

K：为含水层的渗透系数；

I：为平均水力梯度，根据地形情况；

Ne：有效孔隙度。

本项目研究区域内平均水力梯度约为0.03，根据前述分析可知，本项目含水层渗透系数为4.75m/d，有效孔隙度为0.3。因此，场区地下水平均流速：u=4.75m/d×0.03/0.3=0.475m/d。

4）弥散系数

弥散系数是污染物溶质运移的关键参数，地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。这一空间上变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。考虑到弥散系数的尺度效应问题，参考孔隙介质解析模型，结合本次评价的模型研究尺度大小，综合确定弥散度的取值应介于1-10之间，按照偏保守的评价原则，本次计算弥散度取10，由此计算项目场地内的纵向弥散系数：

[image: image52.png]D, =, Xu




式中：

DL—纵向弥散系数（m2/d）；

αL—弥散度（m）；

u—地下水的流速（m/d）。

按照上式计算可得场地的纵向弥散系数DL=10m*0.475m/d=4.75m2/d。

根据经验，横向弥向弥散系数与纵向弥向弥散系数的比值为0.1，因此DT=0.475m²/d。

5）含水层厚度

根据本项目地勘报告可知，含水层厚度为4m。

6）参数统计

表7.2-2 地下水预测参数取值汇总表

	参数
	M
	ne
	u
	DL
	DT

	含义
	含水层的厚度
	有效孔隙度
	水流速度
	纵向弥散系数
	横向弥散系数

	单位
	m
	无量纲
	m/d
	m²/d
	m²/d

	取值
	4
	0.3
	0.475
	4.75
	0.475


7）预测结果

当污染物进入地下水中，其在地下水的水平迁移预测预测结果见下表。

表7.2-3 砷地下水预测情况表

	时间（天）
	超标面积（m²）
	最大浓度（mg/L）
	最大迁移距离（m）
	最大超标距离（m）

	100
	2133.33
	3.09
	106.67
	26.67

	1000
	3555.56
	3.68
	188.56
	80.00

	3650
	11377.78
	7.12
	268.00
	133.33


表7.2-4 氟化物地下水预测情况表
	时间（天）
	超标面积（m²）
	最大浓度（mg/L）
	最大迁移距离（m）
	最大超标距离（m）

	100
	1422.22
	15.91
	106.67
	26.67

	1000
	2844.44
	18.94
	188.56
	53.33

	3650
	4266.67
	36.63
	268.00
	106.67


从预测结果可知：非正常工况下，渗滤液泄漏，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度逐渐降低，随着时间的增长，污染物运移范围随之扩大。非正常状态下，第100天时砷的最大浓度为3.09mg/L，最大超标距离为26.67m，最大迁移距离为106.67m，超标面积为2133.33m2；第1000天时砷的最大浓度为3.68mg/L，最大超标距离为80m，最大迁移距离为188.56m，超标面积为3555.56m2；第3650 天时砷的最大浓度为7.12mg/L，最大超标距离为133.33m，最大迁移距离为268m，超标面积为11377.78m2；第100天时氟化物的最大浓度为15.91mg/L，最大超标距离为26.67m，最大迁移距离为106.67m，超标面积为1422.22m2；第1000天时氟化物的最大浓度为18.94mg/L，最大超标距离为53.33m，最大迁移距离为188.56m，超标面积为2844.44m2；第3650 天时砷的最大浓度为36.63mg/L，最大超标距离为106.67m，最大迁移距离为268m，超标面积为4266.67m2。

综上，非正常状况下超标污染对周边环境可能造成一定影响，需采取严格的防渗措施并制定完善的跟踪监测系统，以便在最大程度上减小污染物对周边地下水环境造成的影响。

本项目新建集中管控区除石林区域清理清整形外，场底基本为原地形往上堆置，不涉及地下水埋深，由于本项目地下水本底值较高，建设单位拟拟在场底设置地下水导排系统，地下水导流层采用满铺卵石，地下水导排主管沿场底坡度布置，埋设DN400的HDPE穿孔花管（长度约131m），地下水导排支管采用DN315的HDPE穿孔花管（长度约301m），导流层底部顶部及四周采用600g/m2土工布包裹；穿挡渣坝实管采用管径DN450mm的钢套管，穿过挡渣坝基础后，采用一根管径为400mm的HDPE实管（长度约99.6m）接入下游渗滤液收集池。地下水导排管在下游新建渗滤液收集池前设一闸阀，地下水经检测后，若达标（本底值），经闸阀转换，直接排入地表径流；若超标（本底值），经闸阀转换，直接排入渗滤液收集池内，与渗滤液一并输送下游废水一体化应急处置设施进行处理，并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行定期检测。故本项目的实施可有效改善区域地下水水质。

为进一步防止评价地区地下水受到污染，减少地下水受污染的潜在风险，本报告书要求：

1）在本项目设计、施工和运行时，必须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，对本次项目新建的安全填埋场进行防渗处理，渗滤液调节池池体采用防渗水泥构筑。

2）防止危险废物混入填埋场填埋。

3）加强渗滤液收集池的日常运行管理，保障正常运转。制定应急预案，万一发生防渗膜破损时，可采取行之有效的方法加以补救。

4）建立完善的地下水监测系统。本项目拟在集中管控场所周边设置4口地下监测井：第1口设在场地的上游；第2口设在场地西北侧；第3口及第4口设在挡渣坝下游侧。在施工期及封场后定期监测。发现地下水出现污染现象时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因并采取补救措施。

5）设计时在防渗膜质量的选择上和防渗膜的铺设施工过程中，要认真比选防渗材质，严格按规范铺设，防渗膜尽量在粘土层上铺设，防渗膜接缝处避开地下岩石断裂处，尽可能避免填埋场在运行后出现防渗膜的破碎；地下水导排系统的导排管道应尽量安装在填埋场最低处。同时制定应急预案，万一发生防渗膜破损时，可采取行之有效的方法加以补救。

本项目工程完工后，将具有较完善的截排水收集设施，能够更好的保护地下水不受污染，与施工前相比，地下水水文地质条件基本没有发生变化，对区域地下水环境影响较小。同时本项目为重金属治理项目，将废渣清理后进行填埋，待工程完成后，可减少废渣淋溶水对周边地下水重金属的污染，对区域地下水环境质量的改善具有正效应。

7.2.4声环境影响

由于封场后项目废水采用重力流，无水泵噪声产生，因此封场后项目对周边声环境无影响。

7.2.5土壤环境影响

7.2.5.1土壤理化特性调查

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）相关要求，收集了相关土壤环境资料。根据地勘报告，勘察范围场地内埋藏的地层主要由人工填土、粉质黏土 1 、粉质黏土 2（高岭土）、组成，下伏基岩为泥盆系石灰岩。野外特征自上而下由新及老分叙如下：

a）人工填土（Q ml）①： 杂色，稍湿，填土的主要成分为灰褐色粘性土及高岭土开采遗留尾砂，偶夹块石、碎石，未完成自重固结，采芯呈散状，未完成自重固结 。该层在场 区大部分钻孔均有揭 露 ，层 厚 0.40 ～ 11.00m ，层底标 高451.29～600.37m。

b）粉质黏土 1（Qdl）②： 褐色、褐黑色，稍湿，可塑状，砂砾约占 30%,偶见黑色氧化物，局部夹角砾，干强度及韧性中等，无摇振反应，采芯呈土柱状。该层仅在钻孔 ZK23-ZK29 这 7 个钻孔中有揭露，层厚 0.40～7.20m ，层底标高485.66～501.80m。

c） 粉质黏土 2（高岭土）（Qdl）③： 高岭土矿，灰白色、白色，松散状，泥质结构，主要成分以粘土级和粉砂级的颗粒组成，粘土粒占比 50-70% ，砂和粉砂级颗粒占比 30-50% ，手搓有颗粒感 。该层在大部分钻孔中均有揭露 ，层厚0.50～13.70m ，层底标高 483.35～597.87m。

d） 中风化石灰岩（C）④：灰白色，致密，坚硬，隐晶质结构，中厚层状构造，裂隙较发育，岩芯多呈柱状，节长一般为 10-25cm ，局部见溶蚀现象，较难击碎，岩体基本质量等级为 Ⅲ 级，岩石质量指标 RQD>70 ，岩芯采取率约为 85%，岩体完整程度为较完整，属较硬岩。局部溶蚀现象、无其他软弱夹层。

7.2.5.2土壤环境影响分析

本项目封场后填埋场渗滤液中涉及重金属，主要为铅、镉、砷；渗滤液在事故工况下渗将会对土壤造成垂直入渗、地面漫流影响，不涉及大气沉降影响。综上，本项目影响类型见下表。

表7.2-5建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同

时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	封场后
	
	√
	√
	
	
	
	
	


建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表7.2-6  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

	污染源
	工艺流程
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	填埋场渗滤液
	/
	垂直入渗、地面漫流
	铅、镉、砷等
	铅、镉、砷等
	间断

	渗滤液收集池
	/
	垂直入渗、地面漫流
	铅、镉、砷等
	铅、镉、砷等
	间断


根据前文分析，本项目土壤环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生渗滤液泄漏进入土壤，因此垂直入渗造成土壤污染主要为事故工况下，渗滤液垂直渗入土壤，渗滤液中的铅、镉、砷等污染因子对土壤环境造成的影响。因此本项目应采取相应的土壤污染防控措施，按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散全阶段进行控制。严格控制进入填埋场的废渣来源，禁止其他危险废物混入填埋场，并严格按照要求对填埋场做好防渗措施。采取以上措施后，本项目对土壤环境影响较小。同时本项目为重金属治理项目，将废渣清理后进行填埋，待工程完成后，可减少对周边土壤重金属的污染，对区域土壤环境质量的改善具有正效应。
7.2.6固体废物环境影响

项目治理后不产生固废，对周围环境无影响。

7.2.7生态环境影响

项目的建设将会对治理区域进行绿化治理，项目完成后区域将增加103549.2m2绿化面积。因此项目的建设可以改善项目生态环境现状，对生态景观进行恢复，对局部景观起到了改善作用。

项目建设将恢复以往的生态环境，又有机结合了人工生态环境，使人与自然和谐相处，美化了景观。

由于植被恢复从人工种植到形成稳定自维持的生态系统是逐步实现的，因此建设方在人工种植植被后，应加强管理与观察植被发展变化情况，促使重建植被朝着顺行演替的方向发展，最终建立一个稳定的、自维持的生态系统，确保工程生态恢复工程实施的有效性。

评价区域没有濒危和珍稀保护物种，不会引起物种灭绝。本工程实施后现有的裸露土地将会由花、草等植物所取代，而使得物种更为丰富，异质化得到加强，提高了当地物种多样性从而改善生态环境。

项目实施后，区域遗留废渣污染、水土流失得到有效治理，废渣得到清理。裸露地表经生态修复后，生态环境大大改善，区域生态景观也得到大大改善。

8环境风险评价

8.1环境风险潜势分析及评价等级判定

8.1.1环境风险潜势分析

8.1.1.1危险物质及工艺系统危害性（P）等级分析

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。计算公式如公式如下：

[image: image53.wmf]12

12

...

n

n

q

qq

Q

QQQ

=+++


式中：q1,q2,...,qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1,Q2,...,Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：

①1≤Q<10

②10≤Q<100

③Q≥100

本项目危险物质物质的Q值详见下表。

表8.1-1建设项目Q值确定表

	序号
	危险物质
	最大储存/生产现场量（t）
	临界量Q（t）
	q/Q

	1
	渗滤液
	40
	100
	0.4

	合计
	0.4


根据上表的计算结果，本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为0.4＜1（Q＜1）。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
8.1.2环境风险评价等级判定

（1）评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分情况详见下表。

表8.1-2环境风险评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析


根据上表，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

8.2环境风险识别

8.2.1环境风险

（1）环境风险物质识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

8.2.2物质风险识别

本项目环境风险物质主要为渗滤液。

8.2.3设施风险识别

本项目生产设施风险主要位于存储区、装置区等。详见下表。

表8.2-1 设施环境风险识别表

	危险单元
	危险物质
	最大存在量
	主要风险类型

	渗滤液收集池
	渗滤液
	40
	泄漏

	填埋场
	渗滤液
	不存储
	溢流、泄漏、溃坝

	矿井
	矿涌水
	不存储
	溢流


8.2.4环境风险汇总
通过以上环境风险识别，对本项目生产装置、储运系统、公用设施、环保设施等环境风险源汇总如下表。

表8.2-2 本项目主要环境风险识别表

	序号
	危险

单位
	风险源
	主要危险物质
	环境风

险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	渗滤液收集池
	渗滤液
	重金属
	泄漏
	泄漏进入地表水、地下水、土壤
	地表水、地下水、土壤

	2
	矿井
	矿涌水
	重金属
	溢流
	泄漏进入地表水、地下水、土壤
	地表水、地下水、土壤

	3
	填埋场
	渗滤液
	重金属
	泄漏、溢流
	泄漏进入地表水、地下水、土壤
	地表水、地下水、土壤

	
	
	挡渣坝
	重金属
	溃坝
	进入地表水、地下水、土壤
	地表水、地下水、土壤


8.3最大可信事故

最大可信事故是指所造成的危害对环境（或健康）危害最严重的重大事故，并且发生该事故的概率不为零。本次风险评价不考虑外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑项目可能对周围环境和人群造成的污染或伤害的危害事故。

根据对项目各类风险事故的初步分析及结合项目特点，本项目最大可信事故是渗滤液泄漏排放的风险。

8.4风险事故情景设定

根据上述最大可信事故分析，本项目风险事故情形设定见下表。

表8.4-1 风险事故情形设定

	序号
	风险类型
	风险源
	危险单元
	危险物质
	影响途径及后果

	1
	泄漏污染事故
	渗滤液收集池
	渗滤液收集池
	重金属
	渗入地下水对周边环境造成一定影响

	
	
	填埋场
	填埋场
	重金属
	

	2
	危废泄漏
	危废
	运输车
	重金属
	撒漏对周边环境造成一定影响

	3
	溢流事故
	矿井、填埋场
	矿井、填埋场
	重金属
	渗入地下水对周边环境造成一定影响


8.5 环境风险分析

8.5.1 渗滤液泄漏事故分析

渗滤液在渗滤液收集池内进行储存，环评考虑渗滤液储存过程产生的风险。项目填埋场渗滤液收集池防渗层破裂后，渗滤液通过裂口直接进入地下，渗滤液中重金属浓度较高，渗入地下的重金属首先进入包气带污染土壤，再通过包气带下渗进入地下含水层，引起区域地下水、土壤水质恶化。

若防渗衬层破裂位置位于填埋场下游，渗入地下的渗滤液量大大增加，对土壤和地下水的影响程度将加剧。

8.5.2 危险废物运输事故分析

本项目涉及危险废物的转运，清挖后的的危险废物按规范采用吨袋包装，吨袋包装后的遗留废渣由有危险废物运输资质的单位及时运输至外委公司处置。根据同类项目危险废物运输情况，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。
8.5.3填埋场防渗层破坏事故分析

本项目选择HDPE防渗膜作为安全填埋场的主要防渗材料。HDPE防渗膜的质量以及施工手段和水平，直接影响填埋场的防渗效果，选择质量好的防渗膜和施工经验丰富的厂商，方能保证填埋场的安全可靠性。如果防渗层不按规定施工，或填埋作业时不慎将防渗层损坏，渗滤液易通过防渗层渗入库底土层，易造成地下水污染。

8.5.4 矿涌水、渗滤液溢流事故分析

本项目矿涌渗滤液采用重力自流方式收集，易出现溢流事故，溢流渗滤液和矿涌水易造成地表水、土壤地下水受到污染。

8.6 环境风险管理措施

8.6.1 填埋场渗滤液泄漏防范措施

针对上述可能产生的环境风险，提出的环境风险防范措施有：

（1）精心设计，从设计上把好关，确保填埋场的稳定性和安全性。严格按设计图纸要求施工，严禁偷工减料；在工程施工过程中必须实施工程与环境监理制度，以便确保施工质量。

（2）坝址区应根据工程地质报告，做好防漏、防渗处理，确保渗滤液能够有效收集，不渗入基础土壤中与地下水系中；坝址在设计时应选择在地质基础条件好的地方，应有抗地震、抗山洪、抗挤压的强度。

（3）严格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。确保场内排水系统和库周截洪沟的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对填埋场、围堤坝的巡逻检查，如发现围堤坝出现裂缝应采取补救措施。

（4）建立防止渗滤液污染地下水的应急措施，区域设置4口监控井。在运行期间加强对渗滤水收集处置系统、地下监测井的监测，一旦发生事故，要立即启动应急预案，采取切实有效的应急措施，将事故风险降低到最小。

（5）如发现填埋场衬底破裂，此时的对策是加强对地下水的抽吸，并通过开孔灌注粘合剂办法，进行裂缝密封或以硅碳溶液来修补填埋场垫层的破损部位，可解决垫层不严的渗漏污染问题。本项目地下水导排管联通了渗滤液池，渗滤液收集池前设闸阀，地下水经检测达标达标（本底值）则直接排入地表径流，若不达标（本底值）则进入渗滤液收集池；如填埋场地下水监测井发现地下水污染类同于填埋场的渗滤水，打开渗滤液池处截止阀，将地下水引入应急处置项目一体化设施处理后外排，隔断被污染地下水向外漫渗。

（6）制定应急救援预案：为了确保安全填埋场的安全运行，防止突发事故的发生，并能在发生意外时，迅速准确，有条不紊地处理和控制事故。把事故造成的损失和对环境污染的影响减小到最低程度。填埋场应结合实际情况，本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制订事故应急预案。
8.6.2 危险废物运输事故防范措施

（1）严格按照《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）对危险废物进行包装，严禁私自运输，委托有危险废物运输资质的单位及时运输。

（2）加强对废渣运输车辆的管理，不可超载运输，运输车辆定时保养，渣场出口处设有清水池，加强对车辆清洗的监管，避免废渣进入河道对下游水体造成不利影响。

（3）应在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等。最大程度减少交通事导致散落的可能。

（4）制定应急救援预案，一旦发生渗滤液运输事故，立即启动应急预案，有条不紊地处理和控制事故，把事故造成的损失和对环境污染的影响减小到最低程度。

8.6.3填埋场防渗层破坏防范措施

（1）防渗层基础施工必须夯实均匀，严把基础层施工质量关，应清除场地内的一切尖硬物体，如树根、石块，场地应平整、压实；

（2）防渗材料应选用有一定厚度的优质材料，按工程设计要求确保HDPE防渗层和粘土保护层的施工质量，尽量避免在低于5℃的条件下进行防渗层施工，以防止HDPE膜在低温下变脆，产生裂纹；

（3）初次填埋时，固废中的尖硬物体应拣出，防止压实机压实时挤压尖硬物体而现在刺破防渗层，如发现防渗层有破损现象，应及时修补，不留后患；

（4）定期对地下水进行日常监测，发现监测井水质异常，应立即分析原因，如发现场地衬里破坏，应及时将破坏区域隔离，并进行防渗膜修补，尽量减少渗滤液下渗对地下水的污染；

（5）及时排出渗滤液，防止化学腐蚀加速防渗材料的老化。

8.6.4溢流事故风险防范措施

本项目设置消能井一座，采用钢筋混凝土结构，地下式，尺寸为2.4m×1.7m×1.5m。消能井采用两格，中间设置溢流堰消能。渗滤液经收集池（有效容积50m3）收集后经消能池处理后排至应急处理项目一体化处理设备处理，矿涌水先经格栅沉砂池沉砂后再经消能井消能后进入应急处理项目一体化处理设备处理。消能井能有效防范溢流风险。
8.7应急预案

风险事故应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。项目需编制环境风险应急预案。

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

（1）指挥结构

1）建设方应设置专门的应急领导小组，并配备日常的管理巡视人员，一旦发生风险事故，管理巡视人员应立即报告应急领导小组。

2）应急领导小组接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（2）信息传递

按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保当地环保部门及时得到信息。

（3）现场警戒和疏散措施

1）由应急领导小组根据现场实际情况划定警戒区域，禁止无关人员及车辆进入危险区域。

2）紧急疏散时，将人员撤离到警戒区域以外。

（4）事故上报程序和内容

事故发生后24h内将事故概况迅速上报当地安全、环保、劳动、卫生等相关部门。

（5）有关规定和要求

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效，建设单位应定期开展应急救援培训，锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。建设单位应采取以下措施：

1）做好应急救援物资器材准备，并安排专人保管，并定期进行保养，确保其处于良好状态。

2）定期组织人员进行应急演练，提高应急人员的应急救援技能和应急处置综合能力。

3）建立健全的各项制度，定期对员工进行安全教育培训

9污染防治措施分析

9.1 施工期污染防治措施分析

9.1.1 大气环境污染防治措施分析

（1）保护措施

填埋场建设和填埋过程防治扬尘措施：

1）加强施工过程的环境管理，合理安排施工工期，对露天开挖区进行分区开挖；实行清洁生产、文明施工；搞好环保宣传和教育工作，努力提高施工人员的环保意识，杜绝粗放式施工。

2）建筑材料运输应采取遮盖运输方式，加强道路洒水抑尘和车辆冲洗等措施；在废渣和建筑垃圾运输装卸、堆存、运输时采取遮挡、围栏、防尘网、密封运输等扬尘防治措施；废渣运输的车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，进行遮挡或密封运输；施工场地设置洗车平台，所有出场车辆均按要求进行清洗后方能行驶出治理区，避免将粉尘带出治理区对沿途造成二次污染。

3）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工现场扬尘扩散范围。在施工场地出入口设置洗车平台，确保车轮不带泥驶出场地，要指定专人清扫洒水维护场地路面。

4）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，有条件的应设散装水泥槽，并尽量减少水泥搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

5）废渣或土石方开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，集中收集后填埋至填埋场内，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

6）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水，以减少运输过程中的扬尘。

7）需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，混凝土搅拌时要有喷雾降尘措施。

8）施工期出场车辆宜经过草垫帘或浅水坑清掉裹胎烂泥，减少尘土飞扬对沿途的影响。

9）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的水泥等建筑材料采取遮盖措施。

10）施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土，现场只存放回填土方、弃土，土石方挖掘完后，应及时运送到需要填方的低洼处，减轻施工水土流失，防止二次扬尘。干燥季节应及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。

11）施工现场主要道路必须进行硬化处理。

12）土石方堆放应集中，裸露的场地和集中堆放的土石方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

13）分段施工、合理安排施工工期，尽量减少同一时间内的挖方量。

施工期间运输和施工机械废气污染防治措施：

1）施工机械（挖掘机、压路机、推土机、装载机等）排放的废气应达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014—2020中规定的相应排放限值。

2）运输车辆排放的废气应达到《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》（GB17691-2005）规定的相应阶段排放限值。

3）加强对施工机械，运输车辆的维修保养。

4）选用合格的燃油。

5）禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。

6）运输车辆应遮盖封闭，若车上有遗漏应及时清洗。
7）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。

（2）可行性分析

上述保护措施是建设项目常用的大气降尘等保护措施，能有效减少施工对大气环境的影响，被实践检验为行之有效的大气环境保护措施。只要做到“六个不开工”和实现“六个100%”。“六个不开工”即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不到位不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工。“六个100%”即工地内非施工区裸土覆盖率100%、施工现场围挡率100%、工地路面硬化率100%、拆除工地（非爆破拆除）拆除与建筑垃圾装载湿式作业法100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100%、暂不建设场地绿化率100%。可最大程度的减少对敏感点和周边大气环境的影响

9.1.2 水环境污染防治措施分析

9.1.2.1 废水处理措施

本工程施工过程中产生的废水主要为废渣堆场开挖产生的泥浆水、清挖过程中雨季产生的淋溶水、施工设备和车辆清洗废水和施工人员的生活污水。

1）淋溶废水、基坑废水
①在各废渣点开挖前在四周设置雨水截排沟，拦截场外雨水，场内淋溶水和基坑废水排入至应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后外排无名水沟。

②废渣开挖前应关注气象条件，尽可能的避开雨季，同时应尽可能控制废渣开挖作业区面积，如在废渣开挖过程中遇到下雨情况，应采取紧急措施，对废渣开挖作业区进行临时遮挡处理，严禁在雨天开挖、清运等施工作业。

③加强施工管理，废渣严禁在场地内存放，即挖即运。
④在废渣堆松散、堆积坡度较大处，建议设置挡土墙防止砷渣及被污染的土壤被雨水冲刷而造成二次污染。
⑤满足要求的一般工业固体废物方可进入填埋场进行填埋。

2）施工设备和车辆清洗废水

施工设备和车辆清洗废水通过洗车平台流入沉淀池，经沉淀处理后尽可能的回用。

3）生活污水

本评价建议在工程施工期间，严格加强对施工人员的管理，项目区内的生活污水依托当地居民化粪池处理后用作农肥。

本治理工程完工后，区域的历史遗留废渣得到安全填埋，水土流失得到控制，从源头上减轻了重金属对周边水体的污染，水质将会有明显的改善。

9.1.2.2 废水处理设施依托可行性分析

项目施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥。

根据本项目初步设计可知，废渣堆 11#北侧区域矿涌水先经格栅沉砂池沉砂后再排入废水输送管道内，再经过输水管线进入经消能池（尺寸为2.4m×1.7m×1.5m）消能后经输水管线（管径为 DN150的PE 管，长度275m）动力自流至应急处理项目一体化重金属废水处理装置进行处理。

根据《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目实施方案》可知，一体化重金属废水处理设计处理规模为400m3/d（2套200m3/d），工艺流程图见图3.1-2。

工艺流程说明：混合废水在通过收集池收集后经泵打入生物制剂一体化设备处理。废水首先进入配合反应槽内，通过计量泵自动投加生物制剂至反应槽内，通过搅拌充分实现配位反应；再进入水解反应槽，根据系统的 pH 值，在应槽中加入碱调节体系 pH 值进行水解反应；然后进入絮凝反应槽中，在反应槽加入少量絮凝剂进行絮凝反应，实现各污染物的深度脱除，反应后废水进入高效沉淀槽实现固液分离，上清液在清水池内经酸回调后达标，底泥排入压滤机压滤后泥饼安全处置，滤液返回收集池。

本项目废水特征因子为重金属、氟化物，治理区域地表水污染因子一致，根据应急项目一体化设施尾水监测数据（监测数据见表3.1-2）可知，处理后尾水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
根据本项目初步设计可知，目前一体化设施废水平均处理量约为300m3/d，剩余处理能力为100m3/d。

本项目施工期设置截洪沟，治理区域外的雨水经截洪沟直接进入溪沟（应急处理项目拦水坝下），进入应急处理项目一体化设施的淋溶水将会减少；本项目施工期基坑废水、淋溶水来自于降雨，原最终以地表水、淋溶水的形式进入《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》一体化设施，属于应急处理项目纳污范围；本项目施工期矿涌水原自西向东与地表水一起汇集于东侧沟渠，进而被应急处理项目拦水坝拦截后抽至一体化设施处理，故本次评价矿涌水原属于《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》纳污范围。故本项目的施工不会导致进入应急处理项目一体化设施的废水量增加。
综上所述，本项目施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理可行。

9.1.3 声环境污染防治措施分析

（1）保护措施

建议施工方采取以下措施以避免或减缓此不利影响：

1）合理安排施工计划和施工机械设备组合，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；应合理控制作业及运输时间，采用低噪声设备，运输车辆途经村庄时应减速慢行，禁止鸣笛，加强运输道路的养护；施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。

2）对本工程的施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离环境敏感点。

3）选择低噪声的机械设备，加强管理平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4）对各种噪声比较大的机械设备进行一定的隔离和减震消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声屏障。合理安排人员，使他们有条件轮流操作，减少接触高噪声时间；在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩。

5）对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强工程区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。

6）对施工过程除采取以上减噪措施以外，建设单位还应责成施工单位在施工现场张布通告，并标明投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，及时处理各种环境纠纷。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

（2）可行性分析

上述施工期噪声控制措施均为噪声污染控制常见措施，技术成熟，可控性较强，措施可行。

9.1.4 固体废物污染防治措施分析

本工程施工时将产生一定量的固体废物，主要是生活垃圾、建筑垃圾、污泥。如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。

根据不同的成分采用不同的处理方式：

1）做好土石方平衡。

2）本项目无生活营地，施工人员主要附近居民，生活垃圾可通过当地的垃圾处理系统处置。

3）对于施工人员现场产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育和有关宣传外，也应该增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱），并派专人分类收集，及时清运，交环卫部门统一处置。

4）施工过程中产生的建筑垃圾分类堆放，能回收部分及时外卖资源回收单位，做到工完场清。

5）沉淀池污泥进入本项目填埋场。
6）加强教育和管理，保持施工场地清洁。

9.1.5 土壤污染防治措施分析

本项目为环境治理和生态恢复项目，本项目施工期间涉及危险废物清挖、包装、转移、外委处置，Ⅱ类一般工业固废清挖、转移、填埋。各环节虽不直接产生固体废物，但应采取相应的措施防止二次污染产生。各环节具体要求如下：

（1）危险废物清挖、包装、转移、外委处置相关要求

1）危险废物清挖要求

本项目废渣堆积区开挖涉及危险废物的开挖，本评价要求建设单位和施工单位严格按照危险废物堆积区域的界线进行开挖，同时为确保危险废物清挖效果，在危险废物堆积区域的界线内清挖完成后，严格按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）的相关要求进行监测布点，确保危废清挖效果，防止危废混进Ⅱ类一般工业固废。

2）危险废物包装
现场清理出的遗留废渣需要采用吨袋包装后，以便外运。根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）对危险废物包装作出以下基本要求：

①危险货物运输包装应结构合理，具有一定强度，防护性能好。包装的材质、型式、规格、方法和单件质量（重量），应与所装危险货物的性质和用途相适应，并便于装卸、运输和储存。

②包装应质量良好，其构造和封闭形式应能承受正常运输条件下的各种作业风险， 不应因温度、湿度或压力的变化而发生任何渗（撒）漏，包装表面应清洁，不允许粘附有害的危险物质。

③包装与内装物直接接触部分，必要时应有内涂层或进行防护处理，包装材质不得与内装物发生化学反应而形成危险产物或导致削弱包装强度。

④内容器应予固定。如属易碎性的应使用与内装物性质相适应的衬垫材料或吸附材料衬垫妥实。

⑤包装封口应根据内装物性质采用严密封口、液密封口或气密封口。 

本项目涉及危险废物为含砷废渣，一般采用专用包装袋，并添附明细标签，建设单位需根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志。
3）危险废物转移要求

危险废物道路运输应执行《道路危险货物运输管理规定》，须委托有资质运输单位进行危险废物运输，采用封闭式车辆进行密闭运输，确保不发生泄漏，运输车辆应按要求进行冲洗后方可驶出项目区，避免将含砷废渣带出，造成二次污染。危险废物收集、运输、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

废渣运输过程中必须采用封闭式车辆运输，以防止废渣扬尘及洒落。

在运输过程中要严格按照危险废物运输的管理规定，加强对危险废物转移的有效监督，按照《危险废物转移联单管理办法》等相关规定实施，实施危险废物转移联单和转移网上报告制度，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

遗留危险废渣必须按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对其流向进行有效的控制。为了对危险废物运输车辆进行监控，每辆转运车的驾驶室内均安装有卫星定位（GPS）接收机，能实时定位转运车的空间三维坐标、运动方向和速度等；以便于合理调配车辆行驶路线。对人工读取的周转箱条码信息及GPS 等信息进行整合，并通过GPRS 网络以无线方式将这些信息发送到处置中心控制室，在控制系统的监控终端上算出转运车目标的位置，实现地理位置匹配，实施监控转运车行驶位置、分析最佳路径以及对突发事件做出预警和重新优化方案。
本项目危险废物直接委托具备危险废物经营许可证的单位进行处理处置，各运输工作全权委托该公司进行。由于本项目外运的废渣属于危险废物，在运输工程中对沿途居民点将造成一定的影响，项目应合理选择运输路线，评价要求在运输过程中应按照下来要求进行：

①运输车辆出污染区前必须清洗干净再上路，减少车辆运输扬尘产生量。

②运输线路尽量避开居民集中区等环境敏感点，按当地政府、交通、公安、生态环境相关部门规定的线路及时间行使。运输前需做好周密的运输计划和行使路线，其中应包括废物泄漏情况下的有效应急措施；

③运输车辆必须采用密闭装运，加强装卸运输车辆的防淋、防漏、防腐、防扬撒措施，禁止超载、超速行驶；

④运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全；

⑤运输车辆经过人口密集区时，应低速行使或限速行使；合理安排运输时间，避免夜间行车扰民；

⑥运输必须由专业运输车辆和专业人员承运。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

（2）危险废物外委处置可行性分析

本项目危险废物转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）进行综合利用（合同详见附件9），线路总里程约83.9公里，其中后八轮车辆转运里程约6公里，危险废物专用车辆运输里程约77.9公里。

本项目计划将5245.8m3危险废物转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置。常宁现代固废处置有限公司2013年在常宁市松柏镇，投资建设常宁水口山历史遗留含重金属危险固废无害化处置工程一期，其内容为建设砷铁渣资源化无害项目，用三年时间处理处置完38万吨砷铁渣，其中包括安全填埋场一座，一期库容40万m3，废渣固化车间一座，日处理废渣600吨，渗滤液处理系统一座，日处理能力为100m3/d，原料仓库、水泥储罐（3个20t）等设施。

建成后已完成对常宁水口山历史遗留含重金属危险固废38万吨砷铁渣的处理，剩余容量可接纳区域企业涉重危险废物。根据常宁现代固废处置有限公司提供的《关于常宁水口山历史遗留含重金属危险固废资源化无害化处置工程环境影响报告书的批复》及《常宁现代固废填埋场剩余库容计算图》，常宁现代固废处置有限公司有资质和库容（剩余49000方）（见附件9）处置本项目含砷废渣，公司各类设施设备均可能正常运营。

本次评价要求危废临时中转场至常宁现代固废处置有限公司（一期）运输路线必须避开饮用水源保护区。
故本项目危险废物转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置可行。
（3）Ⅱ类一般工业固废清挖、转移、填埋的相关要求

1）Ⅱ类一般工业固废清挖的要求

a、挖掘方法及挖掘深度的确定

废渣清挖过程中控制清挖边坡坡比不小于1：1.5，并按5m高差设置2.0m宽的平台。为方便作业，选用斗容为1.0m3的液压反铲挖掘机，挖掘机的铲斗宽度为1.9m，臂长约为4m，高度相差较大的区域需分上下两侧挖掘，挖掘时，可将反铲布置在废渣堆存点相对较低的一侧，首先将现有废渣进行开采挖掘，待挖掘到与较低一侧平高时再进行下层废渣的挖掘。在挖掘过程中，裸露的土地应尽快种植野生植被和采取封闭措施，以防坍塌，造成水土流失。开挖时不得破坏原状土，若不可避免沟底原状土被破坏时，必须用原土夯实平整。

b、清挖基坑检测

Ⅱ类固废清挖按条带分层进行，每一块区域划分成条带，分层清挖，每层清挖深度1m，清挖区域依次从表层向下分层清挖。当清挖至设计标高后，需对清挖界面采样送检，待样品检测结果均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准后方可进入下一道工序，若检测结果显示浸出仍不达标，则按每层0.5m的深度继续清挖，直至合格为止。验收采样点位布设参照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）的要求。

c、开挖临时措施

四周为原始地貌的高边坡，废渣及基坑开挖、高边坡等不良因素，可能引发滑坡或泥石流灾害。施工中建议及时有效临时支护或放坡或减小顶部荷载的临时措施，并完善截临时排水工程，防止不良地质灾害发生，在做好以上措施后可确保场地安全及稳定性。

2）Ⅱ类一般工业固废转移的要求

a、本项目涉及一般工业固体废物的转运，一般工业固体废物收集、运输、贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

b、运输设备采用密闭式自卸汽车、装载车，在连续高温地面干燥时，对于运输道路及开挖区需经常洒水以保持湿润，保持尘土不上扬。车辆实行密闭化运输，装卸时严禁凌空抛散。废渣在运输时，可暂时贮存在临时堆场中，按工程施工进度决定运输速度。

3）Ⅱ类一般工业固废填埋的要求

①进场固体废物按作业单元进行填埋，每天一个工作单元填埋作业过程，单元填埋作业完成后或遇恶劣天气须暂停填埋作业时，可进行临时场地覆盖，临时场地覆盖采用场地清基土或防渗材料。

②各遗留废渣堆经取样复检满足入场标准后方可进入填埋场，按规定的速度、线路运至填埋作业区，在管理人员指挥下，填埋作业实行分层作业，每分层≤0.5m 厚，经推土机摊铺分层压实，每天填筑完成后必须临时覆盖，并要形成坡向外侧排的排水坡面。

③根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对于贮存场运行管理的要求，每天填埋作业结束后要求在固体废物表面采用1.0mm厚HDPE膜进行临时覆盖。为排除表层面上地表径流，减少渗滤液产生量，达到清污分流的目的，由渣堆外侧要形成一定的排水坡度，坡面雨水流入库区四周的截水沟。层与层之间设置2m宽的控制平台，填埋封场后外坡面的坡度应不大于1：3。

④填埋场操作结束后及时进行终场覆盖，以利于填埋场地生态恢复和终场利用。

因此，本项目通过对废渣进行集中隔离和风险管控，对原废渣堆污染土壤进行有效隔离防渗处置，能有效控制污染源，解决废渣裸露状态，避免废渣中砷、镉、铅等重金属经长年日晒雨淋而转移进入下游地表水体或土壤，避免造成污染扩散，降低重金属迁移风险，对区域土壤环境质量是有利的。

9.1.6 生态环境保护措施分析

（1）废渣治理生态环境保护措施

1）做好防漏、防渗、遮挡和拦挡措施，严格按照工程规范对废渣实施清理、运输及处置，明确治理范围，进行彻底全面的清理。

2）必须加强管理，预先做好防护、迁移、覆盖等工作，避免在大雨季节进行大规模的渣堆开挖、修整工作；

3）严格按照废渣设定路线进行运输。

4）对渣堆净挖方进行及时填压密实，以减少水土流失量和处置场地；

5）对于长时间裸露的开挖面和临时堆放的弃方，设置围堰或截洪沟，遇雨进行覆盖，以减少暴雨的冲刷。

6）施工时，施工活动要保证在施工活动范围内进行，施工便道、临时占地要尽量缩小范围，最大限度的降低对周边植被的损毁。

7）强化施工管理，严格控制施工范围，防止对施工边界以外植被的破坏。

8）为防止雨水直接冲刷开挖坡面，坡面应设坡度向下坡导流。为汇集流水在山坡下设排水沟，将水引至自然低洼区域排出。

9）临时占地在施工前也应保存好熟化土，施工结束后及时清理、松土、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。

10）严禁随意弃土弃渣，对裸露边坡面应采用自然植被绿化护坡，减少水土流失。施工结束后，临时占地要进行清理整治，拆除临时建筑，平整地面，重新翻动受压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，将水土流失造成的影响降低至最低。施工场地内大的树木，应移栽至场界，作为绿化植物。根据当地土壤、气候、挑选合适的植物类进行绿化。

因此，本项目实施阶段在采取相应的环保措施后，对周边的生态环境影响较小；实施完成后，对区域进行绿化，随着时间的推进，场内内生态环境逐步改善。

（2）可行性分析

上述保护措施是建设项目常用的生态保护措施，能有效减少施工对土壤的扰程度及时间，可大大降低水土流失影响，对植被恢复也起到重要作用。

9.2 封场后污染防治措施分析

项目治理施工结束后应立即封场，按要求进行覆盖和绿化，制定并严格落实封场后环境管理制度，加强跟踪监测。加强对治理工程的日常管理，严禁随意开挖，注意工程排洪设施的维护；完工后的治理区未经设计论证和批准，不得重新启用或改作它用。
9.2.1 大气环境保护措施分析

治理区域绿化完成后基本无废气影响。

9.2.2 地表水环境保护措施分析

9.2.2.1 废水处理措施

本项目封场后渗滤液、矿涌水经收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟。根据工程分析，项目填埋场渗滤液产生总量为10.891m3/d，经消能池消能后排至应急处理项目一体化处理设备处理，由于工程废渣自身含水量较少，且填埋场表层的防渗措施完善，沿填埋场周边设置有一圈截水沟，截水沟设置于封场标高处，保证水流能够顺畅的流至该区域下游沟内，故从填埋场上部深入的雨水量极少，填埋场几乎处于一个完全封闭的环境，因此，封场后的产生渗滤液不高，且随着时间增加而减少直至消失；矿涌水产生量约15m3/d，考虑到矿涌水水质的不确定性，为防止矿涌水漫流污染周围环境质量，本项目拟将矿涌水导流至应急处理项目一体化设施处理处理。矿涌水先经格栅沉砂池沉砂后再经消能井消能后进入应急处理项目一体化污水处理站内经涌水收集池收集后进入应急处理项目一体化处理设备处理。
建设单位应密切关注渗滤液的产生情况，前期应每定期进行巡检，后期可慢慢降低巡检频次，直至渗滤液完全消失。

9.2.2.2 废水处理设施依托可行性分析

本项目封场后渗滤液、矿涌水经收集后依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟。

本项目封场后废渣堆 11#北侧区域矿涌水先经格栅沉砂池沉砂后再排入废水输送管道内，再经过输水管线进入经消能池（尺寸为2.4m×1.7m×1.5m）消能后经输水管线动力自流至应急处理项目一体化重金属废水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟；渗滤液经有效容积50m3的渗滤液收集池（尺寸为8m×3.4m×2.1m）收集后经输水管线进入经消能池（尺寸为2.4m×1.7m×1.5m）消能后经输水管线动力自流至应急处理项目一体化重金属废水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟。

根据《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目实施方案》可知，一体化重金属废水处理设计处理规模为400m3/d（2套200m3/d），工艺流程图见图3.1-2。工艺流程说明：混合废水在通过收集池收集后经泵打入生物制剂一体化设备处理。废水首先进入配合反应槽内，通过计量泵自动投加生物制剂至反应槽内，通过搅拌充分实现配位反应；再进入水解反应槽，根据系统的pH值，在应槽中加入碱调节体系pH值进行水解反应；然后进入絮凝反应槽中，在反应槽加入少量絮凝剂进行絮凝反应，实现各污染物的深度脱除，反应后废水进入高效沉淀槽实现固液分离，上清液在清水池内经酸回调后达标，底泥排入压滤机压滤后泥饼安全处置，滤液返回收集池。

本项目废水特征因子为重金属、氟化物，治理区域地表水污染因子一致，根据应急项目一体化设施尾水监测数据（监测数据见表3.1-2）可知，处理后尾水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

根据本项目初步设计可知，目前一体化设施废水平均处理量约为300m3/d，剩余处理能力为100m3/d。

根据地勘报告可知，在废渣堆11#北侧区域发现一处矿洞，降雨期间存在涌水（平时无水），在废渣堆11#南侧发现一处地表水从山上流下来，矿涌水自西向东与地表水一起汇集于东侧沟渠，进而被应急处理项目拦水坝拦截后抽至一体化设施处理，故本次评价矿涌水原属于《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》纳污范围；本项目填埋场设置截洪沟，填埋场外的雨水经截洪沟直接进入溪沟（应急处理项目拦水坝下），进入应急处理项目一体化设施的淋溶水将会大大减少，渗滤液来自于降雨，原最终以地表水、淋溶水的形式进入《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》一体化设施，属于应急处理项目纳污范围，且封场后填埋场渗滤液随着时间推移会逐渐减少直至不再产生。故本项目封场后废水不会导致进入应急处理项目一体化设施的废水量增加。

综上所述，本项目渗滤液、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理可行。

9.2.3 噪声环境保护措施分析

由于封场后项目废水采用重力流，无水泵噪声产生，因此封场后项目对周边声环境无影响。

9.2.4 固体废物环境保护措施分析

项目治理施工结束后立即封场，按要求进行覆盖和绿化，无固体废物产生。

9.2.5 土壤环境保护措施分析

项目治理施工结束后立即封场，按要求进行覆盖和绿化，因此封场后正常情况下对土壤无影响，但如渗滤液发生泄漏，则可能造成周边土壤污染，因此应从做好地下水污染防治措施，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

9.2.6 生态环境保护措施分析

封场后及封场后生态恢复主要内容为土壤恢复和植被恢复、地面沉降监测、场地维护。相关要求如下：

（1）土壤恢复和植被恢复

①表面覆土

封场时表面应进行覆土，覆天然土壤，以利植物生长，其厚度视栽种植物种类而定。

②植被结构选择

本项目植被恢复考虑草本－乔木结合的方式，有利于区域植被群落的建成。

③物种选择

植物物种选择本土物种，选择耐旱和浅根系的植物物种。

严禁在填埋场场地内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。

（2）地面沉降监测

封场后，每年监测一次地面沉降以检测填埋场的地面沉降程度。

（3）场地维护

场地维护包括表面排水沟及封场绿化等填埋场基础设施的维护。

①封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。

②封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

9.2.7 地下水环境保护措施分析

9.2.7.1 地下水防治原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端防治措施

主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

9.2.7.2分区防渗划分及措施

（1）填埋场

本项目填埋场防渗结构根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），防渗要求进行设计。

库底防渗系统组成结构从上至下依次为：

a）600g/m2 聚酯长丝针刺无纺土工布保护层；

b）500mm 厚Φ30-50 卵石渗滤液导流层；

c）600g/m2 聚酯长丝针刺无纺土工布膜上保护层；

d）2.0mm 厚双粗面 HDPE 土工膜防渗层；

e）1200mm 厚膜下粘土保护层 （粘土压实，不得含坚硬、刺类等杂物） ，渗透系数不大于 1.0 ×10-7cm/s；

f）库底基层。

边坡防渗系统自上而下依次为：

a）600g/m2 聚酯长丝针刺无纺土工布保护层；

b）7mm 厚土工复合排水网渗滤液导流层；

c）600g/m2 聚酯长丝针刺无纺土工布膜上保护层；

d）2.0mm 厚双粗面 HDPE 土工膜防渗层；

e）4800g/m2 钠基膨润土衬垫（GCL）

f）300mm 厚膜下粘土保护层；

g）边坡压实基层。

（2）渗滤液收集

收集池根据地形及受力性能设计成矩形 C30 钢筋混凝土水池，为加强池体的防渗能力，在混凝土中掺入适当比例的抗裂膨胀剂，砼腐蚀性等级为中等，池内增加一道渗透结晶防水液 DPS 防渗，外壁埋地部分刷沥青冷底子油两遍，以提高池体的抗腐蚀能力。

（3）封场防渗

封场覆盖层设计自上而下依次为：

a）植被层：800mm的粘土，覆盖整个最后修复的表面；

b）渗入水排放层：7mm厚土工复合排水网，截取上层的渗入雨水；引向库区周边间隔布置的排放口，阻止其在防渗层聚积，并保护防渗层；

c）膜上保护层：600g/m2聚酯长丝针刺无纺土工布，保护防渗膜；

d）渗入水防渗层：2.0mm厚的双糙面HDPE膜，阻止雨水进入废渣层；

e）膜下保护层：400mm厚粘土（粘土压实，土壤中不得含坚硬、刺类等杂物），用于保护HDPE膜；

f）基层：废渣层。

9.2.7.3地下水水质环境监测与管理

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应 ”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

对工程范围内的废水进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

1）尽可能减少表层的雨水入渗和降低场地地下水水位是主要防范措施。除了采取场地防渗工程外，应做好场地地下水导排系统、场地周边的截水沟工程，尽可能减少地面产流场地渗入地下。

2）项目建设过程需对填埋场进行全面工程防渗处理，并要预先清除上部全部耕植土及人工填土层，保证防渗工程下部基础质量可靠。

3）防渗工程可以结合地形地貌以及污染源集中与否采用分区防渗处理；除了填埋区、渗滤液收集池等其他区域也应采取安全防渗措施，确保地下水水质安全。

4）建立填埋区渗漏检测系统和周边地下水环境监测系统，分别对填埋区渗滤液和填埋区下游地下水水质进行连续期监测，掌握填埋区运行状况。

5）对管道、设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏 ”。

6）为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，填埋区应设置专门的填埋区安全事故报警系统，一旦有事故发生，应立即检测修复，确保防渗层无破损。

（2）分区防控措施

结合本项目地下水环境影响评价结果，针对可能发生的地下水污染，地下水防治以重点防渗为主。

重点防渗区：位于地下或者半地下的污染物存贮建筑物，污染物浓度较高，污染物泄漏后不容易被及时发现和处理。主要包括坝体、填埋区、渗滤液调节池。防渗措施要求：达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m ，K≤1× 10-7cm/s 的防渗技术要求。

①填埋场区防渗措施：应采用人工合成材料进行防渗处理，在集中管控区底部及库坡铺设土工防渗膜、渗滤液导排层、粘土层等，其渗透系数小于 1.0×10-12cm/s。

②渗滤液收集池：收集池根据地形及受力性能设计成矩形 C30 钢筋混凝土水池，为加强池体的防渗能力，在混凝土中掺入适当比例的抗裂膨胀剂，砼腐蚀性等级为中等，池内增加一道渗透结晶防水液 DPS 防渗，外壁埋地部分刷沥青冷底子油两遍，以提高池体的抗腐蚀能力。

本项目分区防渗见下图。

[image: image54.png]



图 9.2-1  本项目分区防渗图

为保障地下水不受污染，需加强对项目周边地下水的监测，以便及时发现问题，采取相应的补救措施。

（3）地下水监测井设置

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求：在地下水流场上游应布置 1 个监测井，在下游至少应布置 1 个监测井，在可能出现污染扩散区域至少应布置 1 个监测井。设置有地下水导排系统的，应在地下水主管出口处至少布置 1 个监测井，用以监测地下水导排系统排水的水质；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：三级评价项目一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。结合本项目实际情况，填埋场周边应设置4个地下水水质监控井，第一个设在填埋场西南侧，作为背景值；第二个设置在填埋场西北侧，作为扩散监控井，第三个、第四个设置在填埋场东北侧。根据本项目的实际情况，地下水环境监测点布置情况见下表所示，详细位置见附图七。

表9.2-1    环境监测点设置情况一览表
	编号
	备注

	JC1
	地下水上游监测井

	JC2
	地下水扩散监测井

	JC3
	地下水下游监测井

	JC4
	地下水下游监测井


1） 地下水监测项目及监测频次

监测项目：水位、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、大肠杆菌总数、耗氧量、铁、锰、铜、锌、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、挥发性酚类。

监测频次：监测频次至少每季度 1 次，每两次监测之间间隔不小于 1个月；封场后，监测频次至少每半年 1 次，直到地下水质连续 2 年不超出地下水本底水平。

2） 地下水水质监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

1）管理措施

a防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。场环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

b环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

c建立地下水监测数据信息管理系统，与场环境管理系统相联系。

d根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

2）技术措施

1）按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

2）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

①了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，杜绝超标排放。

②周期性地编写地下水动态监测报告；

③定期对填埋场防渗层进行检查。

9.2.7.4应急响应

（1）地下水污染事故应急预案

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知当地环保局、附近居民等，密切关注地下水水质变化情况；

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

③本项目地下水导排管联通了渗滤液池，渗滤液收集池前设闸阀，地下水经检测达标（本底值）则直接排入地表径流，若不达标（本底值）则进入渗滤液收集池；如填埋场地下水监测井发现地下水污染类同于填埋场的渗滤水，打开渗滤液池处截止阀，将地下水引入应急处置项目一体化设施处理后外排，隔断被污染地下水向外漫渗；

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
如果本单位力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

（2）应急治理程序

针对应急工作需要，参照“场地环境保护标准体系”的相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。

综上所述，本项目地下水措施可行。

10环境管理及监测计划

10.1 环境管理

环境管理即以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一，经济效益与环境效益统一。

有效的环境管理工作，是贯彻评价提出的清洁生产措施，实行“生产全过程污染控制”的重要手段，是工程建设满足环境目标的基本保障，是最大限度减小工程运营后对环境带来的不利影响的有效措施。只有加强环境管理工作，将环境管理和环境监控纳入整个管理体系中，时刻掌握工程运营过程对环境的影响，才能保证项目以最小的代价取得最大的环境和经济效益，使企业沿着高效、增产、减污的可持续发展道路健康发展，实现生产与环境保护协调发展。

10.1.1环境管理机构设置

由于在工程建设及运营过程中不可避免地会产生污染物的排放，为了加强环境保护的力度，实现可持续发展的战略目标，按照环境保护的要求，根据一些环境管理先进企业的经验，建设单位应建立健全一套完整的环境管理机构，成立环境保护领导小组，负责工程的治理期、运营期的环境管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。环境管理机构应建立完善的环境管理制度，并针对可能发生的突发事件制订预案和应急对策，同时环境管理机构应明确分工，责任到人。

由建设单位负责施工现场及治理完成后的环境管理。工程建成后衡阳市生态环境局常宁分局负责污染物排放监测及环境监管。

施工期间建设单位需设置2～3名专职或兼职的环保管理人员。负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责。具体职责如下：

（1）宣传、贯彻执行环境保护法律、法规、条例和标准，并经常监督有关部门的执行情况；

（2）负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作；

（3）负责项目的环境管理、环境保护和生态保护工作并监督各项环保措施的落实和执行情况；

（4）按照规定进行环境监测，并协助有关单位的环境监测管理人员，建立监控档案和业务联系，接受指导和监督；

（5）按照环保部门的有关规定和要求填写各种环境管理报表；

（6）配合有关单位和部门负责对环境事故进行调查、监督和分析，并写出相应的调查报告；

（7）协助有关部门搞好项目区域内的环境和生态保护教育、技术培训，提高治理期间施工人员和运营期管理人员的素质和环境意识；

（8）制定、实施、管理本项目区域内污染物排放和环境保护设施运转计划，并做好考核和统计等工作；

（9）加强对环保设施的运营管理，如果出现运营故障，应该立即进行检修，严禁非正常排放；

（10）协调、处理因本项目的运营可能产生的环境问题的投诉以及项目区域居民对周围环境的投诉，协同环境保护部门处理和解答与本项目有关的公众意见，并协调配合有关单位进行处理，达成相应的谅解；

（11）定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。

（12）抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质。

10.1.2 施工期环境管理

本项目在施工期间应设立相关的环境管理部门，负责环境管理的部门有专人负责日常的环境管理工作，包括国家有关环境保护法律、法规贯彻和执行、“三废”处理的管理、环境保护的宣传和教育、环保管理档案的建立等。除了日常的环境管理工作外，根据本项目的特点，应特别注意如下几点：

（1）编制施工期环境保护管理制度并组织实施，制定培训计划。

（2）将环评报告书、初步设计中有关环保措施委托设计、施工单位落实各项环保措施；对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中施工扬尘、施工噪声和废水排放对环境的污染。

（3）委托有资质的监测单位按照本项目的环境管理计划进行施工期环境监测。并建立监测档案，对监测单位提供的数据要复查并送交生态环境保护主管部门。

（4）制定施工计划，合理安排施工时间，加强对噪声源运行时间的管理，减少噪声影响时间，做到夜间不施工。加强对施工机械的管理，避免因为设备性能差而增加机械噪声的现象发生。

（5）施工场地的管理。每个施工场地有专人负责监督，对大风天气需要加强管理，防止对施工场地下风向敏感目标造成严重污染的情况发生。料场堆放地、运输车辆等均有专人负责，对不按环境管理要求的行为进行制止和采取相应的补救措施。

（6）对开挖土方管理。及时清运，严格计算需要取土的量，对取土和弃土全过程控制；护坡建设要有连贯性，护坡建成后及时进行边坡防护。

（7）项目建成后，全面检查施工现场的环境恢复情况；检查防渗设施、地下水导排设施和渗滤液导排和收集设施建设情况；检查填埋场填埋固体废物的类型，严禁危险废物和生活垃圾混入；实施生态保护和生态恢复计划。

（8）制定合理的运输路线。在选择施工场地及运输路线时，避免对河道水质、居民区的影响。

（9）开展环境监理，在施工监理的同时委托有能力机构开展项目的环境监理，并编制环境监理报告。

10.1.3封场后环境管理

项目封场后，应由生态环境部门、建设单位等单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

①封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗出液量增加，防止废渣堆体失稳而造成滑坡等事故。

②封场后，应设置明显永久性标志物，注明封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

③配合当地环境监测机构实施环境监测计划。

10.2 环境监测计划

为及时了解项目在施工期、封场后对环境的影响范围和程度，以便采取相应的措施，同时验证已采取环保措施的有效性，有必要对本项目填埋场进行环境监测。其主要目的是提供可靠的监测数据，了解和掌握项目排污特征，以便根据污染物浓度及变化规律，采取必要、合理的防治措施，为项目环境管理和环境治理、规划提供依据。监测报告需进行整理建档并上报生态环境保护部门。

10.2.1 监测机构

委托有资质的环境监测机构对项目实施全过程可能产生的环境影响进行定期监测。

10.2.2 监测计划

结合工程排污特点，封场后对监测地点、项目、频率表10.2-1，施工期环境监测计划见环境监理内容中表10.3-1。
表10.2-1项目封场后环境监测计划一览表
	要素
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	地下水
	废渣堆场四个监测井及地下水导排口
	水位、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、大肠杆菌总数、耗氧量、铁、锰、铜、锌、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、挥发性酚类
	封场后监测频次至少每季度 1 次，每两次监测之间间隔不小于 1个月，直到地下水质连续 2 年不超出地下水本底水平。
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准

	地表水
	拦水坝上游、废水处理站排放口下游500m
	pH 、铜、锌、镉、砷、氟化物、铅、镍、铬等
	每两个月监测一次，全年监测六次（若某监测因子连续三年均未检出，且在监测断面附近确定无新增排放源，现有污染源排污量未增加的情况下，建议该监测因子可减少监测频次，每年监测一次）
	《地表水环境质量标准标准》（GB3838-2002）

	渗滤液
	渗滤液收集池、应急项目一体化设施排放口
	pH 、铜、锌、镉、砷、氟化物、铅、镍、铬等
	每月取样一次
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准

	生态环境监测内容
	治理区域
	周边植物措施实施情况，植被绿化率，盖度及生长情况
	1次/年
	/


10.3环境监理

环境监理工作的主要目标是按照有关环境保护规定，对工程建设过程的环境保护措施未落实的方面，提出整改意见，妥善解决出现的环境问题，全面掌握工程建设对环境的影响，保障各项环境保护措施得到落实和执行，保护环境，防止生态破坏，促进环境保护“三同时”和环境保护目标顺利实现。

10.3.1环境监理工作目标

环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签定的监理、施工承包合同，按其服务的范围和内容，覆行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程建设，实施全面环境监理，使工程建设达到环境保护要求。

10.3.2 环境监理机构

施工环境监理应作为整个工程监理工作的一部分，由工程建设单位委托具有环境监理资质的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行监理。

10.3.3 环境监理应遵循的原则

从事工程建设环境监理活动，应遵循守法、诚信、公正、科学的准则，确立“第三方”监理的原则，将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。

环境监理应纳入工程监理管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。监理单位应根据工程特点，制定规范化的符合工作实际的监理制度，使监理工作有序开展。

10.3.4 环境监理工作范围

环境监理的范围包括工程所在区域及工程影响区域，主要有施工区所在地区受径流影响的地表水质量；施工区域周围的大气、噪声、地表水、地下水质量；清理转运、防渗、排水等工程建设和实施过程中的污染，并配合上级主管部门定期进行施工期检查。

10.3.5 环境监理一般程序与工作要求

（1）一般程序

1）编制工程施工期环境监理计划；

2）按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

（2）工作要求

1）收集拟建工程有关资料，包括项目基本情况、环境影响报告书、水土保持方案、环境保护设计、施工组织计划等；熟悉施工现场环境情况，了解施工过程排污环节、排污规律以及防治措施；

2）审查工程初步设计、施工图设计中环境保护设施是否正确落实了经批准的环境影响报告书和水保方案提出的保护措施；

3）协助建设单位组织工程设计、施工、管理人员的环境保护培训；审核招标文件、工程合同有关环境保护条款； 

4）按施工进度计划和排污行为，确定不同时间的监理重点；对施工过程中各项环保措施的落实情况以及环境保护工程的施工质量进行检查监理，并按照标准进行阶段验收和签字； 

5）系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程质量； 

6）及时向业主和环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工中出现的问题，并提出解决建议； 

7）负责起草工程环境监理工作计划和总结。

10.3.6 环境监理内容

（一）环境监理单位施工准备阶段环境监理

（1）参加合同阶段的技术条款审核。

（2）参加工程设计交底，了解具体工序或标段的环境保护目标。

（3）参加承包商施工组织计划的技术审核。

①审核环境保护管理措施，督促监理环保责任体系；

②生态保护和污染防治方案的审核。

（4）建设单位应支持和协助环境监理单位建立环境监理会议制度，用于协调解决项目建设过程中产生的环保问题。

（5）协助建设单位建立环保管理制度及环保领导小组，建设单位应针对项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物建立相应的环保管理制度和污染防治措施操作规程。

（6）协助建设单位及时按照国家“突发环境污染事故应急预案编制导则”，结合项目本身特点编制环境污染事故应急预案及演练计划，并报环保部门备案。

（7）承包商进场后，第一次环境监理会议宜及时召开并将《环境保护工作重点》下发承包商，针对新进场承包商，开展其他相关宣贯工作。

（8）本阶段环境监理单位应结合工程实际情况的需要编制《环境监理实施细则》。

（二）施工阶段环境监理

具体内容包括：

（1）项目施工过程中，环境监理应审查土建承包商报送的分项施工组织设计、施工工艺等涉及环境保护的内容，协助、指导土建工程建设监理，要求承包商落实环境保护“三同时”制度，严格按设计要求实施各项环境保护措施；在项目中出现批建不符、环保“三同时”落实不到位或其他重大环保问题时，环境监理向建设单位提交《环境监理联系单》并提出整改建议。

（2）环境监理对施工单位进行日常巡查，对施工单位的环境保护措施落实情况、施工区及周边地区的环境状况、工程建设监理的现场监管情况等检查，就检查中发现的问题及时通知相关单位，并提出改进措施要求，跟踪直到问题解决。

（3）环境监理参加各项验收工作。环境监理就各项环境保护措施的功能等能否满足合同和设计要求签署监理意见。

（4）根据具体情况，主持或授权召开现场环境保护会议；按要求编写环境监理日记、周报、月报、季报、年报和环境监理总结报告，并定期向建设单位报送环境监理报告。

（5）发生环境污染事件时，参与处理环境保护事故，及时向建设单位报告，提出限期治理意见，并监督实施。

（6）资料管理工作。收集各项环保措施实施过程中的设计文件、工程进度款资料、验收签证等相关资料，并建立统计台账，为工程环境保护竣工验收打下基础。

（三）环境监理重点区域

（1）填埋场防渗系统建设情况；

（2）渗滤液收集系统建设情况；

（3）填埋场截排洪设施建设情况；

（4）废渣、建筑垃圾清运至填埋场安全填埋后，覆盖覆土绿化封场情况等。

根据工程施工活动排污及影响情况，拟定的施工期环境监理计划见下表。

表10.3-1  工程施工期环境监理内容一览表

	项目
	内容

	施工扬尘
	施工扬尘控制制度、措施落实情况

	
	监测因子：TSP、PM10、SO2；监测频次：环境空气监测根据项目工程实施方案在施工区域四周进行环境空气监测，每月进行一次连续7天的监测执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准。

	施工噪声
	施工高噪声设备的降噪措施、施工区的降噪制度与措施落实情况

	
	监测点位：声环境监测在施工场界东、南、西、北四个点进行声环境的监测，每月进行一次连续3天的监测，每天在四个点位检测其昼、夜噪声值。

	水土流失
	水土保持设施的数量和质量，水土保持措施是否落实

	
	是否发生严重水土流失现象

	
	监测频次：在雨季即7~9月每月监测一次，其余季节每3月监测一次。

	施工废水
	施工废水、初期雨水的控制制度、措施落实情况；确保施工废水处理达标外排

	
	监测因子：pH、SS、石油类、铅、镉、砷、锌、氟化物等；

监测频次：每月一次，每次监测一天；

	地表水
	雨水截排系统是落实

	
	监测点位：地表径流区域共设置地表水；监测频次：每月监测一次，参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水
	监测点位：4个地下水监测井；监测因子：水位、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、大肠杆菌总数、耗氧量、铁、锰、铜、锌、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、挥发性酚类；监测频次：每月进行一次监测

	施工固废/废渣、建筑垃圾处置
	各种固废产生量统计、固废成分组成情况统计、处置方案落实情况，废渣清理程度。运输过程监理，防渗措施修建监理，截洪措施修建监理，危险废物转移台账等

	
	Ⅱ类固废开挖清理监测（水浸）：对完成污染废渣清挖后的界面进行监测，包括界面的四周侧面和底部，共需布设坑底采样单元64个，侧壁采样单元97个；基坑底部及侧壁采样单元采集9个样品制成1个混合样代表该采样单元整体清理效果，质控样按10%计，共采集基坑检测样品178个。

危废清理检测（酸浸）：本项目共遗留4处窑炉，面积共262m2，清理界面采集样品3个；15#西侧危废清理面积1408m2，周长204m，需设置清理界面采样单元14个，侧壁采样单元10个；16#渣堆面积1375.0m2，周长290m，需设置清理界面采样单元14个，侧壁采样单元15个，质控样品按照10%计，因此共采集危废清理检测样品62个。

清洁土监测：外购粘土监测，随机抽取5个土壤样品，检测指标为砷、镉、铜、锌；砷、镉、铜


10.4 竣工验收计划

环境保护设施竣工验收方案：工程投产前，建设单位应会同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合环境保护竣工验收要求。本项目环境保护竣工验收一览表见表9.5-1。

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境效果评估。

表10.4-1 竣工验收计划

	项目
	验收内容
	责任单位

	地表水环境保护措施
	填埋场渗滤夜收集池1座，渗滤液收集池有效容积为 50m³，格栅池1座（尺寸为 8.6m×1.5m×2.6m ），消能井1座（尺寸为 2.4m×1.7m×1.5m）。渗滤液进入《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域（淋溶水、地表水）应急处理项目》已建的一体化重金属废水处理装置达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后外排无名水沟
	建设单位

	
	治理区域、填埋场四周截排水沟
	

	地下水环境保护措施
	填埋场防渗满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求
	建设单位

	
	每个填埋处置场地的顶部、底部及边坡铺膜防渗措施
	

	
	设4个地下水监测井
	

	
	导排口连接渗滤液池，渗滤液收集池前设一闸阀，地下水经检测后，若达标（本底值），经闸阀转换，直接排入地表径流；若超标（本底值），经闸阀转换，直接排入渗滤液收集池内，与渗滤液一并输送下游废水一体化应急处置设施进行处理
	

	生态环境保护设施
	临时占地恢复生态、进行绿化
	建设单位

	环境监理实施
	环境监理报告
	建设单位


11环境影响经济损益分析

11.1 环境保护投资

本项目本身属于环保工程，工程总投资4548.68万元，因此本工程投资4548.68万元均属环保投资。考虑到本项目在进行治理过程中会产生新的污染，需要进行二次污染防治。因此，将这部分污染防治所需的资金作为本项目的环保投资。本工程总投资4548.68万元，二次污染环保投资估算为325万元，占工程总投资的7.14%。其自身环保投资分项详见下表。

表10.1-1  环保措施投资估算一览表

	阶段
	项目
	环保设施名称
	投资

（万元）

	施工期
	施工废水
	洗车台、收集池
	6

	
	
	雨水截排沟、污水收集沟、污水收集池
	25

	
	废气
	防尘网、洒水降尘、围栏等
	15

	
	固废
	垃圾收集器、分类储存
	4

	
	生态处理措施
	外购粘土、临时道路复绿等
	200

	运营期
	绿化养护
	浇水设施和维护
	7

	
	地下水防护和监测
	地下水监测井4口
	48

	
	渗滤液
	渗滤液收集池、地下水转换闸阀
	20

	合计
	325


11.2 生态环境效益分析

本项目实质上为区域重金属治理工程，工程内容主要包括填埋场的修建、废渣挖填、清运，修整，修建截排沟和拦渣坝，以及对污染区的覆土绿化等。主要目的为消除污染区内废渣、污染土壤在安全、环保方面的隐患，以减少重金属污染，改善周边环境质量。

本项目为环保工程，主要表现为直接环境效益和社会效益，无显著的直接经济效益。主要环境正效应体现在：

（1）改善环境质量

本项目对约5246m3危险废物转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置；对本项目约113284.4m3Ⅱ类一般工业固废进行集中管控安全填埋；在13#渣堆处新建一座库容约16万m3Ⅱ类一般工业固废填埋场，对清理的Ⅱ类废渣进行集中填埋，并封场绿化及生态恢复；对本项目对区域内（9#、15#渣堆）约7787m3I类一般工业固废进行就地整形、管控及生态恢复。对清理后的废渣点终场覆盖与生态恢复，治理面积约为106989.9m2，有效的解决了历史遗留环境污染问题。通过对废渣进行集中隔离和风险管控，对原废渣堆污染土壤进行有效隔离防渗处置，能有效控制污染源，解决废渣裸露状态，避免废渣中砷、镉、铅等重金属经长年日晒雨淋而转移进入下游地表水体或土壤，避免造成污染扩散，降低重金属迁移风险。

项目的实施可有效改善区域水环境。本项目通过对历史遗留废渣进行综合管控，可有效控制废渣中的重金属随雨水及溪流进入附近水体及下游河流，降低水污染风险，改善区域水质，可以有效保护场地周边水体水质及下游用水安全。

（2）重金属减排
本项目通过对含砷、镉、铅危险废物、Ⅱ类废物的处置，减少了区域范围内重金属物质进入土壤、地表和地下水体的量，通过本工程安全处置含砷、镉、铅等危险固废5246m3和Ⅱ类一般固体废物113284.4m3，可削减区域重金属的排放量，从源头持续减轻重金属对的污染压力。

（3）生态恢复

本项目为一项环保项目，项目的实施将实现周边历史遗留砷渣污染场地风险得到有效控制，将含砷、镉、铅等重金属污染的污染场地进行生态修复，很大程度上解决了当地重金属废物潜在的环境污染问题。

本项目对废渣堆存场地进行安全封场和生态恢复，设计了妥善的污染防范措施，并将危险废物委托具备危险废物经营许可证的单位进行处理处置，能有效避免项目营运对环境造成二次污染。

因此，本工程是以社会效益和环境效益为前提而进行建设的。通过挖运污染区内各类废渣和对各类废渣实行就地或异地安全处置和生态恢复等措施，使区域内Ⅱ类工业固体废物堆存的安全性能大大提高；区域绿化植草等环保措施，可以减少扬尘，减少水土流失，区域植物资源、自然景观和水源涵养功能将得到部分恢复，对区域大气环境、生态环境有一定的改善作用。

11.3 生态及景观环境效益

本综合治理工程对污染区进行植被恢复，相对于现状来说，工程生态恢复措施是积极可行的，对局部景观起到了改善作用。

由于区域土壤的污染特征，生态恢复后土地的利用更为合理，植被的生长环境更为有利。由此可见，工程对区域土地利用不会产生消极影响，土地利用格局更为合理。通过生态恢复及景观改造工程，最大化的还原原有的生态环境，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展，尽可能的消除项目区域内的人为破坏痕迹。

由于植被恢复从人工种植到形成稳定自维持的生态系统是逐步实现的，因此建设方在人工种植植被后，应加强管理与观察植被发展变化情况，促使重建植被朝着顺行演替的方向发展，最终建立一个稳定的、自维持的生态系统，确保工程生态恢复工程实施的有效性。

评价区域没有濒危和珍稀保护物种，不会引起物种灭绝。本工程实施后现有的裸露土地将会由花、草等植物所取代，而使得物种更为丰富，异质化得到加强，提高了当地物种多样性从而改善生态环境。

本项目属于重金属治理工程，项目包括污染区的生态恢复，治理后也是生态逐渐恢复过程。在人工大力培育养护下，本工程在运营期将朝着有利于生态环境方向发展。通过对历史遗留废渣进行安全处置及植被恢复，可有效改善工程区域内的生态环境质量，具有降低土壤侵蚀、减少水土流失，增加水源涵养能力，改善当地景观，增加生物量等有利影响。总的来说，本工程的建设对区域生态环境具有显著的改善作用。

11.4 社会环境损益分析

社会效益是指项目对实现地方社会发展目标所做贡献与影响。社会效益分析作为一种评价方法，它包括对项目与当地社会环境相互影响的分析，以考察项目的社会可行性，保证项目顺利实施，提高投资效益，促进社会发展。本工程按照全面落实科学发展观以及构建和谐湖南的要求，以保护湘江流域水质和保障人民安全为目标，项目采取科学规划、重视技术、贴切实际、突出重点的原则，通过污染整治、调整结构，促进产业升级。项目的实施对构建和谐湖南，保障人民群众身体健康，促进经济、社会与环境全面协调发展具有重要意义。

12结论与建议
12.1  结论

12.1.1  项目基本情况

项目名称：常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目
建设单位：常宁市白沙镇人民政府

建设地点：白沙镇观坪村（原福坪村）和杜西村（原西棉村）
项目性质：新建

项目投资：4548.68万元，其中二次环保投资325万元

建设规模：（1）将5245.8m3危险废物转运至常宁现代固废处置有限公司（一期）安全处置。

（2）在13#渣堆处新建一座库容16万m3Ⅱ类一般工业固废填埋场，对白沙子岭区域113284.4m3Ⅱ类一般工业固废进行集中管控；在12#渣堆内建设3处Ⅱ类一般工业固废暂存场所（1#堆存能力1.2万m3、2#堆存能力1.0万m3、3#堆存能力2.1万m3）。

（3）对区域内（9#、15#渣堆）7786.5m3I类一般工业固废进行就地整形。

（4）生态恢复面积103549.2m2（封场面积为15169m2，剩余各遗留渣区面积共80012.6m2，挂网喷播面积8367.6m2）。

（5）对11#废渣区域北侧的矿涌水进行收集后与Ⅱ类一般工业固废填埋场渗滤液一起依托依托应急处理项目一体化设施处理达标后外排无名水沟。

12.1.2  产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类（鼓励类）第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”的第2项“生态环境修复和资源利用：矿山生态环境恢复工程，海洋环境保护及科学开发，海洋生态修复”以及第4项“环境污染监测防治：环境污染监测与防治技术，环境监测体系工程，生态环境保护监管执法技术与装备开发，土壤和地下水污染源头管控工程，有毒有害物质泄漏快速检测、在线监测与迁移预警的技术、设备研发及应用，边生产边管控修复的低扰动、低成本土壤和地下水污染防治技术与装备的研发及应用”。

因此，项目符合国家和地方产业政策。

12.1.3  与规划符合性分析

本项目属于重金属治理项目，对污染区进行生态恢复，本项目建设符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）、《湖南省“十四五”生态环境保护规划》以及《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》等规划的要求。

12.1.4  环境质量现状结论

（1）空气环境质量

2025年常宁市环境空气质量中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均值，一氧化碳日均值、臭氧日最大8小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准，因此项目所在区常宁市2025年为达标区。引用监测数据表明项目所在区域TSP可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准。

（2）地表水环境质量

引用监测数据表明地表水流经各个废渣点后水质都受到了不同程度的影响，主要超标因子为锌、铜、砷、镉，超标原因主要是由于区域历史遗留废渣在雨水的淋溶作用下形成废水，经地表径流使周边地表水体受到污染。补充监测数据表明无名小沟氟化物、砷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；舂陵水氟化物超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
（3）地下水环境质量

引用监测数据表明地下水锌、镉、砷超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，废渣的长期无防渗措施堆存已对地下水环境造成污染，影响区域地下水环境质量，且区域岩石层地下水均存在污染，说明区域地下水本地值较高。补充监测数据表明D1中氟化物、砷超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；D2中pH、氟化物、砷、锑超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；D3中氟化物、砷、锑超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；说明本项目区域地下水本底值较高。

（4）声环境质量

根据现状监测数据可知，各监测点昼、夜噪声值均达到《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类标准，工程所在区域声环境质量良好。

（5）土壤环境质量

引用数据表明项目所在区域土壤铜：超标率100%，最大值360mg/kg，平均值195.5mg/kg；锌：超标率100%，最大值748mg/kg，平均值468.4mg/kg；镉：超标率100%，最大值4.23mg/kg，平均值2.82mg/kg；砷：超标率75%，最大值169mg/kg，平均值63.1mg/kg。拟建填埋场北侧砷含量超过《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值的限值要求，其余各监测因子含量均低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值的限值要求。

12.1.5  施工期环境影响分析结论

（1）大气环境

本工程气型污染物主要是施工期间的施工扬尘、运输车辆和施工机械设备运行产生的废气。

施工扬尘均以无组织形式排放。通过合理安排工期、避免大风天气施工，采取洒水抑尘等湿法作业，物料运输时采取密闭工具运输，及时清理运输车辆等措施来减少扬尘的产生量。此外项目离居民区较远，因此对周边居民影响小。施工结束后上述影响将消失，环境空气将得到恢复。

本工程施工过程用到的运输及施工机械，车辆在施工场地行驶中均会产生一定扬尘，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气。施工设备废气排放须达到国家规定的排放限值要求，选用合格的燃油，加强维护保养等措施来减少废气的影响。施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，对沿途环境空气的影响不大。由于本工程一般都在原地作业，且施工场地距离居民点较远，因此尾气所排放的污染物对周边环境影响较小。

（2）水环境

项目施工期淋溶水、基坑废水、矿涌水依托应急处理项目一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排无名水沟，车辆清洗废水经配套沉淀池处理后循环使用，生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥。

综上，项目施工废水对地下水及地表水环境影响较小。

（3）噪声

本工程施工过程中使用各类施工机械设备，如挖掘机、推土机等产生的施工噪声，噪声值一般在70~95dB（A）之间。采取在施工场地四周设置围挡阻隔，对高噪声设备进行减振降噪处理，合理布局，避免在周围居民休息期间作业等措施后，施工噪声对周围声环境敏感目标的影响不大。

（4）固体废物

施工期固体废物主要包括生活垃圾、建筑垃圾、沉淀池污泥，其中生活垃圾交由环卫部门处置，建筑垃圾外卖资源回收单位，沉淀池污泥运至填埋场进行填埋处置。

（5）生态环境

工程建设期间会对工程区域内的植被、陆生动物和土壤造成破坏，会造成生态系统破坏、水土流失等环境影响。但工程对生态系统的这种影响的范围是局部的，其范围一般局限在施工区内部和周边300m内的生态系统，而且随着离施工区距离的增加，这种影响将逐渐降低。工程期造成的影响是暂时性的，在污染区覆土绿化后，随着植被逐渐恢复，植被覆盖率将明显增加，区域生态系统更加多样性和稳定。

12.1.6  封场后环境影响分析结论

本工程填埋场封场后环境影响主要是对地表水、地下水和土壤的环境影响。随着填埋场稳定，生态恢复，上述影响逐渐减弱，基本无影响，最后为环境正效益。

12.1.7  风险分析结论

本项目环境风险评价工作等级为简单分析。拟建项目环境风险因素主要为填埋场渗滤液泄漏事故、渗滤液运输事故和危险废物运输事故。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格按照要求做好防渗设施，完善各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险事故预防措施和紧急应变事故处置方案，能大大减小事故发生概率和事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本工程在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险事故是可控的。

12.1.8  环境经济损益分析结论

本工程可有效的减少重金属对水体和土壤的污染。通过对废渣清运填埋、修建排水沟和生态恢复，可有效削减重金属侵蚀至水体和土壤环境中。

本综合治理工程是以社会效益和环境效益为前提而进行建设的。通过对污染区各类废渣的处置和生态修复，可减少废渣对环境的影响；区域绿化植草等环保措施，可以减少扬尘，减少水土流失，区域植物资源、自然景观和水源涵养功能将得到部分恢复，对区域大气环境、生态环境有一定的改善作用。项目的实施对保障常宁人民群众身体健康，促进经济、社会与环境全面协调发展具有重要意义。

12.1.9  公众参与

建设单位已对项目所在区域进行了公众参与调查工作，并编制完成《常宁市白沙镇福坪地区白沙子岭区域历史遗留废渣综合整治项目环境影响评价公众参与说明》，无人持反对意见。建设单位已承诺采纳公众提出的环境保护有关的建议。

12.1.10总结论

本项目为重金属污染治理工程，属环保治理项目；项目建设选址较为合理，符合产业政策，符合相关规划。工程实施后将既可以解决白沙子岭区域历史遗留废渣带来的环境污染风险，又可使周边增加植被覆盖率，改善生态环境质量。本项目具有显著的环境效益和社会效益，工程本身是一项环境保护工程，在认真落实报告书中提出各项必要污染防治措施、生态保护措施和环境管理措施和要求的前提下，该项目对区域生态系统和环境污染影响可以控制在可接受的水平。因此，综上所述，从环保角度，本项目建设可行。

12.2 评价要求及建议

（1）项目施工必须由具备相关资质的单位承担。在项目建设和运营管理中，建设单位须严格落实本环评文件要求，加强工程监理。

（2）合理安排施工期，严格控制雨季施工作业，禁止暴雨天气开挖、清运等施工作业；做好防漏、防渗、遮挡和拦挡措施，严格按照工程规范对废渣实施清理、运输及处置，明确治理范围，进行彻底全面的清理。

（3）工程建设时，必须委托有资质的单位实施施工期环境监理；严格按照相关标准和规范的要求，做好填埋区底部和边坡防渗；严禁将危险废物、生活垃圾送至本项目建设的填埋场填埋。

（4）危险废物道路运输应执行《道路危险货物运输管理规定》，委托有资质运输单位进行危险废物运输，采用封闭式车辆进行密闭运输，确保不发生泄漏，运输车辆应按要求进行冲洗后方可驶出项目区，避免将含砷废渣带出，造成二次污染。危废临时中转场至常宁现代固废处置有限公司（一期）运输路线必须避开饮用水源保护区。一般工业固体废物收集、运输、贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物收集、运输、暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（5）制定施工期间和封场后的环境应急预案，落实各项环境风险防范措施，确保周边环境安全；完善监测方案，密切关注周边地表水、地下水环境质量变化，合理调整施工期和治理期施工污染防治措施，防止造成二次污染；加强环保设施运行管理与维护，确保尾水污染物稳定达标。

（6）加强跟踪监测，严格按照要求布设地下水监测井，对于地下水位进行动态观测，对于地下水质进行定期监测。

（7）加强工程完工后对修建的排水沟、截洪沟、拦渣坝、渗滤液收集池和绿化等的日常维护管理；制定危险废物转运台账。

（8）封场后填埋场设立永久性标识，并标明封场时间；项目完工后的治理区未经设计论证和批准，不得重新启用或改作它用。

（9）本工程必须严格执行工程竣工环保验收制度。

（10）严格执行环境监理制度，并结合实际情况，进行监测布点，确保彻底对本项目区域内的废渣和污染土壤实施清理。

（11）本评价要求工程施工开挖前应取得相关应急管理部门同意后方可动工。

（12）在工程施工过程中，应注意对周围水环境、生态环境、大气环境、声环境的保护，尽量减轻工程施工对周边环境及当地居民生活的影响。

2.68





0.998





图例


截排水沟：





N





图例


重点防渗区：








修复转运道路
开挖
转运
施工扬尘、噪声、施工废水
施工扬尘、噪声
施工扬尘、噪声、施工废水
覆土绿化
危废
施工扬尘、噪声
修建排水沟
施工扬尘、噪声



矿坑涌水
渗滤液
大气降水15
大气降水10.891
依托应急项目一体化设施
15
10.891
25.891
25.891
沉砂池
消能井
15
达标外排无名水沟



_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

矿坑涌水
渗滤液
应急项目一体化设施
达标外排
沉砂池
消能井



_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

渣堆表面平整
施工扬尘、噪声
覆土绿化
施工扬尘、噪声



洒水降尘
洗车平台
淋溶水
矿坑涌水
生活污水
29.643
损耗29.643
0.216
大气降水15
1
损耗0.2
损耗0.216
循环1.08
依托居民化粪池处理后用作农肥
应急项目一体化设施尾水
15
大气降水8.763
8.763
28.763
山泉水
2.096
基坑废水
大气降水5
5
达标外排无名水沟
28.763
无名小溪
29.859



场地平整
铺设基础层
铺设防渗层
导排系统施工
截排水施工
附属工程施工
工程验收
施工噪声、施工扬尘、机械汽车尾气、施工废水、建筑垃圾



_1234567891.unknown

收集池
配合反应槽
水解反应槽
絮凝反应槽
高效沉淀槽
底流
上清液
储泥池
压滤机
清水池
废水
生物制剂
石灰乳
絮凝剂
酸
外排
滤液
滤渣
安全处置



_1234567890.vsd
�

依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1研究相关技术文件和其他有关文件
2进行初步工程分析
3展开初步的环境现状调查


1环境影响识别和评价因子筛选
2明确评价重点和环境保护目标
3确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


环境现状调查
监测与评价


1各环境要素环境影响预测与评价
2各专题环境影响分析与评价


建设项目
工程分析


第
二
阶
段


1提出环境保护措施，进行技术经济论证
2给出污染物排放清单
3给出建设项目环境影响评价结论


第�

编制环境影响评价报告书（表）


第
三
阶
段



