衡阳市城区商品房预售资金监管办法

（征求意见稿）

第一条  为进一步规范市城区商品房预售资金的监督管理，维护交易双方的合法权益，促进房地产市场健康发展，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》等有关法律法规、规章及相关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市城区范围内商品房（含安居型商品房）预售资金的收存、支出、使用及其监督管理，适用本办法。

第三条  本办法所称商品房预售资金，是指房地产开发企业（以下简称“开发企业”）将其开发建设的商品房预售给购房人，由购房人按照《商品房买卖合同（预售）》约定支付的全部房价款。

第四条  本市商品房预售资金监管遵循政府监管、多方参与、专户储存、专款专用、全程监管、节点控制的原则。

商品房预售资金监管期限，自核发商品房预售许可证之日起，至取得不动产首次登记权证之日止。

第五条  市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）负责指导和监督本市商品房预售资金监管工作。

市住房保障服务中心（以下简称“市住保中心”）是本市商品房预售资金监管机构，负责商品房预售资金监管工作，建立“衡阳市商品房预售资金监管银行（以下简称“监管银行”）名录”并实行动态管理。

中国人民银行衡阳市中心支行和中国银行保险监督管理委员会衡阳监管分局按照各自职责做好商品房预售资金相关工作，并与市住保中心建立预售资金监管协调机制。

第六条  商品房预售资金监管分重点资金监管和一般资金监管。

重点资金监管标准（额度）为申请预售面积与该项目工程预算清册造价（元/㎡）的乘积1.3倍。工程预算清册由开发企业委托具有专业资质的造价咨询机构编制，报市住保中心备案。重点资金可依据年度企业信用评定等级实施差别化动态监管。

一般资金监管标准为重点资金监管标准（额度）以外的资金。由开发企业向市住保中心提出申请，经审核同意，可提取用于还贷或备用。

第七条  市住保中心牵头协调完善商品房预售资金监管信息系统（以下简称资金监管系统），各开发企业、监管银行应当做好与监管系统对接，实现信息互通共享。

第八条  具备资金监管安全规范运行所需的金融管理业务能力及网络技术条件的商业银行，经市住保中心认定，列入监管银行名录，提供相应的金融服务。

第九条  开发企业应当在办理拟预售项目商品房预售许可前，从名录内选择监管银行，开立商品房预售资金监管专用账户（以下称“专用账户”），并与市住保中心、监管银行签订衡阳市商品房预售资金监管协议书（以下称《监管协议》）。《监管协议》签订前，市住保中心应召集相关单位就商品房项目预售资金监管事项进行交底。

第十条  专用账户不得开通包括网上银行在内的非柜面业务，除基本户信息变更原因外，原则上不得变更账户信息。确需变更专用账户的，应当到市住保中心、监管银行办理相应变更手续。变更期间，该监管项目商品房不得销售，监管账户内的资金不得拨付。

有关部门对专用账户进行冻结和扣划的，监管银行应及时书面告知市住保中心。

第十一条  开发企业与按揭贷款银行签订《按揭贷款合作协议》或在销售过程中增加、调整按揭贷款合作银行的，应在5个工作日内将增加、调整的《按揭贷款合作协议》上传至预售资金监管系统进行报备。

第十二条  开发企业应当在售楼现场显著位置公示预售资金监管协议书相关信息以及预售资金监管机构监督举报电话。

第十三条  商品房预售资金应当全部存入专用账户，开发企业不得直接收存房价款。

购房人申请按揭贷款（含商业贷款和住房公积金贷款）的，按揭贷款银行应在通过贷款申请之日起2个工作日内，将发放的按揭贷款资金足额转入监管银行专用账户，并于每月10日前将上月已发放商品房按揭贷款清单抄送市住保中心及监管银行。

第十四条  开发企业可凭商业银行、保险公司出具的《商品房预售资金现金保函》，替换同等额度的监管资金。

《商品房预售资金现金保函》示范文本由市住保中心制定。

第十五条 重点监管资金按节点申请使用，原则上为建成层数达到主体工程三分之一、三分之二、主体结构验收、竣工验收 、竣工验收备案、完成不动产首次登记六个节点。各节点资金使用额度分别为不超过重点监管资金总额的35%（有深基坑施工的增加10%）、60%、75%、95%、97%、100%。

第十六条   开发企业申请提取商品房重点监管资金，市住保中心应当自受理之日起3个工作日内完成审核，并进行必要的现场查勘。符合使用条件的，出具《商品房监管资金拨付通知单》；不符合条件的，出具不予拨付通知单。

第十七条  开发企业与购房人解除商品房买卖合同的，由开发企业自行结算退款，房价款应当自办理退房手续后7个工作日内予以退还。退还房价款后，开发企业可以向市住保中心申请提取所退房源依工程进度拨付资金后留存在监管账户中的剩余部分监管资金。

第十八条  应纳入监管的预售资金与实际缴入监管账户的资金形成的不明入账，开发企业应当及时予以划分确认，并持市住保中心出具的同意资金冲正证明，到监管银行办理冲正手续。

第十九条  开发企业办理不动产首次登记后，凭相关证明材料向市住保中心申请解除预售资金监管。监管银行应当根据市住保中心解除监管通知，依据《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，办理专用账户及账号注销手续，并将注销信息报送报市住保中心。

第二十条  市住保中心应当定期对商品房预售资金入账情况、建设工程进度与工程建设资金使用情况进行监督检查，并提供监管项目预售资金交存使用情况查询、投诉等服务。

第二十一条  开发企业有下列情形之一的，由市住保中心责令限期改正；情节严重或拒不改正的，暂停其监管资金拨付及签订新建项目预售资金监管协议，并可关闭该项目网签功能，依据相关规定予以处理：

- （一）未在售楼处明显位置公示预售资金监管信息的；

- （二）未按规定将全部房价款存入监管账户的；

- （三）未按规定使用商品房预售资金的；

- （四）提供虚假材料申请拨付商品房预售监管资金的；

- （五）其他变相逃避商品房预售资金监管等行为。

第二十二条  监管银行有下列情形之一的，由市住保中心责令整改；情节严重或者造成严重后果的，暂停或者终止其监管资格，终止监管资格的银行自终止之日起三年内（含三年）不得在本市行政区域内承担商品房预售资金的监管工作；造成损失的，承担相应法律责任：

- （一）对开发企业未将全部预售资金存入监管账户监管不力，或配合开发企业逃避商品房预售资金监管的；

- （二）擅自拨付资金，或协助开发企业挪用商品房预售资金的；

- （三）按揭贷款银行未按规定将预售资金划入监管专用账户的。

第二十三条  建设项目的施工单位、监理单位隐瞒、虚构事实或者出具虚假证明材料，套取或者协助开发企业套取预售监管资金的，由市住建局依法依规予以查处；造成损失的，承担相应法律责任。

第二十四条  市住保中心工作人员在资金监管工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法予以处理。

第二十五条  各县（市）、南岳区可参照本《办法》执行。

第二十六条  本办法自发布之日起施行。市住建局可依据本办法制定实施细则。原衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市城区商品房预售资金监管办法》的通知（衡政发〔2015〕11号）文件同时废止。